Oznaczenie sprawy:**RIT 6213.1.04.17**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie**

**art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**na**

**„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie”.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Niechlów**

**ul. Głogowska 31**

**56-215 Niechlów**

**tel.:65 543 56 88**

**fax: 65 543 58 14**

[**http://www.niechlow.pl**](http://www.niechlow.pl)

Niechlów, dnia 12.04.2017 r.

Wójt Gminy Niechlów

Beata Pona

Zatwierdzam: ...................................................

(Kierownik Zamawiającego)

# DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Gmina Niechlów**

**ul. Głogowska 31**

**56-215 Niechlów**

**tel. 65 543 56 88**

**fax. 65 543 58 14**

**http:///www.niechlow.pl**

**DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164) poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

**DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rekultywacji biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Wronów, gm. Niechlów, zgodnie Decyzją Starosty Górowskiego nr BD.6237.3.2012 z dnia 16.11.2012r., Dokumentacją określającą techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w m. Wronów oraz Decyzją Starosty Górowskiego nr BD.6233.0.2.2016 z dnia 22.03.2016r. zezwalającą na przetwarzanie odpadów, wraz ze świadczeniem przez okres trzech lat od wykonania rekultywacji technicznej składowiska usługi doradztwa technicznego w zakresie prowadzonego przez Zamawiającego monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów(Dz.U. z dnia 2 maja 2013r.).

Zakres rekultywacji biologicznej składowiska odpadów obejmuje:

1. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej (glebowej)
2. Zabiegi agrotechniczne, w tym wysiew traw i nasadzenie krzewów ligustru pospolitego (120szt.)  
   W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą.

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z:

* decyzją Starosty Górowskiego znak: BD.6237.3.2012 z dnia 16.11.2012r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska;
* decyzją Starosty Górowskiego znak: BD.6233.0.2.2016 z dnia 22.03.2016r. zezwalającą na prowadzenie przetwarzania odpadów;
* Dokumentacją określającą techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w m. Wronów.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 270, obręb Wronów, Gmina Niechlów. Powierzchnia rekultywacji wynosi 0,6 ha.

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.:

**45.11.12.00-0, 77.31.00.00-6.**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

**DZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:

**Rekultywacja składowiska:**- do dnia **31.08.2017r.**

**DZIAŁ V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki dotyczące:
   1. Aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21 ze zmianami) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Wykonawca winien dysponować w szczególności zezwoleniem na transport odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08, 17 05 06, 19 12 09, 19 05 03.
   2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 300 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
   3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony:
      1. od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000,00 PLN
      2. od odpowiedzialności z tytułu szkód ekologicznych na kwotę 300 000,00 PLNwraz z dokumentami opłacenia polisy
      3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert – w zakresie rekultywacji ziemi lub rekultywacji składowisk, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
      4. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (ewentualnie sprzętu zamiennego) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Wykonawca winien dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia w formie własności lub leasingu);
      5. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą  świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r., poz.21 ze zmianami);
      6. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczeniaz powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**DZIAŁ VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
   1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1Pzp,
   2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21 ze zmianami) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów,
   3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową,
   4. Dokumenty opłacenia polisy,
   5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert - w zakresie rekultywacji ziemi lub rekultywacji składowisk,
   6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
   7. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
   8. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga:
   1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1Pzp,
   2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   3. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), co Wykonawca albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Ponadto Wykonawca przedłoży:

1. Informację o zakresie zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom,
2. Dowód wniesienia wadium.
3. Kosztorys ofertowy
4. Parafowany projekt umowy
5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# DZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty-o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Pełnomocnictwo powinno:
   1. Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
   2. Wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
   3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
7. sposób ich współdziałania,
8. Zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
9. Numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,
10. Solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
11. Umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

# DZIAŁ VIII. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna oraz faksem na nr 655435814.
2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wnioseko wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
4. Przedłożenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,o którym mowa w ust. 2.
5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.
7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
   1. w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Henryk Merta, email:[urzad@niechlow.pl](mailto:urzad@niechlow.pl)
   2. w zakresie procedury przetargowej - p. Andrzej Rybak,e-mail: [urzad@niechlow.pl](mailto:urzad@niechlow.pl)

w godz. 800-1430.

# DZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 zł.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następującej formie:
   1. W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku*:*

**Banku Spółdzielczym we Wschowie 33 86690001 0070 9899 2000 0006**

z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na: Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie”,

* 1. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  2. Gwarancjach bankowych,
  3. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada *2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).*

1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) składania ofert.
2. W dokumencie wadialnym składanym przez Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie niniejszego zamówienia powinno być wskazane w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone.
3. Zaleca się dołączyć do oferty kopię polecenia przelewu, potwierdzoną „za zgodnośćz oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Poręczenie lub gwarancje stanowiące wadium muszą być złożone w oryginale i załączone do oferty.
5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

# DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.
2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# DZIAL XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. **Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.**
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą specyfikacją.
8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
9. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafowaći datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę z załącznikami zaleca się złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona wyłącznie napisem:

**„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.Nie otwierać przed 25.04.2017 r. godz. 10.15.”**

Koperta wewnętrzna winna być opatrzona w nazwę Wykonawcy.

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.
2. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niżw terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofertyz uwzględnieniem zapisów art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

# DZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów pokój nr 19 w terminie do dnia 25.04.2017r. do godziny 10:00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust. 1.
3. **Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w sali sesji w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie ul. Dworcowa 9, pokój nr 4, dnia 25.04.2017r. o godzinie 10:15.**
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

**DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.**

1. Cenę oferty należy określić przy zachowaniu następujących założeń:
   1. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w dziale III SIWZ,
   2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającez przedmiotu robót, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej SIWZ,
   3. Nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty,
2. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisanew przedmiocie robót.
3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
4. Wszystkie błędy ujawnione w opisie przedmiotu zamówienia – dokumentacji wykonawczej (w tym także na rysunkach) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub innych częściach niniejszej SIWZ, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

**DZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny oferty:

1. Kryterium:**CENA 60 %**

* najniższa łączna wartość oferty brutto – 60 pkt.
* punkty przyznawane każdej ofercie będą wyliczane wg następującego wzoru:

Pc = (Cn : Cb) x 60 pkt, gdzie:

Pc – ilość punktów za cenę (**max. 60 pkt**),

Cn – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej.

**\* Cena -** należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniuo cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 poz. 915).

1. Kryterium - **TERMIN PŁATNOŚCI40 %**

Kryterium **TERMIN PŁATNOŚCI,** który zostanie wyrażony w dniach liczony od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego (min. 7 dni - max 30 dni), podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty, będzie ocenione według następującej reguły:

***- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 7 dni otrzyma - 4 pkt***

***- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 14 dni otrzyma - 12 pkt***

***- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 21 dni otrzyma - 20 pkt***

***- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 30 dni otrzyma - 40 pkt***

*UWAGA! – Zamawiający informuje, iż minimalny termin płatności wynosi 7 dni a maksymalny 30 dni oferty z krótszym niż 7 dni oraz z dłuższym niż 30 dni terminem płatności będą uznane jako niezgodne z treścią SIWZ i zostaną przez Zamawiającego odrzucone.*

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi **40 pkt**.

Punkty we wszystkich kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. **Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 pkt.**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.

**DZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,
   2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktycznei prawne,
   3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
   4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowaw sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,o których mowa w ust. 1 pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców zgodniez postanowieniami DZIAŁU VII ust. 7.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który podczas realizacji zamówienia zamierza korzystać z podwykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się przedstawienia umów regulujących współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w formie elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust., 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowyw sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsząz pośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać 3 egzemplarze umowy.

# DZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego ofertę wybrano wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej Brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z następujących form:
   1. Pieniądzu,
   2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
   3. Gwarancjach bankowych,
   4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
   1. W wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
   2. Poprzez ustalenie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
   3. Poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Banku Spółdzielczym we Wschowie, 33 86690001 0070 9899 2000 0006**
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w innej formie niż pieniądz winno być przekazane jako gwarancja/poręczenie zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 PZP.
10. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 PZP.
11. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.
12. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.
13. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# 

# DZIAŁXVII. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Warunki umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9do niniejszej SIWZ. W jego treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

# DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU PROWADZENIA POSTĘPOWANIA.

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.
3. W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
   1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
   2. Wykluczenia Odwołującego z postępowania,
   3. Odrzucenia oferty Odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą formy elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

# DZIAŁ XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# DZIAŁ XX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# DZIAŁ XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości

# 

# DZIAŁ XXII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

# DZIAŁ XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNTOWEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

# DZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUT OBCYCH.

Walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

# 

# DZIAŁ XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# DZIAŁ XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem okoliczności,o których mowa w art. 93 ust. 4 PZP.

# DZIAŁ XXVII. PODWYKONAWSTWO.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wraz z wskazaniem zakresu rzeczowego przewidzianego do zlecenia podwykonawcom.

# DZIAŁ XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.

# Dział XXIX. ZAŁĄCZNIKI

**Załącznikami do niniejszej SIWZ są:**

* Formularz oferty: zał. Nr 1
* Oświadczenie: zał. Nr 2
* Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1: zał. Nr 3
* Informacja o zakresie zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyćpodwykonawcom: zał. Nr 4
* Wykaz osób jakimi będzie dysponował Wykonawca przewidzianych do wykonania zamówienia: zał. Nr 5
* Oświadczenie, że osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia: zał. Nr 6
* Wykaz wykonanych robót budowlanych: zał. Nr 7
* Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej: zał. Nr 8
* Projekt Umowy: zał. Nr 9

**Wójt Gminy Niechlów**

**Beata Pona**

**Załącznik nr 1**

**OFERTA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Gmina Niechlów**

**ul. Głogowska 31**

**56 – 215 Niechlów**

**TEL. 65 543 56 88**

**FAX. 65 543 58 14**

**http:**[**www.niechlow.pl**](http://www.niechlow.pl)

**WYKONAWCA**

**……………………………………….……**

**…………………………………………….**

**…………………………………………….**

**…………………………………………….**

(nazwa, siedziba, nr tel./ fax, e-mail, NIP, REGON)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych **na:Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie**,oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

Netto: ………...……………...…………….. zł

Podatek VAT 23%: …………...………...…...…..……….. zł

Brutto: ……………...…………...………….. zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

Oświadczam, że proponuję następujący termin płatności:

**(min. 7 dni – max. 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Oferta Wykonawcy** |
| **TERMIN PŁATNOŚCI**  wyrażony w dniach liczony od dnia  otrzymania faktury przez Zamawiającego  (tj.: 7, 14, 21, 30  – należy wybrać właściwe) | **TERMIN PŁATNOŚCI ……...… dni od dnia otrzymania faktury**  **przez Zamawiającego** |

1. Zamówienie wykonamy w terminach określonych w SIWZ.
2. Udzielimy gwarancji na okres **36 miesięcy**.
3. Zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac wynikającyz Projektu budowlanego, złożonej oferty oraz SIWZ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za oferowaną cenę.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy iż podczas realizacji zamówienia zamierzamy \*/ nie zamierzamy\*korzystaćz podwykonawców a w przypadku korzystania z podwykonawcy spełnimy postanowienia o których mowa w DZIALE XV pkt. 4.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni.
7. Wadium w wysokości ……..…………..…. zł wnieśliśmy w dniu ……………….……………… w formie ……....................….………………………………………......……… Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić na:
8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ Projekt umowy został przez nas zaakceptowanyi zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowyw brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym w piśmie zawiadamiającym.
10. Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:

oraz na czynny nr fax.:

1. **\***Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. **\***Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:



***\**** *(niepotrzebne skreślić)*

Załącznikami do niniejszej oferty są :



Oferta zawiera ponumerowanych stron.

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 2**

**WYKONAWCA**

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Stosownie do treści art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164) oświadczam(y), że:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na:Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie**

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 3**

**WYKONAWCA**

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.**

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Oświadczam(y), iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U.2015.2164).

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 4**

**WYKONAWCA**

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie .**

**Informacja o zakresie zamówienia, który Wykonawca**

**zamierza powierzyć podwykonawcom**

|  |  |
| --- | --- |
| **L. p** | **Zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza**  **powierzyć podwykonawcom** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |

Należy wykazać (określić) jaki zakres zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Pozostałe roboty wykona siłami własnymi.

Jeżeli Wykonawca cały zakres robót wykona własnymi siłami to należy to zaznaczyć w powyższej tabeli.

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 5**

**WYKONAWCA**

………………………….

………………………….

………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.**

**WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcja** | **Imię i nazwisko** | **Wykształcenie / Doświadczenie** | **Uprawnienia budowlane** | **Dysponuję /**  **będę dysponować oraz informacja o podstawie dysponowania** |
| **Kierownik robót budowlanych** |  |  |  |  |

W przypadku gdy Wykonawca zamierza polegać na osobach innych podmiotów do oferty załącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu osób

do dyspozycji na czas niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia.

.................................................... ..................................................................

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 6**

**WYKONAWCA**

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Przedmiot zamówienia:

**Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.**

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia **na zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie .**, posiadają prawnie wymagane uprawnienia.

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 7**

**WYKONAWCA**

………………………….

………………………….

………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:**Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.**

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj, Przedmiot,**  **Miejsce wykonywania robót budowlanych**  **wraz z krótkim opisem** | **Wartość**  **brutto** | **Data**  **Wykonania**  **(od … - do …)** | **Zamawiający** | **Informacja o sposobie dysponowania wiedzą i doświadczeniem** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |

Do wykazu załączam żądane dokumenty szt.: ………………………………………………………………

**Objaśnienia:**

Rodzaj i przedmiot wraz z krótkim opisem wykonanych robót powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w niniejszym postępowaniu.

Informacja o sposobie dysponowania wiedzą i doświadczeniem wpisać: „własne” lub przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów.

**UWAGA** - Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.Dz. U. poz. 231 - § 1, ust. 1, pkt. 2).

Dowodami, o których mowa wyżej, są: poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – inne dokumenty.

................................................. ...................................................................

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 8**

**WYKONAWCA**

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:**Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.**

reprezentując:

………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….………

(nazwa firmy)

informuję / informujemy, że[[1]](#footnote-2):

1. **przynależymy** do następującej grupy kapitałowej …………….…………………….…….……; do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) należą podmioty **zgodniez załączoną listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;**
2. **nie przynależymy** do żadnej grupy kapitałowej.

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

**Załącznik nr 9**

**Umowa Nr ……………. (*Projekt*)**

zawarta w dniu ………..…2017 r. w Niechlowie pomiędzy:

**Gminą Niechlów, reprezentowaną przez**

**Wójta Gminy Niechlów - Beatę Pona**

**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niechlów - Beaty Hałaś**

**zwaną „Zamawiającym”, NIP: 693-19-40-470 ; REGON: 411050630**

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

**....................................................................................**

**....................................................................................**

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**....................................................................................**

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie,** została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

##### Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim są roboty budowlane obejmujące: **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.**
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w SIWZ i dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
2. Rekultywacja**do dnia 31.08. 2017r.**
3. Termin zakończenia ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
   1. Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
   2. Działania siły wyższej (w postaci klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Terminy zakończenia ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych tj. robót innych niż określone w § 1 niniejszej umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Wstępny termin zakończenia zostanie ustalony w protokole konieczności dotyczącym wykonania danych robót dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.
6. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą strony ustalają na cenę:

**- netto:** **………………………………..zł**

**- podatek VAT 23%: ………..................................zł**

**- brutto: ………………………………..zł**

(słownie brutto: …………………………………………….. )

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w dziale III SIWZ. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego **pisemnie** przez Zamawiającego.
3. Nie przewiduje się możliwości zwiększenia wynagrodzenia umownego wykonawcy..

**§ 4**

**Warunki płatności**

1. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonanie robót. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po wykonaniu w całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu bezusterkowego protokołu wykonania prac oraz na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura będzie płatna w terminie do **……dni** od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W przypadku realizacji robót za pomocą podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Ponadto, Wykonawca dołączy protokół odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę oraz kserokopię faktury uwzględniającą zakres wykonanych przez podwykonawcę robót oraz należne mu wynagrodzenie. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę tych dokumentów, nie biegnie termin zapłaty faktury, o którym mowa w ust. 4 i 5.
3. W przypadku nie korzystania z podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.
4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

Wskazane w fakturze.

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie.

**§ 5**

**Obowiązki stron**

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
   1. Przekazania Wykonawcy dokumentacji wykonawczej.
   2. Przekazania placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
   3. Finansowania przedmiotu umowy,
   4. Dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgłoszenia i uczestniczenia w przekazaniu go do użytkowania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
   1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
   2. Stawienia się w siedzibie Zamawiającego i protokolarnego przejęcia terenu budowyw terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
   3. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia oraz jeżeli to konieczne zapewnienie 24 godzinnego dozoru terenu budowy,
   4. Zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,
   5. Zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,
   6. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
   7. Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbiorui zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,
   8. Dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,
   9. Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
   10. Zgłaszania do odbioru elementów robót zanikających ulegających trwałemu zakryciu.
   11. Sporządzenia powykonawczej dokumentacji, zawierającej harmonogram rzeczowo-finansowy wykonanego zamówienia – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr …. do niniejszej umowy.

**§ 6**

**Przedstawiciele stron**

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są:
   1. Kierownik RIT UG Niechlów
   2. Kierownik ZGKMiW w Niechlowie
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą:
   1. Kierownik budowy : ………………………………………..……...tel. ………………
   2. Przedstawiciel Wykonawcy : ………………………………………tel. ………………

**§ 7**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości**10%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 tj. kwotę ………………….zł, w formie: …………………….
2. Strony postanawiają, że:
   1. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
   2. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi:
   1. 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego,
   2. 30% w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu i stwierdzeniu braku usterek.

**§ 8**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz/lub przy udziale podwykonawców, zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.

..............................................................................................................................................

1. Treść umowy o podwykonawstwo nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
2. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniechania jego własnych pracowników.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy / zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy / zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
   1. Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   2. Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy /zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy / zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy / zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy / zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 10.000,00 zł netto, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
13. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

**§ 9**

**Podwykonawcy - warunki płatności**

1. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Podstawą ewentualnej zapłaty będzie dostarczony rachunek, lub faktura wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od końca terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
   1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
   2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
   3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

**§ 10**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji ustala się zgodnie z ofertą na 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Ogólne warunki gwarancji jakości:
   1. Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego;
   2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancjijakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;
   3. w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
   4. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
      1. jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu, do naprawy należy przystąpić niezwłocznie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady;
      2. w przypadku awarii zastosowanych urządzeń, których konieczna staje się wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zamienne umożliwiające użytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zastosowane urządzenie;
      3. w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
      4. usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie;
      5. w przypadku usunięcia przez wykonawcę wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad;
      6. w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu nie mógł korzystać.
4. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

**§ 11**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
   1. za opóźnienie w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
   2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wadyw wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
   3. w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
   4. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
   5. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
   6. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
   7. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
   1. za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownegobrutto.
3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 12**

**Odbiór robót**

1. Odbiór końcowy robót:
   1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dziennik budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
   2. Po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiającego wraz z Wykonawcą przeprowadzi Odbiór Końcowy robót i sporządzą ewentualną listę usterek jeżeli takowe wystąpią wraz z wyznaczeniem czasu do ich usunięcia.
   3. Wykonawca zgłosi Przedstawicielowi Zamawiającego wypełnienie postanowień wynikających z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawcę.
   4. Załącznikiem do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych będzie dokumentacja geodezyjna powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę.
   5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
   6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.
   7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Protokołów częściowego odbioru robót - odrębnie dla każdego z zadań wyszczególnionych w Dziale III SIZW - Opis przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu gotowości do częściowego odbioru danego etapu robót.

**§ 13**

**Zmiany w umowie**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zakazuje się pod rygorem nieważności istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:
   1. ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w oparciu o wprowadzoną nową stawkę podatkową,
   2. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 2 ust. 2-4 niniejszej umowy,
   3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego muszą posiadać wymagane w SIWZ uprawnienia na dane stanowisko.

**§ 14**

**Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
   1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
      1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
      2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
      3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
      4. w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,
      5. w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym,
      6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
      7. jeżeli zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłatypodwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 1.
      8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych w § 4 niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prawidłowo wykonane i odebrane części umowy do dnia, w którym powziął wiadomość o odstąpieniu od umowy. Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
   2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniejw terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
   3. w przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:
   1. Kodeksu cywilnego,
   2. Prawa zamówień publicznych,
   3. Prawa budowlanego,
   4. przepisy wykonawcze do ww. ustaw.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.
4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest:
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
   2. Oferta Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-2)