UMOWA NR ……………………………

Zawarta w dniu ……………… r. w Nieszawie pomiędzy
Gminą Miasta Nieszawa,
87-730 Nieszawa, ul. 3-go Maja 2, zwaną dalej „Zamawiającym"
reprezentowaną przez:
Mariana Tołodzieckiego - Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mariana Ochocińskiego,
a
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

W wyniku przeprowadzenia wyboru wykonawców zamówienia w drodze zapytania zawarto umowę o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro – energetycznych przy budowie sieci szerokopasmowej oraz dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Nieszawie”.
2. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem obejmuje:
1. sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji projektowych zaprojektowanych przez Wykonawcę,
2. sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę,
3. sprawdzanie jakości usług, dostarczanych lub stosowanych przez Wykonawcę urządzeń i materiałów oraz wykonywanych robót (w tym kontrola świadectw i certyfikatów wymaganych kontraktem),
4. ewentualne odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów,
5. kontrola prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, umową z Wykonawcą, szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
6. przedkładanie Gminie Miasto Nieszawa raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z własnym stanowiskiem w sprawie,
7. udzielanie inwestorowi konsultacji i doradztwa technicznego,
8. kontrola i potwierdzenie, iż Wykonawca dostarcza materiały i sprzęt wymienione w umowie,
9. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, dostaw i usług, a przede wszystkim w zakresie robót zanikowych,
10. obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne,
11. nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie, wystawionych przez Wykonawcę świadectw prowadzonych prób,
12. uzgodnienie z Wykonawcą robót, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej,
13. zarządzanie całym procesem oddania projektu do użytkowania,
14. kontrola, w tym, usługi w zakresie kontroli Wykonawców w zakresie aspektów technicznych, zgodności z ofertą, jakości, stosowanych urządzeń i ich funkcjonowania, terminów i dyscypliny oraz przygotowanie do obowiązkowych kontroli, określonych w umowie w sprawie realizacji projektu,
15. odbiór od Wykonawcy robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru oraz kompletu dokumentacji powykonawczej,
16. odbiór od Wykonawców usług i dostaw i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz innej dokumentacji związane z odbieranymi usługami lub dostawami,
17. obsługę okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcję usuwanych wad.
18. osoba pełniąca funkcję Inspektora będzie dostępna telefonicznie i mailowo w okresie realizacji projektu, a wszelkie konsultacje, raporty, oświadczenia i zapytania wraz ze stosownymi uwagami Inspektor ma obowiązek przekazywać wykonawcy z powiadomieniem zamawiającego w ciągu 24 godzin od ich otrzymania lub wygenerowania.
  Telefon kontaktowy Zamawiającego............. adres mailowy zamawiającego................ Telefon Inspektora Nadzoru …................ adres mailowy Inspektora Nadzoru...................
  Telefon Wykonawcy zadania.............. adres mailowy Wykonawcy zadania.......................
19. Zamawiający może żądać obecności Inspektora Nadzoru w oznaczonym terminie.
Obowiązki opisane w pkt 1 realizuje …...................................................................................

§ 2
1. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby paragrafu pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru w następujących przypadkach:
1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
2. niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
3. jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
1. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
2. W trakcie realizacji umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Arkadiusz Horonziak- Zastępca Burmistrza Miasta.
3. W trakcie realizacji osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest ….....................................................................................................................

§ 3
1. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi: …........................cena brutto w wysokości:
   słownie: ….................................................................................................................................
2. Faktury VAT należy wystawić na adres: Gmina Miasta Nieszawa, 87-730 Nieszawa, ul. 3‑go Maja 2, posiadający REGON 910866407 NIP 8911623112 .
3. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
§ 4
1. Faktury za pełnienie nadzoru inwestorskiego zostaną wystawione po 4, 8 tygodniach i po zakończeniu zadania oraz jego odbiorze.
2. Faktury będą regulowane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

§ 5
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wynikających z pełnienia nadzoru, co spowoduje opóźnienie w realizacji inwestycji, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kary umownej za każdy dzień zwłoki - w wysokości 1,0 % wartości umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15,0 % wartości umowy.
3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego strat z tytułu opóźnienia wykonania niniejszej umowy przy wykonaniu umowy głównej przysługuje mu poza odszkodowaniem umownym określonym w ust. 1 odszkodowanie w pełnej wysokości straty.

§ 6
Termin realizacji umowy: zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ na postępowanie przetargowe z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn. „Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa”
§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - stronę umowy wiążą stosunki gospodarcze z Wykonawcą wybranym do realizacji projektu,
  - strona umowy pełniła już funkcję inspektora nadzoru przy robotach realizowanych przez Wykonawcę projektu,
  - strona niniejszej umowy znajduje się w jakimkolwiek konflikcie z Wykonawcą projektu i nie obciąży Wykonawcy żadnymi karami z tego tytułu.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na Wykonawcę projektu Zamawiający wystąpi o złożenie właściwego oświadczenia przez stronę niniejszej umowy.

§ 8
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych umową obowiązuje Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz kodeks cywilny.
§ 10
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

UMOWA NR ….................
UUMOWA NR ……………………………

Zawarta w dniu ……………… r. w Nieszawie pomiędzy
Gminą Miasta Nieszawa,
87-730 Nieszawa, ul. 3-go Maja 2, zwaną dalej „Zamawiającym"
reprezentowaną przez:
Mariana Tołodzieckiego - Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mariana Ochocińskiego,
a
 „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzenia wyboru wykonawców zamówienia zawarto umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy budowie sieci szerokopasmowej oraz dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Nieszawie”.
1. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem obejmuje:
  1) sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji projektowych zaprojektowanych przez Wykonawcę,
  2) sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę,
  3) sprawdzanie jakości usług, dostarczanych lub stosowanych przez Wykonawcę urządzeń i materiałów oraz wykonywanych robót (w tym kontrola świadectw i certyfikatów wymaganych kontraktem),
  4) ewentualne odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów,
  5) kontrola prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, umową z Wykonawcą, szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
6) przedkładanie Gminie Miasto Nieszawa raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z własnym stanowiskiem w sprawie,
7) udzielanie inwestorowi konsultacji i doradztwa technicznego,
8) kontrola i potwierdzenie, iż Wykonawca dostarcza materiały i sprzęt wymienione w umowie,
9) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, dostaw i usług, a przede wszystkim w zakresie robót zanikowych,
10) obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne,
11) nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie, wystawionych przez Wykonawcę świadectw prowadzonych prób,
12) uzgodnienie z Wykonawcą robót, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej,
13) zarządzanie całym procesem oddania projektu do użytkowania,
14) kontrola, w tym, usługi w zakresie kontroli Wykonawców w zakresie aspektów technicznych, zgodności z ofertą, jakości, stosowanych urządzeń i ich funkcjonowania, terminów i dyscypliny oraz przygotowanie do obowiązkowych kontroli, określonych w umowie w sprawie realizacji projektu,
15) odbiór od Wykonawcy robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru oraz kompletu dokumentacji powykonawczej,
16) odbiór od Wykonawców usług i dostaw i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz innej dokumentacji związane z odbieranymi usługami lub dostawami,
17) obsługę okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcję usuwanych wad,
18) osoba pełniąca funkcję Inspektora będzie dostępna telefonicznie i mailowo w okresie realizacji projektu, a wszelkie konsultacje, raporty, oświadczenia i zapytania wraz ze stosownymi uwagami Inspektor ma obowiązek przekazywać wykonawcy z powiadomieniem zamawiającego w ciągu 24 godzin od ich otrzymania lub wygenerowania.
Telefon kontaktowy Zamawiającego............. adres mailowy zamawiającego................ Telefon Inspektora Nadzoru …................ adres mailowy Inspektora Nadzoru...................
Telefon Wykonawcy zadania.............. adres mailowy Wykonawcy zadania.......................
19) Zamawiający może żądać obecności Inspektora Nadzoru w oznaczonym terminie.
3. Obowiązki opisane w pkt 1 realizuje............................................................................................
§ 2
1. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby paragrafu pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
4. W trakcie realizacji umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Arkadiusz Horonziak- Zastępca Burmistrza Miasta.
5. W trakcie realizacji osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest …...........................................................................................................
§ 3
1. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi: …............................cena brutto w wysokości: ….........................................zł, słownie: …................................................................................
2. Faktury VAT należy wystawić na adres: Gmina Miasta Nieszawa, 87-730 Nieszawa, ul. 3go Maja 2, posiadający REGON 910866407, NIP 8911623112.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
§ 4
1. Faktury za pełnienia nadzoru inwestorskiego będą wystawione po 4, 8 tygodniach i po zakończeniu zadania oraz jego odbiorze.
2. Faktury będą regulowane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
§ 5
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wynikających z pełnienia nadzoru, co spowoduje opóźnienie w realizacji inwestycji, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kary umownej za każdy dzień zwłoki - w wysokości 1,0 % wartości umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15,0 % wartości umowy.
3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego strat z tytułu opóźnienia wykonania niniejszej umowy przy wykonaniu umowy głównej przysługuje mu poza odszkodowaniem umownym określonym w ust. 1 odszkodowanie w pełnej wysokości straty.
§ 6
Termin realizacji umowy: zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ na postępowanie przetargowe z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn. „Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa”
§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
- stronę umowy wiążą stosunki gospodarcze z Wykonawcą wybranym do realizacji projektu,
- strona umowy pełniła już funkcję inspektora nadzoru przy robotach realizowanych przez Wykonawcę projektu,
- strona niniejszej umowy znajduje się w jakimkolwiek konflikcie z Wykonawcą projektu i nie obciąży Wykonawcy żadnymi karami z tego tytułu.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na Wykonawcę projektu Zamawiający wystąpi o złożenie właściwego oświadczenia przez stronę niniejszej umowy.
§ 8
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych umową obowiązuje Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz kodeks cywilny.
§ 10
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA