Przedmiar robót

Odnowa elewacji budynku klasztornego w Nieszawie
(nazwa obiektu, rodzaj robót)
 Lokalizacja 87-730 Nieszawa ul. Maksymiliana nr.1
        (kod – miejscowości)

Lp.	Podstawowa uczelnia	Opis robót	Jend. miary	Obmiar

1. ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ

1	2	3	4	5

1	wg nakładów rzeczowych / KRN / 4-010701-05-050	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej / na ścianach, bud. Klasztorny 35,14 + 9,54=44,68*6.60 / =294,88 m2 + 4.6*9,54*1/2=21,94m2=316,83m2 / szkarpy / 10,50*3,50*2+4,20*4,00*2=107,10m2=423,93m2- / otwory 1,26*1,36*16=27,41m2 tynki 396.52m2	m2	651,51
2	wg nakładów rzeczowych / KRN / 4-010702-06-040	Odbicie tynków ościeży z zaprawy cementowo-wapiennej 63,68mb	m	63,68
3	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19080101-0020-050	Tynki zewnętrzne kat. III z przygotowaniem zaprawy wapienn-trasowe o pow ponad 5 m2	m	396,52
4	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19080112-0230-050	Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za każdy 1 cm ponad grubość normalną: - z zaprawy wapiennej	m	396,52
5	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19080203-0310-050	Tynki zew. wapienn-trasowe z przygotowaniem zaprawy ościeży otworów, wnęk o szerokości do 30 cm. Kategoria III	m	19,10
6	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19080510-1480-050	Czyszczenie ścierne lub chemiczne-osuszanie bydunku-mury gładkie lecz z wystrojami architektonicznymi	m	396,52

1	2	3	4	5

7	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19080510-1640-050	Zabezpieczenie stolarki folią przed zabrudzeniem zaprawą	m	27,41
8	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19080306-1240-040	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnione o szerokości do 40 cm 44,68m	m	44,68
9	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19061101-1320-050	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej dla pasa podrynnowego	m2	44,68
10	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19060101-0020-050	Krycie dachu dachówką ceramiczna karpiówką w koronkę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m2	44,68
11	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19230105-0101-050	Wykonanie i montaz obróbek blacharskich. Pasy nadrynnowe o szerokości do 25 cm	m2	11,17
12	wg nakładów rzeczowych / KRN / 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharkich murów ogniowych okapów, kołnierzy gzymsów itp. z błachy nie nadającej się do użytku	m2	11,17
13	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19230103-0103-040	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o średnicy 18 cm	m	35,14
14	wg nakładów rzeczowych / KRN / 4-01053-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	35,14
15	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19230104-0112-020	Wykonanie uchwytu do rynien z wycięgiem płaskownika ocynkowanego i wywierceniem otworów na gwoździe	szt	70,28
16	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19230104-0103-040	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 18 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,6	m	29,20

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych / KRN / 4-01053-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,20
18	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19230104-0104-020	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych. / Dodatek za kolanko	szt	9,00
19	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19230104-0106-020	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych. / Dodatek za kołnierz przy rurze żeliwnej	szt	3,00
20	wg nakładów rzeczowych / TZKNBK / 19230104-0113-020	Wykonanie uchwytu do rur spustowych	szt	18,00
21	wg nakładów rzeczowych / AW-020	Przegląd i naprawa isniejących kanałów osuszających- analiza własna	szt	1,00
22	wg nakładów rzeczowych / KRN / 2-021604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2	490,00
23	wg nakładów rzeczowych / KRN / 4-010108-17-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowawczymi na odległości do 1 km	m3	10,00
24	wg nakładów rzeczowych / KRN / 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowywoławczymi za każdy 1 km.	m3	10,00