Nr sprawy: ZP 341-4/2008

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą , ul. Poznańska 14

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Tel./fax (061) 287 40 14 ; 287 40 06

NIP 786-10-64-821

e-mail : urzad@gmina-nowe-miasto.pl

www.nowemiasto.biuletyn.net

zwany dalej “Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art.10 ust.1 w związku z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej

przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą – etap II

zgodnie w wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej „SIWZ”

Do  czynności  podejmowanych  w  trakcie  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655), zwanej  dalej  „ustawą”  oraz  w  sprawach  nieuregulowanych  ustawą , przepisy  ustawy – Kodeks cywilny.

Zatwierdzam

……………………………………..

(podpis kierownika Zamawiającego)

Dnia  28.08.2008 r.

Spis  treści

Rozdział I		Instrukcja  dla  Wykonawców

Rozdział II		Opis  przedmiotu  zamówienia

Rozdział III		Wykaz  wymaganych  dokumentów

Rozdział IV		Druk  oferty

Rozdział V		Projekt  umowy

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zawiera  również  poniższe  dokumenty:

Przedmiar  robót

Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru  robót

Projekt  budowlany – część opisowa

Rysunki branży architektonicznej

Rozdział I

Instrukcja  dla  Wykonawców

- Opis  sposobu  przygotowania  i  złożenia  oferty.

  - 1.1. Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi                  w  niniejszej  specyfikacji.

  - 1.2. Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych , częściowych.

  - 1.3. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.

  - 1.4. Forma  oferty :

- wykonawca  składa  ofertę  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności;

- oferta  musi  być  napisana  czytelnie  (odręcznie, na  maszynie , komputerze  lub  inną  trwałą  techniką)  w  języku  polskim. Wszystkie  dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być  załączone  do  oferty  wraz  z  tłumaczeniami         w  języku  polskim  sporządzonymi  przez  tłumaczy  przysięgłych;

- treść  oferty  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  wykonawcy;

- wszystkie  zapisane  strony  oferty  (w  tym  wszystkie  zapisane  strony  jej  załączników)  muszą  być :

- kolejno  ponumerowane,

- zaparafowane  przez  osoby  o  których  mowa  w  pkt c),

- ponadto  każda  ze  stron  kserokopii  lub  odpisów  dokumentów  dołączonych  do  oferty  musi  być  podpisana  za  zgodność  z  oryginałem,

- wszystkie  poprawki  i  zmiany  w  treści  oferty  muszą  być  parafowane                i  opatrzone  datą  przez  osobę  podpisującą  ofertę.

  - 1.5. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty, z  zastrzeżeniem  art.93  ust.4  ustawy.

  - 1.6. Zaleca  się, aby  wykonawca  zamieścił  ofertę  w  zamkniętej  zewnętrznej                      i  wewnętrznej  kopercie  z  tym , że

- zewnętrzna  koperta  powinna  być  zaadresowana  na  zamawiającego , zawierać  oznaczenie : „Budowa  środowiskowej  hali  widowiskowo – sportowej  przy  Zespole  Szkół  w  Nowym  Mieście  nad  Wartą – etap II” , oraz  „Nie  otwierać  przed  dniem  18  września  2008  roku , przed  godziną  10.15”

- wewnętrzna  koperta  powinna  zawierać  ofertę  i  być  zaadresowana  na  wykonawcę  tak , aby  można  było  odesłać  ofertę  w  przypadku  jej  wpłynięcia  po  terminie.

- Miejsce  oraz  termin  składania  oraz  otwarcie  ofert.

  - 2.1. Oferty  należy  składać  na  adres  zamawiającego : Urząd  Gminy  Nowe  Miasto  nad  Wartą , ul. Poznańska  14, pokój nr 10  do  dnia  18  września  2008  roku, do  godziny  10.00.

  - 2.2. Za  moment  złożenia  oferty  uważa  się  datę  i  godzinę  jej  dotarcia  do  miejsca  składania  ofert. Oferty , które  wpłyną  do  zamawiającego  po  upływie  terminu  ich  składania  będą  zwrócone  bez  otwierania , po  upływie  terminu  przewidzianego  na  wniesienie  protestu.

  - 2.3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  18  września  2008  roku , o  godzinie  10.15                 w  siedzibie  zamawiającego , ul. Poznańska  14, 63-040 Nowe  Miasto  nad  Wartą , pokój  nr  4.

  - 2.4. Otwarcie  ofert  jest  jawne.

  - 2.5. Zamawiający  ogłosi  kwotę , jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia, stan  ofert  oraz  informacje  dotyczące  nazw  oferentów  oraz  oferowanych  przez  nich  cen.

- Termin  realizacji  zamówienia.

Zamówienie  należy  zrealizować  w  całości  w  terminie  od  dnia  przekazania  placu  budowy – który  nastąpi  w  terminie  7  dni  od  dnia  podpisania  umowy – do  dnia             31  maja  2009 roku.

- Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków.

  - 4.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy , którzy :

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia;

- posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia;

- znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia;

- nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia                 i  ponadto:

- dysponują  osobami  posiadającymi  stosowne  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  zakresie  zgodnym  z  przedmiotem  zamówienia,

- posiadają  niezbędną  wiedzą  i  doświadczenie tzn. : przedstawią  wykaz  wykonanych  robót  w  okresie  2004 - 2008 , odpowiadających  swoim  rodzajem      i  wartością  robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia ,            z  podaniem   ich  wartości  oraz  terminu  wykonania  (zgodnie  z  załącznikiem  nr  3)  oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających , że  roboty  te  zostały  wykonane  należycie. Należy  wykazać  się  przynajmniej  dwoma  robotami, z  których  jedna  to  hala  sportowa  wraz z zapleczem o  powierzchni  1449 m2  i kubaturze 13664 m3  lub  większa , wykonana  w  zakresie  minimum  co  przedmiot  zamówienia, o  wartości  nie  mniejszej  niż  3.000.000,00 PLN. Druga  to  obiekt  użyteczności  publicznej  o  wartości  minimum  2.000.000,00 PLN ;

- są  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  w  zakresie  swojej  działalności ;

- udzielą  36-miesięcznej  gwarancji  na  roboty  będące  przedmiotem  zamówienia, licząc  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  zamawiającego  za  należycie  wykonane.

  - 4.2. Wykluczeniu  z  postępowania  podlegają  wykonawcy  w  przypadkach  określonych  w  art.24  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych.

  - 4.3. Ocena  spełniania  powyższych  warunków  dokonywana  będzie  w  oparciu               o  złożoną  ofertę  i  załączniki  do  niej  wg  zasady : „spełnia – nie  spełnia”.

- Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów , jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.

W  celu  udokumentowania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  których  mowa  w  pkt 4 , Wykonawcy  wraz  z  ofertą  przedłożą  oświadczenia  i  dokumenty  wymienione  w  Rozdziale  III  SIWZ : „Wykaz  wymaganych  dokumentów”.

- Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami.

  - 6.1. Oświadczenia, dokumenty , wnioski, zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy  przekazują  pisemnie , z  zastrzeżeniem  pkt. 6.2.

  - 6.2. Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz  inne  informacje  faksem, każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  otrzymania.

  - 6.3. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania  zostanie  zarejestrowana  w  następnym  dniu  pracy  zamawiającego  i  uznana  za  wniesioną  z  datą  tego  dnia.

  - 6.4. Adres  do  korespondencji  jest  zamieszczany  na  pierwszej  stronie  niniejszej  SIWZ.

  - 6.5. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wykonawców.

  - 6.6. Osobą  ze  strony  zamawiającego  upoważnioną  do  kontaktowania  się                     z  oferentami  jest  Mariola  Bąk , tel. (061) 287 45 85 , 693300485

  - 6.7. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ. Zamawiający  udzieli  niezwłocznie  wyjaśnień  chyba, że  pytanie  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  na  mniej  niż  6  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

  - 6.8. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  jednocześnie  przekazuje  wykonawcom, którym  przekazał  SIWZ  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  udostępnia  na  stronie  internetowej.

  - 6.9. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  w  każdym  czasie  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmodyfikować  treść  SIWZ. Dokonaną  w  ten  sposób  modyfikację  przekazuje  się  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom, którym  przekazano  SIWZ  oraz  zamieszcza  na  stronie  internetowej.

  - 6.10. Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do  wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści  SIWZ. O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  wszystkich  wykonawców, którym  przekazano  SIWZ  i  umieści  ją  na  stronie  internetowej.

  - 7. Wymagania  dotyczące  wadium.

  - 7.1. Każdy  wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  wadium  w  wysokości  22.000,00 zł.

  - 7.2. Wadium  może  być  wniesione  w :

                - a) pieniądzu;

                - b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy

                - oszczędnościowo – kredytowej  z  tym , że  poręczenie  kasy  jest  zawsze

                - poręczeniem  pieniężnym;

                - c) gwarancjach  bankowych;

                - d) gwarancjach  ubezpieczeniowych;

                - e) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty , o  których  mowa  w  art.6b ust.5

                - pkt. 2 ustawy  z  dnia  9  listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji

                - Rozwoju  Przedsiębiorczości.

                - 7.3. Wadium  w  formie  pieniężnej  należy  wnieść przelewem na  rachunek  bankowy  Urzędu  Gminy  w  Nowym  Mieście  nad  Wartą ,

nr  rachunku bankowego : 80 9085 0002 0030 0000 0172 0003

                - 7.4. Wadium  wnoszone  w  formie : poręczenia  bankowego , poręczeń  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo – kredytowej , gwarancji  bankowej , gwarancji  ubezpieczeniowej  lub  poręczeń  udzielanych  przez  Polską  Agencję  Rozwoju  Przedsiębiorczości , należy  złożyć  w  formie  oryginału  w  siedzibie  zamawiającego , pokój nr 10.

                - 7.5. Nie  należy  załączać  oryginału  dokumentu  wadialnego  do  oferty.

                - 7.6. Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

                - 7.7. Wadium  wniesione  w  pieniądzu  będzie  skuteczne , jeżeli  w  podanym  terminie  znajdzie  się  na  rachunku  bankowym  zamawiającego.

                - 7.8. Wykonawca , który  nie  wniesie  wadium  w  sposób  określony  w  SIWZ  zostanie  wykluczony  z  postępowania , a  jego  oferta  zostanie  uznana  za  odrzuconą.

                - 7.9. Dyspozycję  w  zakresie  zwrotu  wniesionych  w  pieniądzu  wadiów  zamawiający  przekaże  do  banku  niezwłocznie  po :

                - a) upływie  terminu  związania  ofertą;

                - b) zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  i  wniesieniu

                - zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy;

                - c) unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego , pod

                - warunkiem, iż  protesty  zostały  ostatecznie  rozstrzygnięte  lub  upłynął  termin

                - do  ich  wnoszenia.

                - 7.10. Zamawiający  niezwłocznie  dokona  zwrotu  wadium  na  wniosek  wykonawcy:

                - a) który  wycofał  ofertę  przed  upływem  terminu  składania  ofert;

                - b) który został  wykluczony  z  postępowania;

                - c) którego  oferta  został  odrzucona.

                - 7.11. Wadium  wykonawcy , którego  oferta  została  wybrana , zostanie  zatrzymane  wraz  z  odsetkami  w  przypadku , gdy  wykonawca :

                - a) odmówił  podpisania  umowy  na  warunkach  określonych  w ofercie;

                - b) nie  wniósł  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy;

                - c) zawarcie  umowy  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie

                - wykonawcy.

                - 8. Termin  związania  ofertą.

                - 8.1. Wykonawca  związany  jest  ofertą  przez  okres  30  dni  licząc  od  dnia , w  którym  upłynie  termin  składania  ofert.

                - 8.2. W  uzasadnionych  przypadkach  na  co  najmniej  7  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą  zamawiający  może  tylko  raz  zwrócić  się  do  wykonawców

o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  okres, nie  dłuższy  jednak  niż  60  dni.

                - 8.3. Odmowa  wyrażenia zgody , o  której  mowa  w  pkt 8.2  nie  powoduje  utraty  wadium.

                - 8.4. Zgoda  wykonawcy  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalna  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo , jeżeli  nie  jest  to  możliwe , z  wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.

                - 9. Opis  sposobu  obliczenia  ceny.

                - 9.1. Cenę  ofertową  (cenę  brutto)  należy  przedstawić  w  złotych  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.

                - 9.2. Stawki  i  ceny  wniesione  przez  wykonawcę  są  stawkami  i  cenami  stałymi         w  okresie  realizacji  umowy  i  nie  będą  podlegały  w  tym  okresie  żadnej  waloryzacji.

                - 9.3. Zamawiający  w  celu  ustalenia , czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę                   w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  zwraca  się  do  wykonawcy  o  udzielenie              w  określonym  terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ        na  wysokość  ceny.

                - 9.4. Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy , który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  potwierdza , że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.

                - 10. Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie  oraz  sposób  oceny  ofert.

                - 10.1. Przy  ocenie  wykonawców  zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi  kryteriami  i  ich  znaczeniem  (wagami) :

                - a) cena  ofertowa – 100%

                - 10.2. Oferty  będą  oceniane  w  odniesieniu  do  najkorzystniejszych  warunków  przedstawionych  przez  wykonawców  w  zakresie  kryterium  ceny. Oferta  wypełniająca      w  najwyższym  stopniu  wymagania  określonego  kryterium , otrzyma  100  punktów. Pozostałym  wykonawcom , spełniającym  wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  proporcjonalnie  mniejsza  liczba  punktów.

                - 10.3. Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta  z  najniższą  ceną  ofertową.

                - 10.4. W  toku  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.

                - 10.5. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy, którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie – Prawo  zamówień  publicznych  oraz  w  SIWZ  i  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w  oparciu  o  podane  kryteria  wyboru.

                - 11. Informacje  o  formalnościach , jakie  powinny  zostać  dopełnione  przy  wyborze

                - oferty  w  celu zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.

                - 11.1. Zamawiający  powiadomi  o  wynikach  postępowania  wszystkich  wykonawców, którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia. Wybranemu  wykonawcy  zamawiający  określi  miejsce  i  termin  podpisania  umowy.

                - 11.2. Umowa  zostanie  zawarta  w  terminie  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  wyboru  oferty.

                - 11.3. Warunki  umowy  określa  wzór  umowy , który  zawarty  jest  w  Rozdziale  V.

                - 11.4. Wykonawcy  występujący  wspólnie  przed  podpisaniem  umowy  przedłożą  zamawiającemu  umowę  regulującą  współpracę  tych  wykonawców  zawierającą  co  najmniej  : okres  ważności  umowy , sposób  ich  współdziałania , zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  przez  każdego  z  nich, zasady  odpowiedzialności  (wymagana  solidarna  odpowiedzialność).

                - 12. Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

                - 12.1. Zamawiający  przewiduje  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy , które  służyć  będzie  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy. Jeżeli  wykonawca  jest  jednocześnie  gwarantem , zabezpieczenie  służy  także  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  jakości.

                - 12.2. Od  wykonawcy , którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  wymagane  będzie  wniesienie  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  7%  ceny  ofertowej  przedstawionej  przez  wykonawcę.

                - 12.3. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  w  następujących  formach:

                - a) pieniądzu;

                - b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy

                - oszczędnościowo – kredytowej  z  tym , że  poręczenie  kasy  jest  zawsze

                - poręczeniem  pieniężnym;

                - c) gwarancjach  bankowych;

                - d) gwarancjach  ubezpieczeniowych;

                - e) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty , o  których  mowa  w  art.6b ust.5

                - pkt. 2 ustawy  z  dnia  9  listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji

                - Rozwoju  Przedsiębiorczości.

                - 12.4. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek  bankowy wskazany  przez  zamawiającego.

                - 12.5. Zmiana  formy  zabezpieczenia :

                - a) w  trakcie  realizacji  umowy  wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy

                - zabezpieczenia  na  jedną  lub  kilka  form , o  których  mowa  w  pkt. 12.3;

                - b) zmiana  formy  zabezpieczenia  jest  dokonywana  z  zachowaniem  ciągłości

                - zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego  wysokości.

                - 12.6. Zwrot  zabezpieczenia :

                - a) zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia

                - wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  zamawiającego  za  należycie

                - wykonane;

                - b) kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady

                - lub  gwarancji  jakości  nie  może  przekraczać  30%  wysokości  zabezpieczenia;

                - c) kwota , o  której  mowa  w  pkt. b)  jest  zwracana  nie  później  niż  w  15  dniu

                - po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancji  jakości.

                - 13. Istotne  dla  stron  postanowienia , które  zostaną  wprowadzone  do  treści

                - zawieranej  umowy.

                - Informacje  dotyczące  istotnych  postanowień , wprowadzone są do projektu umowy

                - zawartego  w  Rozdziale  V  SIWZ.

                - 14. Środki  ochrony  prawnej.

                - 14.1. W  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcom , a także  innym  osobom, których  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych, przysługują  środki  ochrony  prawnej  przewidzianej  w  dziale  VI  ustawy.

                - 14.2. Wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu , czynności  podjętych  przez  zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz  w przypadku  zaniechania  przez  zamawiającego  czynności  do  której  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy , można  wnieść  pisemny  protest  do  zamawiającego.

                - 14.3. Protest  wnosi  się  w  terminie  7  dni  od  dnia , w którym  powzięto  lub  można  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego  wniesienia. Protest  uważa  się  za  wniesiony  z  chwilą, gdy  dotarł  on  do  zamawiającego  w  taki  sposób , że  mógł  zapoznać  się  z  jego  treścią.

                - 14.4. Protest  powinien  wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego , a  także  zawierać  żądanie , zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  uzasadniających  wniesienie  protestu.

                - 14.5. Wniesienie  protestu  jest  dopuszczalne  tylko  przed  zawarciem  umowy.

                - 14.6. Zamawiający  odrzuca  protest  wniesiony  po  terminie, wniesiony  przez  podmiot  nieuprawniony  lub  protest  niedopuszczalny  na  podstawie  art.181 ust. 6  ustawy.

                - 14.7. Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Rozdział II

Opis  przedmiotu  zamówienia.

1. Przedmiotem  zamówienia  jest : budowa środowiskowej hali  widowiskowo - sportowej  przy  Zespole  Szkół  w  Nowym  Mieście  nad  Wartą.

2. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  następujące  prace  zgodnie z  przedmiarem robót :

- stolarka drzwiowa , okienna

- ścianki działowe

- elewacja : tynki zewnętrzne , okładziny,

- tynki i okładziny wewnętrzne,

- malowanie ścian , sufitów

- izolacje cieplne

- elementy ślusarsko – kowalskie, balustrady,

- posadzki , podłogi, pomosty

- wyposażenie sali wraz z montażem,

- droga wewnętrzna, ciąg pieszo – jezdny,

- ogrodzenie działki,

- wyposażenie – nagłośnienie

- wyposażenie sportowe,

- zewnętrzne przyłącze wodociągowe ,

- wewnętrzne instalacje wodociągowe,

- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania ,

- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,

- kotłownia gazowa ,

- wewnętrzna instalacja gazowa ,

- sieć z rur preizolowanych,

- instalacje elektryczne, odgromowe , nagłaśniające

3. Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 45212220-4

4. Zakres  prac  oraz  odpowiedzialność  wykonawcy  w  zakresie  objętym  proponowaną  ceną  ofertową  obejmuje  także :

a) organizację i zagospodarowanie zaplecza  budowy ,

b) zapewnienie  bieżącej  obsługi  geodezyjnej,

c) zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych  prób , badań  i  odbiorów  oraz

ewentualnego  uzupełnienia  dokumentacji  odbiorczej  dla  zakresu  robót

objętych  przedmiotem  przetargu,

d) wykonanie  dokumentacji  powykonawczej,

e) po  zakończeniu  robót  doprowadzenie  pomieszczeń  oraz  terenu  budowy  do

stanu  pierwotnego , demontaż  obiektów  tymczasowych  oraz  uporządkowanie

terenu.

5. Szczegółowe  określenie  i  zakres  przedmiotu  zamówienia  zawierają :

a) przedmiar  robót ,

b) projekt  budowlany,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Rozdział III

Wykaz  wymaganych  dokumentów

1. Zamawiający  żąda :

1.1. Wypełnionego  i  podpisanego  druku  oferty  (zgodnie  z  załączonym  formularzem – Rozdział IV);

1.2. Pełnomocnictwa  dla  jednego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się              o  udzielenie  zamówienia  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  zgodnie  z  art.23  ust.2  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych;

1.3. Oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  zawartych  w  art.22 ust.1  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych  (zgodnie  z  załącznikiem  nr  1);

1.4. Upoważnienia  do  podpisania  oferty – jeżeli  nie  wynika  z  załączonego  odpisu  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej;

1.5. Dowodu  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  lub  kopii  innego  dokumentu  wadialnego.

1.6. Kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  na  podstawie  przedmiaru  robót.

2. W  celu  potwierdzenia , że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania

określonej  działalności  lub  czynności  oraz  nie  podlega  wykluczeniu,

zamawiający  żąda :

2.1. Aktualnego  odpisu  w  właściwego  rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia           o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej , jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej , wystawionego   nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert;

2.2. Oświadczenia , że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków , opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  lub  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie , odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości  wydania  decyzji  organu  podatkowego  (zgodnie  z  załącznikiem  nr  2).

3. W  celu  potwierdzenia  opisanego  przez  zamawiającego  warunku  posiadania

przez  wykonawcę  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania

potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,

zamawiający  żąda :

3.1. Wykazu  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  2004 – 2008 , odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz terminu wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Należy wykazać się przynajmniej dwoma robotami, z których jedna to hala sportowa z zapleczem o powierzchni 1449 m2  i kubaturze 13664 m3 lub większa , wykonana w zakresie minimum, co przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN. Druga to obiekt użyteczności publicznej o wartości minimum 2.000.000,00 PLN;

3.2. Wykazu  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  narzędzi  i  urządzeń, jakimi  dysponuje  wykonawca  (zgodnie  z  załącznikiem  nr  4);

3.3. Wykazu  osób  i  podmiotów , które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych , a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nich  czynności  (zgodnie  z  załącznikiem  nr  5);

3.4. Dokumentów  stwierdzających , że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  posiadają  wymagane  uprawnienia.

Rozdział IV

Druk  oferty

O F E R T A

(formularz ofertowy)

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

NIP : …………………………………….

REGON : ……………………………….

Tel. : …………………………………….

Fax. : ……………………………………

Urząd  Gminy

ul. Poznańska 14

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  dotyczącym  : „Budowa  środowiskowej  hali  widowiskowo – sportowej  przy  Zespole  Szkół  w  Nowym  Mieście  nad  Wartą – etap II ”  opublikowanego  w  siedzibie  zamawiającego , na  stronie  internetowej  oraz     w  BZP :

1. Oferujemy wykonanie  całości  robót  budowlach  objętych  przedmiotem  zamówienia  za wynagrodzeniem  w  wysokości :

Netto : 				……………………………… zł.

Stawka  podatku  VAT :		……………………………….zł.

Brutto  (wraz z  podatkiem  VAT) :	……………………………….zł.

Słownie : ………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy , że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia    i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  przyjmujemy  warunki  w  niej  zawarte.

3. Przedmiot  zamówienia  wykonamy  w  terminie   od  dnia  przekazania  placu  budowy, który  nastąpi  w  ciągu  7  dni  od  dnia  podpisania  umowy  - do  dnia  31  maja  2009  roku.

4. Oświadczamy , że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany      w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

5. Oświadczamy , że  wykonamy  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy  technologicznej , normami  i  obowiązującymi  przepisami.

6. Oświadczamy , że  zawarty  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  projekt  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu            i  terminie  wyznaczonym  przez  zamawiającego.

7. Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są :

Załącznik  nr  1 – Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków

Załącznik  nr  2 – Oświadczenie

Załącznik  nr  3 – Wykaz  wykonanych  robót

Załącznik  nr  4 – Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

Załącznik  nr  5 – Wykaz  osób  i  podmiotów

Załącznik  nr … - …………………………………

Podpis

Miejsce i data : ……………………………………….

………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik  nr  1

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  na  :

„Budowa  środowiskowej  hali  widowiskowo – sportowej

przy  Zespole  Szkół  w  Nowym  Mieście  nad  Wartą – etap II”

ja  (imię  i  nazwisko) :

………………………………………………………………………………………………….,

w  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy :

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa  firmy)

oświadczam , że :

  - Posiadamy  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  zamówienia (art.22 ust.1.pkt. 1) ;

  - Posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny , a  także  dysponujemy  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  (art.22, ust.1  pkt.2) ;

  - Nasza  sytuacja  finansowa  i  ekonomiczna  zapewnia  wykonanie  zamówienia  (art.22, ust 1  pkt. 3) ;

  - Nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  art.23  ustawy  (art.22, ust.1  pkt. 4) ;

  - Spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu  (art.44).

Miejsce i data : ……………………………………….

………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik  nr  2

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Firma : 			………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

oświadcza , pouczona  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.233 § 1 KK , że  nie  zalega  z  uiszczaniem  płatności  we  właściwym  oddziale  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  i  Urzędu  Skarbowego  oraz , że  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków , opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  uzyskała  zgodę  na  zwolnienie , odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  należności.

Miejsce i data : ……………………………………….

………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik  nr  3

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ  WYKONANYCH  W OKRESIE 2004-2008 ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z PKT. 4.1.d) SIWZ

(minimum  dwa  zamówienia)

| Nazwa zadania – opis zamówienia i zakres realizacji | Zamawiający (nazwa, adres) | Wartość zamówienia | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

Miejsce i data : ……………………………………….

………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik  nr  4

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ  NIEZBĘDNYCH DO  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  NARZĘDZI  I  URZĄDZEŃ

Należy  podać  informacje  o  posiadanym  sprzęcie, do  którego wykonawca  ma  dostęp

na  dzień  składania  ofert , przeznaczonym do realizacji przedmiotowego  zamówienia :

| Narzędzia i urządzenia | Liczba jednostek |
| --- | --- |

Oświadczam , że  sprzęt  wymieniony  w  niniejszym  załączniku  będzie  wykorzystywany podczas  realizacji  zamówienia.

Miejsce i data : ……………………………………….

………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik  nr  5

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY  WYKONAWCY

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Posiadane kwalifikacje | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

Miejsce i data : ……………………………………….

………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Rozdział V

Projekt  umowy

UMOWA  NR  …………………..

zawarta  w  dniu …………………… w  Nowym  Mieście  nad  Wartą

pomiędzy ………………………………………………..,

z siedzibą w ……………………………………………………………………………

zwaną  dalej  „zamawiającym”, reprezentowaną  przez :

…………………………………………………………………………………………

a :

…………………………………………………………..

z siedzibą  w  …………………………………………...

zwaną  dalej  „wykonawcą” , reprezentowana  przez :

…………………………………………………………..

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  na  zadanie : „Budowa  środowiskowej  hali  widowiskowo – sportowej  przy  Zespole  Szkół  w  Nowym  Mieście  nad  Wartą – etap II” , została  zawarta  umowa  o  następującej  treści.

§ 1

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  na  rzecz  zamawiającego  „Budowy  środowiskowej  hali  widowiskowo – sportowej  przy  Zespole  Szkół  w  Nowym  Mieście  nad  Wartą – etap II”

Zakres  robót – według  Dokumentacji  Projektowej , Specyfikacji  technicznej                         i  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.

Realizacja  robót  prowadzona  będzie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami , polskimi  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  należytą  starannością  w  ich  wykonywaniu, bezpieczeństwem , dobrą  jakością  i  właściwą  organizacją.

§ 2

Na  przedmiot  umowy  określony  w  § 1  składa  się  zakres rzeczowy  zgodny  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  :

- stolarka drzwiowa , okienna

- ścianki działowe

- elewacja : tynki zewnętrzne , okładziny,

- tynki i okładziny wewnętrzne,

- malowanie ścian , sufitów

- izolacje cieplne

- elementy ślusarsko – kowalskie, balustrady,

- posadzki , podłogi, pomosty

- wyposażenie sali wraz z montażem,

- droga wewnętrzna, ciąg pieszo – jezdny,

- ogrodzenie działki,

- wyposażenie – nagłośnienie

- wyposażenie sportowe,

- zewnętrzne przyłącze wodociągowe ,

- wewnętrzne instalacje wodociągowe,

- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania ,

- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,

- kotłownia gazowa ,

- wewnętrzna instalacja gazowa ,

- sieć z rur preizolowanych,

- instalacje elektryczne, odgromowe , nagłaśniające

§ 3

Zamawiający  zobowiązuje  się  przekazać  teren  budowy  w  ciągu  7  dni  po  podpisaniu  umowy.

§ 4

1. Termin  rozpoczęcia  prac  strony  ustalają  na  dzień  protokolarnego  przekazania  placu  budowy.

2. Termin  zakończenia  całości  prac  strony  ustalają  zgodnie  na  dzień  31  maja  2009  roku.

§ 5

1. Zamawiający  powierza  funkcję  Inspektora  Nadzoru  w  osobie :……………………........

……………………………………………………………………………………………….....,

działającego  w  granicach  umocowania  określonego  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r. – Prawo  budowlane  (Dz.U. z 2003 r. , Nr 207, poz.2016  ze  zmianami).

2. Wykonawca  ustanawia  Kierownika  Budowy  w  osobie : ………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..,

adres : …………………………………………………… , telefon : ………………………….

§ 6

1. Wartość   robót    wraz   z    podatkiem  VAT   jest   określona   na   kwotę   w   wysokości :

………………………. (słownie : ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………).

2. Na  wyżej  wymienioną  kwotę  składają  się  poszczególne  elementy  zamówienia              z  następującymi  cenami  wraz  z  podatkiem  VAT :

-

-

-

-

-

3. Podstawę  do  określenia  wyżej  wymienionych  cen  stanowi  Dokumentacja  Projektowa  i  Kosztorys  Robót.

4. Kwota  określona  w  ust.1  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania.

5. Rozliczenia  za  roboty  będą  odbywały  się  po  dokonaniu  odbioru  poszczególnych  elementów  robót. Ceny  robót  nie  będą  podlegały  rewaloryzacji  ze  względu  na  inflację.

6. Wszelkie  roboty  nie  objęte  niniejszą  umową , tzn. nie  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  i  w  ust.2  niniejszego  paragrafu, których  nie  można  było  przewidzieć ,           a  których  wykonanie  jest  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy , wykonawca zobowiązany  jest  wykonać  na  podstawie  protokołu  konieczności  potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  i  zaakceptowane  przez  Zamawiającego. Roboty  te  rozliczane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawcę               i  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego , następnie  podpisane  odrębną  umową.

7. Wartość  robót  dodatkowych  nie  może  przekroczyć  20%  kwoty  określonej  w  ust.1 , przez  cały  czas  trwania  umowy.

8. Bez  uprzedniej  zgody  zamawiającego  wykonywane  mogą  być  jedynie  prace  niezbędne  ze  względu  na  niebezpieczeństwo  lub  konieczność  zapobieżenia  awarii.

9. Kosztorysy  na  prace  dodatkowe  będą  opracowywane    zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  lipca  1996 r. (M.P.              z 09.08.1996 r. , Nr 48, poz.461)  w  oparciu  o  następujące  założenia :

- stawki  robocizny , koszty  ogólne , koszty  zakupu  i  zysk , tak  jak  określone  zostały        w  ofercie ,

- ceny  materiałów  i  ceny  sprzętu  zostaną  przyjęte  z  „Informatorów SEKOCENBUD” (wartości  średnie). Dla  materiałów  będą  przyjmowane  ceny  z  miesiąca  w  którym  były  zakupione , dla  sprzętu  będą  przyjmowane  ceny  z  miesiąca  w  którym  sprzęt  był  używany ,

- podstawą  do  ustalania  kosztorysowych  nakładów  rzeczowych  będą  odpowiednie  Katalogi  Nakładów Rzeczowych  (KNR-y).

§ 7

1. Płatności  będą  dokonywane  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  i  protokołu  odbioru  wykonanych  w  tym  okresie  robót.

2. Ostateczne  rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi  w  oparciu  o  fakturę  końcową  wystawioną  na  podstawie  protokołu  końcowego  robót, płatna  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania  przez  zamawiającego.

§ 8

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  zadania  będącego  przedmiotem  umowy  zgodnie  z  technologią  wskazaną  przez  projektanta  w  dokumentacji  technicznej.

§ 9

1. Wykonawca  bez  odrębnego  wynagrodzenia  doprowadzi  wodę  i  energię  elektryczną  na  teren  budowy, stosownie  do  potrzeb  budowy.

2. Wykonawca  na  własny  koszt  zamontuje  liczniki  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  będzie  ponosił  koszty  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  w  okresie  realizacji  robót.

3. Wykonawcę  obciążają  koszty  utrzymania  budowy  oraz  konserwacji  urządzeń  obiektów  tymczasowych  na  terenie  budowy.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  strzec  mienia  wymienionego  w  protokole  przekazania  placu  budowy, zabezpieczyć  i  oznakować  roboty , dbać  o  stan  techniczny                          i  prawidłowość  oznakowania  przez  cały  czas  realizacji  zadania  oraz  zapewnić  warunki  bezpieczeństwa.

5. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  utrzymywał  teren  budowy  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz  będzie  usuwał  i  składował  wszelkie  urządzenia  pomocnicze , zbędne  materiały, odpady  i  śmieci  oraz  niepotrzebne  urządzenia  prowizoryczne.

6. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować teren  budowy         i  przekazać  go  zamawiającemu  w  dniu  odbioru  robót.

§ 10

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  własnych.

2. Na  każde  żądanie  zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru  wykonawca  zobowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów : certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną.

§ 11

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  własnymi  siłami  pełny  zakres  rzeczowy  robót.

2. Dopuszcza  się , aby  roboty  specjalistyczne , do  których  wykonania  wykonawca  nie  ma  przygotowania  techniczno – organizacyjnego , były  wykonywane  przy  pomocy  podwykonawców.

3. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełna  odpowiedzialność  za  roboty , które  wykonuje  przy  pomocy  podwykonawców  i  przyjmuje  wobec  nich  funkcję  koordynacyjną.

4. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  następujące  obowiązki  szczegółowe :

a) informowania  Zamawiającego  o  koniczności  wykonania  robót  dodatkowych                   i  zamiennych  w  terminie  7  dni  od  stwierdzenia  konieczności  ich  wykonania,

b) informowania  Inspektora  Nadzoru  o  terminie  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu.

Jeżeli  wykonawca  nie  poinformuje  o  tych  faktach :

- będzie  zobowiązany  do  odkrycia  robót  lub  wykonania  otworów  niezbędnych  do  zbadania  robót , a  następnie  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego

- w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót – naprawienia  ich  lub  doprowadzenia  do  stanu  poprzedniego.

§ 12

1. Strony  postanawiają , że  odpowiedzialność  Wykonawcy  za  wady  przedmiotu  umowy  zostanie  rozszerzona  poprzez  udzielenie  pisemnej  gwarancji.

2. Wykonawca  udziela  36-miesięcznej  gwarancji  na  wykonane  przez  siebie  roboty.

3. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wypełnioną  kartę  gwarancyjną  w  dniu  odbioru  robót.

§ 13

Wykonawca  zapłaci  kary  umowne  Zamawiającemu  w  wysokości  0,05%  całkowitej  wartości  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki , jeżeli  ukończenie  jest  późniejsze  niż  wymagany  termin  ukończenia. Całkowita  kwota  kar  umownych  nie  może  przekraczać  10%  ceny  kontraktu. Zamawiający  może  odliczyć  kary  umowne  od  płatności  należnych  Wykonawcy. Zapłata  kar  umownych  nie  wpływa  na  zobowiązania  Wykonawcy. Jeśli  termin  ukończenia  zostanie  przedłużony  po  tym , jak  zostały  zapłacone  kary  umowne, Zamawiający  dokona  korekt  w  przyszłych  płatnościach  za  wszelkie  nadpłaty  kar  umownych  przez  wykonawcę.

§ 14

1. Odbiory  częściowe  oraz  odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Inspektora  Nadzoru  oraz  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  w  dzienniku  budowy  w  ciągu  7  dni  od  daty  zgłoszenia. Komisyjny  odbiór  końcowy  robót  zorganizowany  będzie  przez  Zamawiającego  w  terminie  14  dni  do  daty  zgłoszenia  i  potwierdzenia  gotowości  wykonywanych  robót  do  odbioru  przez  Inspektora  Nadzoru.

2. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady , to  Zamawiającemu  przysługują  następujące  uprawnienia :

a) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia , może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,

b) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodne  z  przeznaczeniem , Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  żądać  wykonania  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi.

3. Strony  postanawiają, że  będzie  spisany  protokół  z  czynności  odbioru , zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru, jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  przy  odbiorze  wad.

4. Strony  ustalają  następujące  postanowienia  szczegółowe  w  sprawie  procedury  odbioru :

- odbiór  przeprowadzony  zostanie  na  podstawie  ustalonego  z  Zamawiającym  trybu  roboczego  po  uprzednim  przedłożeniu  protokołów  odbiorów  częściowych , zaktualizowanej  dokumentacji  powykonawczej , atestów  dotyczących  materiałów                 i  urządzeń.

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz   do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych  poprzednio  robót  jako  wadliwych.

6. Po  protokolarnym  stwierdzeniu  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  oraz        w  okresie  gwarancji, rozpoczynają  swój  bieg  terminy  na  zwrot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, o  którym  mowa  w  § 15  niniejszej  umowy.

7. Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru , jeżeli  w  czasie  tych  czynności  ujawniono  istnienie  takich  wad, które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem - aż  do  czasu  usunięcia  tych  wad.

§ 15

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  7%  ceny  ofertowej  przedstawionej  w  ofercie  z  zaokrągleniem  do  pełnych  100,00 zł., co  stanowi  kwotę : ………………………… (słownie : ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….)

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  powinno  być  wniesione  w  formie  pieniądza , poręczeń  bankowych , gwarancji  bankowych , gwarancji  ubezpieczeniowych , poręczeń  udzielanych  przez  podmioty , o  których  mowa  w  art.6 , ust.3 pkt 4 lit.b  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000 roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.

3. Wniesione  przez  Wykonawcę  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  przeznaczone  jest  na :

- 25%  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi ,

- 75%  na  zabezpieczenie  zgodnego  z  umową  wykonania  robót.

4. Jeżeli  w  toku  realizacji  przedmiotu  umowy  ustalona  w  § 6  wartość  przedmiotu  umowy  ulegnie  zwiększeniu , zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  należy  zwiększyć  odpowiednio.

§ 16

1. Wykonawca  w  imieniu  swoim  i  zamawiającego  zapewni  następujące  ubezpieczenia  pokrywające  okres  od  daty  rozpoczęcia  do  zakończenia  projektu :

a) ubezpieczenie  od  zniszczenia  własności  prywatnej  osób  trzecich  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wysokości  …………………. PLN  za  jedno  zdarzenie,

ubezpieczenie  na  wypadek  śmierci  lub  kalectwa  spowodowanego  przez  Wykonawcę         w  stosunku  do  osób  upoważnionych  do  przebywania  na  placu  budowy  oraz  w  stosunku  do  osób  które  nie  przebywają  na  placu  budowy  w  wysokości …………… PLN  za  jedno  zdarzenie ,

c) ubezpieczenie  od  zniszczenia  robót  i  materiałów  podczas  budowy  w  wysokości  ……………….. PLN  za  jedno  zdarzenie.

2. Polisy  oraz  dokumenty  ubezpieczeniowe  powinny  być  przez  wykonawcę  przedstawione  do  akceptacji  Zamawiającemu  przed  datą  rozpoczęcia  podaną  w  umowie  i  następnie  przedstawione  na  każde  żądanie  Zamawiającego.

3. Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  którejkolwiek  z  żądanych  polis  i  dokumentów  ubezpieczeniowych , to  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową  w  celu  uzyskania  ubezpieczenia  o  którym  mowa  w  ust.1 , a  koszty  jakie  poniósł  opłacając  składki  ubezpieczeniowe  będą  podlegały  potrąceniu  z  płatności  należnych  Wykonawcy , a  jeżeli  nie  należą  się  żadne  płatności , to  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zwrotu  tych  kosztów.

4. Poprawki  do  warunków  ubezpieczenia  mogą  być  dokonane  jedynie  za  zgodą  Zamawiającego.

5. Obie  strony  będą  przestrzegać  warunków  polis  ubezpieczeniowych.

§ 17

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażona  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  takiej  zmiany.

2. Niedopuszczalna  jest  jednak  pod  rygorem  nieważności  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  oraz  wprowadzenie  nowych  postanowień  do  umowy  niekorzystnych  dla  Zamawiającego , jeżeli  przy  ich  uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty, na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy, chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności , których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.

§ 18

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści  tytułu  XV  Kodeksu  Cywilnego  stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  podanych  niżej  przypadkach.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy :

a) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej , że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym , czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy; odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  miesiąca od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach ,

b) w  razie  upadłości  lub  rozwiązania  firmy  Wykonawcy,

c) gdy  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,

d) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich , pomimo  wezwania  Zamawiającego  złożonego  na  piśmie,

e) Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  trwa  dłużej  niż  1  miesiąc.

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego oświadczenia  i  powinno  zawierać  uzasadnienie. Zawiadomienie  powinno  być  przekazane  Wykonawcy  co  najmniej  14  dni  przed  terminem  odstąpienia.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy , Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki :

a) w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy , Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku , według  stanu  na  dzień  odstąpienia,

b) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym , na  koszt  tej  strony , która  odstąpiła  od  umowy,

c) Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów , konstrukcji  lub  urządzeń , które  nie  mogą  być  wykorzystane  przez  niego  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  niniejszą  umową , jeżeli  odstąpienie  nastąpiło  z  przyczyn  niezależnych  od  niego.

5. Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  roboty  przerwane  oraz  roboty  zabezpieczające , jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn , za  które  wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  oraz  niezwłocznie , a  najpóźniej              w  terminie  30  dni , usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  zaplecza  przez  niego  dostarczone  lub  wniesione.

6. Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn , za  które  Wykonawca  nie  odpowiada , zobowiązany  jest  do :

a) dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty, które  zostały  wykonane  do  dnia  odstąpienia,

odkupienia  materiałów , konstrukcji  lub  urządzeń  określonych  w  § 14 pkt. c  niniejszego  paragrafu  umowy,

c) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  terenu  budowy.

§ 19

1. W  razie  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  o  wykonanie  robót  w  sprawie  zamówienia  publicznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przede  wszystkim  do  wyczerpania  drogi  postępowania  reklamacyjnego ,

2. Reklamacje  wykonuje  się  poprzez  skierowanie  konkretnego  roszczenia  do  Zamawiającego.

3. Zamawiający  ma  obowiązek  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  przez  Wykonawcę  roszczenia  w  terminie  21  dni  od  daty  zgłoszenia  roszczenia.

4. W  razie  odmowy  przez  Zamawiającego  uznania  roszczenia  Wykonawcy , względnie  nie  udzielenia  odpowiedzi  na  roszczenie  w  terminie , o  którym  mowa  w  ust.3 , Wykonawca  uprawniony  jest  do  wystąpienia  na  drogę  sądową.

5. Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest  właściwy  dla  Zamawiającego  Sąd  Powszechny.

§ 20

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  umową  stosuje  się  przepisy  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych , Kodeksu  Cywilnego  oraz  w  sprawach  procesowych  przepisy  Kodeksu  Postępowania  Cywilnego.

§ 21

Umowę  niniejszą  sporządza  się  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach , w  tym : dwa  egzemplarze  dla  Zamawiającego , jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							                WYKONAWCA