Część 4: WZÓR UMOWY

UMOWA – wzór zawarta dnia pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Wartą z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14 63-040 Nowe Miasto nad Wartą NIP 786-16-23-752, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Pana Aleksandra Podemskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Mnich a Firmą: z siedzibą w zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie: została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. : „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.” zwane dalej przedmiotem umowy. Szczegółowy zakres prac precyzują przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa. Integralną część umowy stanowią: oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa, karta gwarancyjna. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. § 2 Strony ustalają terminy realizacji zadania: rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy, zakończenie: 10 czerwca 2020 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zintensyfikowania prac oraz do bezwarunkowego dopełnienia umownego terminu wykonania. 3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru) wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje również wszelkie zgłoszenia do odpowiednich instytucji, organów z powiadomieniem o zakończeniu prowadzonych prac – jeśli takie są wymagane. § 3 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. § 4 Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego wykonywać będzie inspektor nadzoru …………………………………………………… Pracami, o których mowa w § 1 ust. 1 z ramienia Wykonawcy kierować będzie ………………………………………………….. spełniający warunki do kierowania tego rodzaju pracami, określone przepisami ustawy powołanej w § 4 ust. 5 3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzenia stopnia ich zaawansowania. 4.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………. 5. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), zgodnie z którymi pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studnia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będących instytucją kultury. 6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przełożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i uprawnienia wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. § 5 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót: a) trzy odbiory częściowe – polegające na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych robót części przedmiotu Umowy, według harmonogramu rzeczowego stanowiącego załącznik do SIWZ; b) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy. 2. W odbiorze robót częściowym uczestniczą Wykonawca, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego; w odbiorze końcowym Wykonawca, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel WUOZ w Poznaniu. 3. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pisemnie Zamawiającemu, informując również o niniejszym inspektora nadzoru. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, uwzględniając zapisy ust. 6 i 7, a także zapisy § 2 ust. 2 umowy. 4. Terminy rozpoczęcia odbiorów: w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru. 5. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami: a) odbiór częściowy – w ciągu 2 dni od daty rozpoczęcia, b) odbiór końcowy – w ciągu 5 dni od daty rozpoczęcia. 6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru częściowego podpisują Wykonawca, Zamawiający (bądź ich przedstawiciele), Inspektor nadzoru, natomiast protokoły odbiorów końcowych podpisują Wykonawca, Zamawiający (bądź ich przedstawiciele), inspektor nadzoru oraz przedstawiciel WUOZ w Poznaniu. 7. Dodatkowo będą spisane protokoły z wykonanych zadań: - potwierdzający oczyszczenie terenu zabytkowego parku z powalonych i połamanych drzew, wywrotów i karp, - potwierdzający nasadzenia drzew, krzewów i bylin, - potwierdzający wykonanie pielęgnacji drzew, - potwierdzający odtworzenie zniszczonych alejek parkowych. 8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych, w tym zaświadczenia szkółki, atesty i gwarancje producentów wykorzystanych materiałów. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to : - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia. 10. Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika z zapisu w protokole odbioru. 11. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru, b) żądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad. 12. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 13. Protokół częściowy – jest podstawą do wystawienia faktury częściowej, przy uwzględnieniu zapisów § 10 umowy w zakresie płatności częściowych. 14. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej, przy uwzględnieniu zapisów § 10 umowy w zakresie płatności końcowej. 15. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, niezależnie od dokumentu karty gwarancyjnej, stanowić będzie dokument gwarancyjny na roboty budowlane oraz prace związane z nasadzeniem roślin oraz utrzymaniem ich żywotności. § 6 Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie parku, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu umowy do czasu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uporządkowania terenu budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) po zakończeniu każdego etapu robót. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace i roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów, 7. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z pracownikami wykonującymi prace i roboty określone w ust. 5. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion i nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę w terminie wskazanym w ust. 7 traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych określonych w § 13 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót oraz kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji wiążącej dla stron umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i przedłożenie ich w tym terminie do akceptacji inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. Wyliczone w tym kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z ceną przedstawioną w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Harmonogram będzie opracowany w układzie kwartalnym i będzie zawierał wskazanie zorganizowanych poszczególnych elementów przedmiotu umowy umożliwiających dokonanie częściowych odbiorów i płatności. Ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego, jednak nie częściej niż 1 raz na dwa miesiące § 7 Wykonawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywanych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zobowiązuje się do stałego posiadania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony stanowią załącznik nr 2 do umowy. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oryginału nowej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w wymaganym niniejszą umową zakresie, w terminie 3 dni poprzedzającym datę wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, po sporządzeniu protokołu stanu zaawansowania robót budowlanych, na dzień odstąpienia. § 8 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji technicznej. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. § 9 Wykonawca może /nie może powierzyć wykonanie/a części zamówienia, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane podwykonawcy. W przypadku korzystania przy wykonaniu części przedmiotu zamówienia z udziału podwykonawców Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: zakresu robót przewidzianych do wykonania, terminów realizacji, wynagrodzenia i terminów płatności, rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, zakresu obowiązków i uprawnień stron, kar umownych. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy: niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz w ust. 4., b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Postanowienia ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem Wykonawca. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniedbania, uchybienia i zaniedbania jego własne. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. § 10 Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokości: brutto ………………….. zł (słownie: ……………………...) w tym podatek VAT od towarów i usług stanowi kwotę: ………………… zł (słownie: ……………………..) wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ………………… zł, (słownie: ……………………………..). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu umowy, wynikające z postanowień umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, dokumentacji przetargowej, jak również inne koszty, a w szczególności: Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w oparciu o niżej wymienione składniki kalkulacyjne, tj.: 1) stawka roboczogodziny (Rg) - ……………. PLN 2) wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) - ……………. % od R + S 3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz) - ……… % od M 4) wskaźnik zysku (Z) - ………. % od R + S + Ko Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego BS Środa Wlkp. Nr 37 9085 0002 0030 0000 0172 0001 na konto Wykonawcy ………………………………………..… Nie przewiduje się wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. Rozliczenie za wykonanie Umowy będzie następowało etapowo. Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Kwoty płatności będą określane na podstawie wykazu wartości poszczególnych robót podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (Załącznik nr 3 do Umowy). Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi: - Wykonawca wystawi trzy faktury częściowe oraz fakturę końcową, Powyższe powinno być zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i doręczanych Zamawiającemu zgodnie z zapisem ust. 1, zgodnych z postępem Robót zatwierdzonych przez Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz zapisami niniejszej Umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zakończonych elementów robót według elementów opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robót, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Fakturowanie odbędzie się w następujący sposób: - pierwsza faktura częściowa dotycząca pierwszego etapu harmonogramu rzeczowego zostanie dostarczona do Zamawiającego do dnia 14 listopada 2019 r., - druga i trzecia faktura częściowa dotycząca drugiego etapu harmonogramu rzeczowego zostanie dostarczona do Zamawiającego do dnia 10 czerwca 2020 r. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy robót objętych fakturowaniem częściowym wynosić będzie równowartość 95 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 10 umowy. Pozostałe 5% wartości wynagrodzenia zostanie zafakturowane fakturą końcową (zapłata końcowego wynagrodzenia). Warunkiem zapłaty końcowego wynagrodzenia Wykonawcy jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. Zamawiający dokona każdej zapłaty za realizację Umowy pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania Umów/Umowy zgodnie z § 9 Umowy. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w niniejszej Umowie. § 11 Jeżeli w toku wykonywania umowy wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) lub robót zamiennych, należy poinformować o tym Zamawiającego, który wszystkie działania musi uzgodnić z Konserwatorem Zabytków oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. § 12 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 tj. …………………….. zł Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w: ………………………….. Jeżeli wykonawca wykona roboty zgodnie z umową 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonanych robót, 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie końcowym rękojmi. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 147, 148, 149, 150, 151. § 13 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 10% tego wynagrodzenia. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 5 % tego wynagrodzenia. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 2 % tego wynagrodzenia. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% należnego im wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 5 % tego wynagrodzenia. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zamiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 5 % tego wynagrodzenia. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 5 % tego wynagrodzenia. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 5 % tego wynagrodzenia. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu kopii umów pracowników zatrudnionych u Wykonawcy/Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności określone w § 6 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przewyższać 5 % tego wynagrodzenia. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu, o których mowa w § 6 ust. 9 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej staje się wymagalna z upływem 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. § 14 Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu zgodnie z ofertą gwarancji na okres ............. miesięcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru końcowego. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji na nasadzone rośliny oraz na zastosowane materiały i wykonane prace oraz na pielęgnację trawników do drugiego skoszenia, zachowanie żywotności nasadzonych roślin (aby nie były chore, uschnięte, przyjęły się i rokowały szanse na prawidłową wegetację) od dnia następnego po dniu, w którym sporządzono protokół końcowy odbioru robót, o którym mowa w § 5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. O ujawnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wady. Usunięcie wady musi być stwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W każdym przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo skorzystać – bez utraty gwarancji – na koszt Wykonawcy z instytucji zastępczego usunięcia wad. Zamawiający może wykonać uprawnienie przewidziane w zdaniu poprzednim wraz z bezskutecznym upływem terminu, pisemnie wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania lub należytego wykonania robót objętych gwarancją lub rękojmią. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 Umowy do dnia zastępczego usunięcia wad. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik do umowy. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. § 15 Poza przypadkami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego i § 7 ust. 3 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od przekazania placu budowy lub przerwał roboty na okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie rozpoczął lub nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego. Odstąpienie w takich przypadkach może nastąpić w terminie 7 dni po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do rozpoczęcia lub wznowienia prac. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Rozwiązano firmę Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o rozwiązaniu firmy lub zajęciu majątku Wykonawcy. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową wadliwie albo w sposób niezgodny z niniejszą umową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robót w sposób prawidłowy, zgodnie z umową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy, W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. § 16 Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 ust. 1 oraz określonymi w niniejszej umowie. Poza przypadkami określonymi w ust.1 zmiany postanowień niniejszej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodowała zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku uiszczonego przez Wykonawcę; ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy w przypadku: działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac; zaistnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy; konieczności uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień lub pozwoleń, wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.; w przypadku dłużej utrzymujących się (powyżej 7 dni) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót; z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności dotyczących konieczności usunięcia braków bądź błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które powodują konieczność wydłużenia terminu realizacji robót; konieczności wykonania robót zamiennych, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia wymagających większości nakładów czasowych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt a) do i) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. zmiana Wykonawcy wynikająca ze skutków połączenia się spółek – art. 494 k.s.h.; zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności: niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy; konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych skutkować będzie poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych; obniżenia wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 będą się odbywały w formie pisemnej pod rygorem nieważności tej zmiany. § 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Kontrasygnata Skarbnika Gminy KARTA GWARANCYJNA OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO Z TYTUŁU GWARANCJI ZA WADY FIZYCZNE Przedmiot karty gwarancyjnej: ………………………………………………………… Data odbioru końcowego: ……………………. Ogólne warunki gwarancji: Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, chyba, że strony postanawiają inaczej. Usterki awaryjne Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego, licząc od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe w wyniku: siły wyższej, szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji lub użytkowania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Po wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków określonych powyżej, a zwłoka spowodowała zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobów ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanych w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej oraz protokołów odbioru poszczególnych elementów zamówienia objętych gwarancją. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do co najmniej jednego, bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy, w każdym roku trwania gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo scedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji na poszczególnych użytkowników. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązujące na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Czas gwarancji: ................. od daty odbioru końcowego. Wykonawca w każdym czasie trwania gwarancji wyraża zgodę na scedowanie przedmiotowej karty gwarancyjnej wraz z wniesionym zabezpieczeniem gwarancyjnym na administratora obiektu. Warunki gwarancji przyjęli: Wykonawca:

# Footnotes

W zależności od oświadczenia zawartego w ofercie