Z A T W I E R D Z A M						       Okonek, dnia 19 września 2006 r.

..................................................................................

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przetarg nieograniczony nr 1/2006/ZP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKONKU UL. LEŚNA 35

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV  :  45261000-4; 45421000-4; 45310000-3

Opracowała:

Anna Kołłątaj

OKONEK 2006

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa w Okonku

Ul. Leśna 45; 64-965 Okonek

Powiat złotowski

Woj. wielkopolskie

Tel/fax (067) 2669017; 2660394

e-mail: spokonek@teclaw.pl

NIP 767-15-40-885

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja dachu budynku Sali gimnastycznej” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016),

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. nr 96 poz. 817),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. nr 151 poz. 1256).

  - Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

C.1 Wykonanie termomodernizacji dachu budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Okonku

Zakres robót do wykonania

1	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku						    51,80 m

2	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku					    14,60 m

3	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

z blachy nie nadającej się do użytku								   45,45 m2

4	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa				 725,58 m2

5	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa				 725,58 m2

6	Odbicie tynków zewnętrznych									    56,70m2

7	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości

1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej				      4,00 m

8	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych

na dachu płaskim										  180,64 m

9	Wywiezienie papy  samochodami   do utylizacji							   55,00 m3

10	Utylizacja papy											       4 ,00 t

11	Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy

siatki na ścianach gr styropianu 15cm								   56,70 m2

12	Wycięcie otworów w płytach dachowych panwiowych pod wywietrzaki dachowe	 		     9,00szt.

13	Montaż wywietrznika dach. - turbina chromoniklowana fi 160 mm z obrobieniem			    3,00 szt.

14	Montaż wywietrznika dach.- turbina chromoniklowana fi 250 mm  z obrobieniem			    6,00 szt.

15	Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu zamontowania nawiewnika ściennego		    7,00 szt

16	Zamontowanie nawietrzaków  ściennych  NP 150 A okrągłych  z anemostatem			    7,00 szt.

17	Izolacje cieplne  płytami styropianowymi FS-20 gr. 20 cm dwustronnie

laminowanym papą z jedna warstwa papy podkładowej termozgrzewalnej

układanej na dachu  wraz z przygotowaniem podłoża						 725,58 m2

18	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  jednowarstwowe					 725,58 m2

19	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy

stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy, boki							   82,45 m2

20	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej					    39,60 m

21	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej					    12,50 m

22	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej						    5,00 szt.

23	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej					      2,40 m

24	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej					    12,60 m

25	Wymiana  okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia

o wym. 80x100 cm										     3,20 m2

26	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy

do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - przyjęto 20% nowych line		  180,64 m

27	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej		    6,00 szt.

28	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik		    4,00 szt.

29	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej							          4,00 pomiar.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

15.11. 2006 r. - Wykonawca w tym terminie całkowicie wykona i zakończy roboty łącznie z usunięciem usterek wynikłych w trakcie odbioru robót.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, WYMAGANE DOKUMENTY:

E.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; posiadają niezbędne uprawnienia, koncesje, zezwolenia;

b) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zamówienia;

c) dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;

d) dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

e) posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia;

f) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177).

E.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków:

a) ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia —nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w dziale „F”; z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił;

b) nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą;

E.3. Wymagane dokumenty:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  - wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru),

  - szczegółowy kosztorys ofertowy,

  - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum),

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania bądź odrzucenie jego oferty.

F. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

F.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w dziale „E” Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177) wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ;

b)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177) wg wzoru określonego w załączniku nr 3 SIWZ;

c)  oświadczenie o udzieleniu na wykonane roboty co najmniej 2 letniej gwarancji jakości oraz rękojmi na okres minimum 2 lat;

d)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub nie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

G.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

G.2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://www.spokonek-bip.teclaw.pl

G.3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres Zamawiającego;

G.4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert;

G.5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Sameć, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni licząc od daty określonej w pkt. J.2.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

I.1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wymienione w dziale „F” z wyjątkiem pkt. F.1. lit. d) i lit. e).

b) szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dane przedstawione w książkach przedmiarów oraz załączniku nr 1 do SIWZ.

I.2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. I.1. dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania bądź odrzucenie jego oferty.

I.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

I.4. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym adresem Zamawiającego, adresem Wykonawcy oraz hasłem: „Sala gimnastyczna Okonek  – nie otwierać przed 03.10.2006 r. godz. 930”. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Oferta powinna być zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

I.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 3). Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

I.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

I.7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

I.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum); w takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców);

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) o reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum; wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);

I.9. Wykonawca w ofercie wskaże które roboty zamierza powierzyć podwykonawcom

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

J.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 03 października 2006 r., do godz. 930. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

J.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 października 2006 r., o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego (gabinet dyrektora).

J.3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

K.1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. nr 97 poz. 1050), cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.

K.2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

K.3. Cenę oferty należy obliczyć:

a) na podstawie przedmiarów robót. Cena oferty powinna wynikać z zestawienia zbiorczego kosztów (ZZK). ZZK ma zawierać ceny poszczególnych branż i rodzajów robót wynikające ze szczegółowego kosztorysu ofertowego - bez podatku VAT. Do całej sumy wartości netto należy doliczyć wartość podatku VAT – jako odrębną pozycję;

b) końcowe wartości liczbowe (zsumowane pozycje w cenach netto oraz wartość podatku VAT za całkowitą cenę netto) w ZZK i VAT należy podać w pełnych złotówkach, przyjmując następującą zasadę zaokrągleń:

− jeżeli dwie cyfry po przecinku (grosze) mają wartość 50 i powyżej, należy zaokrąglić do pełnej złotówki „w górę”,

− jeżeli dwie cyfry po przecinku (grosze) mają wartość poniżej 50, należy taką końcówkę pominąć.

K.4. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia, błąd w cenie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, a Wykonawca w toku wykonywania robót nie będzie miał prawa dochodzić podwyższenia wynagrodzenia – za zakres robót przewidziany do wykonania w SIWZ, nawet gdyby z tego powodu miał ponieść znaczące straty.

K.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

L.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena ofertowa – 100 % - 100 pkt.

L.2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

a) ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena spośród ofert ważnych

wc =  -------------------------- ----------------------- X 100 pkt.

cena oferty badanej

b) oferta może uzyskać od oceniającego max. 100 punktów,

c) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

L.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

M.1. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

M.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona uzupełnienia lub zmiany.

M.3. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- UMOWY RAMOWE

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE.

Q.1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Q.2. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych, przeznaczonych na remont budynku Sali gimnastycznej

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

S.1. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.spokonek-bip.teclaw.pl

S.2. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:spokonek@teclaw.pl

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej.

Załączniki do specyfikacji

nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”,

nr 2 – oświadczenie w trybie art. 24 Prawa zp,

nr 3 – oświadczenie w trybie art. 22 Prawa zp,

nr 4 – formularz oferty ,

nr 5 – wzór umowy

# Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art.24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.r Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

Miejscowość i data:								……….…………………………...

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

### OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że :

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..................................

Miejscowość i data:

## załącznik Nr 4

### OFERTA

Do Zamawiającego :

………………………………………………………..

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego oferujemy wykonanie zadania określonego w dziale SIWZ za cenę:

| Składowe oceny oferty | Wartości |
| --- | --- |
| Cena wykonania zamówienia | …………………………………………… zł. |
| W tym wartość podatku VAT: | …………………………………………… zł. |

Słownie brutto:……………………………………………………………………………...…………………………

z terminem płatności ………………dni od daty wystawienia faktury.

- Cena wykonania zamówienia określona w pkt. 1 niniejszej oferty została obliczona na formularzu „ Szczegółowy kosztorys ofertowy”

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą realizowane roboty objęte zamówieniem.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.

- Roboty będziemy wykonywać siłami własnymi (zamierzamy zlecić – wykaz robót i informacje o podwykonawcach zawarliśmy w treści oferty )

Niniejsza oferta zawiera …….. zadrukowanych (zapisanych) i ponumerowanych stron

Ofertę podpisali:”

…………………………………………………………			……………………………..

Imię i nazwisko							podpis

………………………………… dnia …………………………2006 r.

# U M O W A  NR  1/2006/ZP

zawarta w dniu ............................. 2006 r. w Okonku pomiędzy:

Szkołą Podstawową w Okonku  z siedzibą w Okonku 64-965 Okonek, ul. Leśna 45 reprezentowaną przez Dyrektora Panią mgr Małgorzatą Sameć zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a......................................................................................................................................................reprezentowanym przez .................................................................................................... zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą ”

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: termoizolacja dachu budynku sali gimnastycznej.

- Do przedmiotu umowy i zamówienia należy w szczególności:

Opis robót do wykonania:

1.	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku						    51,80 m

2	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	`				    14,60 m

3	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

nie nadającej się do użytku									   45,45 m2

4	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa				 725,58 m2

5	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 			 725,58 m2

6	Odbicie tynków zewnętrznych									   56,70 m2

7	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg.

w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej					      4,00 m

8	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	  180,64 m

9	Wywiezienie papy samochodami do utylizacji							   55,00 m3

10	Utylizacja papy											        4,00 t

11	Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki

na ścianach gr styropianu 15cm									   56,70 m2

12	Wycięcie otworów w płytach dachowych panwiowych pod wywietrzaki dachowe			    9,00 szt.

13	Montaż wywietrznika dachowego - turbina chromoniklowana fi 160 mm wraz z obrobieniem	    3,00 szt.

14	Montaż wywietrznika dachowego - turbina chromoniklowana fi 250 mm wraz z obrobieniem	    6,00 szt.

15	Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu zamontowania nawiewnika ściennego		    7,00 szt.

16	Zamontowanie nawietrzaków  ściennych NP 150 A okrągłych z anemostatem			    7,00 szt.

17	Izolacje cieplne płytami styropianowymi FS-20 gr. 20 cm dwustronnie laminowanymi papą

z jedną warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej układanej na dachu wraz

z przygotowaniem podłoża									 725,58 m2

18	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe					 725,58 m2

19	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stal. ocynk. pas nadrynnowy, boki    82,45 m2

20	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej					    39,60 m

21	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej					    12,50 m

22	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej						    5,00 szt.

23	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej					      2,40 m

24	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej					    12,60 m

25	Wymiana  okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wym. 80x100 cm	     3,20 m2

26	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy

do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - przyjęto 20% nowych linek		  180,64 m

27	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 		    6,00 szt.

28	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik		    4,00 szt.

29	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej							           4,00 pomiar

- Nawiązanie umowy następuje na podstawie wybranej przez komisję oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy stosowne pomieszczenia do gromadzenia materiałów będących przedmiotem zamówienia w terminie wskazanym przez Wykonawcę.

- Pobór energii i wody będzie odbywał się na koszt wykonawcy. Rozlicznie nastąpi po zakończeniu robót – wg rzeczywistego zużycia.

- Wykonawca naprawi na swój koszt ewentualne powstałe szkody związane z realizacją prac objętych przedmiotem zamówienia.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac w obiekcie wyznacza się na dzień …. października 2006 r. – po dokonaniu przekazania placu budowy przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin zakończenia całości prac objętych przedmiotem zamówienia określonych w § 1, pkt 2 umowy do 15 listopada 2006 roku.

- Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1, pkt 2 w wysokości …………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………..)

- Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty zakończenia i odbioru końcowego całości prac objętych przedmiotem zamówienia. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, w w/w terminie, po przedłożeniu faktury VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar z tytułu złej jakości wykonanych robót oraz kar umownych naliczonych zgodnie z § 3 pkt. 1a i 1c.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez naszego podpisu na adres: Szkoły Podstawowej w Okonku; Leśna 45; 64-965 Okonek; NIP 767-15-40-885.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami.

§ 3

Z tytułu nie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych:

- 0,3 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót przewidzianych terminem określonym w § 2 pkt 1, 2,

- 50 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy,

- 10 % wartości przedmiotu umowy za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub dokumentacją.

Za nieuzasadnione odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy, Wykonawca może ubiegać się o odszkodowanie do wysokości 50 % wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do odszkodowania jeżeli Wykonawca:

- w ciągu 5 dni od wyznaczonego terminu nie rozpocznie prac,

- zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnienia na piśmie nie realizuje jej przez okres 5 dni,

- przy dwukrotnym upomnieniu na piśmie ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową.

Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie.

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego jeśli poniesiona udokumentowana szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 4

- Na wykonane prac objętych przedmiotem zamówienia Dostawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 2 letniej gwarancji jakości i rękojmi przez okres 36 miesięcy od dnia całkowitego odbioru robót.

- Za wszelkie szkody wynikłe podczas transportu wykonanego towaru odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własny koszt dokona usunięcia uszkodzonych elementów .

§ 5

- Wszystkie materiały winny spełniać warunki określone przepisami prawa, a jakość wykonawstwa winna odpowiadać wymaganym normom.

- Od chwili rozpoczęcia robót, aż do terminu ustalonego w ostatecznym protokole odbioru, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za obiekty i roboty.

- Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni winien usunąć z terenu budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, gruz i śmieci.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w obecności przedstawicieli stron.

- Zamawiający może odmówić przyjęcia robót, gdy występują wady przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu.

- Jeżeli stwierdzone wady są możliwe do usunięcia odbiór robót nastąpi po ich usunięciu.

- Jeżeli wad nie da się usunąć, ale obiekt mimo to mógł być użytkowany, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy jako karę za złą jakość w wysokości 10% wartości elementu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty posiadają wady zmniejszające ich wartość.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Po upływie terminu rękojmi ustalonego w umowie Zamawiający zarządza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót.

- Wykonawca na swój koszt zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekazuje mu informacji o podwykonawcach.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez większych uciążliwości dla funkcjonowania szkoły.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

- Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w wybranej instytucji ubezpieczeniowej z cesją na Zamawiającego w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

    - Wartość robót objętych ubezpieczeniem winna uwzględniać:

      - roboty - od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę wraz z materiałami do ich wykonania,

      - urządzenia budowy, a także sprzęt zgromadzony na budowie przez Wykonawcę (niezbędny do realizacji robót) - do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.

        - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów składek.

§ 6

- Nadzór nad realizacją robót będzie pełnił uprawniony inżynier nadzoru – Pani Anna Kołłątaj, która jest przedstawicielem Zamawiającego i jest upoważniona do wydawania dyspozycji niezbędnych do zgodnej z umową realizacji robót.

- Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie i na każdym odcinku swobodny dostęp do miejsc i robót wynikających z realizacji zamówienia.

- Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym Panią Małgorzatę Sameć.

- Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji.

- Nie rozstrzygnięte spory będą rozpoznawane na drodze postępowania sądowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Nieodłączną częścią niniejszej umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

§ 7

Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnych aneksów pod rygorem jej nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Sprawy sporne dotyczące umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 10

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dostawca, a dwa Zamawiający.

Podpisy stron :

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

...............................................................			.............................................................