Załącznik Nr 8

do projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Okonku

WYDATKI ZWIĄZANE Z

# WIELOLETNIMI  PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

( z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie

poszczególnych programów w latach 2008 – 2010)

### Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

Cele:

  - Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni.

  - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.

  - Jednostka realizująca program:

## Urząd Miasta i Gminy Okonek

  - Okres realizacji programu:

od 1993 – 2010, łączne nakłady finansowe: 12.581.582 zł.

  - Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł.

## Wydatki w latach:

2008                    	   0 zł.

2009	        1.135.000 zł.

2010         	    200.000 zł.

### Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa    zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

  - Cele : Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka

- Jednostka realizująca program:

## Urząd Miasta i Gminy Okonek

- Okres realizacji programu

Lata: 2010 – 2011

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł.

## Wydatki ponoszone w kolejnych latach:

2008                      0 zł.

2009                      0 zł.

2010        1.000.000 zł.

### III   Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku

- Cele: Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009

- Łączne nakłady finansowe: 1.457.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    800.000 zł.

2009 rok –    657.000 zł.

### IV    Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

- Cele: Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009

- Łączne nakłady finansowe: 3.100.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    1.950.000 zł.

2009 rok –    1.150.000 zł.

### V     Budowa hali sportowej  w Lotyniu

- Cele: Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2010

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    200.000 zł.

2009 rok –    900.000 zł.

2010 rok -     900.000 zł.

### VI     Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku.

- Cele: Zakup urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów poruszających się po terenie gminy powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczne nasilenie ruchu spowodowane przebiegiem przez obszar gminy dwóch dróg krajowych wymaga większej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Ponadto wykorzystanie urządzenia przez Straż Miejską w Okonku powinno przynieść także efekt dodatkowy w formie zwiększonych dochodów budżetowych gminy.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2007 – 2008

- Łączne nakłady finansowe: 125.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    75.000 zł.

- Uwagi do projektowanego załącznika uchwały:

W przedstawionym załączniku dokonano przesunięcia realizacji większości zadań o jeden rok co powoduje niezgodność z aktualną uchwałą budżetową  (oraz wydatkami planowanymi w latach 2008-2009). Do końca bieżącego roku budżetowego zostanie zaproponowana zmiana niniejszego załącznika w uchwale budżetowej na 2007 rok, która doprowadzi do zgodności załączników w bieżącym roku, projektowanym roku 2008 oraz kolejnych dwóch latach. Przyczyną dokonania takiej zmiany (w projekcie budżetu) jest z jednej strony prawdopodobny brak rozpoczęcia realizacji   inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (brak informacji o dofinansowaniu zadań jako odpowiedzi na złożony wniosek ze środków krajowych oraz prawdopodobne rozpoczęcie procedur konkursowych w ramach środków unijnych dopiero w 2008 roku)  oraz z drugiej strony uniknięcie zbyt wczesnego wyłączenia z zakresu zadań planowanych do rozpoczęcia w 2007 roku przed ostatecznymi rozstrzygnięciami o terminie uruchomienia konkretnych źródeł dofinansowania projektów.

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2008 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | rok budżetowy 2009 (12+13+14) | z tego źródła finansowania | rok budżetowy 2010 (16+17+18) | z tego źródła finansowania |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 1. | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku | 12.581.582 | - | - | - | - | 1.135.000 | 283.750 | - | 851.250 | 200.000 | 50.000 | - | 150.000 | UmiG w Okonku |
| 2. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 250.000 | - | 750.000 | UmiG w Okonku |
| 3. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku | 1.457.000 | 800.000 | 800.000 | - | - | 657.000 | - | - | 657.000 | - | - | - | - | UmiG w Okonku |
| 4. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku | 3.100.000 | 1.950.000 | 1.365.000 | (A) 585.000 | - | 1.150.000 | 805.000 | (A) 345.000 | - | - | - | - | - | UmiG w Okonku |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej w Lotyniu | 2.000.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | 900.000 | 150.000 | - | 750.000 | 900.000 | 150.000 | - | 750.000 | UmiG w Okonku |
| 6. | 754 | 75416 | 6060 | Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku | 125.000 | 75.000 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UmiG w Okonku |
| Ogółem | 21.863.582 | 3.025.000 | 2.440.000 | 585.000 | 0 | 3.842.000 | 1.238.750 | 345.000 | 2.258.250 | 2.100.000 | 450.000 | - | 1.650.000 |  |

#### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZADAŃ  W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM – LIMITY WYDATKÓW

( z uwzględnieniem planowanych źródeł finansowania inwestycji)

(w pełnych złotych)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

- Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- Inne źródła