I  N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  OKONEK

Z  WYKONANYCH  W  OKRESIE OD 1.01.2004 R. DO DNIA 31.05.2004 R.

ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  I  REMONTOWYCH.

Uchwała budżetowa na 2004 rok podjęta przez Radę Miejską w Okonku określiła oprócz dochodów również wydatki i zadania w zakresie inwestycji, remontów i zakupów przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

Zadania inwestycyjne i remontowe oraz zakupy prowadzone były ze srodków budżetu gminy oraz poszczególnych jednostek budżetowych takich, jak Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Okonku, a także             z innych środków pozabudżetowych.

Do najważniejszych w 2004 roku zaplanowanych do wykonania  zadań inwestycyjnych i remontowych należą :

- budowa sieci kanalaizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Lotyń,

- utrzymanie bieżące dróg gminnych gruntowych i dróg asfaltowych,

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek,

- opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata 2004 – 2011,

- remonty przystanków PKS znajdujących się na terenie miasta i gminy,

- oznakowanie nazw ulic oraz remonty i uzupełnienie znaków drogowych,

- zakup materiałów do remontów cząstkowych chodników,

- adaptacja nowej bazy dla ZGKiM w Okonku,

- modernizacja stadionu miejskiego w Okonku poprzez wymianę ławek na krzesła,

- usuwanie wywrotów drzew, podcinanie gałęzi, itp.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjno - remontowych w okresie

od 1 stycznia br. do dnia 31 maja br. przebiegała w sposób następujący :

Ad. 1 .  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Lotyń.

Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do przeprowadzenia w 2004 r. jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lotyń.

Inwestycja powyższa finansowana będzie ze środków strukturalnych programu SAPARD.

Zadanie powyzsze obejmuje wykonanie następujących prac :

- budowę kolektorów grawitacyjnych  o przekroju 200 mm o łącznej długości 2.226,00 mb

- budowę kolektorów tłocznych o przekroju 80 mm o łącznej długości 721,00 mb,

- budowę przykanalików (przyłączy) o przekroju 150 mm zakończonych studniami   o długości 320,50 mb, w ilości 57 sztuk,

- budowę 3 przepompowni ścieków PO1, PO2, PO3,

- odtworzenie  nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych,

- wykonanie przyłączy energetycznych zasilających przepompownie.

Do dnia 31 maja br. w zakresie realizacji tego zadania  wykonano i poczyniono

następujące kroki :

- w dniu 9.09.2003 r. podpisano umowę z Agencją Wspierania Inicjatyw Lokalnych AWIL S.A. z siedzibą w Poznaniu na świadczenie usługi w zakresie kompleksowego opracowania i obsługi wniosku o dotację z Programu SAPARD w zakresie w/w inwestycji,

- w dniu 23 stycznia br. ogłoszono przetarg nieograniczony lokalny na wykonanie przedmiotowego zadania z klauzulą zawieszającą, w przypadku, gdyby gmina Okonek nie otrzymała promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR,

- w dniu 6 kwietnia br. dokonano otwarcia złożonych ofert na sesji otwarcia ofert, która odbyła się na sali posiedzeń UMiG. Nadmienić należy, że zgodnie z ewidencją pobranych specyfikacji zainteresowanych złożeniem oferty było 9 wykonawców. Ostatecznie oferty złożyło 6 oferentów. Zgodnie z procedurą przetargową Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza MiG rozstrzygnęła przetarg i dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej.

- wybrana oferta należy do : Zakładu Instalacji Sanitarnej, C.O. i Gazu Marian Madej, Piła, ul. Krzywa 10. Oferent ten zaproponował wykonanie zadania za cenę brutto w wysokości 696.005,81 złotych. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 938.318,31 złotych, zaś pozostałe wynosiły odpowiednio kwoty : 895.190,11 zł, 799.443,82 zł,  788.590,00 zł, 865.447,31 zł.

- pismem z dnia 24 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Wielkopolski Oddział Rejonowy w Poznaniu poinformowała, że wniosek nasz o pomoc finansową w ramach programu SAPARD otrzymał zgodnie z „ Zasadami ubiegania się o pomoc finansową ” 68 punktów i znajduje się na liście wniosków przewidzianych do finansowania z programu SAPARD.

- również w tym samym dniu wydana została PROMESA Nr 439/73150166/03 na współfinansowanie wnioskowanej przez nas inwestycji w roku 2004. Kwota pomocy finansowej nie będzie wyższa niż 939.812,00 złotych oraz nie będzie wyższa niż 74,71% kwalifikujących się do wykonania kosztów inwestycji.

- w związku z otrzymaniem promesy, w dniu 7.06.2004 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie tej inwestycji. Roboty budowlane rozpoczną się z chwilą podpisania ostatecznej umowy z ARiMR Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu na finansowanie tego zadania.

Ad. 2.  Bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych i asfaltowych.

Zadanie powyższe realizowane jest sukcesywnie, co roku. Rada Miejska w  kolejnych  budzetach zabezpiecza środki finansowe na utrzymanie bieżące dróg gminnych zarówno gruntowych, jak i asfaltowych. Kwoty zabezpieczone w budżecie gminy na ten rok wynoszą łącznie kwotę 82.00 złotych.

Na wykonawstwo tych robót przeprowadzono przetarg. W latach 2004 – 2006 remonty cząstkowe dróg i ulic asfaltowych oraz profilowanie i utrzymanie dróg gruntowych i żużlowych wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „ RDM PIŁA ” Sp. z o.o. w Pile.

Prace w tym zakresie prowadzone są sukcesywnie wg potrzeb.

Ad. 3.   Opracowanie  studium  uwarunkowań  i  kierunków   zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Okonek.

W dniu 10 maja br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek. Studium to dokument obowiązkowy dla gmin przed przystąpieniem do opracowania właściwego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, którego obecnie nie posiadamy, gdyż poprzednio obowiązujące straciły swoją moc z dniem 31 grudnia 2002 roku.

Zgodnie z ewidencją 4 oferentów pobrało specyfikację istotnych warunków zamówienia. Do dnia 31 maja br. zgodnie ze specyfikacją wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Biuro Planowania Przestrzennego i Usług & MC Spółka z o.o. z Zielonej Gory

Komisja przetargowa zakwalifikowała złożoną ofertę do oceny. Kwota, jaką zaoferowało w/w Biuro wynosiła 97.600, 00 złotych brutto. W tym miejscu należy przypomnieć, że w budżecie gminy na to zadanie zabezpieczono kwotę 60.000 złotych, a więc o 37.600 złotych mniej niż wynosiła cena oferty.

Zgodnie więc z art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający miał obowiązek unieważnić postępowanie przetargowe, gdyż cena oferty najkorzystniejszej ( w tym przypadku tej jedynej ) przewyższała cenę i to znacznie, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Zachodzi zatem koniecznośc jego powtórzenia, przy czym zachodzi obawa, że kwota 60.000 złotych będzie kwotą za małą do zrealizowania tego zadania, wobec czego należałoby ją zwiększyć.

Ad. 4.  Opracowanie   Programu   Ochrony   Środowiska   dla   Miasta   i   Gminy

Okonek na lata 2004 – 2011.

W dniu 31.07.2003 r. pomiędzy Gminą Okonek a firmą ARCADIS EKOKONREM z Wrocławia zawarta została umowa na wykonanie Programu Ochrony Środowiska. Wymóg takiego opracowania nakreśliła gminom ustawa o ochronie środowiska.

Podstawą zawarcia umowy był wynik przetargu nieograniczonego na opracowanie tego programu. Przedmiot umowy wykonawca był zobowiązany wykonać w terminie do końca m-ca kwietnia 2004 r.

W tegorocznym budżecie na to zadanie przeznaczono kwotę 9.000 złotych. Zgodnie z zawartą umową za całość opracowania zapłaciliśmy wykonawcy kwotę 8.787,66 złotych brutto. Opracowany program przedłożony zostanie do akceptacji w formie uchwały Radzie Miejskiej w terminie do końca m-ca czerwca br.

Ad. 5 .  Wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Okonku.

W dniu 13 lutego br. wysłano do 5 firm związanych z usługami na rzecz leśnictwa i zieleni miejskiej zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania o cenę na wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym w Okonku.

Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 27.02.2004 r. Zadanie to zlecono do wykonania Zakładowi Zieleni Miejskiej w Pile. Oferent ten zaproponował najkorzystniejsze warunki. Zadanie to wykonano za cenę 11.000 złotych brutto. Zadanie obejmowało wycięcie 20 szt. drzew topoli i 2 szt. brzozy.

Zgodnie z umową prace te wykonawca zobowiązany był wykonać do końca m-ca marca br. Prace zakończono w dniu 18 marca br. Należy zaznaczyć, że zadanie to prowadzone było w trudnych warunkach, gdyż drzewa te znajdowały się wśród grobów, co w znaczny sposób utrudniało wykonanie zadania.

Ad. 6.  Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Okonku, wykonano niżej wymienione prace w placówkach szkolnych na terenie miasta i gminy :

- W Szkole Podstawowej w Pniewie dokonano wymiany 5 szt. okien. Koszt wymiany wyniósł kwotę 5.549,96 złotych.

- W szkole Podstawowej w Lotyniu ogółem na remonty wydatkowano kwotę 14.618,19 złóotych, w tym na :

- adaptację i remont pomieszczeń na pracownię komputerowo-internetową kwotę 5.668,58 złotych,

- wyposażenie pracowni komputerowo-internetowej ( stoliki, krzesła, tablica, żaluzje okienne ) kwotę 8.949,61 złotych.

- W szkole Podstawowej w Okonku – dotyczy przystosowania budynku byłego koszarowca na obiekt szkolny, przy ul. Leśnej 45 ogółem wydatkowano kwotę 92.564,06 złotych, w tym :

- na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku kwotę 9.493,40 złotych,

- na wykonanie struktury budynku 16.050 złotych,

- za odbiór i podłączenie kotła c.o. gazowego kwotę 1.926,00 złotych,

- za zakup i położenie płytek gresowych na posadzki w budynku ( klasy, korytarze ) kwotę 28.418,00 złotych,

- na zakup materiałów do remontu budynku ( regipsy, cement wapno itp.) kwotę 36.676,66 złotych.

Ad. 7.  Remonty przystanków PKS na terenie gminy Okonek.

W miejscowości Lotyń przeprowadzono remont kapitalny Przystanku PKS. Na zakup materiałów niezbędnych do remontu tut. Urząd wyasygnował kwotę w wysokości 2.800 złotych. Prace remontowe wykonali sami mieszkańcy Lotynia, którzy w ten sposób wnieśłi własny wkład w remont zdewastowanego przystanku.

Ad. 8.  Zakup krzeseł do Urzędu Miasta i Gminy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie zapytania o cenę dokonano zakupu krzeseł do :

- sali narad Urzędu Miasta i Gminy w ilości 62 szt.

- gabinetu Burmistrza Miasta i Gminy w ilości 12 szt.

- poczekalni UmiG w ilości 1 szt. ( segment z pięciu krzeseł ).

Krzesła dostarczyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ BIURO – MEBLE ” ze Szczecinka, ul. Pilska 11, a koszt zakupu krzeseł wyniósł kwotę 9.731,00 złotych.

Ad. 9.  Zakup kosiarki samobieżnej.

W m-cu maju zakupiono kosiarkę samobieżną przeznaczoną do koszenia trawników, boisk sportowych itp. za kwotę 6.500 złotych. Kosiarkę przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, który zajmuje się m.in. utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy.

Ad. 10.  Zakup tablic i znaków drogowych.

W roku bieżącym dokonano zakupu tablic i słupków do tych tablic z nazwami ulic. W związku z nadaniem nazw ulic w miejscowości Podgaje oraz uzupełnieneim poprzednio zakupionych tablic w Okonku oraz Lotyniu i Lędyczku zakupiono niezbędną ilość tych tablic, które zostały zamontowane w tych miejscowościach.

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 12.239 złotych.

Na podstawie zebranych materiałów

informację na Sesję Rady Miejskiej

w m-cu czerwcu 2004 r. sporządził

Janusz Jesionowski