Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XII / 62 /2003

Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 19 sierpnia 2003 roku

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr VI/21/2002r.

Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 30grudnia 2002 roku

# WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

### Budowa kolektorów sanitarnych w miejscowości Lotyń

  - Cele: Podłączenie do kanalizacji mieszkańców Lotynia i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni.

  - Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy Okonek.

  - Okres realizacji programu: lata 2003 – 2005

  - Łączne nakłady finansowe: 1.020.000,00 zł.

  - Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2003 rok – łączne nakłady finansowe:              0 zł.

2004 rok – łączne nakłady finansowe: 1.000.000 zł.

2005 rok – łączne nakłady finansowe:      20.000 zł.

  - Wysokość planowanych nakładów finansowych w 2004 roku:

w 2004 roku – 1.000.000 zł. w tym:

    - środki własne jednostki samorządu terytorialnego: 250.000 zł.

( planowane do pozyskania jako pożyczka długoterminowa w części umarzalna z WFOŚiGW w Poznaniu )

    - przewidywana refundacja w ramach Programu SAPARD: 750.000 zł.

### Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

Cele:

  - Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni.

  - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.

  - Jednostka realizująca program:

## Urząd Miasta i Gminy Okonek

  - Okres realizacji programu:

od 1993 – 2006, łączne nakłady finansowe: 12.581.582 zł.

  - Wysokość wydatków w roku budżetowym: 1.135.000 zł.

## Wydatki w latach:  2004                                                                                                                0 zł

2005       1.135.000 zł.

### Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa    zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

1.   Cele : Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka

- Jednostka realizująca program:

## Urząd Miasta i Gminy Okonek

- Okres realizacji programu

Lata: 2007 – 2008

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.