ZAMAWIAJĄCY: GMINA OKONEK

| ZAMAWIAJACY: GMINA OKONEK ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek woj. Wielkopolskie, powiat złotowski | Tel.: (+48) 67 266-09-57 Fax: (+48) 67 266-99-76 REGON 570791388 NIP 767-165-76-53 http://www.okonek.pl konto bankowe: 83 8941 1016 0050 0861 2000 0080 |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ITRiŚ – 12/ZP/2014 |
| --- | --- |

### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na roboty budowlane

„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”.

Zatwierdzam:

Burmistrz Okonka

Mieczysław Rapta

26.06.2014 r. ........................................

(data, podpis Kierownika Zamawiającego)

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- |
| Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| Załącznik nr 1a | Wykaz cen (kosztorys ofertowy) |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| Załącznik nr 4 | Wykaz osób |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik nr 6 | Wykaz robót budowlanych wykonanych |
| Część II | Projekt istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Część III | Opis przedmiotu zamówienia (z załącznikami) |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

Definicje	4

Tryb udzielania zamówienia	4

Opis przedmiotu zamówienia	4

Zamówienia częściowe, uzupełniające, oferta wariantowa.	5

Termin wykonania zamówienia	5

Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny.	5

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia	9

Wadium	9

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	10

Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	12

Opis sposobu przygotowania oferty	12

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ i ogłoszenia	14

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	14

Zmiany, wycofanie, zwrot złożonej oferty	15

Miejsce i termin otwarcia ofert	15

Tryb otwarcia ofert	15

Termin związania ofertą	15

Opis sposobu obliczenia ceny	16

Kryteria oceny ofert	17

Oferta z rażąco niską ceną	18

Uzupełnienie oferty	18

Tryb oceny ofert.	18

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.	19

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	19

Unieważnienie postępowania	20

Środki ochrony prawnej	20

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	21

Podwykonawstwo	22

# Definicje

IDW - Instrukcja dla Wykonawców;

Konsorcjum - stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Ustawy;

OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia;

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

Roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;

Obiekt – powstały w wyniku realizacji zamówienia budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz przyległą infrastrukturą o zagospodarowaniem terenu (obiekt budowlany), stanowiący wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną;

SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zamówienie – roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia pn. „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający – podmiot, którego dane, w tym nazwa i adres, zostały określone na pierwszej stronie niniejszej SIWZ.

# Tryb udzielania zamówienia

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - Dział II / Rozdział 3 / Oddział 1 Ustawy, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

  - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu stosuje się przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, a w sprawach nieuregulowanych przepisy k.c.

  - W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, bądź w sytuacji rozbieżności postanowień SIWZ w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.

  - Po przeprowadzeniu postępowania nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.

  - Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu oferty) części Zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”, w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi wymienione w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia- Część III SIWZ i projekcie istotnych postanowień umowy - Część II SIWZ.

  - Wyznaczone dni na dokonanie wizji lokalnej istniejącego obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia: poniedziałki i czwartki w godz. 9.00 do 14.00 – do dnia 18.07.2014 r.

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień) - zgodnie z oznaczeniem w Części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45214210–5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45300000–0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób współpracy Wykonawcy z Zamawiającym sformułowane zostały w opisie przedmiotu zamówienia – OPZ (część III SIWZ) oraz w istotnych postanowieniach umowy – projekt istotnych postanowień umowy wraz z jej załącznikami (część II SIWZ).

  - Miejsce wykonania zamówienia: Lotyń, ul. Polna 9, działka nr ew. 5/1.

  - Niniejsze zamówienie finansowane jest ze środków publicznych.

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Kodeksowi cywilnemu i Prawu budowlanemu.

  - Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy, na warunkach określonych w Części II SIWZ: Projekt istotnych postanowień umowy i Części III SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia.

  - Na czas realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający będzie żądał posiadania przez wybranego Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w Części II SIWZ Projekt istotnych postanowień umowy.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

# Zamówienia częściowe, uzupełniające, oferta wariantowa.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

# VI. Termin wykonania zamówienia

  - Planowany termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia – lipiec 2014 r.

  - Ukończenie całości robót budowlanych objętych zamówieniem, usunięcie w nich wszelkich wad oraz wypełnienie pozostałych zobowiązań opisanych w Części II SIWZ: Projekt istotnych postanowień umowy i Części III SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty podpisania Umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie odpowiedniego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w powyższym zakresie, którego przykładowy formularz stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (dotyczy tylko obiektów zakończonych), co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn.

co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie hali sportowej, środowiskowej (np. typu świetlica), gimnastycznej, widowiskowej lub wystawowej – każda z zapleczem użytkowym o kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3 wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz zagospodarowaniem terenu;

zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania niniejszego zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie Prawa budowlanego czy odpowiednich wcześniejszych przepisów i należące do samorządu zawodowego lub uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.03.2008 r. oraz posiadające doświadczenie do funkcji jakie zostaną im  powierzone, tj.

minimum 3 – letni staż zawodowy na odpowiednim stanowisku:

a) Kierownik Budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) Kierownik Robót Elektrycznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

c) Kierownik Robót Sanitarnych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Jako staż pracy dla personelu technicznego uznaje się okres czasu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.

Wykonawca składa oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

W zakresie dysponowania osobami mogącymi wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub mającymi praw do świadczenia usług transgranicznych, wykonawcy winni uwzględnić w składanym oświadczeniu dot. odpowiednich osób fakt posiadania odpowiednich dokumentów określonych w Prawie budowlanym oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2001 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.).

zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 i 5 do SIWZ.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN.

2) Wykonawca musi wykazać, że za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął średnioroczne przychody ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej 
niż 700.000,00 zł.

- Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt. VI. ppkt. 1 SIWZ, Wykonawcy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) Ustawy – złożyć następujące dokumenty:

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowe dokumenty będą oceniane łącznie):

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - wzór do IDW podany jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.

  - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór stanowi załącznik nr 6 do IDW.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia - wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW.

  - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności — za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może przedstawić wymaganych w pkt. 5) i 6) dokumentów dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należy tego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a) wykazania, w ramach składanego zobowiązania lub innych składanych z ofertą dokumentów:

      - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

      - sposobu korzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

      - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

      - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

b) złożenia, w zakresie spełniania odpowiednich warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI. ppkt. 2, dokumentów i oświadczeń.

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 Ustawy.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

5.1  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW;

5.2  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3   liste podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- Stosownie do treści § 4 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dot. przedłożonego dokumentu.

- Wszystkie kwoty przywoływane w warunkach udziału określonych w SIWZ i ogłoszeniu odnoszą się do wartości brutto.

- W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów lub danych finansowych sporządzonych w walucie innej niż odpowiednio złoty lub euro, stosownego przeliczenia odpowiednio na złote lub euro – według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dokona komisja przetargowa podczas badania złożonych ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia określonego w art. 22 ust. 2 Ustawy.

- Wykonawca zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, wyrażone w niniejszej SIWZ, jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty przedłożone przez Wykonawcę, a wymienione i opisane w pkt. VI. SIWZ.

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego warunków, wskazanych w pkt. VI. SIWZ.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy z Zamawiającym muszą zawrzeć umowę cywilno-prawną określającą sposób ich współdziałania, zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich oraz solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiający może zażądać tej umowy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# Wadium

## Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

| WADIUM: | 20.000,00 | PLN, Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100. |
| --- | --- | --- |

## Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji

- zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności  jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż:

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.

Wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję.

3)  Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń.

## Miejsce i sposób wniesienia wadium.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

SBL Złotów O/Okonek rachunek nr : 33 8941 1016 0050 0861 2000 0010

Zamawiający  wymaga załączenia do oferty kopii polecenia przelewu. Ewentualne załączenie kopii ułatwi identyfikację wniesionych wadiów.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność uzależnioną od posiadania oryginału (jeśli zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie wadium). Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium.

## Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium.

Zamawiający zwróci, odpowiednio zażąda wniesienia lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (brutto).

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy w sposób określony w oddzielnej korespondencji od Zamawiającego. Dodatkowo szczegółowe warunki wnoszenia zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy stanowiącej Część II SIWZ.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie  do bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności  jego uzasadniania,  zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

    - nie wykonał umowy lub

    - nienależycie wykonał umowę lub

    - nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.

- w/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.

- właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazującą siedzibę Zamawiającego;

- wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa winny być uprzednio i odpowiednio w tekście gwarancji zdefiniowane.

- Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy stanowiącej część II SIWZ.

# Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

# Opis sposobu przygotowania oferty

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (-ych) status prawny Wykonawcy (-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną, notarialnie albo zgodnie z przepisami w zakresie uwierzytelniania dokumentów, za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Podpisy nieczytelne powinny zostać opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację (w sposób niezmieniający zakresu umocowania), bądź do oferty powinna zostać załączona karta wzorów podpisów.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (z zastrzeżeniem pełnomocnictw, zbowiązań do współpracy oraz kopii dokumentów podmiotów trzecich – chyba, że Wykonawca posiada oodzielne pełnomocnictwo podmiotu trzeciego). Oświadczenia sporządzane przez Wykonawcę, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW, muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w  art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

## Forma oferty- zalecenia porządkowe.

- Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załaczniki do niniejszej IDW, powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) oraz nazw własnym w języku angielskim.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

## Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- oświadczenia i dokumenty wymagane przez SIWZ pkt. VI.,

- wypełniony i podpisany Załącznik nr 1A – Załącznik do Oferty – Wykaz cen (kosztorys ofertowy),

- stosowne pełnomocnictwo(a) – w przupadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów załączonych do oferty czy odpisu z właściwego rejestru,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami z art. 23 Ustawy; o ile nie został załączony do oferty,

- pozostałe dokumenty wymienione w IDW.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

## Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyłączeniem  informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca powinien wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste folie lub koperty. Niedopełnienie zafoliowania lub zakopertowania skutkuje jawnością całej oferty.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ i ogłoszenia

  - Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1) powyżej.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

  - Zmiany w treści SIWZ i ogłoszenia.

  - Zasady dot. zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały uregulowane w art. 38 Ustawy.

3. Zebranie Wykonawców

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Al. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, woj. wielkopolskie, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 18.07.2014 r. | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) oraz dodatkowo w drugiej kopercie zabezpieczającej. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”. nie otwierać przed dniem 18.07.2014 r. godz. 10.30”

- Na kopercie zabezpieczającej (wewnętrznej) oprócz opisu jw. należy w celach porządkowych umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# Zmiany, wycofanie, zwrot złożonej oferty

## 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

## 2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

## 3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Al. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, woj. wielkopolskie

| W dniu | 18.07.2014 r. | o godz. | 10.30 |
| --- | --- | --- | --- |

# Tryb otwarcia ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zwierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny i inne odpowiednie informacje określone w art. 86 ust. 4 Ustawy.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w informacji z otwarcia ofert.

- Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę nie powoduje utraty wadium, natomiast przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. Uprawnienia Wykonawców do przedłużania terminu związania ofertą uregulowane są w art. 85 Ustawy.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Cena może być tylko jedna (zgodnie z pkt. V.2. nie dopuszcza się cen wariantowych).

- Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.

- Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynie kryterium najniższej ceny (cena oferty brutto). Oceniania będzie cena ofert dla całego Zamówienia.

- Cena oferty, stanowiąca tym samym wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszego zamówienia, ma charakter ryczałtowy.

- Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i należności Wykonawcy oraz uwzględniać wszelkie wymagania postawione w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia publicznego, w tym koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zamówienia zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej przedmiotu zamówienia wraz z przygotowaniem placu budowy oraz przewidywany wzrost cen.

- Wyliczone wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca powinien wpisać do przygotowanego i wycenionego Załącznika 1a do IDW wraz z ryczałtowymi cenami pozycji, służącego wykazaniu zgodności sumy odpowiednich pozycji Załącznika nr 1a do IDW z łączną ceną oferty brutto. Zamawiający poprawi niezgodność pozycji ujętych w Załączniku nr 1a wg zasady: odpowiednie obniżenie lub podwyższenie cen składowych wg wskaźnika różnicy (ilorazu) sumy cen składowych do ceny oferty z formularza oferty, z zastrzeżeniem zaokrąglenia odpowiednio w dół lub w górę ostatniej ceny składowej do osiągnięcia dokładnej sumy cen składowych na poziomie ceny z formularza (jeżeli obniżenie wg wskaźnika cen, zsumowanych nie da dokładnej ceny z formularza - ze względu na zaokrąglenia przy zmianie cen składowych).

- Wszystkie błędy ujawnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia i jego załącznikach, w szczególności Projektach budowlanych i wykonawczych, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innych dostępnych Wykonawcy dokumentach Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Projektach budowlanych i wykonawczych, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innych dostępnych Wykonawcy dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z warunkami technicznymi oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Cena określona w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

- Zamawiający nie będzie uznawał jakichkolwiek roszczeń dot. podwyższenia wynagrodzenia wynikających z powyższych przesłanek, a w szczególności niezgodnych z zapisami Ustawy oraz niniejszej SIWZ.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – Część II SIWZ.

- Podatek VAT – 23 %. Jeżeli  Wykonawca   uprawniony  jest  do  naliczania  innej  niż obowiązująca stawki podatku VAT, musi  załączyć  do  oferty  dokument,  na  podstawie którego jest  do  tego uprawniony, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem płatniczym, opartym na: 1) art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 1997 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.); 2) art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U z 1997 r. Nr 140 poz. 938 z późn. zm.).

- Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie  musi zawierać prawidłową (-e) stawkę (-i) podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

# Kryteria oceny ofert

1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną  złożone przez Wykonawców dopuszczonych i niewykluczonych z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena ( C ) | 100 % | 100 punktów |

- Zasady oceny kryterium „Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów (maksymalnie- 100 punktów) wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

- Wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt.).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższa liczbę punktów.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Oferta z rażąco niską ceną

        - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

        - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

        - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dołączonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Uzupełnienie oferty

- Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

# Tryb oceny ofert.

- Wykluczenie Wykonawcy.

1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie 24 ust. 4 Ustawy.

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Sprawdzanie wiarygodności ofert.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

        - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy.

        - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

- Odrzucenie oferty.

1) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 3 Ustawy.

# Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w Ustawie i SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- O wyborze oferty najkorzystniejszej (nazwa Wykonawcy, adres, uzasadnienie wyboru), Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i którzy zostali wykluczeni i pozostałych informacjach określonych w art. 92 ust. 1 Ustawy, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z pozostałymi informacjami określonymi w art. 92 ust. 2 Ustawy zostanie opublikowana na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawcy wybranemu, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

- Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;

- podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w niniejszej SIWZ.

- W zakresie wymaganym obowiązującym prawem odpowiednie zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunków takiej zmiany, uregulowane są w części II SIWZ.

- Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz zażąda przedłożenia:

- dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- kopii polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z dowodem jej opłacenia;

- kopii dokumentów potwierdzających fakt posiadania uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę w ofercie osoby t.j. Kierownik budowy i Kierownicy Robót, jak również zaświadczenia potwierdzające fakt członkowstwa tych osób w odpowiednich organizacjach samorządu zawodowego;

- harmonogramu rzeczowo-finansowego;;

- kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową tj. z rozbiciem na poszczególne pozycje obejmujące nakłady robocizny, materiałów i sprzętu.

- W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.

- O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

- Zamawiajacy dopuszcza udział podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty. Przed podpisaniem umowy z podwykonawcą, Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia szczegółowych informacji na temat podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia w związku z procedurą formalizacji ich udziału w realizacji zamówienia.

# Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, odpowiednio na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom i innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy, jeżeli Wykonawca lub inny podmiot ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o Zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie Zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie wskazanym w Ustawie.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

8.1 opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

8.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie Zamówienia,

8.3 odrzucenia oferty odwołującego.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI Ustawy.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

      - Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej.

      - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną (za wyjątkiem dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy - składanych w formie pisemnej, zastrzeżonej dla oferty).

      - Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną, faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie faksu lub poczty elektronicznej, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

      - W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub odpowiednio – raportu z przesłania poczty elektronicznej z jednoczesnym brakiem jej odwrotnego odrzucenia.

      - Zawsze dopuszczalny jest przekaz formy pisemnej np. za pomocą listu poleconego czy kuriera, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.

      - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego.

      - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Anna Ziarnek, tel. 67 266  99 54, Janusz Jesionowski, tel. 67 266 09 57.

# Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom,

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w razie powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podwykonawców w trybie art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, żąda podania nazw (firm) tych podwykonawców. Wskazanie to nastąpi w Formularzu Oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz w pkt. VI. SIWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Za prace podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

Roboty budowlane: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ITRiŚ – 12/ZP/2014

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. KONTAKT (Wykonawca/ Lider (pełnomocnik)):

| Nazwa i adres |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |

5. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

  - składam / -y następującą ofertę cenową:

netto ........................................................................................ złotych,

(słownie) ................................................................................. złotych,

plus podatek VAT w kwocie.......................................................... złotych,

brutto ............................................................................................ złotych, (słownie) ........................................................................................ złotych,

  - akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i Projekcie umowy,

  - jestem (-eśmy) związany złożoną przez siebie (nas) oferta przez 30 dni,

  - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

  - akceptuję (- emy) bez zastrzeżeń Projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ, w tym warunki płatności określone przez Zamawiającego,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję (- emy) się umowę w sprawie zamówienia publicznego zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję (- emy) się zabezpieczyć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z treścią IDW,

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - zgodnie z wymogiem art. 26 ust. 2 Ustawy oświadczam, iż należę/my (nie należę/my)3 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy oraz załączam (-my) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*,

| L.p. | Nazwa grupy kapitałowej | Członkowie grupy kapitałowej |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

* niepotrzebne skreślić

  - na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania4:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

  - nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom5:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 1a – Wykaz cen (kosztorys ofertowy)

Roboty budowlane: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ITRiŚ – 12/ZP/2014

      - ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

  - onek

      - WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. KONTAKT (Wykonawca/ Lider (pełnomocnik)):

| Nazwa i adres |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |

Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Wykazie cen w pełnej zgodności z poniższymi instrukcjami.

Wykaz cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.

Krótkie opisy pozycji w Wykazie cen przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w postanowieniach Umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do postanowień Umowy, Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz własnego obmiaru w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów Robót i zastosowanych Materiałów, Urządzeń.

Roboty muszą być wycenione, a następnie wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i przepisów oraz zgodnie z treścią Umowy. Podstawą płatności za wykonane Roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe zapłacone zgodnie z zapisami zawartym w postanowieniach Umowy.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały/Urządzenia/Transport, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji. Ceny ryczałtowe powinny w szczególności zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w wymienionych pozycjach.

Uwzględniając w cenach ryczałtowych roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.

Ceny podane w wycenionym Wykazie Cen – Ceny Ryczałtowe podane przez Wykonawcę muszą pokryć wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Umowie.

Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu Cen, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót.

Ceny ryczałtowe w poszczególnych pozycjach robót należy podawać bez VAT.

Ceny ryczałtowe pozycji w Wykazie cen powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym na formularzu Tabeli.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub błędów obliczeniowych, wiążąca dla treści Oferty jest kwota wskazana w Formularzu Oferty.

Wszystkie Ceny Ryczałtowe w Wykazie cen należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie powinny stanowić dla Wykonawcy jedynego źródła informacji co do zakresu rzeczowego oraz technologii robót niezbędnych do wykonania w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie uchybienia i niedoszacowania stanowią wyłączne ryzyko Wykonawcy.

Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Roboty budowlane: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ITRiŚ – 12/ZP/2014

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 Ustawy spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, składa każdy z Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

#### Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Roboty budowlane „Budowa hali widowiskowo-sportowej – II etap”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ITRiŚ –12/ZP/2014

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania”, składa każdy z Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

#### Załącznik nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

Roboty budowlane: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ITRiŚ – 12/ZP/2014

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (I), OŚWIADCZAMY, ŻE:

W wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby, zgodnie z postawionymi w ogłoszeniu warunkami szczegółowymi (wg wymogów wskazanych w pkt. VI. IDW):

| l.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie oraz Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia, rok uzyskania) | Doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (…) |  |  |  |  |  |

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanych przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia wymaganych uprawnień i kwalifikacjach

Roboty budowlane: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ITRiŚ – 12/ZP/2014

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (I), OŚWIADCZAMY, ŻE:

odpowiednie osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wymienione w Wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia.

Powyższe oświadczenie uwzględnia okoliczności, iż:

1) odpowiednie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- posiadają wymagane uprawnienia, oraz

- są członkami odpowiedniej  organizacji samorządu zawodowego, o ile jest to wymagane prawem.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych wykonanych

Roboty budowlane: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ITRiŚ – 12/ZP/2014

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym okresie, wykonałem / wykonaliśmy roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu i zgodnie z postawionymi w SIWZ warunkami szczegółowymi:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), który wykonał wykazaną robotę budowlaną | Opis przedmiotu i zakres robót określony szczegółowo wg wymogów warunku wskazanych w pkt. VI. IDW (wartość realizowanego zamówienia, zakres, zawartość i wielkość wymaganych elementów robót budowlanych) | Daty wykonania | Odbiorca / Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek -pożądane- (data: dzień/ miesiąc/ rok) | zakończenie - wymagane (data: dzień/ miesiąc/ rok) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody dot. najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty budowlanej.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### II Część SIWZ – Projekt umowy                                                                                                 UMOWA NR : …………………………….. zawarta w dniu

pomiędzy:

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowaną przez:

1. …………………………………..,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ………., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w ramach procedury przetargu nieograniczonego została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU – II ETAP”. Szczegółowy zakres robót  opisany został w SIWZ oraz w  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Obejmuje m.in.

1) wykonanie wielobranżowych robót budowlanych związanych z dokończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lotyniu, ul. Polna 9 - działka nr ewid. 5/1, dla której uzyskano w dniu 21 października 2007 r. decyzję pozwolenia na budowę Nr 85, objętej postępowaniem administracyjnym znak: AB.7351-73/07, ze zmianami wynikającymi z:

a) decyzji zamiennej z dnia 24 grudnia 2010 r., znak: AB.7351-73/07/10 Aneks nr 1 ;

b) decyzji zamiennej z dnia 08 maja 2014 r., znak: AB.67403.66.2014 Aneks nr 2;

2) wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanych przez Wykonawcę projektów budowlanych i wykonawczych;

3) wykonanie robót budowlanych i usług nie wymienionych w ust. 1, a wynikających 
w szczególności z projektów wykonawczych i Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia;

4) dostawa oraz montaż wyposażenia.

- Zakres wartościowy robót obejmuje również:

a)  podatek VAT, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

b) koszty niezbędne do wykonania zadania np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody  
dla celów technologicznych zabezpieczenia obiektu podczas robót przed wpływami   atmosferycznymi, transportu i sprzętu, prób szczelności;

c)  ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

d)  wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

e)  po zakończeniu robót  demontaż urządzeń tymczasowych oraz uporządkowanie  terenu,

f) przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami, dokonanie stosownych zgłoszeń zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego  oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie;

g) przygotowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji powykonawczej;

h) rozruch i szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i wyposażenia obiektu;

i) przekazanie obiektów Zamawiającemu.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną położoną na działce nr 5/1, obręb Lotyń, na której prowadzone będą roboty budowlane oraz posiada ostateczną decyzję o pozwoleniem na budowę, z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności uzyskania przez Wykonawcę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z postanowieniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i aktualną wiedzą techniczną, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, będących załącznikami do niniejszej umowy i stanowiącym jej integralną część.

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał organizacyjnych i osobowy, pozwalające 
na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz należytą starannością.

- W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i używane do wykonania przedmiotu umowy powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

- Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiotowe instrukcje              w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż podane w załącznikach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały oraz uzyskania zgody jego i autora projektu na ich wprowadzenie.

- Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy oraz jego otoczenie, jak również że zapoznał się z udostępnioną dokumentacją, a także, że uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o nich. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące placu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

- Pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na takie braki lub wady                     w dokumentacji w przyszłości, Wykonawca oświadcza, iż nie stwierdza żadnych wad lub braków we wszelkiej dokumentacji Zamawiającego (w szczególności Wykonawca oświadcza, iż nie stwierdza błędów w opisie przedmiotu zamówienia i jego załącznikach).

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1.	Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w dniu podpisania niniejszej umowy.

2.	Termin wykonania całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu oraz podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego protokółu końcowego odbioru końcowego – zakończenie: 6 miesięcy liczonych od daty podpisania niniejszej umowy, w tym wykonanie nowego pokrycia dachu hali – zakończenie: 30 dni od daty zakończenia wszelkich prac związanych z impregnacją i wzmocnieniem konstrukcji drewnianej hali i podpisania przez inspektora nadzoru bezusterkowego protokółu odbioru tych robót.

3.	Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w § 1 ust. 4 lit. e).

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie ustalonego w Umowie przedmiotu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –i jego załącznikami, w tym zgodnie z pozwoleniem na budowę zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, jak też zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych 
w Umowie.

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jego załącznikami, w tym zgodnie z pozwoleniem na budowę ze zmianą, zgłoszeniem budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, jak też zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

3) Wykonawca wykona roboty budowlane objęte opracowanymi przez niego projektami budowlanymi i wykonawczymi, dopiero po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

4.1 Sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji budowy. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

4.2. Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu        umowy, zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami,        zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskim prawem budowlanym oraz        uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy niniejszej umowy.

4.3  Przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, w szczególności związanych z ochroną drzew na placach budowy. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

4.4 Wykonania ewentualnych przyłączy do placu budowy (jeśli nie jest możliwe skorzystanie z istniejących przyłączy) oraz zawarcia umowy z dostawcami wody, odbiorcami ścieków sanitarnych i energii elektrycznej. Koszty za zużycie wody i koszty energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę (niezależnie od tego czy korzysta z istniejących przyłączy, czy też na swój koszt wykonuje przyłącza). Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za zużycie.

4.5 Zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, prawidłowej organizacji pracy, zabezpieczenia placu budowy (w zakresie wynikającym z niniejszej umowy) przed wejściem osób nieuprawnionych.

4.6  Wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra       Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

4.7 Zorganizowanie placu budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych,       wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych       zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót w       tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

4.8  Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie wydruków i w 2 egz. w wersji elektronicznej, a następnie przekazanie jej inspektorowi nadzoru na min. 7 dni przed planowanym terminem pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i usług objętych zamówieniem.

4.9  Uzyskania w formie pisemnej akceptacji dla projektu budowlanego i wykonawczego opracowywanego przez Wykonawcę i stanowiącego podstawę ich realizacji – akceptacji dokonuje Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest to udostępniania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji projektowej oraz udzielanie wszelkich informacji niezbędnych dla dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej;

4.10 Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub       ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a)	będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,

b)	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4.11 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym         pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy.

4.12 Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy         kontrolach i wypadkach.

4.13 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.

4.14 Powołanie kierownika budowy, kierowników robót i projektantów.

4.15 Zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad       realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny       pracy. Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną 
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej mowy.

4.16 Przygotowanie placu budowy, wykonanego przedmiotu zamówienia i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

4.17 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

4.18 Zapewnienie sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania norm technicznych.

4.19 Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych.

4.20 Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany         jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty,       certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4.21 Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów       wymaganych do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych 
z zakresu Umowy, a także materiałów, z których Wykonawca wykonuje Przedmiot        umowy, a które znajdują się na terenie budowy. Badania, te będą realizowane przez       Wykonawcę na własny koszt.

4.22 Utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji 
oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów.

4.23 Po zakończeniu robót i przed odbiorem końcowym, Wykonawca na swój koszt 
i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również usunąć poza plac budowy wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

4.24 Zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru, potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

4.25 Znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów        dotyczących bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją niniejszej Umowy oraz ponoszenie ewentualnych opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących bezpieczeństwa pracy.

4.26 Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

4.27 Niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo termin zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

4.28 Udzielanie w formie pisemnej odpowiedzi na zadawane przez Zamawiającego        pytania związane z wykonaniem przedmiotu umowy – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

4.29 Ponoszenie opłat i kar za naruszenie przez Wykonawcę, Podwykonawców lub ich personel, przepisów prawa w trakcie wykonywania umowy.

4.30 Informowania Zamawiającego na temat osób i firm uprawnionych do przebywania na obiekcie.

4.31  naprawienia na swój koszt wszelkich szkód zaistniałych w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i dostaw, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo i nie stanowi on podstawy wyceny.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wskazane w ustępie 1 wynagrodzenia będzie płatne w następujący sposób:

1)	15 % (piętnaście procent) wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia – po wykonaniu min. 15 % przedmiotu niniejszej umowy,

2)	15 % (piętnaście procent) wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia – po wykonaniu min. 30 % przedmiotu niniejszej umowy,

3) 15 % (piętnaście procent) wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia – po wykonaniu min. 45 % przedmiotu niniejszej umowy,

4) 15 % (piętnaście procent) wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia – po wykonaniu min. 60 % przedmiotu niniejszej umowy,

5) 15 % (piętnaście procent) wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia – po wykonaniu min. 75 % przedmiotu niniejszej umowy,

6) 15 % (piętnaście procent) wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia – po wykonaniu min. 90 % przedmiotu niniejszej umowy,

7) 10 % (dziesięć procent) wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia - po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy, w tym po przedłożeniu określonych w umowie i SIWZ dokumentów, sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania urządzeń (uruchomieniu urządzeń), przeprowadzeniu szkoleń, podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Wynagrodzenie za dostawę i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej płatne będzie w ramach płatności o której mowa w ust. 5 pkt. 7 niniejszej paragrafu Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru za wykonany i zakończony element umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz załączone dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom robót wyszczególnionych w ofercie.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót oraz dokumentami, o których mowa w ust. 7. Nabywca: Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53; 64-965 Okonek; NIP 767-16-57-653.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu umowy (zwanego dalej odbiorem) na zasadach przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Przewiduje się następujące odbiory przedmiotu umowy:

2.1 odbiór częściowy nr 1 po osiągnięciu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 15 % (piętnaście procent);

2.2 odbiór częściowy nr 2 po osiągnięciu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 30 % (trzydzieści procent);

2.3. odbiór częściowy nr 3 po osiągnięciu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 45 % (czterdzieści pięć procent);

2.4. odbiór częściowy nr 4 po osiągnięciu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 60 % (sześćdziesiąt procent);

2.5. odbiór częściowy nr 5 po osiągnięciu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent);

2.6. odbiór częściowy nr 6 po osiągnięciu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 90 % (dziewięćdziesiąt procent);

2.7 odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy, w tym po przedłożeniu określonych w umowie i SIWZ dokumentów, sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania urządzeń (uruchomieniu urządzeń), przeprowadzeniu szkoleń, podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowania.

3.	Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4.	Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Suma kwot z „Wykazu robót wykonanych częściowo” musi być zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

6.	Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

7.	Z każdego odbioru częściowego oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony protokół potwierdzony wpisem w Dzienniku budowy przez inspektora nadzoru.

8.	W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

9.	Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi pisemnie Zamawiającemu w jego siedzibie, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

10.	Odbiór końcowy:

10.1	Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

10.2	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, załączając do tego zawiadomienia kompletną dokumentację o której mowa pkt. 10.4. i SIWZ.

10.3	Zamawiający powoła komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

10.4	W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę.

10.5	Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

10.5.1	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

10.5.2	dokumentację powykonawczą zdefiniowaną w Prawie budowlanym;

10.5.3	dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja ta obejmuje w swoim zakresie rzeczowym wykonane przez niego roboty budowlane;

10.5.4	oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę oraz właściwymi przepisami;

10.5.5	oryginały dziennika budowy;

10.5.6	świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia;

10.5.7	dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę           w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy;

10.5.8	wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokóły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

10.5.9	dokumenty DTR wszystkich zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach przedmiotu umowy;

10.5.10. dokumentację uruchomienia urządzeń technicznych potwierdzających prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta wszystkich wykonanych robót i dostaw, a w tym: ogólną instrukcję eksploatacji i konserwacji;

10.5.11. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym oraz uzyskaniem uzgodnień Państwowej Straży Pożarnej związanych z użytkowaniem;

10.5.12. pozytywna opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody;

10.5.13. pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej dot. sprawdzenia prawidłowości wykonania obiektu;

10.5.14. świadectwo charakterystyki energetycznej wykonanych obiektów;

10.5.15. pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów;

10.5.16. ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie;

10.5.17. protokoły szkolenia personelu Zamawiającego oraz najemców;

Wskazana w niniejszym ustępie lista służy jedynie do celów informacyjnych, a Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, a jej treść przedstawiać będzie roboty budowlane tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót i instalacji.

11. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

12. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

13. Termin odbioru końcowego jest tożsamy z terminem sporządzenia protokółu odbioru przedmiotu umowy.

14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

15. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

15.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru do czasu usunięcia wad. Wady te Wykonawca usunie na własny koszt. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia przez komisję odbiorową Zamawiającego, 
że wady zostały usunięte. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka 
w terminie ukończenia Umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne określone w § 10.

15.2. Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy.

16. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych            z tym kosztów.

18. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

19. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
oraz w okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy.

20. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokólarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

21. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokółu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

1) 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady;

2) 7100% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

    - Opóźnienia w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Opóźnienia w usunięciu wad z winy Wykonawcy stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia począwszy od 15 dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

    - Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą,

    - Nieprzedłożenia do zaakceptowania Projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub Projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

  - Odstąpienie od umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary lub kar umownych.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na za nieodwołalną zgodą i na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

(dotyczy sytuacji wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców)

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Powierzenie wykonania całości lub części robót określonych w niniejszej umowie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wykona następujący zakres przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców:

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą zawiera w szczególności:

    - zakres robót powierzony Podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia za roboty,

    - termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy,

    - warunki płatności  wynagrodzenia Podwykonawcy,

    - okres gwarancji i rękojmi.

- Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Oraz część dokumentacji określającą wykonanie robót przewidziane dla Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo bądź jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy do przekazania Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji biegnie na nowo od daty pomyślnego usunięcia wady lub usterki.

- O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go jednokrotnie do usunięcia wad w określonym terminie.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od dnia wezwania (jednokrotnego), to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i za nieodwołaną zgodą Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie określonym niniejszą umową na kwotę nie niższą niż wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w niniejszej umowie, na dowód czego okazuje w oryginale polisę ubezpieczeniową numer […] wystawioną przez […], wraz z dowodem opłacenia, których kopie wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik do niniejszej umowy, jak też zobowiązuje się do utrzymywania tego ubezpieczenia na wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do upływu wskazanego w niniejszej umowie okresu rękojmi, przedkładając kserokopie polis ubezpieczeniowych na kolejne okresy oraz dowody opłacenia polis w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 2 dni przed upływem terminu każdego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

2. Wykonawca oświadcza, iż ubezpieczenie, o którym mowa w ustępie 1 spełnia następujące warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu (EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, personelu własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym, stanowiącym własność Zamawiającego,

b) suma ubezpieczenia: stanowiąca pełną wartość kontraktu, obejmująca wartość odtworzeniową robót budowlano-montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na plac budowy oraz koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do terminu zakończenia robót budowlanych, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi;

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców w tym odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym, a także klauzulą tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma gwarancyjna: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

c) okres ubezpieczenia: od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do terminu zakończenia robót budowlanych, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z umów ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić 
z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakości lub 
        parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany kolejności i terminów wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów 
i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nieterminowego przekazania terenu  budowy,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych – atmosferycznych- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 
w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

11) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych,

12) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

13) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,

14) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

15) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

16) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejności wykonywania robót, zmiany technologii jakości lub parametrów technicznych, wykonywania robót zamiennych, wykonywania robót dodatkowych robót, w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w ust.5 pkt.2)-13) niniejszego paragrafu,

17) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

18) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót  i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

19) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

20) zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej.

W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych  w pkt 1-20 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. Nr 1409) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik;

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary.

- Polisa OC

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

CZĘŚĆ III OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (z załącznikami)

1. Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych związanych z dokończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lotyniu, ul. Polna 9 - działka nr ewid. 5/1, dla której uzyskano w dniu 21 października 2007 r. decyzję pozwolenia na budowę Nr 85, objętej postępowaniem administracyjnym znak: AB.7351-73/07, ze zmianami wynikającymi z decyzji zamiennej z dnia 24 grudnia 2010 r., znak: AB.7351-73/07/10 Aneks nr 1, decyzji zamiennej z dnia 08 maja 2014 r., znak: AB.67403.66.2014 Aneks nr 2;

2. Wykonanie Robót i Usług wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

3. Przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami, dokonanie stosownych zgłoszeń zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego  oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie;

4. Przygotowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji powykonawczej;

5. Rozruch i szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i wyposażenia obiektu;

6. Przekazanie obiektów Zamawiającemu.

Roboty budowlane wielobranżowe należy wykonać zgodnie z następującą dokumentacją:

- Projektowana Charakterystyka Energetyczna dla budynku Hali widowiskowo-sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lotyniu – Załącznik 1/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.;

- PB „Projekt architektoniczno-budowlany – branża architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna” – Załącznik 1/3 - decyzja zamienna z dnia 08 maja 2014 r., znak: AB.67403.66.2014 Aneks nr 2 do decyzji nr 85;

- PB „Projekt zagospodarowania terenu i branża urbanistyczna drogowa, oświetlenie terenu i przyłącza elektryczne i sanitarne” - Załącznik 2/3 – -decyzja zamienna z dnia 08 maja 2014 r., znak: AB.67403.66.2014 Aneks nr 2;

- PB „Informacja BIOZ – branża - organizacja budowy” – Załącznik 3/3 - decyzja zamienna z dnia 08 maja 2014 r., znak: AB.67403.66.2014 Aneks nr 2;

- Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany, branża architektoniczna i konstrukcyjna

- Projekt wykonawczy -zagospodarowania terenu – branża urbanistyczna

- Projekt wykonawczy „Przyłącza i sieci wewnętrzne wod.-kan., c.w.u. oraz c.o., modernizacja kotłowni”

- Projekt wykonawczy „Instalacja wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego”

- Projekt wykonawczy „Linia zasilająca, oświetlenie terenu i wewnętrzna instalacja elektryczna”

- Projekty budowlane i wykonawcze opracowane przez Wykonawcę.

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- Decyzją pozwolenia na budowę Nr 85 z dnia 21.10.2007 r. ze zmianą z dnia 24.12.2010 r., znak: AB.7351-73/07/10 Aneks nr 1;oraz ze zmianą z dnia 08 maja 2014 r., znak: AB.67403.66.2014 Aneks nr 2;

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.01.2007 r., znak: GKM-7351/1B/07;

- decyzja Burmistrza Okonka z dnia 18.04.2014 r., znak: ITRiŚ.GPI.7230.35.2014 
w sprawie lokalizacji zjazdów;

- warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego z dnia 21.05.2010 r.;

- warunki zrzutu wód opadowych i roztopowych z dnia 04.10.2010 r.;

- Opinia Nr 134/2014 (uzgodnienia dokumentacji projektowej) z dnia 03.04.2014 r., znak: GM 6630.128.2014

- dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego;

- przedmiarem robót.

Wyposażenie hali w sprzęt sportowy zgodnie ze STWiOR

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

, 3, 4, 5 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

# Text boxes

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i modernizacją kotłowni -

Lotyń, ul. Polna 9

Inwestor :

Gmina Okonek

ul. Niepogległości 53, 64-965 Okonek

Wykonawca :

...............................................................................................................................................

Adres :

...............................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :

...............................   zł

Podatek VAT ..........  % :

..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :

...............................  zł

Słownie :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :

...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :

.......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :

........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

...............................................................................................................................................................

Poziom cen :

...............................................................................................................................................................

Opracowanie :

.....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :

.....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Inwestor :

Wykonawca :

ORGBUD-SERWIS Poznań

F O R M U L A R Z    O F E R T O WY

KOBRA wer. 8.0

Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i modernizacją kotłowni -

Lotyń, ul. Polna 9

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :

...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :

............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :

............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

....................................................................................................................................

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

STAN :   Roboty budowlane

1.

ELEMENT :   Hala widowiskowo-sportowa z zapleczem

1.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Roboty rozbiórkowe

2.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Roboty ziemne

3.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Fundamenty + ściany fundamentowe

4.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Ściany przyziemia

5.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Konstrukcja dachu

6.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Pokrycie dachu

7.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Podłoża i posadzka

8.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Stolarka okienna i drzwiowa

9.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Wykończenie ścian i sufitów

10.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Wykończenie zewnętrzne. Elewacje

2.

ELEMENT :   Zagospodarowanie terenu, dojazdy, chodniki, utwardzenia

11.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Roboty ziemne, krawężniki

12.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Podłoża i nawierzchnie

3.

ELEMENT :   Tereny zielone, ośłona śmietnikowa

13.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Tereny zieleni

14.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Osłona śmietnikowa

ORGBUD-SERWIS Poznań

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i modernizacją kotłowni -

Lotyń, ul. Polna 9

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

STAN :   Instalacje sanitarne

4.

ELEMENT :   Instalacja ciepła technologicznego

15.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Nagrzewnice central wentylacyjnych

16.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Aparaty grzewczo-wentylacyjne

5.

ELEMENT :   Instalacja wentylacji mechanicznej

17.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja N1W1 nawiew

18.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja N1W1 wywiew

19.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja N2W2 nawiew

20.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja N2W2 wywiew

21.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja N3 nawiew

22.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja W3 wywiew

6.

ELEMENT :   Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

23.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Przyłącze wodociągowe

24.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

25.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Przyłącze kanalizacji deszczowej

7.

ELEMENT :   Instalacje wewnętrzne

26.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja wodociągowa

27.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja kanalizacji sanitarnej

28.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja centralnego ogrzewania

29.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Modernizacja kotłowni gazowej

STAN :   Instalacje elektryczne

30.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Zasilanie rozdzielnic RM

31.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Montaż rozdzielnic

ORGBUDSERWIS Poznań

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i modernizacją kotłowni -

Lotyń, ul. Polna 9

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

32.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacje elektryczne

33.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Montaż opraw oświetleniowych

34.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Oświetlenie terenu

35.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Instalacja odgromowa

36.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Nagłośnienie

37.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

System telewizji CCTV

38.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

System SSWiN

STAN :   Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej

39.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Namalowanie pasów boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa oraz piłki ręcznej/piłki nożnej

40.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Dostawa i montaż piłkochwytów i siatek ochronnych: 1) siatka ochronna, oczka 50x50 cm, gr. splotu 4-5 mm,

kolor do wyboru zielony, biały, niebieski, czerwony, żółty - 2 szt., 2) montaż piłkochwytów (łącznie z

elementami montażowymi) z mozliwością ręcznego zsuwania piłkochwutu na ścianę boczną - 1 kpl.

41.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Dostawa i montaż wyposażenia do koszykówki - boisko główne: 1) konstrukcja podwieszana z napędem

elektrycznym - 2 szt., 2) mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm - 2 szt., 3)

tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grub. 15 cm na ramie

metalowej (certyfikat PZKosz.) - 2 szt., 4) osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm - 2 szt., 5) obręcz do

koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi - 2 szt., 6) siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm - 2 szt., 7)

montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym

42.

Pozycja

2,000

kpl

...............................

...............................

Dostawa i montaż wyposażenia do koszykówki - boiska treningowe): 1) Konstrukcja do koszykówki uchylna

składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mcowana bezpośrednio do ściany lub słupa - 2 szt., 2) mechanizm

regulacji tablicy 90x120 cm w zakresie 305-260 cm, 3) tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o

wym 90x120 cm o grub. 10 mm na ramie metalowej - 2 szt., 3) osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120 cm - 2 szt.,

4) obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi - 2 szt., 5) siatka do obręczy turniejowa, sznur

5 mm, 6) montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki

43.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Dostawa i montaż wyposażenia do siatkówki - boisko główne: 1) słipki do siatkówki aluminiowe

profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna

regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70x120 mm, korbka składana, chowana

w słupku - certyfikat PZPS - 1 kpl., 2) tuleja uniwersalna alumniowa 120x100/400 - 2 szt., 3) rama podłogowa z

deklem - 2 szt., 4) osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka grub. 5 cm pokryta skadenem na

konstrukcji wzmacniającej)zapinane na rzepy - 2 szt., 5) siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z

czterech stron taśmą - 1 szt., 6) wieszak na siatkę - 1 szt., 7) stanowisko sędziowskie do siatkówki z

regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania - 1 kpl., 8) montaż tulei w podłożu boiska do

siatkówki - 2 szt.

ORGBUD-SERWIS Poznań

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i modernizacją kotłowni -

Lotyń, ul. Polna 9

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

44.

Pozycja

2,000

kpl

...............................

...............................

Dostawa i montaż wyposażenia do siatkówki - boiska treningowe: 1) słupki do siatkówki aluminiowe

profesjonalne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki

(możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70x120 cm, korbka składana, chowana w słupku - certyfikat PZPS - 2

szt., 2) tuleja uniwersalna aluminiowa 120/100/400 - 2 szt., 3) rama podłogowa deklem - 2 szt., 4) osłony słupków

do siatkówki profesjonalne (gąbki o grub. 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na

rzepy - 2 szt., 5) siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą - 1 szt., 6)

wieszak na siatkę - 1 szt., 7) montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki - 2 szt., 8) dodatkowe tuleje

uniwersalne aluminiowe 120/100/400 (1 boisko poprzeczne do siatkówki oraz boisko głowne do tenisa)

- 2 szt., 9) dodatkowe ramy podłogowe z deklem (1 boisko poprzeczne do siatkówki oraz boisko głowne do

tenisa) - 2 szt., 10) montaż dodatkowych tulei w podłożu boiska poprzecznego do siatkówki i głównego do tenisa

- 2 szt.

45.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Dostawa i montaż wyposazenia do piłki ręcznej - boisko główne: 1) bramki do piłki ręcznej profesjonalne

aluminiowe (2x3 m) z łukami składanymi - 2 szt., 2) zestaw talerzyków do zamontowania bramki na

posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na bramkę - 2 kpl., 3) siatka do piłki ręcznej profesjonalna z

piłkochwytem, grub. sznurka 4 mm, kolor biały, zielony - 2 kpl., 4) montaż bramek do piłki ręcznej na hali na

talerzykach - 2 kpl.

46.

Pozycja

2,000

kpl

...............................

...............................

Kotara grodząca z napędem elektrycznym: 1) kotara grodząca "tkanina + siatka" do wysokości 3 m materiał

nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10x10 cm - 1 szt., 2) konstrukcja do pionowego podnoszenia i

opuszczania kotary z napędem elektrycznym - 1 szt., 3) montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z

napędem elektrycznym - 1 szt.

47.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Tablica wyników sportowych profesjonalna o wym. 220x125x10 cm, sterowanie przewodowe i

bezprzewodowe, tablica główna (zegar - czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24

sek. 50x40x10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widocz. 40 m; montaż

tablicy wyników

48.

Pozycja

16,000

szt

...............................

...............................

Materace ochronne na słupy (dźwigary) - wysokość osłony 2,5 m, zabezpieczenie czoła oraz bokow na

szerokości 20 cm (w kształcie litery C), grub. materaca 5 cm)

49.

Pozycja

128,000

szt

...............................

...............................

Siedziska

50.

Pozycja

1,000

kpl

...............................

...............................

Maszyna czyszcząca wraz z wyposażeniem odpowiednia do wykonanej nawierzchni podłogi sportowej.

Wyposażona w szczotkę tarczową. Szerokość szorowania min. 450 mm. Zasilanie sieciowe,

pojemność zbiorników min. 40 l, wydajność nie mniejsza niż 1840 m2/h, listwa ssąca łukowa 70 cm

51.

Pozycja

20,000

szt

...............................

...............................

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych 90x200 cm

52.

Pozycja

800,000

m2

...............................

...............................

Mata zabezpieczająca podłoge sportową gr. 25 cm w rolkach na wózku do ich rozkładania i transportowania

ORGBUD-SERWIS Poznań

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i modernizacją kotłowni -

Lotyń, ul. Polna 9

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T

............................................

Wykonawca :