Uchwała Nr XXIX/198/2005

Rady Miejskiej w Ostrorogu

z dnia 26 października 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/138/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2005-2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostrorogu uchwala co następuje:

§1

Zmienia się treść załącznika Nr 1 Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym(WPI) do uchwały Nr XXI/138/2004 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/198/2005r.

Rady Miejskiej w Ostrorogu

z dnia 26 października 2005r.

1). Na stronie 34 w pkt. 1 „Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” wykreśla się „Łączne nakłady do poniesienia : 1.107.890 zł” a wpisuje się „Łączne nakłady do poniesienia: 1.450,404.00 zł”

2). Na stronie 35 - zmienia się tabelę - zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania, która przyjmuje następujące brzmienie:

| Wyszczególnienie | Przed 2005 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 29.890 | 42.000 | 1.378.514 | 1.450.404,00 |
| Środki własne | 29.890 | 0 | 78.514 | 108.404 |
| Kredyty /Pożyczki/ Środki pozabudżetowe itp. |  | 42.000 | 1.300.000 | 1.342.000 |

3). Na stronie 35 wykreśla się dotychczasową treść pkt. 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrojewo – I etap” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaskowo-Karolewo”

Łączne nakłady do poniesienia: 	646.425 zł

Rozpoczęcie inwestycji:		2006 rok

Zakończenie inwestycji:		2006 rok

Jednostka realizująca:		Miasto i Gmina Ostroróg (Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu)

Opis zadania:

W rejonie ulic 15-lecia i Powstańców Wlkp. powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Nie ulega wątpliwości, iż budowa sieci wodociągowej jest inwestycją konieczną do wykonania w 2006 roku. Gmina Ostroróg posiada dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej, na podstawie której inwestycja winna być zrealizowana.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem | 26.425 | 620.000 | 646.425 |
| Środki własne | 26.425 | 20.000 | 46.425 |
| Kredyty/ Pożyczki/ Środki pozabudżetowe itp. | 0 | 600.000 | 600.000 |

4).  Na stronie 36 wykreśla się dotychczasową treść pkt. 3 „Budowa wodociągu Ostroróg-Kluczewo-Kluczewo Huby- I etap” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca

Łączne nakłady do poniesienia: 			2.706.000 zł

Orientacyjny termin rozpoczęcie inwestycji:	2007

Orientacyjny termin zakończenia inwestycji:	2009

Jednostka realizująca:				Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Opis zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w starej zabudowie miasta Ostroróg przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i spowoduje poprawę jakości wód rzeki Ostrorogi i pobliskich jezior.. W wyniku realizacji tej inwestycji wybudowany zostanie kolektor sanitarny o długości 4.100 mb oraz rurociąg tłoczny o długości 900 mb i cztery przepompownie. Docelowa liczba ludności, która będzie korzystać z nowopowstałej sieci to 998 mieszkańców.

Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy:

- etap przedinwestycyjny, który zakłada sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedury przetargowej; zakończenie tego etapu wyłoni wykonawcę przedsięwzięcia;

- etap inwestycyjny – wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz czterech pompowni, 160 przykanalików; spowoduje to skanalizowanie miasta Ostroróg w 100%;

- etap eksploatacyjny, obejmujący przekazanie inwestycji użytkownikowi sieci oraz podpisanie umów z potencjalnymi użytkownikami.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 508.000 | 200.000 | 1.998.000 | 2.706.000 |
| Środki własne | 58.000 | 0 | 218.500 | 276.500 |
| Kredyty/Pożyczki/ Środki pozabudżetowe itp. | 450.000 | 200.000 | 1.779.500 | 2.429.500 |

5). Na stronie 37 wykreśla się dotychczasową treść pkt. 5 „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu –I etap (dokumentacja)” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu

Łączne nakłady do poniesienia: 	4.199.800 zł

Rozpoczęcie inwestycji:		2005 rok

Zakończenie inwestycji:		2008 rok

Jednostka realizująca:		Miasto i Gmina Ostroróg (Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu)

Opis zadania:

Budowa obiektu sportowego na terenie gminy zapewni jej mieszkańcom – w szczególności młodzieży szkolnej - miejsce do czynnego uprawiania sportu. Nowa hala sportowa będzie służyła nie tylko do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, ale także umożliwi organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz rozgrywek sportowych – co obecnie jest znacznie utrudnione ze względu na brak stosownego obiektu.

Hala sportowa zostanie wybudowana od podstaw (obecnie nie ma w gminie takiego obiektu) przy Zespole Szkół w Ostrorogu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja ta zostanie zrealizowana tylko w przypadku uzyskania dotacji ze środków unijnych lub zaciągnięcia kredytów oraz dotacji z budżetu państwa. Po przygotowaniu projektu technicznego planuje się w 2006 roku zostaną rozpoczęte prace budowlane. Prace budowlane będą kontynuowane w latach 2006-2007.

Zakłada się uzyskanie dofinansowania realizacji tej inwestycji ze środków unijnych oraz z „Programu rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego.”

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 34.800 | 30.000 | 2.135.000 | 2.000.000 | 4.199.800 |
| Środki własne | 34.800 | 0 | 135.000 | 0 | 169.800 |
| Kredyty/ Pożyczki/ Środki pozabudżetowe itp. | 0 | 30.000 | 2.000.000 | 800.000 | 2.830.000 |
| Program rozwoju bazy obiektów sportowych | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |

6). Na stronie 38 wykreśla się pkt. 1 „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu- II etap realizacja”.

7) Na stronie 39 wykreśla się pkt. 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca”

8) W załączniku Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ostroróg 2005-2009 wprowadza się następujące zmiany :

a). wykreśla się dotychczasową treść „karty zadania inwestycyjnego nr 1” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

| 1. Nazwa zadania | Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej |
| --- | --- |
| 2. Kod zadania | „01” | 3. Łączne nakłady do poniesienia | 1.450.404,00 |
| 4. Data rozpoczęcia inwestycji (rok) | 2005 | 5. Data zakończenia inwestycji (rok) | 2006 |
| 6. Opis zadania | Przedmiotem tej inwestycji jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ostroróg w celu redukcji kosztów energii niezbędnej do ogrzania przedmiotowych budynków. Termomodernizacja dotyczy budynków Urzędu Miasta i Gminy, przedszkola „Miś Uszatek”, biblioteki publicznej w Ostrorogu oraz budynków Zespołu Szkół w Ostrorogu. Realizacja omawianej inwestycji pozwoli, poprzez racjonalizację wydatków na ogrzewanie wymienionych budynków, odciążyć budżet Gminy. Ponadto, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych, proekologicznych źródeł ciepła w budynku Urzędu M i G, w którym znajduje się kotłownia zaopatrująca w ciepło zarówno budynek urzędu jak również przedszkole i bibliotekę publiczną, wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie. Inwestycja, poprzez zmniejszenie strat ciepła, pozwoli na ok. 72 % redukcję sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku Urzędu Miasta i Gminy, 68 % redukcję zapotrzebowania na ciepło przedszkola i biblioteki oraz 53 % redukcję zapotrzebowania na ciepło w budynku gimnazjum. Dodatkowo, planowana inwestycja pozwoli na 37 % redukcję kosztów wytwarzania ciepła w budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum. Dotychczas przeprowadzono audyt energetyczny w budynkach będących przedmiotem inwestycji. Realizacja dalszych prac związanych z termomodernizacją uwarunkowana będzie uzyskaniem odpowiednich kredytów i pożyczek. Istnieje możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków unijnych jednak należy mieć zapewnione sfinansowanie całej inwestycji. Środki przekazywane mogą być w formie refundacji. |
| 7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania |
| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| Ogółem | 29.890 | 42.000 | 1.378.514 | 0 | 0 | 0 | 1.450.404 |
| Środki własne | 29.890 | 0 | 78.514 | 0 | 0 | 0 | 108.404 |
| Pożyczki/ Kredyty/ Środki pozabudżetowe itp. | 0 | 42.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.342.000 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8. Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | 9. Data zatwierdzenia | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

b).  wykreśla się dotychczasową treść „harmonogramu realizacji inwestycji nr 1” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

HARMOMOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NR 1

| Nazwa zadania: | Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej | Kod zadania: | „01” |
| --- | --- | --- | --- |

| Wyszczególnienie | Rozpoczęcie (rok) | Zakończenie (rok) | Przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Lata następne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie inwestycji |  |  | 29.890 | 42.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.890 |
| - analiza wykonalności | 2005 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -projekt techniczny, kosztorys | 2005 | 2005 |  | 28.060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.060 |
| -inne (audyt energetyczny) | 2004 | 2004 | 29.890 | 13.940 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.830 |
| Grunty | Nie dotyczy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - stan prawny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - zakup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozwolenie na budowę | 2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przetarg | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizacja inwestycji i odbiór | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 1.363,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363,514 |
| Całkowite nakłady | - | - | 29.890 | 42.000 | 1.378,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.404 |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdzenia: | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

c). wykreśla się dotychczasową treść „scalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji nr 1” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI NR 1

| Nazwa zadania | Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej | Kod zadania | „01” |
| --- | --- | --- | --- |

| Rok | Zakres rzeczowy- opis fazy procesu inwestycyjnego | Wielkość nakładów (zł) | Udział środków własnych miny (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Przed 2005 | Przeprowadzono audyt energetyczny dla budynków użyteczności publicznej w Ostrorogu. | 29.890 | 100,0 |
| 2005 | Opracowanie projektu technicznego oraz stosownych dokumentów celem przygotowania inwestycji do realizacji | 42.000 | 100,0 – kredyt |
| 2006 | Realizacja prac termomodernizacyjnych na przedmiotowych budynkach i odbiór inwestycji | 1.378.514 | 5,74 |
| 2007 |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |
| Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego | 1.450.404 |  |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdz. | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

d). wykreśla się dotychczasową treść „karty zadania inwestycyjnego nr 2” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

| 1. Nazwa zadania | „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaskowo-Karolewo” |
| --- | --- |
| 2. Kod zadania | „02” | 3. Łączne nakłady do poniesienia | 646.425 zł |
| 4. Data rozpoczęcia inwestycji (rok) | 2006 | 5. Data zakończenia inwestycji (rok) | 2006 |
| 6. Opis zadania | W rejonie ulic 15-lecia i Powstańców Wlkp. powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Nie ulega wątpliwości, iż budowa sieci wodociągowej jest inwestycją konieczną do wykonania w 2006 roku. Gmina Ostroróg posiada dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej, na podstawie której inwestycja winna być zrealizowana. |
| 7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania |
| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| Ogółem | 26.425 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 646.425 |
| Środki własne | 26.425 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 46.425 |
| Pożyczki/ Kredyty/ Środki pozabudżetowe itp. | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8. Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | 9. Data zatwierdzenia | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

e). wykreśla się dotychczasową treść „harmonogramu realizacji inwestycji nr 2” i nadaje się nowe następujące brzmienie :

HARMOMOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NR 2

| Nazwa zadania: | „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaskowo-Karolewo” | Kod zadania: | „02” |
| --- | --- | --- | --- |

| Wyszczególnienie | Rozpoczęcie (rok) | Zakończenie (rok) | Przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Lata następne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie inwestycji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - analiza wykonalności | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -projekt techniczny, kosztorys | 2004 | 2004 | 26.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.425 |
| -inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - stan prawny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - zakup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozwolenie na budowę | 2004 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przetarg | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizacja inwestycji i odbiór | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 |
| Całkowite nakłady | - | - | 26.425 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.425 |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdzenia: | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

f). wykreśla się dotychczasową treść „scalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji nr 2” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI NR 2

| Nazwa zadania | „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaskowo-Karolewo” | Kod zadania | „02” |
| --- | --- | --- | --- |

| Rok | Zakres rzeczowy- opis fazy procesu inwestycyjnego | Wielkość nakładów (zł) | Udział środków własnych miny (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Przed 2005 | Wykonano projekt wykonawczy inwestycji oraz uzyskano pozwolenie na budowę | 26.425 | 100 |
| 2005 | - | - | - |
| 2006 | Wykonanie inwestycji, odbiór i przekazanie do eksploatacji | 620.000 | 3,22 |
| 2007 |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |
| Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego | 646.425 |  |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdz. | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

g). wykreśla się dotychczasową treść „karty zadania inwestycyjnego nr 3” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

| 1. Nazwa zadania | Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca |
| --- | --- |
| 2. Kod zadania | „03” | 3. Łączne nakłady do poniesienia | 2.706.000 zł |
| 4. Data rozpoczęcia inwestycji (rok) | 2007 | 5. Data zakończenia inwestycji (rok) | 2009 |
| 6. Opis zadania | Budowa kanalizacji sanitarnej w starej zabudowie Miasta Ostroróg przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i spowoduje poprawę jakości wód rzeki Ostrorogi i pobliskich jezior. W wyniku realizacji tej inwestycji wybudowany zostanie kolektor sanitarny o długości ok. 4.100 mb oraz rurociąg tłoczny o długości ok. 900 mb i cztery przepompownie. Docelowa liczba ludności, która będzie korzystać z nowopowstałej sieci do 998 mieszkańców. Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy; a). etap przedinwestycyjny, który zakłada sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedury przetargowej, zakończenie tego etapu wyłoni wykonawcę przedsięwzięcia, b). etap inwestycyjny – wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz czterech pompowni, 160 przykanalików, c). etap eksploatacyjny obejmujący przekazanie inwestycji użytkownikowi sieci oraz podpisanie umów z potencjalnymi użytkownikami. |
| 7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania |
| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 508.000 | 200.000 | 1.998.000 | 2.706.000 |
| Środki własne | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 218.500 | 276.500 |
| Pożyczki/ Kredyty/ Środki pozabudżetowe itp. | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 200.000 | 1.779.500 | 2.429.500 |

| 8. Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | 9. Data zatwierdzenia | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

h). wykreśla się dotychczasową treść „harmonogramu realizacji inwestycji nr 3” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

HARMOMOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NR 3

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca | Kod zadania: | „03” |
| --- | --- | --- | --- |

| Wyszczególnienie | Rozpoczęcie (rok) | Zakończenie (rok) | Przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Lata następne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie inwestycji |  |  | 0 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 308.000 |
| - analiza wykonalności | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| -projekt techniczny, kosztorys | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| -inne (audyt energetyczny) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - stan prawny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - zakup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozwolenie na budowę | 2007 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przetarg | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizacja inwestycji i odbiór | 2007 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 1.998.000 | 0 | 2.398.000 |
| Całkowite nakłady | - | - | 0 | 0 | 0 | 508.000 | 200.000 | 1.998.000 | 0 | 2.706.000 |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdzenia: | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

i). wykreśla się dotychczasową treść „scalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji

nr 3” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI NR 3

| Nazwa zadania | Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca | Kod zadania | „03” |
| --- | --- | --- | --- |

| Rok | Zakres rzeczowy- opis fazy procesu inwestycyjnego | Wielkość nakładów (zł) | Udział środków własnych gminy (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Przed 2005 |  | - | - |
| 2005 |  | - | - |
| 2006 |  | - | - |
| 2007 | Przeprowadzenie przetargu na sporządzenie projektu wykonawczego, wykonanie projektu, sporządzenie studium wykonalności, przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót, rozpoczęcie realizacji prac budowlanych | 508.000 | 11,4 |
| 2008 | Kontynuacja realizacji prac budowlanych | 200.000 | 0,0 |
| 2009 | Ostatni zasadniczy etap realizacji budowy kanalizacji , odbiór inwestycji | 1.998.000 | 10,9 |
| Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego | 2.706.000 |  |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdz. | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

j). wykreśla się dotychczasową treść „karty zadania inwestycyjnego nr 4” i nadaje się nowe następujące brzmienie :

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

| 1. Nazwa zadania | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu |
| --- | --- |
| 2. Kod zadania | „05” | 3. Łączne nakłady do poniesienia | 4.199.800 |
| 4. Data rozpoczęcia inwestycji (rok) | 2005 | 5. Data zakończenia inwestycji (rok) | 2007 |
| 6. Opis zadania | Budowa obiektu sportowego na terenie Gminy zapewni jej mieszkańcom – w szczególności młodzieży szkolnej- miejsce do czynnego uprawiania sportu. Nowa hala sportowa będzie służyła nie tylko do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, ale także umożliwi organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz rozgrywek sportowych – co obecnie jest znacznie utrudnione ze względu na brak stosownego obiektu. Hala sportowa zostanie wybudowana od podstaw (obecnie nie ma w gminie takiego obiektu) przy Zespole Szkół w Ostrorogu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy inwestycja ta zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania z Programu rozwoju bazy obiektów sportowych, kredytów i pożyczek. Dotychczas opracowany został typowy projekt hali. Po doprojektowaniu, sporządzeniu wszystkich projektów branżowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie możliwość zrealizowania obiektu. |
| 7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania |
| wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| Ogółem | 34.800 | 30.000 | 2.135.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4.199.800 |
| Środki własne | 34.800 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 169.800 |
| Pożyczki/ Kredyty Środki pozabudżetowe itp. | 0 | 30.000 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 2.830.000 |
| Dotacje z budżetu państwa (np. program rozwoju bazy obiektów sportowych) | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |

| 8. Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | 9. Data zatwierdzenia | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

k). wykreśla się dotychczasową treść „harmonogramu realizacji inwestycji nr 4” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

HARMOMOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NR 4

| Nazwa zadania: | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu | Kod zadania: | „05” |
| --- | --- | --- | --- |

| Wyszczególnienie | Rozpoczęcie (rok) | Zakończenie (rok) | Przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Lata następne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie inwestycji |  |  | 34.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 |
| - analiza wykonalności | 2005 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -projekt techniczny, kosztorys | 2005 | 2007 | 0 | 30.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| -inne (ocena oddziaływania na środowisko, koncepcja) | 2004 | 2004 | 34.800 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.800 |
| Grunty | Nie dotyczy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - stan prawny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - zakup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pozwolenie na budowę | 2005 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przetarg | 2006 | 2007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizacja inwestycji i odbiór | 2006 | 2007 | 0 | 0 | 2.115.000 | 2.000.0000 | 0 | 0 | 0 | 4.115.000 |
| Całkowite nakłady | - | - | 34.800 | 30.000 | 2.135.000 | 2.000.0000 | 0 | 0 | 0 | 4.199.800 |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdzenia: | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

l). wykreśla się dotychczasową treść „scalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji nr 4” i nadaje się nowe następujące brzmienie:

SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI NR 4

| Nazwa zadania | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu | Kod zadania | „05” |
| --- | --- | --- | --- |

| Rok | Zakres rzeczowy- opis fazy procesu inwestycyjnego | Wielkość nakładów (zł) | Udział środków własnych gminy (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Przed 2005 | Sporządzono koncepcję budowy hali oraz ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko | 34.800 | 100,0 |
| 2005 | Przygotowanie typowego projektu hali sportowej | 30.000 | 100- kredyt |
| 2006 | Przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo i realizacja przedsięwzięcia | 2.135.000 | 6,32 |
| 2007 | Dokończenie realizacji inwestycji i odbiór | 2.000.000 | 0 |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |
| Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego | 4.199.800 |  |

| Zatwierdził: | Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- Janusz Ławniczak | Data zatwierdz. | 07.10.2005r. |
| --- | --- | --- | --- |

9). Wykreśla się kartę zadania inwestycyjnego, harmonogram realizacji inwestycji oraz scalony harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Nr 5

10). zmienia się dotychczasową treść pkt. III Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł finansowania, które otrzymuje następujące brzmienie:

| Wyszczególnienie | Przed 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycje ogółem | 91.115 | 72.000 | 4.133.514 | 2.508.000 | 200.000 | 1.998.000 | 9.002.629 |
| Finansowane z : |
| Środki własne | 91.115 | - | 233.514 | 58.000 | - | 218.500 | 601.129 |
| Pożyczki/Kredyty/Środki pozabudżetowe itp. | - | 72.000 | 3.900.000 | 1.250.000 | 200.000 | 1.779.500 | 7.201.500 |
| Program rozwoju bazy obiektów sportowych | - | - | - | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 |