PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

MIASTA I GMINY OSTRORÓG

Listopad 2004

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP - OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	3

II.  AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W GMINIE OSTRORÓG	4

1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ	4

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	8

3. TURYSTYKA	12

4. UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO	13

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	13

6. WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI	19

7. STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20

8. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW	21

9. GOSPODARKA I RYNEK PRACY	21

10. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW GOSPODARCZYCH	24

11. SFERA SPOŁECZNA	24

12. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW	28

II.	ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE	28

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	33

V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/ WOJEWÓDZTWA	40

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO (dotyczy zadań planowanych o realizacji w latach 2005-2006)	42

VII. PLAN FINANSOWY	42

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA	44

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	44

1. SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	44

2. SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	45

3. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	46

4. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	47

# I. WSTĘP - OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ostroróg to zestaw działań, które mają zostać podjęte w określonym otoczeniu i określonym terminie, zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju gminy Ostroróg. Plan został przygotowany na lata 2005-2009, przy czym zapisy dotyczące okresu 2005-2006 (lata przypadające na pierwszy okres programowania Unii Europejskiej) są bardziej precyzyjne niż zapisy dotyczące działań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2009. Zakłada się szczegółową weryfikację Planu w końcu pierwszego okresu programowania, czyli pod koniec 2006 roku.

Plan Rozwoju Lokalnego odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój gminy w szybko zmieniającym się otoczeniu. Plan ten jest dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy, określającym najważniejsze działania mające na celu ciągły rozwój gminy oraz przewidywane efekty tych działań. Warunkiem powodzenia jest współpraca przy realizacji zamierzeń władz samorządowych, mieszkańców i innych podmiotów funkcjonujących na terenie gminy.

Dokument został przygotowany przez Zespół Koordynacyjny ds. prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, będącym częścią Planu Rozwoju Lokalnego, powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg (Zarządzenie nr 12/2004 z dnia 6 maja 2004 roku.). Plan Rozwoju Lokalnego został sporządzony zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, określonymi w dokumencie roboczym:„Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Ogólny Podręcznik Wdrażania” (Warszawa, styczeń 2004 r.).

Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany po konsultacjach z mieszkańcami gminy, którzy brali czynny udział w określaniu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2005-2009. Procedura udziału mieszkańców w tworzeniu Planu zostanie szczegółowo opisana w rozdziale III i IV niniejszego dokumentu. Plan Rozwoju Lokalnego zostanie przedłożony do przyjęcia Radzie Miejskiej Ostroróg. Integralną częścią niniejszego dokumentu jest Wieloletni Plan Inwestycyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

# II.  AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W GMINIE OSTRORÓG

## 1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ

Gmina Ostroróg leży na równinie Szamotulskiej, będącej częścią Pojezierza Poznańskiego, które wchodzi w skład Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz w pasie wielkich nizin europejskich zwanych Pasem Wielkich Dolin.

Miasto Ostroróg wyróżnia się malowniczym położeniem na północnym brzegu Jeziora Wielkiego, nad rzeką Ostrorogą. Około 12 km na północ od Ostroroga przepływa rzeka Warta, za którą rozpoczynają się lasy Puszczy Nadnoteckiej – jednego z najwspanialszych kompleksów leśnych Polski. Natomiast od strony zachodniej gmina sąsiaduje z bardzo ciekawym krajobrazowo Pojezierzem Międzychodzko-Sierakowskim.

Miasto Ostroróg usytuowane jest w odległości 45 km na północny-zachód od Poznania. Leży przy drodze krajowej Szamotuły-Wronki, w odległości 10 km od Szamotuł i 15 km od Wronek. Odległość Ostroroga od wybranych ośrodków miejskich wynosi: od Gorzowa Wielkopolskiego – 110 km, od Szczecina – 200 km, od Berlina – 230 km. W odległości 10 km od miasta znajduje się w Szamotułach stacja kolejowa stanowiąca ważny węzeł komunikacyjny na trasie Poznań – Szczecin.

Pod względem podziału terytorialnego kraju gmina Ostroróg usytuowana jest w powiecie szamotulskim, w województwie wielkopolskim. Na terenie gminy znajduje się miasto Ostroróg oraz 17 miejscowości wiejskich: Bobulczyn, Bielejowo, Binino, Binińskie Huby, Dobrojewo, Forestowo, Karolewo, Kluczewo, Kluczewo Huby, Klemensowo, Oporowo, Piaskowo, Rudki, Rudki Huby, Szczepankowo, Wielonek i Zapust (12 sołectw, 2 obwody miejskie).

Gmina Ostroróg od północy graniczy z gminą Wronki i Obrzycko, od południowego-wschodu z gminą Szamotuły, a od zachodu z gminą Pniewy.

Na rysunku nr 1 przedstawiono mapę gminy Ostroróg.

Rysunek nr 1

Mapa gminy Ostroróg

Źródło: www.ostrorog.pl.

Gmina zajmuje powierzchnię 85 km2 (8 499 ha). Miasto Ostroróg, o powierzchni 126 ha, stanowi centrum społeczno-gospodarcze gminy. Większość terenu gminy stanowią obszary rolnicze, które zajmują 5 590 ha użytków rolnych, to jest 65,8% ogólnej powierzchni gminy. Użytki rolne zajmują północną, centralną i wschodnią część obszaru gminy. Południowo-zachodnia część terenu gminy jest pokryta lasami, które obejmują 2 270 ha, tj. 26,9% powierzchni ogólnej. Na obszarze gminy znajdują się dwa jeziora – Wielkie (49 ha) oraz Mormin (14 ha).

Według danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg pod koniec 2003 roku w gminie Ostroróg mieszkało 4.875 mieszkańców, z czego 59% stanowili mieszkańcy wsi, a 41% stanowili mieszkańcy miasta. Dane dotyczące liczby ludności w gminie Ostroróg oraz jej struktury według płci zawarto w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Liczba i struktura ludności według płci w gminie Ostroróg 
w latach 2001-2003

| Wyszczegól-nienie | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| Ogółem | 2414 | 2401 | 4815 | 2444 | 2402 | 4846 | 2461 | 2414 | 4875 |
| Miasto | 1030 | 937 | 1967 | 1044 | 937 | 1981 | 1037 | 938 | 1975 |
| Wieś | 1384 | 1464 | 2848 | 1400 | 1465 | 2865 | 1424 | 1476 | 2900 |

LEGENDA: K – kobiety, M – mężczyźni.

Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg.

W tabeli nr 2 przedstawiono dane dotyczące ruchu migracyjnego w gminie Ostroróg, natomiast w tabeli nr 3 – ruch naturalny w gminie.

Tabela nr 2

Ruch migracyjny w gminie Ostroróg w latach 2001-2003

| Wyszczegól-nienie | Napływ migracyjny | Odpływ migracyjny | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | z miast | ze wsi | ogółem | do miast | na wieś |  |
| 2001 rok |
| Gmina Ostroróg | 42 | 19 | 23 | 45 | 24 | 21 | -3 |
| Miasto | 23 | 12 | 11 | 15 | 5 | 10 | 8 |
| Wieś | 19 | 7 | 12 | 30 | 19 | 11 | -11 |
| 2002 rok |
| Gmina Ostroróg | 76 | 38 | 38 | 59 | 18 | 41 | 17 |
| Miasto | 25 | 11 | 14 | 28 | 8 | 20 | -3 |
| Wieś | 51 | 27 | 24 | 31 | 10 | 21 | 20 |
| 2003 rok |
| Gmina Ostroróg | 61 | 27 | 34 | 58 | 44 | 14 | 3 |
| Miasto | 27 | 7 | 20 | 34 | 25 | 9 | -7 |
| Wieś | 34 | 20 | 14 | 24 | 19 | 5 | 10 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tabela nr 3

Ruch naturalny w gminie Ostroróg w latach 2001-2003

| Wyszczegól-nienie | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Gmina Ostroróg | 23 | 25 | 27 | 59 | 57 | 57 | 51 | 49 | 51 | 8 | 8 | 6 |
| Miasto | 8 | 14 | 13 | 25 | 31 | 19 | 27 | 17 | 20 | -2 | 14 | -1 |
| Wieś | 15 | 11 | 14 | 34 | 26 | 38 | 24 | 32 | 31 | 10 | -6 | 7 |

Źródło: Jak w tabeli nr 2.

Jedynie w roku 2001 w gminie Ostroróg saldo migracji było ujemne, w latach 2002-2003 napływ migracyjny był wyższy niż odpływ migracyjny. W ostatnich latach odwróciła się również tendencja kierunku migracji: w 2001 roku obserwowaliśmy napływ mieszkańców do miasta Ostroróg, natomiast ze wsi 11 osób wyemigrowało. W latach 2002-2003 imigracja dotyczyła obszarów wiejskich, a miasto Ostroróg opuściło w sumie 10 osób.

We wszystkich analizowanych latach w gminie Ostroróg można było zaobserwować dodatni przyrost naturalny. Natomiast jeśli rozpatrujemy odrębnie tereny miejskie i wiejskie – to w latach 2001 i 2003 w mieście Ostroróg wystąpił ujemny przyrost naturalny, a na wsiach – dodatni. Odmienna tendencja ukształtowała się w roku 2002, w którym bardzo wysoki dodatni przyrost naturalny zanotowano w mieście, a na terenach wiejskich więcej osób zmarło, niż urodziło się.

Szczegółowa analiza ludności pod względem wieku zostanie przedstawiona w punkcie 9 niniejszej części opracowania (pt. Gospodarka), we fragmencie dotyczącym sfery społecznej.

## 2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Wg podziału na rejony klimatyczne Polski E. Reznera, gmina Ostroróg leży w Krainie Wielkich Dolin. Natomiast wg regionalizacji klimatycznej Gumińskiego przedmiotowy obszar leży w rolniczo - klimatycznej „ Dzielnicy Środkowej”. A. Woś gminę Ostroróg włącza do regionu VIII zachodnio-pomorskiego- północno-wielkopolskiego-, subregionu VIII - 3 Gorzowsko-poznańskiego.

Na ten teren napływają głównie masy powietrza polarno-morskiego (59%) i polarno-kontynentalnego (28%). Średnia wieloletnia temperatura roczna wynosi 
7,70 C. Niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym jest występowanie wczesnych przymrozków i wysokich spadków temperatur w okresie zimy, bez występowania okrywy śnieżnej.

Opady atmosferyczne są najbardziej zmiennym elementem klimatu. Średnia wieloletnia suma opadów rocznych wynosi 605 mm. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 44 do 55 dni. Pokrywa śnieżna ma stosunkowo małą trwałość i niewielką miąższość, co negatywnie wpływa na stan ozimin.

Grunty gminy należą do zlewni rzeki Warty, do której spływają wody strumienia Ostrorogowskiego. Warunki wodne środowiska na terenie gminy oceniane są jako średnio korzystne dla rolnictwa.

Z punktu widzenia produkcji rolniczej większość gruntów (oprócz kompleksu leśnego) gminy Ostroróg leży w szamotulsko-opalenickim rejonie glebowo-rolniczym. Struktura użytkowania gleb w tym rejonie różni się od średniej byłego województwa poznańskiego. W użytkach rolnych aż 92% zajmują grunty orne, a pozostałe 8% to użytki zielone. Wśród gruntów ornych przeważają gleby kompleksu 4 (żytniego bardzo dobrego) oraz kompleksu 5 (żytniego dobrego) kl. III – IV, z dużym udziałem kompleksu 2 (pszennego dobrego). Przeważają gleby brunatne oraz pseudobielicowe. Natomiast gleby słabe kompleksu 6, 7 klas V, VI (IV b) występują w części południowej gminy.

Udział poszczególnych kompleksów glebowo - rolniczych w ogólnej powierzchni gruntów ornych oraz użytków zielonych, a także bonitację gruntów w gminie przedstawiono w tabelach nr 4 i 5.

Tabela nr 4

Udział poszczególnych kompleksów glebowo – rolniczych w gminie 
w ogólnej powierzchni gruntów ornych

| Nr kompleksu glebowego | Nazwa kompleksu glebowo – rolniczego | Pow. w ha | W % ogółem gruntów rolnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pszenny bardzo dobry | - | - |
| 2 | pszenny dobry | 833 | 16,4 |
| 3 | pszenny słaby | 88 | 1,7 |
| 4 | żytni bardzo dobry | 1393 | 27,4 |
| 5 | żytni dobry | 1138 | 22,4 |
| 6 | żytni słaby | 853 | 16,8 |
| 7 | żytni bardzo słaby | 405 | 8,0 |
| 8 | zbożowo - pastewny mocny | 86 | 1,7 |
| 10 | zbożowo - pastewny słaby | 287 | 5,6 |
|  | O g ó ł e m.: | 5083 | 100,0 |

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ostroróg, Ostroróg 1999 r., s. 34.

Tabela nr 5

Udział poszczególnych kompleksów glebowo – rolniczych w ogólnej powierzchni użytków zielonych

| Nr kompleksu glebowego | Nazwa kompleksu glebowo - rolniczego | Pow. w ha | W % ogółem użyt. Zielonych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1z | użytki zielone b.dobre i dobre | - | - |
| 2z | użytki zielone średnie | 342 | 66,7 |
| 3z | użytki zielone słabe i b.słabe | 171 | 33,3 |
|  | O g ó ł e m.: | 513 | 100,0 |

Źródło: Jak w tabeli nr 4.

Lasy na terenie gminy Ostroróg zajmują powierzchnię 2 270 ha. Administracyjnie lasy państwowe należą do Nadleśnictwa Pniewy - obręb Pniewy.

Zwarte kompleksy leśne występują w części południowej oraz południowo- zachodniej. Dominują siedliska boru sosnowego, z niewielką domieszką drzew i krzewów liściastych. Przeważa drzewostan sosnowy o wieku drzew powyżej 41 lat. Strukturę lasów na terenie gminy Ostroróg przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Lasy na terenie gminy Ostroróg (w ha)

| Wyszczególnienie | Lasy w wieku 1-40 lat | Lasy w wieku 41 lat i więcej | Razem lasy |
| --- | --- | --- | --- |
| Lasy z dominacją gatunków drzew: - sosna i modrzew - jodła, świerk, daglezja - buk - dąb, jesion, wiąz, klon - brzoza - olcha - osika | 368,10 1,99 4,08 12,46 35,02 4,00 2,07 | 912,28 17,99 11,39 113,63 36,01 - - | 1 218,38 19,98 15,47 126,09 71,03 4,00 2,07 |
| Razem lasy gospodarcze | 365,72 | 1 091,30 | 1 427,02 |
| Lasy stanowiące rezerwaty przyrody i ochronne | 255,80 | 428,39 | 684,19 |
| Grunty związane z gospodarką leśną | - | - | 55,43 |
| Razem lasy w gminie | 677,52 | 1 519,69 | 2 270,22 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Nadleśnictwa Pniewy.

Część lasów na terenie gminy Ostroróg należy do lasów ochronnych. I tak w lasach ochronnych obrębu Pniewy wyróżnia się:

- lasy glebochronne

- lasy wodochronne

- lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych

W lasach ochronnych obowiązuje odmienny sposób gospodarowania drzewostanem. Szczególnej ochrony wymagają wydmy zalesione z uwagi na bardzo mało odporne runo oraz dużą podatność na procesy erozyjne. Na terenie gminy przeważają lasy korzystne dla wypoczynku a szczególnie turystyki wzdłuż wyznaczonych szlaków.

Znaczną część gminy zajmują dwa jeziora: Wielkie i Mormin, które stanowią atrakcyjny element krajobrazu przyrodniczego. Są one miejscem bytowania licznych gatunków ptaków i ryb.

Zróżnicowanie gatunkowe zwierząt dzikich jest znaczne. Wiodącym gatunkiem zwierzyny łownej jest sarna. Występują tutaj także dziki, jelenie i jenoty. Sporadycznie pojawiają się daniele, wilki i łosie. Zwierzyna drobna jest mniej liczna. Żyją tutaj zające, borsuki, tchórze, kuny, piżmaki, kuropatwy, bażanty i inne. Dziki królik, kiedyś bardzo liczny, wyginął niemalże całkowicie. Niezwykle bogaty jest świat zwierząt chronionych. Liczne starodrzewia oraz zbiorniki wodne sprzyjają gniazdowaniu rybołowa, orła bielika, czarnego bociana, puchacza, kani czarnej i rudej.

Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów szczególnych

Największymi wartościami środowiska przyrodniczego warunkującymi stabilność całego ekosystemu są obszary o małym przekształceniu roślinności, rzeźby powierzchni i sieci rzecznej. Stanowią je obszary i obiekty o dużej wartości przyrodniczej, poddane ochronie prawnej. Są to pomniki przyrody i parki podworskie. W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajduje się 6 pomników przyrody. Są to okazałe drzewa przedstawione w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Pomniki przyrody na terenie gminy Ostroróg

| Nr pomnika | Gatunek drzewa | Obwód pierśnicy | Miejscowość | Zarządzenie Wojewody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/517 | Platan klonolistny | 370 | Szczepankowo | z 3.02.1987 r. |
| 17/518 | Lipa drobnolistna |  | Szczepankowo | - „ - |
| 18/519 | Lipa drobnolistna | 417 | Szczepankowo | - „ - |
| 20/521 | Sosna zwycz. | 245 | Szczepankowo | - „ - |
|  | Sosna zwycz. | 248 | Szczepankowo | - „ - |
| 395 | Modrzew polski | 150 | Wielonek | - „ - |

Źródło: Jak w tabeli nr 4.

W gminie są 4 parki podworskie chronione na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 100, poz. 1085) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98, poz. 1150). Znajdują się one w Dobrojewie, Oporowie, Rudkach i Szczepankowie. Szerzej przedstawione zostały w uwarunkowaniach wynikających z cech środowiska kulturowego.

Do obszarów prawnie chronionych zalicza się ponadto:

- Gleby wysokich klas bonitacyjnych II - III, torfowiska i bagna zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266);

- Lasy ochronne zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1999 roku o lasach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 56, poz.679).

## 3. TURYSTYKA

Gmina Ostroróg jest korzystnie położona w porównaniu do innych rejonów województwa wielkopolskiego w zakresie możliwości wykorzystania jej obszarów w działalności turystyczno - wypoczynkowej. Wynika to zarówno z posiadanych dużych obszarów upraw rolnych, szczególnie w części północnej gminy, jak również z istnienia małej ilości wód powierzchniowych (2 większe jeziora). Dotychczas wykorzystano jedynie walory przyrodnicze jeziora Mormin, organizując ośrodek wypoczynku świąteczno-niedzielnego.

Dodatkowymi atrakcjami turystycznymi gminy mogą być niewątpliwie jej zabytki. Do nich zaliczyć należy pałac w Oporowie, parki dworskie, obiekty architektury sakralnej oraz stanowiska archeologiczne. Wymagają one jednak należytego opracowania, remontów, rewaloryzacji i promocji. Szczególną rolę mogą one odegrać przy ustalaniu tras turystycznych pieszych i rowerowych, jak i również stanowić ciekawe uzupełnienie wypoczynku sobotnio-niedzielnego.

Szersze informacje na temat zabytków znajdują się w punkcie siódmym niniejszego opracowania - „Stan obiektów dziedzictwa kulturowego”.

## 4. UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W wyniku działalności gospodarczej na terenie gminy Ostroróg nastąpiły przeobrażenia środowiska przyrodniczego. Obserwuje się zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wzrost poziomu hałasu wzdłuż głównych tras komunikacji kołowej.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynika z nieuregulowanej gospodarki ściekowej w poszczególnych wsiach, mieście Ostrorogu oraz znacznym wpływie zanieczyszczeń z terenów rolnych, ogrodniczych oraz dróg. Wiąże się to bezpośrednio z niedostatecznym wyposażeniem gminy w oczyszczalnie ścieków i z dużą podatnością jezior i cieków na wpływy antropogeniczne. Często ścieki komunalne gromadzone są w nieszczelnych szambach lub bezpośrednio zrzucane do rowów melioracyjnych i cieków. Ponadto zanieczyszczenie i skażenie wód powierzchniowych spowodowane jest zrzutem nieoczyszczonych lub częściowo oczyszczonych ścieków przemysłowych i rolniczych (np. ścieki z ferm, oczyszczalni) oraz zmywaniem z powierzchni rolniczych środków ochrony roślin i nawozów.

Degradacja lasów przejawia się w obniżeniu przyrostu pierśnicy, wzrostem ilości posuszu i zmniejszeniu zwartości drzewostanu. Przeważa pierwszy stopień degradacji lasu spowodowany czynnikiem antropogenicznym.

## 5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

System komunikacji

Podstawowy układ komunikacyjny gminy tworzą drogi wojewódzkie oraz drogi powiatowe. Do dróg wojewódzkich tworzących system komunikacji w Ostrorogu należą:

nr 184 (Wronki – Przeźmierowo)

nr 186 (Kwilcz – Dobrojewo)

nr 117 (Ostroróg – Obrzycko)

nr 116 (Wierzchocin – Nojewo)

Drogi powiatowe tworzące układ komunikacyjny na terenie gminy to:

nr 32108 (Lipnica – Ostroróg)

nr 32130 (Bielejewo – Nosalewo – Orle)

nr 32131 (Ostroróg – Przystanki)

nr 32132 (Szczepankowo – Rudki)

nr 32134 (Dobrojewo – Oporowo – Oborowo)

nr 32135 (Oporowo – Bobulczyn)

Sieć uzupełniają drogi miejscowe. Długość dróg gminnych i lokalnych miejskich wynosi 67 km, w tym 35,5 km o nawierzchni twardej. Na 100 km2 powierzchni przypada 78,8 km dróg gminnych i lokalnych (w województwie wielkopolskim stosunek ten wynosi 64,5 km). Stan dróg zarządzanych przez gminę Ostroróg w porównaniu z powiatem szamotulskim, województwem wielkopolskim oraz całą polską przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres nr 1

Stan dróg zarządzanych przez gminę Ostroróg (według stanu na 30.06.2004 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego 2004 - Województwo wielkopolskie, powiat szamotulski, gmina Ostroróg, Centrum Badań Regionalnych, 2004.

Gospodarka wodno-ściekowa

Na obecną infrastrukturę wodociągową gminy, będącą w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. składają się:

- 4 studnie głębinowe z pompami I stopnia,

- stacja wodociągowa z 3 pompami II stopnia,

- 78,2 km sieci rozdzielczej w 42,5 % ułożonej przed 1995 rokiem, z czego 12,1 km sieci znajdowało się na terenie miasta Ostroróg, a 66,1 km sieci na terenach wiejskich,

- przyłączy wodociągowych :

- do indywidualnych gospodarstw domowych – 1.056 (418 w mieście, 638 na wsiach),

- do 60 lokali w budynku spółdzielni mieszkaniowej - 1,

- do 20 lokali komunalnych - 1

W 2003 roku liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej kształtowała się następująco: w mieście 1.967 osób, co stanowiło 99,0% mieszkańców miasta; na wsiach (bez wsi Bobulczyn) 2.650 osoby, co stanowiło 92,9% ludności wiejskiej.

Istniejąca w Ostrorogu stacja wodociągowa obsługuje miasto Ostroróg oraz wsie - Wielonek, Zapust, Karolewo - Piaskowo, Kluczewo, Szczepankowo, Rudki i Rudki Huby.

Pozostała infrastruktura wodociągowa gminy składająca się z ujęcia wody, stacji i sieci wodociągowej to: wodociąg w Bobulczynie, obsługujący wieś Bobulczyn i pobliskie miejscowości oraz zabudowę zagrodową w gminie Wronki, wodociąg w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kluczewie obsługujący wieś Kluczewo, studnie z pompą głębinową w Dobrojewie obsługujące wsie Dobrojewo, Binino i Bielejewo.

W 2003 roku zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosiło 140,1 dam3, w tym 73,9 dam3 zużyto w mieście, a 66,2 dam3 – na wsiach. Zużycie wody na jednego mieszkańca wynosiło w gminie średnio 33,6 dam3 (w mieście – 37,1 dam3, na wsiach 30,4 dam3).

Miasto Ostroróg oraz wsie położone na terenie gminy zaopatrywane są w wodę ze źródeł wewnętrznych, tzn. położonych na terenie gminy, z wyjątkiem wsi Oporowo, która zaopatrywana jest w wodę z sąsiedniej gminy Obrzycko. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w lipcu i sierpniu 2004 roku przez SANEPID woda pochodząca ze wszystkich ujęć położonych na terenie gminy Ostroróg spełnia parametry spożycia przez ludność. Wskaźnik ph wody wynosi 7,46.

Sieć kanalizacyjna miasta i gminy z podziałem na poszczególne jej przeznaczenie posiada następujące długości:

- kanalizacja sanitarna w Ostrorogu  -  8,8 km,

- kanalizacja sanitarna w Kluczewie  -  0,6 km,

- kanalizacja deszczowa w Ostrorogu - ca 10,0 km,

W 2003 roku przyłącza kanalizacyjne posiadały 252 mieszkania, z czego 218 w mieście Ostroróg i zaledwie 35 na wsiach. W 2003 roku Ostroróg sieci kanalizacyjnej korzystało 1.031 mieszkańców miasta (51,9% ogółu ludności miasta) oraz 266 osób z terenów wiejskich (9,3% wszystkich mieszkańców wsi). Ilość odprowadzonych ścieków w 2003 roku wyniosła 43,9 dam3 - 39,2 dam3 w mieście Ostroróg i 4,7 dam3 na wsiach.

Gmina Ostroróg posiada aktualnie 4 oczyszczalnie ścieków sanitarnych: przy szkole podstawowej „Bioblok” (wydajność 50 m3/dobę), przy ul. Szamotulskiej „Bioblok” MU 400 (wydajność 400,0 m3/dobę), we wsi Kluczewo - oczyszczalnia glebowo – korzeniowa (wydajność 40,0 m3/dobę) oraz we wsi Dobrojewo (wydajność 100,0 m3/dobę).

Biorąc pod uwagę dobowe zapotrzebowanie na dostawę wody, ilość ścieków sanitarnych powstających w mieście w ciągu doby wynosi ca 200 m3, z czego tylko ca 1/2 podlega oczyszczeniu przez 2 oczyszczalnie miejskie. Oczyszczalnia MU 400 przy ul. Szamotulskiej oczyszcza tylko około 110 m3 ścieków. W 2003 roku z Zakładu Drobiarskiego przyjęto 3.300 m3 ścieków.

Korzystnym jest fakt, że oprócz Zakładu Drobiarskiego, pozostała produkcja w mieście nie jest w większości wodochłonna i nie wytwarza ścieków przemysłowych. Zakład drobiarski dokonuje wstępnego oczyszczenia ścieków poprodukcyjnych, które następnie zrzucane są do oczyszczalni ścieków przy ul. Szamotulskiej.

Potrzeby budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków występują w: Ostrorogu (stara część miasta), Bininie, Bobulczynie (część), Dobrojewie (tylko kanalizacji), Oporowie, Rudkach, Szczepankowie i Wielonku. Ponadto dla kompleksowego zaspokojenia potrzeb w tym zakresie należy wybudować około 110 przyzagrodowych oczyszczalni przy jeziorze Mormin.

Infrastruktura ciepłownicza

Podstawowe źródła produkcji ciepła to:

- kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej o mocy 450 kW obsługująca zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

- kotłownia olejowa w szkole,

- kotłownia w Urzędzie Miasta i Gminy,

- kotłownie indywidualne zrealizowane dla potrzeb zakładów produkcyjnych – między innymi „Victoria” i „Rowex”,

- kotłownie indywidualne zrealizowane dla potrzeb budynków mieszkalnych, których właścicielami są osoby prywatne.

Podstawowe problemy w zakresie tej infrastruktury oraz zadania do realizacji to:

- zbilansowanie potrzeb miasta w zakresie ogrzewania z ustaleniem optymalnych rozwiązań tych problemów:

- przebudowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o rachunek ekonomiczny z uwzględnieniem możliwości przekształcenia jej docelowo na ekologiczny nośnik energii - gaz,

- realizacja lokalnych kotłowni ekologicznych na paliwa - gaz lub olej opałowy w poszczególnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

- proekologiczne działania samorządu zmierzające do likwidacji w maksymalnym stopniu kotłowni na węgiel i koks w budownictwie jednorodzinnym i zastąpienia tych nośników energii innymi - „przyjaznymi” środowisku,

- j. w. lecz na terenach wiejskich, głównie  z zastosowaniem oleju opałowego lub gazu  propan w zbiornikach, szczególnie w zabudowie rozproszonej, gdy doprowadzenie gazu przewodowego jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Infrastruktura gazownicza

Na terenie gminy nie ma sieci gazowej. Wyposażeniem w butle gazowe dysponuje 82% gospodarstw domowych. Przez tereny gminy Ostroróg przebiega rurociąg gazowniczy  w/c DN = 250 mm Binino - Wronki - Szamotuły. Gmina Ostroróg posiada „Koncepcję programową gazyfikacji miasta i gminy Ostroróg” ze stycznia 1995 roku. Zgodnie z nią przewiduje się gazyfikację miasta i rejonu poprzez wybudowanie odgałęzienia gazociągu w/c do miasta Ostroróg, budowę stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia i w następnej kolejności budowę sieci gazowej w mieście i terenach przyległych, szczególnie tam gdzie doprowadzenie gazu, będzie z uwagi na zapotrzebowanie i odbiór, ekonomicznie uzasadnione.

Infrastruktura energetyczna

Gmina Ostroróg posiada dość korzystne położenie w sieci energetycznej regionu, zapewniające w miarę wysoką pewność dostaw energii elektrycznej. Stan sieci zaspakaja w pełni potrzeby miasta i gminy w zakresie dostaw prądu. Nie przewiduje się budowy w najbliższej przyszłości (do 2010 r.) nowych linii ani urządzeń WN-110 kV. Dla zasilania nowych obiektów lub terenów zainwestowanych będą realizowane linie średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w miejscach określonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Usługami telekomunikacyjnymi sieci przewodowej obsługiwanych jest na terenie miasta 289 abonentów, a na terenach wiejskich 193. Dostęp do telefonu we własnych gospodarstwach rolnych miało 47% gospodarstw rolnych. Wszystkie wsie posiadają przynajmniej jeden aparat telefoniczny

Gospodarka odpadami stałymi

Gospodarka odpadami stałymi w gminie Ostroróg prowadzona jest zgodnie z proponowanym „Programem gospodarki odpadami w gminie Ostroróg.” Odpady komunalne są dostarczane transportem Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz przewoźnikami prywatnymi i przez samych mieszkańców na urządzone składowisko odpadów komunalnych na terenie wsi Zapust. Teren ten spełnia warunkowo wymogi sanitarne i ochrony środowiska. Zgodnie z decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska, możliwość jego eksploatacji istnieje do końca 2005 roku.

## 6. WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Na terenie gminy i miasta Ostroróg, podobnie jak w całym kraju, występują następujące podmioty będące właścicielami zasobów mieszkaniowych:

- gmina  (zasoby komunalne),

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- osoby prawne (zakłady i spółdzielnie rolnicze),

- właściciele prywatni w tym własność kościelna i parafialna.

Wielkość zasobów mieszkaniowych według rodzajów zasobów przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Wielkość zasobów mieszkaniowych w gminie Ostroróg

(według stanu na dzień 30.09.2004 r.)

| Rodzaj zasobów | Pow. użytkowa w m2 - pomieszczenia do 2,20 m | Pow. użytkowa w m2 - pomieszczenia ponad 2,20 m |
| --- | --- | --- |
| Budynki komunalne | 17,3 | 530,5 |
| Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej | 1.036,0 | 4.248,0 |
| Budynki osób fizycznych | 20.522,0 | 77.547,0 |
| Budynki zakładowe | 741,0 | 6.105,0 |
| Ogółem : | 22.316,3 | 88.430,5 |

Źródło: Jak w tabeli nr 4.

Udział poszczególnych właścicieli w całości zarejestrowanych zasobów jest następujący:

- budynki komunalne - 0,5 %

- budynki Spółdzielni Mieszkaniowej – 5,7 %

- budynki osób fizycznych – 87,6 %

- budynki zakładowe - 6,2 %

Standard zamieszkiwania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy wykazuje znaczne zróżnicowanie. Najniższy jest w zasobach starego miasta oraz w starej, najczęściej z przed II wojny światowej, zabudowie zagrodowej. Najwyższy występuje w zasobach spółdzielczych oraz w budownictwie jednorodzinnym zarówno miejskim jak i zagrodowym, szczególnie z lat 70-tych i późniejszych.

Realizacja nowych mieszkań jest stosunkowo niewielka. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna inwestorów prywatnych. Wyjątkowo niekorzystnie wygląda sytuacja w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i to zarówno w komunalnym jak i spółdzielczym, które praktycznie nie jest realizowane.

## 7. STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W gminie Ostroróg brak jest obiektów zabytkowych najwyższej rangi, jednak znajduje się na jej terenie wiele cennych obiektów i zespołów zabytkowych. Wykaz zabytków z terenu gminy zawarto w tabeli nr 9.

Tabela nr 9

Zabytki z terenu gminy Ostroróg wpisane do rejestru zabytków byłego województwa poznańskiego

| Miejscowość | Obiekt | Właściciel terenu, obiektu | Nr rejestracyjny | Rok wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielejewo | cmentarzysko kultury łużyckiej | ANR SP | 1317/A | 1971 |
| Dobrojewo | dekoracja Rzeźb. Bramy pałacowej | ANR SP | 156/B | 1971 |
| Dobrojewo | park, oficyny, brama, spichlerz | ANR SP | 113/A | 1968 |
| Oporowo | Dwór | ANR SP | 1431/A | 1973 |
| Oporowo | Park | ANR SP | 2152/A | 1988 |
| Ostroróg | zamek i pozostałości Grodziska | A. Brzozowski | 514/A | 1969 |
| Ostroróg | Grodzisko wklęsłe | A. Brzozowski | 1968/A | 1984 |
| Ostroróg | Kościół | Parafia NMP Wniebowziętej | 2450/A | 1932 |
| Ostroróg | mur przy kościele | Parafia NMP Wniebowziętej | 1603/A | 1974 |
| Ostroróg | wyposażenie kościoła 44 pozycje | Parafia NMP Wniebowziętej | 102/B | 1971 |
| Ostroróg | dom - ul. Kapłańska 1 | Elżbieta Ren | 2635/A | 1997 |
| Rudki | brama wjazdowa na dziedziniec dworski | RSP Rudki | 234/B | 1972 |
| Rudki | Park | RSP Rudki | 2606/A | 1996 |
| Rudki | Grodzisko | Skarb Państwa | 670/A | 1969 |
| Rudki | Oficyna | RSP Rudki | 1604/A | 1974 |
| Szczepankowo | dwór - bud. Nr 55 | Maria Grabowska Dudkiewicz | 2237/A | 1992 |
| Szczepankowo | park | M. Grabowska Dudkiewicz A.Duchnicka | 2250/A |  |

Większość zabytków i obiektów na terenie gminy jest mocno zniszczona. Brak środków na ich konserwację i odtworzenie skutkuje postępującą degradacją dóbr kultury.

## 8. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

        - zagrożenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy, związane z brakiem uporządkowania gospodarki ściekowej w wielu miejscowościach,

        - pogarszający się stan wody pitnej w mieście Ostroróg,

        - konieczność rekultywacji składowiska śmieci we wsi Zapust,

        - brak środków na finansowanie inwestycji z zakresu podstawowej infrastruktury technicznej (kanalizacja, infrastruktura drogowa),.

        - brak środków finansowych, pozwalających wykorzystać walory gminy na cele rekreacyjno-turystyczne .

## GOSPODARKA I RYNEK PRACY

W gminie Ostroróg dominujące znaczenie w strukturze zatrudnienia ludności ma przemysł. W tabeli nr 10 przedstawiono liczbę osób pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej.

Z danych zawartych w tabeli wyraźnie wynika dominujące znaczenie sektora przemysłowego w gminie Ostroróg. W 2003 roku zatrudnionych w przemyśle było 68,8% wszystkich pracujących z terenu gminy. Należy zaznaczyć, że w 2002 roku zatrudnienie w przemyśle zmalało aż o 190 osób, co związane było z upadkiem dużych zakładów przemysłowych na terenie powiatu oraz likwidacją kilku PGR.

Tabela nr 10

Pracujący w gminie Ostroróg według sektorów gospodarki narodowej 
w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba osób | Udział w % | Liczba osób | Udział w % | Liczba osób | Udział w % |
| Ogółem | 925 | 100,0 | 696 | 100,0 | 805 | 100,0 |
| Sektor rolniczy | 76 | 8,2 | 70 | 10,1 | 59 | 7,3 |
| Sektor przemysłowy | 645 | 69,7 | 455 | 65,4 | 554 | 68,8 |
| Usługi rynkowe | 84 | 9,1 | 54 | 7,6 | 78 | 9,7 |
| Usługi nierynkowe | 120 | 13,0 | 117 | 16,8 | 114 | 14,2 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2001 roku”, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2002, „Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2002 roku”, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003, „Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2003 roku”, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2004.

Drugim co do znaczenia sektorem gospodarki jest sektor usług nierynkowych. Liczba pracujących w tym sektorze utrzymywała się w latach 2001-2003 na zbliżonym poziomie, przy lekkiej tendencji malejącej. W 2003 roku pracowało w tym sektorze 114 osób, co stanowiło 14,2% ogółu pracujących.

Wielkość i udział zatrudnienia w sektorze usług rynkowych ulegały wahaniom w latach 2001-2003. W roku 2003 pracowało w tym sektorze 78 osób, - 9,7% wszystkich pracujących. Natomiast zatrudnienie w rolnictwie z roku na rok spada. W 2003 roku w sektorze tym pracowało 59 osób, o 17 osób mniej niż dwa lata wcześniej.

Na wykresie nr 2 przedstawiono wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców gminy Ostroróg wyrażony liczbą prywatnych firm na 1000 osób w wieku produkcyjnym.

Tabela nr 2

Przedsiębiorczość mieszkańców gminy Ostroróg

(liczba prywatnych firm na 1000 osób w wieku produkcyjnym)

Źródło: Jak w wykresie 1.

Wykaz ważniejszych podmiotów działających na terenie gminy Ostroróg, według stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku, zawarto w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Ostroróg 
(stan na dzień 30.06.2004)

| Lp. | Nazwa | Miejscowość | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PPHU „Victoria” | Ostroróg | Meblowa |
| 2. | ROWEX – Zakład Drobiarski | Piaskowo | przetwórstwo spożywcze |
| 3. | Spółdzielnia Inwalidów „Postęp” | Ostroróg | odzieżowa |
| 4. | Gminna Spółdzielnia „SCH” | Ostroróg | handlowo-usługowa |
| 5. | „El-Cab” | Szczepankowo | elektryczna |
| 6. | PPU s. c. KPS | Ostroróg | odzieżowa |
| 7. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Kluczewo | Rolnicza |
| 8. | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy | Bobulczyn | Rolnicza |
| 9. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Rudki | Rolnicza |
| 10. | Gospodarstwo Rolne | Dobrojewo | Rolnicza |
| 11. | Gospodarstwo Rolne | Oporowo | Rolnicza |
| 12. | Gospodarstwo Rolne | Piaskowo-Karolewo | Rolnicza |
| 13. | Gospodarstwo Rolne | Rudki | Rolnicza |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg.

Według stanu na 31 grudnia 2002 roku w systemie REGON zarejestrowanych było łącznie 291 podmiotów z terenu gminy Ostroróg, z czego 11 z sektora publicznego i 280 z sektora prywatnego. W sektorze prywatnym działalność gospodarczą prowadziło 238 osób fizycznych, 15 spółek cywilnych, 6 spółek handlowych oraz 6 spółdzielni.

## 10. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW GOSPODARCZYCH

        - odpływ młodej, wykwalifikowanej kadry do ośrodków miejskich, przede wszystkim do Poznania,

        - lokowanie zakładów produkcyjnych/przemysłowych w konkurencyjnych ośrodkach,

        - brak środków finansowych na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

## 11. SFERA SPOŁECZNA

Sytuacja demograficzna i społeczna

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku w gminie Ostroróg mieszkało 4.841 osób. W tabeli nr 12 zawarto dane dotyczące liczby ludności i jej struktury według płci oraz miejsca zamieszkania w latach 2001-2003.

Tabela nr 12

Liczba i struktura ludności według płci i miejsca zamieszkania w gminie Ostroróg w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| Gmina Ostroróg | 2414 | 2401 | 4815 | 2444 | 2402 | 4846 | 2461 | 2414 | 4875 |
| Miasto | 1030 | 937 | 1967 | 1044 | 937 | 1981 | 1037 | 938 | 1975 |
| Wieś | 1384 | 1464 | 2848 | 1400 | 1465 | 2865 | 1424 | 1476 | 2900 |

LEGENDA: K – kobiety, M- mężczyźni.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg.

W 2003 roku 59,5% ludności gminy Ostroróg zamieszkiwało tereny wiejskie, a 40,5% mieszkało w mieście Ostroróg. W tym samym roku 50,5% mieszkańców gminy stanowiły kobiety, 49,5% - mężczyźni.

W tabeli nr 13 przedstawiono strukturę ludności gminy Ostroróg według wieku.

Tabela nr 13

Struktura ludności gminy Ostroróg według wieku w latach 2001-2003

| Grupy wieku | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba ludności | Udział w % | Liczba ludności | Udział w % | Liczba ludności | Udział w % |
| Przedprodukcyjna (0-17 lat) | 1244 | 25,8 | 1202 | 24,8 | 1186 | 24,3 |
| Produkcyjna (18-64 lat -mężczyźni, 18-59 lat – kobiety) | 2917 | 60,6 | 2986 | 61,6 | 3041 | 62,4 |
| Poprodukcyjna (65 lat i więcej -mężczyźni, 60 lat i więcej – kobiety) | 654 | 13,6 | 658 | 13,6 | 648 | 13,3 |

Źródło: Jak w tabeli nr 12.

Wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym w populacji ogółem świadczy o dużym potencjale rozwojowym gminy Ostroróg. Z drugiej jednak strony oznacza wzrost zasobów pracy, co – przy braku rozwoju gminy – może negatywnie rzutować na poziom bezrobocia.

W 2003 roku wskaźnik bezrobocia, mierzony ilością bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym, w gminie Ostroróg wyniósł 12,2% (w 2002 roku wskaźnik ten wyniósł 10,3%, a w 2001 roku 9,6%). Dane z zakresu skali bezrobocia w gminie w latach 2001-2003 zawarto w tabeli nr 14.

Liczba bezrobotnych w gminie Ostroróg z roku na rok rośnie. Niepokojący jest bardzo wysoki udział bezrobotnych w wieku do 34 lat, którzy w 2003 roku stanowili prawie 59% ogółu bezrobotnych. W 2002 roku nastąpił bardzo gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych w wieku 45-54 lata.

Tabela nr 14

Liczba i struktura bezrobotnych według wieku w gminie Ostroróg 
w latach 2001-2003

| Przedział wiekowy | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba bezrobotnych | Udział w % | Liczba bezrobotnych | Udział w % | Liczba bezrobotnych | Udział w % |
| Ogółem | 288 | 100,0 | 306 | 100,0 | 370 | 100,0 |
| 24 lata i mniej | 123 | 42,7 | 109 | 35,6 | 125 | 33,8 |
| 25-34 | 66 | 22,9 | 66 | 21,6 | 93 | 25,1 |
| 35-44 | 62 | 21,5 | 73 | 23,9 | 82 | 22,2 |
| 45-54 | 36 | 12,5 | 55 | 18,0 | 67 | 18,1 |
| 55 lat i więcej | 1 | 0,4 | 3 | 0,9 | 3 | 0,8 |

Źródło: Jak w tabeli nr 12.

Warunki i jakość życia mieszkańców

Warunki mieszkaniowe w gminie Ostroróg zbliżone są do średniej dla powiatu szamotulskiego i dla województwa wielkopolskiego. Przykładami wskaźników określających warunki mieszkaniowe jest przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2) przypadająca na jedną osobę oraz liczba osób przypadająca na jedno mieszkanie.

Porównanie tych wielkości dla gminy Ostroróg, powiatu szamotulskiego oraz województwa wielkopolskiego zawarto w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Wybrane wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych w gminie Ostroróg

| Obszar | Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie | Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę (w m2) |
| --- | --- | --- |
| Gmina Ostroróg | 3,94 | 21,0 |
| Powiat szamotulski | 3,65 | 21,7 |
| Województwo wielkopolskie | 3,48 | 21,7 |

Źródło: „Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach w 2003 roku”, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003.

Wskaźnik przeciętnej liczby osób przypadającej na jedno mieszkanie w gminie Ostroróg jest nieco wyższy od analogicznego wskaźnika w powiecie i województwie. Należy dodać, że sytuacja w mieszkalnictwie nie ulega w ostatnich latach poprawia, co związane jest z praktycznym brakiem budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy. W 2004 roku oddano do użytku zaledwie 2 mieszkania, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 116,7 m2.

Według danych z 2002 roku na terenie gminy Ostroróg 98,2% mieszkań podłączonych było do sieci wodociągowej, 90,4% posiadało ustęp, 88,7% łazienkę, a 73% korzystało z ogrzewania centralnego. Kilka mieszkań podłączonych jest do zasilania gazem propan - butan.

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Według stanu na dzień 30 września 2004 roku na terenie gminy Ostroróg mieszkało 30 osób utrzymujących się z zasiłku dla bezrobotnych i 13 osób utrzymujących się z zasiłku z pomocy społecznej. Ponadto w 2002 roku dla 548 osób źródłem utrzymania była renta ( w tym 387 osób otrzymywało rentę z tytułu niezdolności do pracy), a 484 osoby utrzymywały się z emerytury.

Innymi grupami społecznymi wymagającymi wsparcia na terenie gminy są rodzice samotnie wychowujący dzieci. W 2002 roku w gminie zamieszkiwały 162 matki samotnie wychowujące dzieci oraz 29 ojców z dziećmi.

Dostępność usług w sferze społecznej

W gminie Ostroróg funkcjonuje obecnie Zespół Szkół, składający się ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Według stanu na wrzesień 2004 roku w szkołach podstawowych naukę pobierało 419 uczniów, w gimnazjum – 215, a z usług przedszkola korzystało 95 wychowanków.

Niezadowalający jest stan techniczny budynków szkolnych. Niektóre placówki wymagają kapitalnych remontów i rozbudowy. Brakuje w gminie hali sportowej – obiektu, który byłby wykorzystywany nie tylko do celów edukacyjnych, ale stałby się ośrodkiem sportowo-kulturalnym całej gminy.

Poza tym na terenie gminy działają dwie placówki biblioteczne – biblioteka w Ostrorogu i jej filia w Bininie. W 2003 roku obie placówki dysponowały księgozbiorem liczącym ponad 37 tysięcy woluminów. W bibliotekach zarejestrowanych było 696 czytelników, którzy dokonali łącznie 16,4 tysiąca wypożyczeń.

## 12. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

        - upadek gospodarstw rolnych przy braku innych źródeł utrzymania ich właścicieli,

        - niedostateczna oferta dla mieszkańców z zakresu sportu, kultury i rekreacji z powodu braku odpowiedniej bazy,

        - słaby stan infrastruktury oświatowej.

# ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

W określaniu potrzeb inwestycyjnych Miasta i Gminy Ostroróg czynny udział brali mieszkańcy gminy, radni, przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie gminy oraz inne podmioty z terenu objętego Planem Rozwoju Lokalnego. Propozycje zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, a tym samym w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zgłaszane były poprzez wypełnianie formularzy „Wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, będącego częścią Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostroróg.” Nabór wniosków odbywał się w maju i czerwcu 2004 roku.

Do 15 czerwca 2004 roku zgłoszonych zostało 95 wniosków. Następnie, powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg, Zespół Koordynacyjny dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszonych wniosków, co pozwoliło uporządkować wnioski według właściwości należących do zadań gminy. Część wniosków została zakwalifikowana jako zadania bieżące (52 wnioski). Zadania te nie były przedmiotem dalszych prac Zespołu Koordynacyjnego. Propozycje zawarte w pozostałych wnioskach inwestycyjnych (43 wnioski) zostały pogrupowane i wyodrębniono z nich 31 spójnych projektów inwestycyjnych.

Wśród zgłoszonych projektów inwestycyjnych znalazły się między innymi:

ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY

Podstawowe zadania w tym zakresie to:

- wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

- modernizacja dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej;

- dogęszczenie sieci dróg lokalnych, łączących wsie leżące na terenie Gminy;

- modernizacja i budowa chodników na terenie gminy;

- budowa tras rowerowych,

- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i lokalnego ujęcia wody celem polepszenia jakości zaopatrzenia w wodę;

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;

- budowa ścieżek rowerowych.

.

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ KULTUROWEGO

Najważniejsze zadania w tym zakresie to:

- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych poprzez skanalizowanie miasta i wsi z terenu gminy;

- remont generalny hydroforni w mieście Ostroróg;

- rekultywacja gminnego składowiska śmieci we wsi Zapust.

POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Lista zadań na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców obejmuje:

- zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, drogi);

- stworzenie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu/oferty w zakresie kultury, sportu i rekreacji – budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu;

- budowa świetlic wiejskich;

- działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie gminy, poprzez:

- stworzenie dogodnych warunków inwestowania

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

- poprawę stanu środowiska naturalnego

- poprawę stanu środowiska kulturowego

- poprawę warunków i jakości życia mieszkańców

Kolejnym etapem w wyborze projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego był podział 31 projektów, dokonany przez Zespół Koordynacyjny, na projekty podlegające dalszej ocenie (14 projektów) oraz projekty wpisane na listę rezerwową, nie podlegające dalszej ocenie (18 projektów).

Następnie Zespół Koordynacyjny dokonał oceny projektów, które zostały przewidziane do realizacji, aby ustalić listę projektów do zrealizowania według hierarchii ważności. Ocena została dokonana przy użyciu kryteriów oceny inwestycji przyjętych przez Radę Miejską w Ostrorogu (uchwała nr XVII/116/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Programu Rozwoju Lokalnego dla Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Ostroróg, załącznik nr 1).

Lista priorytetowa (wraz z ilością punktów przyznanych poszczególnym zadaniom inwestycyjnym) przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu (dokumentacja i wykonanie) | 267 |
| 2. | Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek urzędu, przedszkola, biblioteki oraz Zespołu Szkół w Ostrorogu – wymiana okien, ocieplenie, zmiana źródła ogrzewania, dokumentacja) | 222 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca (dokumentacja i wykonanie) | 196 |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrojewo - cała miejscowość (dokumentacja i wykonanie) | 180 |
| 5. | Budowa wodociągu Ostroróg-Kluczewo-Kluczewo Huby – połączenie (dokumentacja i wykonanie) | 178 |
| 6. | Budowa wodociągu Dobrojewo-Oporowo-Bobulczyn (dokumentacja i wykonanie) | 176 |
| 7. | Budowa sieci wodociągowej Piaskowo-Karolewo (dokumentacja i wykonanie) | 172 |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej Piaskowo-Karolewo (dokumentacja i wykonanie) | 166 |
| 9. | Remont generalny hydroforni w mieście Ostroróg | 164 |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Szamotulska, Kolejowa, Dworcowa (dokumentacja i wykonanie) | 160,5 |
| 11. | Rekultywacja składowiska śmieci we wsi Zapust (dokumentacja i wykonanie) | 147 |
| 12. | Budowa chodnika przy ul. Szamotulskiej – do przystanku | 113 |
| 13. | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wielonek (dokumentacja i wykonanie) | 88,5 |
| 14. | Budowa chodnika – Szczepankowo – od szkoły w kierunku Szamotuł | 86 |

W ramach Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, stanowiącego załącznik do Planu Rozwoju Lokalnego, realizowane będą projekty/zadania z listy priorytetowej, według hierarchii ważności, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. W przypadkach szczególnych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych lub finansowych (np. brak środków na realizacje inwestycji o dużej wartości, nieprzewidziane okoliczności skutkujące koniecznością przeprowadzenia określonej inwestycji itp.) dopuszcza się realizację zadań z listy priorytetowej z pominięciem hierarchii ważności lub zadań z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa – nie podlegająca ocenie punktowej przez Zespół Koordynacyjny obejmuje następujące zadania (kolejność przypadkowa):

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mormin-Dobrojewo – ca 3,5 km;

- Budowa sieci wodociągowej Mormin-Dobrojewo – ca 3,5 km;

- Wykończenie II piętra Szkoły Podstawowej (etapowo);

- Budowa sieci dróg osiedlowych Piaskowo-Karolewo;

- Budowa dróg Dobrojewo-Mormin;

- Budowa ulicy Kolejowej;

- Budowa ulicy Rolnej;

- Budowa ulicy Żniwnej;

- Budowa ulicy Kościelnej;

- Budowa drogi Szczepankowo-Szczepankowo Huby;

- Budowa drogi Kluczewo;

- Budowa drogi Binino-Dobrojewo;

- Budowa drogi Binino – do końca przy OSP;

- Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej – do „Rowexu”;

- Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich;

- Budowa chodnika we wsi Kluczewo – wzdłuż drogi;

- Budowa chodnika we wsi Bobulczyn – od przystanku w kierunku Oporowa;

- Budowa ścieżki rowerowej;

- Budowa świetlicy wiejskiej w Bielejewie;

- Budowa ulicy Topolowej w Ostrorogu;

- Budowa parkingu przy szkole w Ostrorogu, ul. J.Ostroroga;

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pniewskiej w Ostrorogu;

- Budowa drogi Rudki – Rudki Huby;

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Zapust;

- Budowa chodnika w Oporowie;

- Gazyfikacja miasta i gminy Ostroróg;

- Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Ostrorogu.

Pozycje od nr 19 do nr 27 zostały wprowadzone na wniosek radnych miasta i gminy Ostroróg na posiedzeniu wspólnym w dniu 29 listopada 2004 r.

Na sesji Rady Miejskiej w Ostrorogu w dniu 30 listopada 2004 r. wprowadzono zapis o dodatkowe dwa zadania do listy rezerwowej w brzmieniu:

- Budowa i rozwój gminy informacyjnej „e-gmina”;

- Rekultywacja Jeziora Wielkiego w Ostrorogu

# IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2005-2006

W latach 2005-2006 planuje się zrealizować w pierwszej kolejności drugą, czwartą i piątą inwestycję z listy priorytetowej – termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Ostroróg, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrojewo oraz budowę wodociągu Ostroróg – Kluczewo – Kluczewo Huby. Finansowanie dwóch pierwszych inwestycji zakłada pozyskanie dotacji ze środków unijnych oraz sfinansowanie wkładu własnego po części przez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek.

Uzasadnieniem pominięcia realizacji pierwszej i trzeciej inwestycji z listy priorytetowej jest brak dokumentacji technicznej do tych inwestycji, które zostaną opracowane w najbliższym czasie. Ponadto budowę kanalizacji we wsi Dobrojewo przyjęto do realizacji w pierwszym okresie programowania Unii Europejskiej ze względu na to, że w przypadku nie podjęcia robót w tym zakresie ważność istniejącego pozwolenia na budowę wygasa z końcem 2005 roku. Podobna sytuacja ma miejsce z budową wodociągu Ostroróg – Kluczewo – Kluczewo Huby, która będzie miała pozwolenie na budowę ważne do 2006 roku.

Ponadto zakłada się, że w latach 2005-2006 zostanie wykonany remont hydroforni w Ostrorogu (nr 9 z listy priorytetowej), którego koszty poniesie w całości Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrorogu.

Wszystkie inwestycje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ostroróg” oraz ze „Strategią Ekorozwoju Gminy Ostroróg.”

1. Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Łączne nakłady do poniesienia: 	1.107.890 zł

Rozpoczęcie inwestycji:		2005 rok

Zakończenie inwestycji:		2006 rok

Jednostka realizująca:			Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Opis zadania:

Przedmiotem tej inwestycji jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ostroróg w celu redukcji kosztów energii niezbędnej do ogrzania przedmiotowych budynków. Termomodernizacja dotyczy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zespołu obejmującego budynki Urzędu Miasta i Gminy, przedszkola i biblioteki.

Realizacja omawianej inwestycji pozwoli, poprzez racjonalizację wydatków na ogrzewanie wymienionych budynków, odciążyć budżet gminy. Ponadto, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych, proekologicznych źródeł ciepła w wymienionych budynkach, wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie.

Inwestycja, poprzez zmniejszenie strat ciepła, pozwoli na 72% redukcję sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku Urzędu Miasta i Gminy, 68% redukcję zapotrzebowania na ciepło przedszkola i biblioteki oraz 53% redukcję zapotrzebowania na ciepło w budynku gimnazjum. Dodatkowo, planowana inwestycja pozwoli na 37% redukcję kosztów wytwarzania ciepła w budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum w wyniku zastosowania technologii odnawialnych źródeł energii.

Dotychczas przeprowadzono audyt termomodernizacyjny w budynkach będących przedmiotem inwestycji oraz sporządzono „Studium przedrealizacyjne termomodernizacji budynków użyteczności publicznej gminy Ostroróg.” Realizacja dalszych prac związanych z termomodernizacją uwarunkowana będzie uzyskaniem bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków unijnych.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 29.890 | 461.333 | 616.667 | 1.107.890 |
| Środki własne | 29.890 | 78.000 | 0 | 107.890 |
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyt termomodernizacyjny | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pozabudżetowe (UE) | 0 | 333.333 | 516.667 | 850.000 |

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrojewo – I etap

Łączne nakłady do poniesienia: 			506.400 zł

Orientacyjny termin rozpoczęcia inwestycji:	2005 rok

Orientacyjny termin zakończenia inwestycji:	2006 rok

Jednostka realizująca:					Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Opis zadania:

Tereny wsi objętych niniejszą inwestycją nie są skanalizowane. Kanalizacja opracowana jest dla budynków posiadających jeszcze zbiorniki bezodpływowe. Ukończono budowę gminnej oczyszczalni ścieków sanitarnych w Dobrojewie, która będzie odbierać ścieki spływające ciągami kanalizacyjnymi będącymi przedmiotem tej inwestycji. Kanalizacja ta będzie kanalizacją sanitarną grawitacyjną.

W planowanym na lata 2005-2006 pierwszym etapie robót planuje się wykonanie odcinka łączącego budynki mieszkalne w tzw. starej części Dobrojewa z obiektem oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji zakłada pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w postaci pożyczek z WFOŚiGW, jak i w postaci bezzwrotnych dotacji ze środków unijnych.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 18.400 | 248.000 | 240.000 | 506.400 |
| Środki własne | 18.400 | 8.000 | 53.100 | 79.500 |
| Pożyczki | 0 | 53.100 | 0 | 53.100 |
| Kredyt komercyjny/preferencyjny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pozabudżetowe (UE) | 0 | 186.900 | .186.900 | 373.800 |

3. Budowa wodociągu Ostroróg – Kluczewo – Kluczewo Huby  – I etap

Łączne nakłady do poniesienia:			875.000 zł

Nakłady do poniesienia na I etap:			476.500 zł

Orientacyjny termin rozpoczęcia inwestycji:	2005 rok

Orientacyjny termin zakończenia inwestycji:	2006 rok

Jednostka realizująca:					Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wodociągu łączącego Ostroróg ze wsią Kluczewo oraz Kluczewo Huby. Konieczność wykonania tej inwestycji wynika z kilku przyczyn: obecnie funkcjonująca hydrofornia jest stara i wymaga remontu, zgodnie z zaleceniami SANEPID-u, wydanymi po przeprowadzeniu kontroli w październiku 2004 roku, problem ten powinien być rozwiązany do marca 2005 roku. Poza tym w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) występują trudności z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia w wodociągu znajdującym się we wsi Kluczewo Huby.

Inwestycja służy zamknięciu w pierścień sieci wodociągowych z Ostroroga do Kluczewa. Sieć rozprowadzona zostanie wzdłuż isniejącej drogi wojewódzkiej z Ostroroga do wsi Kluczewo, a następnie poboczem drogi Kluczewo – Kluczewo Huby. Trasa sieci będzie oznakowana tabliczkami. Sieć będzie wykonana z rur PE 110.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 26.500 | 225.000 | 225.000 | 476.500 |
| Środki własne | 26.500 | 0 | 225.000 | 251.500 |
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyt komercyjny/preferencyjny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne (np. UE) | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |

4. Remont generalny hydroforni w mieście Ostroróg

Łączne nakłady do poniesienia: 	80.000 zł

Rozpoczęcie inwestycji:		2005 rok

Zakończenie inwestycji:		2006 rok

Jednostka realizująca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Opis zadania:

Przeprowadzenie remontu hydroforni będzie polegało na wymianie rur w piwnicy, łącznie z zasuwami, wymianie grzybków na filtrach oraz wymianie złóż filtracyjnych i pomp głębinowych. Całkowity koszt tej inwestycji zostanie poniesiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i nie obciąży tym samym budżetu gminy.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| Środki własne | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 |
| Kredyt komercyjny | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Środki pozabudżetowe (UE) | 0 | 0 | 0 |
| Inne środki (ZGKWiK Sp. z o.o.) | 40.000 | 40.000 | 80.000 |

5. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu – I etap (dokumentacja)

Łączne nakłady do poniesienia: 	199.800 zł

Rozpoczęcie inwestycji:		2005 rok

Zakończenie inwestycji:		2006 rok

Jednostka realizująca:			Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Opis zadania:

Budowa obiektu sportowego na terenie gminy zapewni jej mieszkańcom – w szczególności młodzieży szkolnej - miejsce do czynnego uprawiania sportu. Nowa hala sportowa będzie służyła nie tylko do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, ale także umożliwi organizowanie imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz rozgrywek sportowych – co obecnie jest znacznie utrudnione ze względu na brak stosownego obiektu.

Hala sportowa zostanie wybudowana od podstaw (obecnie nie ma w gminie takiego obiektu) przy Zespole Szkół w Ostrorogu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja ta zostanie zrealizowana tylko w przypadku uzyskania dotacji ze środków unijnych oraz z budżetu państwa.

Dotychczas opracowano koncepcję hali sportowej oraz sporządzono ocenę oddziaływania tej inwestycji na środowisko. W latach 2005-2006 planuje się wykonać prace projektowe, uzyskać niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | przed 2005 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 34.800 | 150.000 | 15.000 | 199.800 |
| Środki własne | 34.800 | 0 | 15.000 | 49.800 |
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty | 0 | 150.000 |  | 150.000 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pozabudżetowe (UE) | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2009

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu – II etap realizacja

Łączne nakłady do poniesienia: 	4.000.000 zł

Rozpoczęcie inwestycji:		2007 rok

Zakończenie inwestycji:		2008 rok

Jednostka realizująca:			Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Opis zadania:

Jest to drugi etap inwestycji rozpoczętej w okresie 2005-2006. Po przygotowaniu projektu technicznego w 2007 roku zostaną rozpoczęte prace budowlane. Prace budowlane będą kontynuowane w latach 2008-2009.

Zakłada się uzyskanie dofinansowania realizacji tej inwestycji ze środków unijnych oraz z „Programu rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego.”

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | przed 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 199.800 | 2.600.000 | 1.400.000 | 0 | 4.199.800 |
| Środki własne | 49.800 | 350.000 | 350.000 | 0 | 749.800 |
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty komercyjne | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Środki pozabudżetowe (UE) | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 2.100.000 |

2. Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca

Łączne nakłady do poniesienia: 			2.706.000 zł

Orientacyjny termin rozpoczęcie inwestycji:	2007

Orientacyjny termin zakończenia inwestycji:	2009

Jednostka realizująca:				Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Opis zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w starej zabudowie miasta Ostroróg przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i spowoduje poprawę jakości wód rzeki Ostrorogi i pobliskich jezior. W wyniku realizacji tej inwestycji wybudowany zostanie kolektor sanitarny o długości 4.100 mb oraz rurociąg tłoczny o długości 900 mb i cztery przepompownie. Docelowa liczba ludności, która będzie korzystać z nowopowstałej sieci to 998 mieszkańców.

Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy:

- etap przedinwestycyjny, który zakłada sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedury przetargowej; zakończenie tego etapu wyłoni wykonawcę przedsięwzięcia;

- etap inwestycyjny – wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz czterech pompowni, 160 przykanalików; spowoduje to skanalizowanie miasta Ostroróg w 100%;

- etap eksploatacyjny, obejmujący przekazanie inwestycji użytkownikowi sieci oraz podpisanie umów z potencjalnymi użytkownikami.

Zestawienie kosztów inwestycji wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 508.000 | 200.000 | 1.998.000 | 2.706.000 |
| Środki własne | 58.000 | 0 | 218.500 | 276.500 |
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyt komercyjny/preferencyjny | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 400.000 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pozabudżetowe (UE) | 150.000 | 150.000 | 1.729.500 | 2.029.500 |

Z uwagi na ograniczone możliwości inwestycyjne gminy odstąpiono od szczegółowego rozpisywania kolejnych inwestycji figurujących na liście priorytetowej. W przypadku istotnych zmian warunków finansowych, prawnych lub organizacyjnych zakłada się aktualizację dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego, dostosowującą zakres zadań przewidzianych do realizacji w poszczególnych latach.

# V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/ WOJEWÓDZTWA

Działania podejmowane przez samorząd gminny Ostroroga są zbieżne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Strategia określa wizję województwa, jego cele strategiczne i priorytety. W odniesieniu do gminy Ostroróg najważniejsze są następujące zapisy Strategii:

Cel strategiczny 1: Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia, w szczególności (między innymi):

Zapewnienie warunków do satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym środowisku, lecznictwa i wypoczynku;

Uzyskanie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców (gospodarstw domowych) w zakresie usług publicznych oraz dobrej dostępności przestrzennej w tym zakresie;

Zapewnienie warunków rozwoju duchowego, w tym: kształcenia, kultury, podróży, dostępu do informacji, rozwoju różnych form aktywności społecznej.

Cel strategiczny 2: Zwiększanie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy, w szczególności (między innymi):

Wielofunkcyjny rozwój wsi;

Przebudowa, a w znacznej części budowa nowego zaplecza infrastrukturalnego.

Cel strategiczny 3: Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni, 
w szczególności (między innymi):

Danie szans rozwoju społeczno-gospodarczego obszarom ekonomicznie opóźnionym 
i nie posiadającym wystarczających własnych czynników rozwoju;

Prowadzenie przyjaznej dla środowiska przyrodniczego polityki inwestycyjnej 
i zagospodarowania przestrzennego (z systemem obszarów chronionych).

Działania inwestycyjne gminy Ostroróg zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego są zbieżne priorytetów następującymi priorytetami zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego:

(A) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu, w tym sieci transportowo-logistycznych, informatycznych i infrastruktury ochrony środowiska;

(D) Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji, w tym obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast w obszarach wiejskich.

Przedsięwzięcia zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ostroróg są również w pełni zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Ostroróg.

# VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO (dotyczy zadań planowanych o realizacji w latach 2005-2006)

Wskaźniki oddziaływania to długofalowe konsekwencje zrealizowanych inwestycji wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów.

Wskaźniki mierzalne:

- liczba nowych obiektów użyteczności publicznej: 1;

- liczba wyremontowanych obiektów użyteczności publicznej: 5;

- długość nowo położonej sieci kanalizacji sanitarnej: 479 mb;

- długość nowo położonej sieci wodociągowej z przyłączami: 1312,5 mb.

Wskaźniki niemierzalne:

- poprawa warunków życia mieszkańców gminy;

- zwiększenie lokalnego potencjału rozwojowego;

- zmniejszenie dysproporcji rozwojowych między obszarami wiejskimi i miejskimi, poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej o równym standardzie;

- poprawa stanu środowiska naturalnego.

# VII. PLAN FINANSOWY

Przedstawiony poniżej plan finansowy zawiera analizę sytuacji budżetu gminy z uwzględnieniem inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2005-2009. Analiza przedstawiona w tabeli oparta jest na prognozie dochodów i wydatków budżetowych oraz uwzględnia zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, które będą zaciągnięte na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Szczegółowa analiza danych zawartych w tabeli znajduje się z Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, będącym załącznikiem do niniejszego dokumentu.

W analizie uwzględniono potencjalne oszczędności z tytułu przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej na budynkach użyteczności publicznej w Ostrorogu (wartości ujemne w grupie wydatków budżetowych).

# VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

Wdrożeniem Planu Rozwoju Lokalnego zajmować się będzie bezpośrednio organy samorządu gminnego: Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg. Jednak dla realizacji niektórych zadań konieczna będzie współpraca z władzami powiatowymi i regionalnymi oraz sektorem prywatnym (partnerstwo publiczno – prywatne). Celem samorządu będzie również zaangażowanie w realizację Planu – na zasadzie partnerstwa – działających na terenie gminy organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji kultury.

Realizacja projektów przewidzianych do realizacji w latach 2005-2009 wymaga opracowania niezbędnej dokumentacji: projektów (budowlano–wykonawczych) oraz kosztorysów inwestorskich; uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (na budowę). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy ich realizacja uzależniona jest od uzyskania zaplanowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Prace związane z wdrożeniem projektów współfinansowanych z środków UE, dla których inwestorem będzie Urząd Gminy, będą prowadzone przez poszczególnych pracowników urzędu, w ramach wykonywanych obowiązków. Poszczególne osoby odpowiedzialne będą za przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich zadań związanych z wdrożeniem projektu: przygotowanie procedur przetargowych, monitoring rezultatów projektu w fazie budowy i po jej zakończenia. Wybór wykonawcy zadań nastąpi zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

# IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## 1. SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji. Monitorowanie służyć ma:

- ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych, a przez to stanu realizacji planów inwestycyjnych Gminy;

- weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami;

- korygowaniu działań, w tym strategii jeśli nie przynoszą zamierzonych efektów lub jeśli nastąpią zmiany w otoczeniu obszaru objętego Planem Rozwoju Lokalnego;

- ocenie efektywności wykorzystania posiadanych środków pieniężnych;

- wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje,

- zwłaszcza terminowości ich zakończenia.

W gminie nie ma obecnie wyodrębnionej jednostki/referatu do monitorowania efektów prowadzonych inwestycji. Przyjmuje się, że dla działań objętych 100% finansowaniem z budżetu gminy kontrolę prowadzić będzie kierownik właściwego referatu.

Monitoring polegać będzie m.in. na przygotowywaniu okresowych, rocznych oraz końcowych raportów w trakcie trwania inwestycji. Realizacja tych zadań kontrolowana będzie również przez właściwe jednostki Urzędu Wojewódzkiego oraz inne instytucje zaangażowane w realizację konkretnego programu.

## 2. SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego ma służyć przede wszystkim oszacowaniu osiągnięcia wskaźników oddziaływania, czyli długotrwałych efektów poszczególnych

projektów, przez to całego Planu Rozwoju Lokalnego. Ma odpowiedzieć na pytanie o trafność planowanych/przeprowadzonych/zakończonych inwestycji w odniesieniu do potrzeb, ocenić efekty i korzyści z ich wdrożenia, a także ich wpływ na kwestie horyzontalne.

Dla oceny programów, których częścią są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej rozróżnia się następujące typy ocen:

- ex-ante (przed realizacją programu). Uznać można, że ocenę taką przeprowadzono na etapie przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ostroróg. Harmonogram inwestycji sporządzono bowiem w oparciu o lokalne potrzeby oraz plany rozwojowe gminy.

- mid-term (w połowie okresu realizacji). W odniesieniu do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006 nie przewiduje się oceny w połowie okresu realizacji, gdyż zakończenie większych inwestycji zaplanowano na rok 2007. Ocena taka zostanie sporządzona w przypadku zaistnienia takiego obowiązku.

- ex-post (na zakończenie programu). W jej ramach przewiduje się, że po zakończeniu danego projektu - przez dwa kolejne lata, w systemie rocznym sporządzane będą raporty celem weryfikacji rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania.

- on-going (bieżąca). Ocenie tej podlegać będą poszczególne projekty w trakcie ich realizacji.

Raporty z oceny Planu Rozwoju Lokalnego oraz poszczególnych projektów sporządzane będą zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz ewentualnie innych instytucji zaangażowanych w realizację konkretnego programu.

## 3. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Czynnikiem gwarantującym osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji określonych inwestycji będzie współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Celem samorządu będzie zaangażowanie w/w instytucji – które mogą np. zarządzać projektami po ich zakończeniu - w realizację przedsięwzięć na zasadzie partnerstwa, a w wielu przypadkach również w roli współfinansującego określone zadanie. Partnerstwo publiczno-prywatne dotyczyć będzie zwłaszcza przedsięwzięć niezwiązanych z infrastrukturą techniczną, jak np. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w okolicach jeziora Mormin, a więc realizowanych po 2006 roku.

## 4. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Główną instytucją odpowiedzialną za promocję Planu Rozwoju Lokalnego za informacje i promocję działań realizowanych w ramach PRL i samego planu będzie Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu. Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. cele realizacji poszczególnych zadań w ramach planu, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania projektów. Sposoby promocji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000 roku w sprawie „Zasad informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych”.

Celem działań związanych z promocją Planu Rozwoju Lokalnego jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach planu, a także instytucji mogących być partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są:

- beneficjenci projektów/ mieszkańcy gminy Ostroróg;

- środowisko przedsiębiorców;

- organizacje pozarządowe;

- partnerzy społeczni.

W ramach promocji Planu Rozwoju Lokalnego podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

- strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu, na której znajdzie się Plan Rozwoju Lokalnego,

- ulotki/biuletyny informacyjne dla beneficjentów (poświęcone wybranym projektom);

- spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi w projektach;

- publikacje w prasie (w przypadku wybranych projektów).

# Footnotes

Dane z zakresu infrastruktury dotyczą roku 2002. W czasie opracowywania niniejszego dokumentu były to najbardziej aktualne dane dostępne w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.