Uchwała nr XXII/151/2004

Rady Miejskiej w Ostrorogu

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Na podstawie art. 130 ust.2, 3,4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 15 poz.148 ze zmianami / - Rada Miejska w Ostrorogu uchwala co następuje:

# § 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004,  ustala się plan finansowy tych wydatków oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków.

Wykaz zadań i plan finansowy stanowią załącznik nr 1

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nrXXII/151/2004

Rady Miejskiej

z dnia 28 grudnia 2004r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

- Świetlica Wielonek - opracowanie Programu rozwoju wsi

Wielonek i opracowanie dokumentacji świetlicy wiejskiej

Wielonek                                                                                       15.000,-

2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

sieci wodociągowej: odcinka Ostroróg-Kluczewo-Kluczewo Huby

części osiedla w rejonie ulic 15-lecia i

Powstańców Wlkp.                                   53.000,-

Termin ostatecznego dokonania w/w wydatków – 30.06.2005r.

Pan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 pozostała działalność

wydatki majątkowe                                        53.000,-

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

pozostałe wydatki bieżące                             15.000,-

Uzasadnienie

W uchwalonym budżecie Miasta i Gminy Ostroróg na 2004 rok zaplanowane były środki na zaprojektowanie w/w sieci wodociągowych. Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie ogłoszono przetarg w dniu 28.05.2004r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 czerwca 2004r. zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych. W związku z brakiem środków w odpowiedniej wysokości rozstrzygnięcie przetargu miało miejsce w dniu 02.07.2004 roku po uprzednio podjętej uchwale nr XVIII/124/2004 zwiększającej środki na w/w zadania.  Umowa zawarta została dnia 12 lipca br. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym POZPROJEKT z Poznania.

Przedsiębiorstwo POZPROJEKT wykonało dokumentację jednak na dzień dzisiejszy nie zostały wydane pozwolenia na budowę obu sieci, co przewidywała umowa i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Część dotycząca sieci wodociągowej osiedla w rejonie ulic 15-lecia i Powstańców Wlkp. została złożona do starostwa powiatowego w Szamotułach celem wydania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa na odcinek Ostroróg-Kluczewo-Kluczewo Huby została przekazana do tut. urzędu.

Podczas sprawdzania dokumentacji przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu zauważono pewne rozbieżności i nieścisłości w opracowanych dokumentach. Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wynikłych błędów. W związku z powyższym dokonanie poprawek spowoduje wydłużenie terminu realizacji zadania. Umowa przewiduje zapłatę za dokumentację projektową po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

W związku z tym istnieje obawa, że odbiór całej dokumentacji może się nie odbyć do końca 2004 roku i konieczne jest przeniesienie zaplanowanych środków na 2005 rok.

Przesunięcie terminu nie niesie za sobą żadnych skutków finansowych.