U c h w a ł a  Nr XIX/88/04

# Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie zmiany zakresu limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny p.n. „Poprawa stanu infrastruktury w Gminie Padew Narodowa na lata 2003-2005”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art.   110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)  Rada Gminy w Padwi Narodowej  u c h w a l a,  co następuje:

§  1

W związku ze zmianą zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego ulega zmianie limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny p.n. „ Poprawa infrastruktury w Gminie Padew Narodowana lata 2003 – 2005” stanowiący załącznik do uchwały nr III/21/02 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2003 r.

W załączniku tym dokonuje się następujących zmian:

1) W punkcie 2 „Budowa II odcinka kanalizacji w Padwi Narodowej” po przeprowadzonym przetargu uległa zmianie wartość nakładów na realizację tego zadania z kwoty 2.761.850 zł przed przetargiem do kwoty 1.500.160 zł po przetargu oraz co za tym idzie zmienią się źródła finansowania tej inwestycji: budżet gminy – 307.580 zł, pożyczka 450.000 zł, SAPARD – 742.580 zł.

2) W punkcie 3 „Budowa III odcinka kanalizacji Padew Narodowa i Pierzchne” po przeprowadzonym przetargu uległa zmianie wartość nakładów z kwoty 2.056.173 zł przed przetargiem do kwoty 1.095.200 zł po przetargu i zmieniły się również źródła finansowania: budżet gminy – 204.850 zł, pożyczka – 350.000 zł i SAPARD – 540.350 zł.

3) W punkcie 4 „Budowa dróg” uległ zmianie zakres prac i źródeł finansowania. W 2004 r. budowana będzie droga o nr ewidencyjnym 4145 o wartości przed przetargiem 514.648 zł, a po przetargu 200.705 zł oraz dodatkowo realizowane będą drogi przyległe o numerach ewidencyjnych 208/4, 307/1 i 4144 – Padew Wątoki o wartości po przetargu 159.886 zł. Z powodu nieotrzymania dotacji z Funduszu SAPARD budowa tych dróg finansowana będzie z budżetu gminy. W pozycji „budowa drogi nr ewid. 221/1 w Padwi Narodowej (do oczyszczalni ścieków)” również zmieniono zakres prac i wartość nakładów z kwoty pierwotnej 384.567 zł do kwoty 185.567 zł, zmieniono również termin  realizacji tej drogi z roku 2004 na rok 2005.

4) W związku ze zmianą  zakresu prac wykazanych w kosztorysie inwestorskim ulega zmianie dotychczasowa wartość łącznych nakładów na budowę dróg wymienionych w punkcie 5 załącznika z wartości 1.200.000 zł do wartości 1.026.685 zł z następującymi źródłami finansowania: 2003 r. – 0 zł, 2004 r. 12.458 zł, 2005 r. 1.014.227 zł.

5) W punkcie 6 załącznika wprowadza się na 2005 r. dodatkowe zadanie inwestycyjne tj. „Budowa IV odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej”, prace dodatkowe na kanalizacji i opracowanie dokumentacji o łącznych nakładach 1.614.231 zł, z następującym okresem finansowania: 2003 r. – 0 zł, 2004 r. – 600.000 zł (wykonana będzie dokumentacja na dalszą kanalizację i realizowane będą roboty dodatkowe na kanalizacji o wartości 600.000 zł finansowane z budżetu gminy), 2005 r. – 1.014.231 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§   4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju

Gospodarczego.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/88/04

Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia

29  października 2004  r.

# Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. „Poprawa stanu infrastruktury

# w gminie Padew Narodowa na lata 2003-2005”

| Lp | Nazwa zadania | Cel | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wysokość wydatków ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i I odcinka kanalizacji w Padwi Narodowej | Oczyszczalnia typu „CYKLOB” o przepustowości 300 m³/d – efekt ekologiczny w postaci zabezpieczenia wód gruntowych przed skażeniem poprzez oczyszczanie ścieków komunalnych | Urząd Gminy | 2003 | 4.192.245 | 2002 r – 0,- 2003 r – 1.000.000,- (budżet gminy) 1.700.000,- (SAPARD) 1.400.000,- (pożyczka) 92.245,- (kredyt z BS Mielec) 2004 r – 0,- |
| 2. | Budowa II odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | Kanalizacja ściekowa ciśnieniowo-grawitacyjna spowoduje odbiór nieczystości płynnych z 236 obiektów mieszkalnych - zabezpieczy wody gruntowe przed skażeniem | Urząd Gminy | 2004 | 1.500.160 | 2003 r – 0,- 2004 r –1.500.160,- w tym: budżet gminy – 307.580,- SAPARD – 742.580,- Pożyczka – 450.000,- |
| 3. | Budowa III odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | Kanalizacja ściekowa ciśnieniowo-grawitacyjna spowoduje odbiór nieczystości płynnych ze 146 obiektów mieszkalnych - zabezpieczy wody gruntowe przed skażeniem | Urząd Gminy | 2004 | 1.095.200 | 2003 r – 0 2004 r.-1.095.200,- w tym: budżet gminy – 204.850,- SAPARD – 540.350,- pożyczka – 350.000,- |
| 4. | Budowa dróg budowa drogi gminej nr ew. 221/1 w Padwi Narodowej o długości 0,87 km (do oczyszczalni ścieków) budowa drogi gminnej nr ew. 4145 (Padew Narodowa o długości 0,82 km („Jeziórko –Wątoki”) oraz 208/4, 307/1 i 4144 | Wymiana nawierzchni dróg z nawierzchni żużlowej na asfaltową – poprawa warunków korzystania z dróg, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Gminy | 2005 2004 | 185.567 200.705 159.886 | 2003 r. – 0,- 2004 r. – 0,- 2005 r. – 185.567,- 2003 r. – 0,- 2004 r. – 360.591,- 2005 r. – 0,- |
| 5 . | Budowa dróg | Wymiana nawierzchni dróg z nawierzchni żużlowej na asfaltową – poprawa warunków korzystania z dróg, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Gminy | 2004 2005 | 1.026.685,- | 2003 r. – 0,- 2004 r. – 12.458,-,- 2005 r. – 1.014.227,- |
| 6 | Budowa IV odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej, prace dodatkowe na kanalizacji, opracowanie dokumentacji. | Kanalizacja ściekowa ciśnieniowo-grawitacyjna spowoduje odbiór nieczystości płynnych z 98 obiektów mieszkalnych - zabezpieczy wody gruntowe przed skażeniem | Urząd Gminy | 2004 2005 | 600.000 1.014.231 | 2003 r. – 0,- 2004 r. – 600.000,- 2005 r. 1.014.231,- |