Załącznik nr 10

Projekt umowy.

W dniu ............... 2010 r. w Rzeszowie pomiędzy: Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Małgorzatę Wajdę 		- Dyrektora

Zdzisławę Klus 		- Głównego Księgowego

a .......................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu będącego Wykonawcą)

posiadającym: NIP ................................... 		REGON .............................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)

w oparciu o wynik przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. ………… dnia ……………, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759) została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Na podstawie rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Zabudowa wyrw, remont przepustów uszkodzonych w czasie powodzi oraz odmulenie potoku w km 0+000-5+000 – Złoty Potok w miejscowości Padew Narodowa – Gmina Padew Narodowa”

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z STWiOR, przedmiarem robót, opisem technicznym, rysunkami konstrukcyjnymi i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowi kosztorys szczegółowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

UWAGA: Na etapie zawierania umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys szczegółowy na podstawie, którego Wykonawca opracował „Formularz cenowy”,

Kosztorys szczegółowy winien być opracowany metodą szczegółową w oparciu o: przedmiary, opis techniczny i rysunki konstrukcyjne, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, warunki podane w s.i.w.z. i dokonaną wizję lokalną.

Wartości wynikające z kosztorysu szczegółowego winny być zgodne z cenami podanymi w formularzu cenowym i formularzu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,, złożoną ofertą, opisem technicznym i rysunkami konstrukcyjnymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Budowlanego, w terminach określonych w umowie, w sposób należyty i niepodlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu.

- Wykonawca zapewni realizację robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz mienia osób trzecich. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony pismem lub faksem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt do dokonania odkrywek i przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót z zachowaniem należytego porządku, a po zakończeniu robót uporządkowania terenu (przywrócenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Jeżeli do wykonania robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty.

( 2

Strony ustalają terminy realizacji:

- rozpoczęcia robót: z dniem przekazania placu budowy (przekazanie nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy)

- zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym: 30.10.2010 r.

( 3

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne i Wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 4 i 8 umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

- netto: ................................. zł

(słownie: ............................................................................... ……………………. złotych)

- wraz z podatkiem VAT ................ %: ...................................... zł

(słownie: ...................................................................…………………………… złotych)

- Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in. koszty:

  - urządzenia i zagospodarowanie placu budowy ,

  - zabezpieczenia i dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w wykonawstwie,

  - zakupu materiałów fabrycznie nowych ( posiadających deklarację zgodności z PN lub odpowiednie certyfikaty), jeżeli takie wystąpią.

  - pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych przez Zamawiającego,

  - zabezpieczenia mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

  - zabezpieczenia warunków bhp i ppoż., oznakowanie budowy

  - uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

  - poniesienia kosztów związanych z ewentualnym zajęciem pasów drogowych.

  - wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie dróg, ulic

  - dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej

  - czynności wynikających z Ustawy o Odpadach, a w szczególności:

- gruz i elementy betonowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie,

- materiały odzyskane w trakcie budowy dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego

- wycięte drzewa i gałęzie zostaną przewiezione i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - naprawy uszkodzonych dróg, chodników, ogrodzeń, przepustów, urządzeń melioracyjnych itp., oraz doprowadzenia terenu wokół budowy do stanu pierwotnego,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego

  - Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone oddzielną umową na warunkach określonych art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Za roboty dodatkowe strony ustalą w drodze negocjacji wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę i w oparciu o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przedmiary robót oraz:

- dane cenowe (nośniki cenotworcze: r-g, Kp, z, Kz, ceny materiałów i sprzętu) nie wyższe niż w załączniku nr 1 do niniejszej umowy „Kosztorys szczegółowy”,

- w przypadku braku cen materiałów i najmu sprzętu w kosztorysie szczegółowym zostaną zastosowane ceny materiałów i ceny najmu sprzętu udokumentowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym.

  - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie 
z uregulowaniami zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych.

Rozliczenie za roboty wchodzące w zakres zamówień uzupełniających nastąpi według zasad ustalonych dla robot dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia części robót z zakresu będącego przedmiotem umowy bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje kosztorysu szczegółowego będącego załącznikiem nr 1 do umowy. 
W takim przypadku zostanie przez Strony dokonane zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w formie aneksu do umowy.

§ 4

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze robót.

- Za roboty wykonywane w ramach niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowi zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół wykonanych robót.

- Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktura płatna będzie z konta

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 813-29-54-321.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP..............................

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§ 5

- Następujący zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców:

..............................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Działanie, o którym mowa w art. 6471 KC nie wstrzymuje terminów określonych w § 3 umowy.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W stosunku do podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych regulacje objęte ust. 2 i 3 oraz § 13 umowy stosuje się odpowiednio.

- W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ( 3 wg zasad przyjętych w ( 4 jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą:

- kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polecenia przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

- protokołu odbioru wykonanych robót określonego w ( 5 ust. 2 umowy,

- kserokopii faktury potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

- protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę uwzględniającego zakres zrealizowanych przez niego robót oraz należne wynagrodzenie. Protokół ten podpiszą potwierdzając zawarte w nim ustalenia przedstawiciele Wykonawcy i Podwykonawcy.

- Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 nie biegnie termin określony w ( 4 ust. 3, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

( 6

            - Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy.

- Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.

- Zamawiający po zawiadomieniu ich przez Wykonawcę na piśmie o gotowości do odbioru wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia ich o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez Komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

- W komisji odbioru udział wezmą przedstawiciele Zamawiającego

            - Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy.

            - Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

            - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:

- w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w umowie (§ 3 2 umowy),

- Wykonawca pomimo wygrania przetargu nie podjął realizacji robót w ciągu 5 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązanie umowy.

- Wykonawca odmawia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom pomimo stwierdzenia, iż roboty zostały przez nich wykonane w sposób należyty, zgodny z projektem i sztuką budowlaną.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w  tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót trwającej dłużej niż 7 dni.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający nie płaci Wykonawcy odszkodowania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie przewidziane w ust. 1 lit. a-d, f nastąpi w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności będących jego podstawą.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od umowy usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 8

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na inną osobę czy jednostkę organizacyjną, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

( 9

- Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót budowlanych trwającą ponad pięć dni – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w ( 7 ust.1 lit. e umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Wynagrodzenie umowne stanowi wartość, o której mowa w ( 3 ust. 2 umowy – wartość całkowita wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy jak również odstąpienia dokonanego na podstawie Kodeksu cywilnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w KC.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejsza umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

( 10

    - Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie w następujących przypadkach:

- Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, od wykonania których uzależniona jest realizacja przedmiotu umowy,

- Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy,

- Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,

- Sytuacji niezależnych od stron umowy,

- W przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy.

- Wprowadzenia robót zamiennych,

- Gdy potrzeba wprowadzenia zmian umowy wynika z okoliczności natury technicznej i prawnej, w tym zmian dokumentacji projektowej oraz zmian warunków przyznania Zamawiającemu środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Gdy zmiana planu finansowego obowiązującego Zamawiającego, dokonana po upływie terminu składania ofert, wymaga zmiany umowy.

    - Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy:

- Wystąpią niekorzystne warunki pogodowe.

- Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej.

- Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem.

    - Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 3 ust. 4 i 8 umowy.

    - Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie:

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian.

- Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

( 11

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania.

- Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający będzie realizować zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku konieczności dokonania odkrywek związanych z powstałą wadą lub usterką wykonać te odkrywki oraz przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

( 12

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# ( 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 14

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Rzeszowie.

# ( 15

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron umowy.

## Zamawiający:                      							      Wykonawca: