Uchwała Nr XXXVII/180/05

Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 26 października  2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/144/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/131/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 13 września 2005 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/106/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 marca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/97/04 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/87/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 października 2004 r. zmieniającej Uchwałę Nr VIII/48/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Padew Narodowa na lata 2002-2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a l a,  co następuje:

§  l    Załącznik do Uchwały Nr XXX/144/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/131/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 13 września 2005 r.  zmieniającej Uchwałę Nr  XXIII/106/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 marca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr XIX/87/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia  29 października 2004 r. zmieniającej Uchwałę Nr VIII/48/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 sierpnia 2003 r. sprawie  wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Padew Narodowa na lata 2002-2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§  2   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§   3   Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

§  4  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Mycek

Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Padew Narodowa na lata 2002-2010    Załącznik do uchwały Nr XXXVII/180/06

### Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 26 października 2006 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Termin | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach: | Wartość zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1. | Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji -dokumentacja |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 | Budżet gminy |
| 2. | Budowa dróg |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 | Budżet gminy |
| 3. | Budowa hali sportowej |  |  | 650.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.000 | Budżet gminy |
| 4. | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i I odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | III 2003 r | IX 2003 r |  | 4.192.245 |  |  |  |  |  |  |  | 4.192.245 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE |
| 5. | Budowa II odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | III 2004 r | VII 2004 r |  |  | 1.500.160 |  |  |  |  |  |  | 1.500.160 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE |
| 6. | Budowa III odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej i w Pierzchnem | III 2004 | III 2005 |  |  | 895.200 | 200.000 |  |  |  |  |  | 1.095.200 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE |
| 7. | Budowa drogi gminnej dz.ew.4145 (droga gminna Jeziórko-Wątoki), 4144, 307/1, 208/4 | V 2004 | VII 2004 |  |  | 200.705 159.886 |  |  |  |  |  |  | 360.591 | Budżet gminy, |
| Lp | Nazwa zadania | Termin | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach: | Wartość zadania inwestycyjne-go | Źródła finansowania |
|  |  | Rozpoczę-cia | Zakończe-nia | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 8. | Budowa dróg gminnych osiedlowych po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej | V 2004 |  |  |  | 12.458 |  |  |  |  |  |  | 12.458 | Budżet gminy – 12.458 |
| 9. | Budowa drogi gminnej dz.ew. 221/1 (droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków) | V 2005 | VII 2005 |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  | 100.000 | Budżet gminy, Budżet państwa |
| 10. | Budowa IV odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej, prace dodatkowe na kanalizacji (opracowanie dokumentacji) | IX 2005 | XII 2006 |  |  | 600.000 (10.558) | 976.597 | 1.132.205 |  |  |  |  | 2.708.802 | Budżet gminy- |
| 11 | Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Padew Narodowa | III 2006 | IX 2006 |  |  |  |  | 998.635,88 |  |  |  |  | 998.635,88 | Budżet gminy Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 12 | Modernizacja dróg gminnych po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej | V 2007 | IX 2007 |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  | 500.000 | Budżet gminy |
| Lp. | Nazwa zadania | Termin | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach: | Wartość zadania inwestycyjne-go | Źródła finansowania |
|  |  | Rozpoczę-cia | Zakończe-nia | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 13. | Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – II etap (obejmujący sołectwa: Zaduszniki, Przykop, Domacyny, Wojków, Rożniaty, Kębłów) | X 2006 | V 2008 |  |  |  |  | 790.513 | 2.731.794 | 390.258 |  |  | 3.912.565 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 14 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci wykonanych w II etapie budowy (obejmującym sołectwa : Kębłów, Wojków, Domacyny, Przykop, Zaduszniki i Rożniaty) | III 2007 | XII 2008 |  |  |  |  |  | 612.000 | 408.000 |  |  | 1.020.000 | Środki mieszkańców Poprzez budżet gminy |
| 15. | Modernizacja dróg obejmująca sołectwa: Zaduszniki, Przykop, Domacyny, Wojków, Rożniaty, Kębłów | III 2008 | IX 2008 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 16 | Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – III etap (obejmujący sołectwa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie) | III 2008 | X 2009 |  |  |  |  |  |  | 1.800.000 | 1.200.000 |  | 3.000.000 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 17 | Modernizacja dróg obejmująca sołectwa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie | III 2010 | IX 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 | 500.000 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |

#### U c h w a ł a  Nr XXXVII/181/06

##### Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie dokonania zmiany załączników do uchwały Nr XXXII/153/06 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 4, pkt 9 lit. „d’’,  lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165 ust. 1, art. 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a l a, co następuje :

§ 1  W załączniku nr 4 a do uchwały Nr XXXII/153/06 Rady Gminy w Padwi narodowej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2006 r. dokonuje się zmian w punkcie 1 „Rok 2006”, w punkcie 2 o treści „Rok 2007” i w punkcie 3 o treści „Rok 2008” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2  W załączniku nr 4 b do uchwały Nr XXXII/153/06 Rady Gminy w Padwi narodowej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2006 r. dokonuje się zmian w punkcie 1 o treści „Budowa sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej – IV odcinek” i w punkcie 2 o treści „Budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa – II etap (teren podwiślański)” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§  4  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

§  5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Mycek

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/181/06 Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 26 października 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006 – 2008

## Program p.n.                „Poprawa stanu infrastruktury w Gminie Padew Narodowa”

Cel programu:               Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gminy

poprzez modernizację dróg, wymianę nawierzchni dróg,

budowę sieci kanalizacji ściekowej

Zadanie finansowane    finansowanie budżet gminy

w ramach programu:

  - Budowa sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej   - IV odcinek

  - Budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa – II etap (teren podwiślański)

  - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci wykonanych w II etapie (teren podwiślański)

  - Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Padew Narodowa,

  - Modernizacja dróg gminnych po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej,

  - Modernizacja dróg po kanalizacji – II etap (teren podwiślański)

  - Budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa – III etap (teren podleśny)

Jednostka organizacyjna

realizująca program:            Urząd Gminy Padew Narodowa

Okres realizacji programu:  Lata 2006 – 2008

Łączne nakłady finansowe: 10.363.405,36 zł

w złotych:                       budżet gminy    ZPORR     budżet państwa            Razem

1. Rok 2006     2.921.353,36 zł

- budowa sieci kanalizacji w Padwi   1.132.205,00                 -                      -      1.132.205,00

Narodowej – IV odcinek

- budowa kanalizacji dla Gminy            328.205,00    385.256,24      77.051,24      790.512,48

Padew Narodowa – II etap

(teren podwiślański)

-modernizacja dróg w strefie

aktywności gosp. w Padwi Nar.         399.454,35      499.317,94      99.863,59     998.635,88

Razem:                                               1.859.864,35      884.574,18    176.914,83  2.921.353,36

2. Rok 2007    3.843.794,00 zł

- budowa kanalizacji dla Gminy        1.113.717,79   1.348.396,85    269.679,36  2.731.794,00

Padew Narodowa – II etap

(teren podwiślański)

- budowa przyłączy kanalizacyjnych    612.000,00           -                           -           612.000,00

do sieci wyk. w II etapie (teren podwiślański)

- modernizacja dróg gminnych             500.000,00              -                           -         500.000,00

po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej

Razem:                                            2.225.717,79   1.348.396,85    269.679,36   3.843.794,00

3. Rok 2008      3.598.258,00 zł

- budowa kanalizacji dla Gminy Padew       159.104,23   192.628,13   38.525,64    390.258,00

Narodowa – II etap (teren podwiślański)

- budowa przyłączy kanalizacyjnych           408.000,00      -                        -           408.000,00

do sieci wyk. w II etapie (teren podwiślański)

- budowa kanalizacji dla Gminy Padew    1.800.000,00       -                       -         1.800.000,00

Narodowa – III etap (teren podleśny)

- modernizacja dróg gminnych                  1.000.000,00       -                       -         1.000.000,00

po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej

(teren podwiślański)

Razem:                                                        3.367.104,23   192.628,13  38.525.64 3.598.258,00

Finansowanie:

- budżet gminy   7.452.686,37

- ZPORR            2.425.599,16

- budżet państwa   485.119,83

Razem:             10.363.405,36

#### Załącznik nr 2 do Uchwały

#### Nr XXXVII/181/06

Rady Gminy z dnia  26 października 2006 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM

INWESTYCYJNYM POD NAZWĄ „POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY W GMINIE PADEW NARODOWA” NA

ROK BUDŻETOWY 2006

1.  Budowa sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej         1.132.205,00 zł,

- IV odcinek

2.  Budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa             790.512,48 zł

- II etap (teren podwiślański)

Kanalizacja razem:                                                               1.922.717,48 zł

3. Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej      998.635,88 zł

w miejscowości Padew Narodowa

Drogi razem:                                                                           998.635,88 zł

Ogółem:                                                                              2.921.353,36 zł

#### U c h w a ł a  Nr XXXVII/182/06

##### Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 165,182.184,188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a l a, co następuje :

§ 1 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę  793.118 zł

a) zmniejszenia należy dokonać w:

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6298  o kwotę    1.160.000   zł

(zmniejszenie dotacji z Funduszu ZPORR – budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa – II etap – teren podwiślański)

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6299  o kwotę       232.000  zł

(zmniejszenie dotacji z budżetu państwa – budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa – II etap – teren podwiślański)

b) zwiększenia należy dokonać w:

-   Dz. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę        445.047 zł

(dotacje na drogi powodziowe w sołectwie Padew Narodowa, Pierzchne i

Przykop)

-   Dz. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę          70.000 zł

(dotacja na  drogę powodziową nr 228/1 w Rożniatach)

-   Dz. 754 rozdz. 75412 § 6280 o kwotę          15.000 zł

(dotacja z PZU na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożniaty)

-   Dz. 754 rozdz. 75412 § 6260 o kwotę          20.835 zł

(dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

dla OSP Rożniaty i  pompy szlamowej dla OSP Piechoty)

-   Dz. 754 rozdz. 75478 § 6330  o kwotę         38.000 zł.

(dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP

Zarównie,Kębłów,Wojków,Przykop )

-   Dz. 921 rozdz. 92120 § 2710 o kwotę          10.000 zł

(pomoc finansowa na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i

konserwacji dóbr kultury)

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę   480.206 zł

- zmniejszenia należy dokonać w:

- Dz. 010 rozdz. 01010  § 6050  o kwotę    1.447.191 zł

(zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - budowa kanalizacji dla gminy  Padew Narodowa – II etap – teren podwiślański)

- zwiększenia należy dokonać w:

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058  o kwotę      385.257 zł

(wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – II etap – teren podwiślański)

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059  o kwotę      385.257 zł

(wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – II etap – teren podwiślański)

-  Dz. 700  rozdz. 70005 § 4300  o kwotę         20.000 zł

(zwiększenie wydatków na usługi pozostałe)

-  Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030  o kwotę           8.000 zł

(zwiększenie wydatków na wynagrodzenie kierowców)

-  Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210  o kwotę           9.000 zł

(zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe)

-  Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060  o kwotę         119.471 zł

(dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rożniaty oraz

zakupu pompy szlamowej dla OSP Piechoty ,zakupu sprzętu pożarniczego

dla OSP Zarównie,Kębłów,Wojków,Przykop))

-  Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480  o kwotę         15.000 zł

(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- GOK)

-  Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480  o kwotę           5.000 zł

(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- biblioteka)

-  Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720  o kwotę         20.000 zł

(dotacja na wydatki – remont obiektów zabytkowych)

§ 2  Zwiększa się deficyt budżetu na 2006 r. o kwotę 312.912 zł  do kwoty 1.377.318 zł.

§  3  Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.749.318 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu  1.377.318 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 372.000 zł.

§  4 Ustala się limit dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na kwotę 1.377.318 zł.

§  5  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§  6  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

§  7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Mycek

U c h w a ł a  Nr XXXVII/183/06
                                 Rady Gminy w Padwi Narodowej
                                      z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji dla terenu Gminy Padew Narodowa

                    Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)  Rada Gminy w Padwi Narodowej   u c h w a l a,   co następuje:

§  1  Opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji dla terenu Gminy Padew Narodowa

§  2 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa.

§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Mycek

# U z a s a d n i e n i e

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie i działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków  komunalnych.

Realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji powinna być uzasadniona finansowo i technicznie.

Wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być niższy od 120 mieszkańców na km sieci.

Wykaz aglomeracji i przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji  urządzeń kanalizacyjnych jest integralną częścią Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Pozyskanie przez gminę środków finansowych pozabudżetowych  na realizację inwestycji w infrastrukturze kanalizacyjnej jest jej ujęcie w planie aglomeracji.

Duże rozproszenie   zabudowy oraz niewielka ilość gospodarstw w poszczególnych sołectwach naszej gminy spowodowały, że dla tej grupy sołectw współczynnik aglomeracji nieznacznie przekracza 60 osób na 1 km sieci.

Bardzo płaski teren oraz wysoki poziom wód gruntowych powoduje potrzebę budowy znacznych ilości przepompowni, a tym samym nakładanie się  kolektorów grawitacyjnych z kolektorami ściekowymi, co dodatkowo  wydłuża kilometraż tych urządzeń, a tym samym wpływa na współczynnik aglomeracji.

Uwarunkowania te powodują, że koszt jednostkowy przypadający na 1 gospodarstwo skanalizowane jest bardzo wysoki.

Ograniczona ilość środków w budżecie gminy nie pozwala na samodzielne wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej, a w związku z tym powoduje konieczność pozyskania środków pozabudżetowych.

Włączenie do aglomeracji Padew Narodowa obejmującej teren całej naszej gminy części gminy Gawłuszowice, tj. prawobrzeżnej części Gawłuszowic, Krzemienicy, Kliszowa, Woli Zdakowskiej, Brzyścia i Młodochowa spowoduje osiągnięcie wymaganego wskaźnika – 121,75 RLM.

W tej części aglomeracji przewidywana jest budowa oczyszczalni scieków o średniodobowej przepustowości Q ok. 200 m3 na terenie miejscowości Krzemienica.

Propozycja planu aglomeracji Padew Narodowa, w skład której będą wchodzić gmina Padew Narodowa i część gminy Gawłuszowice jest więc racjonalna i uzasadniona.

#### U c h w a ł a  Nr XXXVII/184/06

Rady  Gminy  Padew  Narodowa

z dnia 26 października  2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych

w sołectwie Padew Narodowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  Uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 18 lutego 2003r w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Padew Narodowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz art. 37 ust.1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543 z późn.zm) Rada Gminy w Padwi Narodowej  u c h w a l a,  co następuje :

§  1  Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi

Padew Narodowa przeznaczonych w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa jako tereny

budownictwa jednorodzinnego „Polska Wieś II”, oznaczonych numerami

ewidencyjnymi:

4367/4   o pow. 1035 m2

4367/5  o pow. 1067 m2

4367/6   o pow. 1446 m2

4367/13 o pow. 1201 m2

4367/14 o pow. 1200 m2

4367/15 o pow. 1507 m2

4367/22 o pow. 1200 m2

4367/23 o pow. 1200 m2

4367/24 o pow. 1634 m2

4367/30 o pow. 1265 m2

4367/31 o pow. 1262 m2

4367/32 o pow. 1375 m2

§  2  Zbycie nieruchomości określonych w § 1 nastąpi w drodze przetargu

zorganizowanego przez Wójta Gminy.

§  3  Wartość nieruchomości ustalona zostanie przez rzeczoznawcę

majątkowego.

§  4  Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na potrzeby sołectwa

Padew Narodowa.

§  5  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§  6  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i

Rozwoju Gospodarczego.

§ 7  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Padwi Narodowej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Mycek

U c h w a ł a  Nr XXXVII/185/06

Rady  Gminy  Padew  Narodowa

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej

w sołectwie Padew Narodowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  Uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia

18 lutego 2003r w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Padew Narodowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

art. 34 ust.1pkt.1, art.37 ust.1 pkt.1  art.67 ust.3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543 z późn.zm)  Rada Gminy w Padwi Narodowej  u c h w a l a,  co następuje :

§  1  Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej  położonej we wsi

Padew Narodowa  oznaczonej  numerem ewidencyjnym :

4142/2   o pow. 0,09 ha KW 32 810

§  2  Zbycie nieruchomości określonych w § 1 nastąpi w drodze

bezprzetargowej na rzecz osoby uprawnionej – tj. P. Mariusza Trznadel

§  3  Wartość nieruchomości ustalona zostanie przez rzeczoznawcę

majątkowego.

§  4  Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na potrzeby sołectwa

Padew Narodowa.

§  5  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§  6  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i

Rozwoju Gospodarczego.

§ 7  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Padwi Narodowej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Mycek