Załącznik nr 2

UMOWA NR ….………..

zawarta w dniu ................. 2008 r. w  Padwi Narodowej

pomiędzy :

Gminą  Padew Narodowa

zwaną dalej „Inwestorem”,

reprezentowaną przez

Wójta – Pana Kazimierza Popiołek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani ..........................................

a  Firmą  .............................................................................

z  siedzibą .................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez :

Pana  ............................................................ –     Prezes

..........................................................................................

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

( 1

- Na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu ……………

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„Budowa kanalizacji II etap – teren podwiślański: Zaduszniki, Przykop”

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlano – wykonawczym i pozwoleniem na budowę i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w sposób zgodny z zamówieniem, złożoną ofertą, projektem budowlano - wykonawczym, prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Budowlanego, w terminach zawartych w umowie, w sposób należyty i nie podlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży do odbioru atesty na zabudowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca zapewni realizację robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca będzie prowadził prace w sposób ograniczający do minimum powstawanie szkód na terenach i obiektach stanowiących własność osób trzecich. Za nieuzasadnione szkody oraz zniszczenia upraw i roślin, odszkodowania zapłaci Wykonawca.

( 2

- Strony ustalają terminy realizacji:

- przekazanie dokumentacji oraz placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy

- rozpoczęcia robót: ………….

- zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym: 30.06.2008

- Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, które 
w znaczący sposób będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Ustalenie nowego terminu zakończenia robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, pod rygorem nieważności.

( 3

1.	Za wykonane roboty określone w ( 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, zgodnie z ceną ofertową, w wysokości ………… zł brutto, słownie: …………………………………………, cena netto: ………………………. zł, słownie: ………………………………., podatek VAT 7% - ………………………… zł.

Cena ofertowa za wykonanie powyższych elementów jest niezmienna do końca realizacji robót.

- W ramach kwoty wymienionej w ust. 1 Wykonawca wykona wszystkie roboty związane 
z właściwą realizacją budowy w tym między innymi:

  - urządzenie i zagospodarowanie placu budowy ,

  - ubezpieczenie i dozorowanie budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w wykonawstwie,

  - materiały fabrycznie nowe ( posiadające deklarację zgodności z PN lub odpowiednie 
certyfikaty)

  - pomiary, badania, nadzory, odbiory z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych przez Zamawiającego,

  - media do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

  - zabezpieczenie warunków bhp i ppoż.,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej, wytyczenie w terenie, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą realizowanych obiektów,

  - opracowanie dokumentacji powykonawczej,

  - koszty związane z zajęciem pasów drogowych w celu wykonania wykopów i właściwego wykonania robót,

  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie dróg, ulic, terenów PKP itp.

  - odwadnianie wykopów,

  - transport na plac budowy dostaw inwestorskich, jeżeli takie wystąpią (np. rury kanalizacyjne, elementy przepompowni, itp.),

  - czynności wynikające z Ustawy o Odpadach, a w szczególności:

- gruz i elementy betonowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie,

- materiały odzyskane w trakcie budowy dostarczy do magazynu Rejonu lub 
w inne wskazane miejsce

- wycięte drzewa i gałęzie zostaną przewiezione i złożone w miejscu wskazanym przez ich właściciela,

  - dokonana zostanie naprawa, lub poniesione koszty naprawy uszkodzonych dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp, oraz doprowadzony teren wokół budowy do stanu pierwotnego,

4.	Zamawiający zrefunduje koszty:

a). naprawy uszkodzonych urządzeń podziemnych nie uwidocznionych w projekcie wykonawczym i o których Wykonawca nie mógł mieć informacji w żaden inny oczywisty sposób.

( 4

- Zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, za roboty objęte niniejszą umową, dopuszcza się
fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wystawioną po odbiorze pełnego zakresu
prac.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będą protokoły odbioru elementu robót potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego, wynagrodzenie za pozostałe roboty fakturowane będzie po dokonaniu odbioru końcowego.

§ 5

  - Forma płatności faktur:

- zapłata pieniężna – 100 %, wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,

tj. kwota ………………….zł., słownie: …………………………………………..

- Rozliczenie należności przysługujących Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym – w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny NIP ……………

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny NIP …………………

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

( 6

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50 % uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarami robót, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.

- Na ten zakres robót należy sporządzić stosowny aneks do umowy.

- Za roboty dodatkowe Strony ustalą w drodze rokowań wynagrodzenie umowne, w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, oraz zatwierdzony przez Zamawiającego - z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ustalonych w ofercie w wysokości:

| 1 | Stawka robocizny R | …… zł |
| --- | --- | --- |
| 2 | Koszty ogólne do R+S | …. % |
| 3 | Koszty zaopatrzenia (Kz) | … % |
| 4 | Zysk (Z) | …….. % |
| 5 | Cennik Sprzętu i materiałów "Sekocenbud" lub "Orgbud-Serwis" * z kwartału realizacji robót. W kosztorysie można stosować wyłącznie ceny nie wyższe niż średnia cena urzędowych cenników z kwartału realizacji robót. | Cennik: …………….. |

( 7

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

( 8

Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, oraz dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację budowy, niezbędną do odbioru przedmiotu zamówienia. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się Zamawiającego do 7 dni, oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie zgłoszenia.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru przedmiotu umowy nie później niż 10 dni od daty zgłoszenia.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Za dzień zakończenia robót, tj. wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy bez winy Wykonawcy, Wykonawca upoważniony będzie do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

( 9

            - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotę ………….. w formie …………………..

- Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

- 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi.

    - Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po dokonaniu bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

    - Dowód wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

            - W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac umownych Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do przedłużenia terminu ważności dokumentów gwarancyjnych. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia należnego zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

( 10

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

- Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

- w wysokości 0,1% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy ,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% ceny umownej, za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

( 11

Strony nie będą narażone na kary umowne, jeżeli nie wykonanie obowiązków zostanie spowodowane siłą wyższą.

Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidywalne przez żadną ze stron przyczyny, bądź będące poza ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie, takich jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne.

W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona dotknięta informuje natychmiast pisemnie drugą stronę oraz przeprowadzane są konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania.

( 12

1	Na wykonany zakres robót Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Na zamontowane urządzenia obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta tych urządzeń, lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy.

2	Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę bezusterkowego protokołu odbioru robót.

3	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach, lub w innym terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym. (dopuszczalne jest zgłoszenie fax-em).

( 13

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# ( 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 15

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

# ( 16

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

## Zamawiający                                                                           Wykonawca