# Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Gminy

Nr.IV/28/2007 z dnia 18 stycznia 2007r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2009

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpocz. Rok zakończ. | Jednostk realizuj. zadanie | Wartość zadania | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2006 | Plan wyd. w 2007r. | Plan wyd. na lata: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki Budżet. | Inne | 2008 | 2009 |
| 1. | Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 | Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego. | 2007 2008 | Gmina | 165.000,00 | - | 45.000,00 | - | 120.000,00 |  |
| 2. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w wiejskiej gminie Pątnów: - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka-etap I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec – Bieniec Mały, -etap II - Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Załęcze Małe – Zamłynie – Stara Wieś-etap III -Przebudowa dróg gm.w Zał W - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluski – Grabowa - etap V - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka - Salamony Pątnów – Dzietrzniki -etap VII | 2007 2008 2006 2008 2007 2008 2006/2009 2006 2009 2006 2009 | Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina | 1 838.907,00 3.027.149,00 1.694.485,80 2.000.000,00 1.693.125,00 5.086.000,00 | - 22.850,60 - - 14.640,00 6.000,00 | 229.863,00 375.819,00 211.810,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 | - - - - - - | 1.609.044,00 2.628.479,40 1.482.675,80 20.000,00 211.641,00 60.000,00 | 1.960.000,00 1.411.844,00 5.000.000,00 |
| 3. | Dz. 700 Rozdz. 70015 § 6050 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pątnów: - remont budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, - remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dzietrznikach | 2006 2008 2007 2009 2007 2008 | Gmina Gmina Gmina | 2.700.000,00 1.500.000,00 800.000,00 | 45.000,00 - - | 265.000,00 10.000,00 10.000,00 | - - - | 2.390.000,00 1.490.000,00 390.000,00 | 400.000,00 |
| 4. | Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 | Remont i termomodernizacja budynku OSP w Kamionce. | 2006 2008 | Gmina | 877.400,00 | 6.400,00 | 270.000,00 | - | 601.000,00 |  |
| 5. | Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 | Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Patnowie. Budowa Sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem. | 2006 2008 2007 2008 | Gmina Gmina | 965.096,00 580.000,00 | 34.572,00 - | 289.528,87 30.000,00 | - - | 640.995,13 558.000,00 |  |
| 6. | Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Pątnowie - stacja paliw - stadion – cmentarz. | 2007 2008 | Gmina | 250.00,00 | - | 40.000,00 | - | 210.000,00 |  |
| 7. | Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 | Modernizacja boisk sportowych Centrum sportu i rekreacji w Patnowie-etap I Modernizacja boisk sportowych Centrum sportu i rekreacji w Załęczu Małym- etap I | 2007 2008 2006 2008 | Gmina Gmina | 1.400.311,95 1.118.154,50 | - 9.516,00 | 132.500,00 110.863,85 | - - | 1.267.811,95 997.774,65 |  |