**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji na terenie Gminy Piekoszów”**

**Zadanie nr 1:**

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania *dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Gałęzice Borki* na odcinku 600 mb (dz. 938 obręb Gałezice) od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ostatnich zabudowań :

* + 1. opracowania koncepcji przebudowy drogi wraz z usunięciem ewentualnych kolizji na mapie zasadniczej będącej w posiadaniu gminy;
    2. opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlanego i projektu wykonawczego lub projektu budowlano – wykonawczego na mapie zasadniczej będącej w posiadaniu gminy,
    3. opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
    4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
    5. uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień  
       oraz pozwoleń w tym zgłoszenie wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach (w miarę potrzeb),
    6. dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
    7. Opracowanie mapy do celów projektowych;

**Ilościowy zakres rzeczowy zadania:**

* + 1. projekt budowlano - wykonawczy - 3 egzemplarzy;
    2. przedmiar robót – 2 egzemplarze;
    3. kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;
    4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egzemplarze;
    5. projekt organizacji ruchu – 2 egzemplarze;
    6. projekty branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym 3 egz.
    7. pozostałe dokumenty, o ile wystąpią – 2 egzemplarze;
    8. całość dokumentacji, o której mowa w punkcie 2 - również na nośniku informatycznym;

**Termin realizacji zamówienia:** realizacja projektu powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

**Zadanie nr 2:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie *dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T Skałka - Gałęzice* na odcinku od połączenia skrzyżowania z drogą powiatową na odcinku ok. 400 mb w tym:

1. opracowanie map do celów projektowych,
2. opracowania koncepcji budowy chodnika wraz z usunięciem ewentualnych kolizji.
3. opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlanego i projektu wykonawczego lub projektu budowlano – wykonawczego,
4. opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
5. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
6. uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień  
   oraz pozwoleń w tym zgłoszenie wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach (w miarę potrzeb),
7. dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

**Ilościowy zakres rzeczowy zadania:**

1. projekt budowlano - wykonawczy - 5 egzemplarzy;
2. przedmiar robót – 3 egzemplarze;
3. kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze;
4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze;
5. projekty branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym - 6 egzemplarzy.
6. pozostałe dokumenty, o ile wystąpią – 4 egzemplarze;
7. całość dokumentacji, o której mowa w punkcie 2 - również na nośniku informatycznym;

**Termin realizacji zamówienia:** realizacja projektów powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.