Załącznik nr 6

PROJEKT

UMOWA KD/...../08

W dniu ...................................... 2008 r. w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1.  Stanisława Olasa – Starostę Poddębickiego

2.  Danutę Pecyna  – Wicestarostę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a..........................................................................................................  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wybory oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania następujących prac :Przebudowa chodników w Poddębicach w  ul. nr 3704 E Plac Kościuszki i nr 3742 E Przejazd .

2. Szczegółowy opis : Prace polegały będą na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników, krawężników oraz obrzeży trawnikowych oraz wykonaniu nowych chodników z kostki betonowej typu „Starobruk” i Holland , prostokątnej, grubości 6 cm , ustawieniu krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej  z betonu B-10 oraz ustawieniu obrzeży trawnikowych betonowych  20x6x100 na podsypce piaskowej

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac przy użyciu materiałów  własnych.

4. Wymagany termin wykonania robót  strony ustalają do dnia 15 grudnia 2008 r.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ).

§ 2

- Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres ......... miesięcy.

- Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Wady powstałe w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć na koszt własny w okresie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego .

§ 3

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy określony w § 1, cenę

netto ............... zł, + podatek VAT 22%, co stanowi kwotę............... zł, razem cena

brutto wynosi: .................................... zł,

(słownie: ..............................................................................................................)

2.Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który podpisują strony umowy

3.Zapłata nastąpi po wykonaniu prac i przedłożeniu faktury w terminie 30 dni od daty jej

doręczenia, przelewem z rachunku Zamawiającego nr 83-92630000-0004-2664-2000-0001

- w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- 4.  Fakturę za wykonaną pracę należy wystawiać na adres: Starostwo Powiatowe

- w Poddębicac                   w Poddębicach , 99-200 Poddębice ul. Łęczycka nr 16, NIP 828 -12-41- 371 .

5. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur częściowych za wykonane części

zadania, odebranych protokólarnie .

§ 4

1. Zamawiający ze swojej strony wyznacza p. ...................................... –  inspektora nadzoru upoważnionego do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

2. Wykonawca  ustala jako osobę odpowiedzialną za wykonanie robót p. .......................... – Kierownika Budowy

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie i zaniechanie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie     spowodowane przez niego przy wypełnieniu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

3.  Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać usunięte z terenu  budowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,

2) zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę,

zatwierdzonym  przez odpowiednie organy „Projektem oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania  robót” oraz zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń.

- przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu oznakowania odbędzie się

w dniu  przekazania placu budowy.

- Wykonawca pokrywa koszty związane z wykonaniem prac wymienionych w pkt. 1.

§ 7

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, pozostawienia go w stanie nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac.

§ 8

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .

2. Zmiany i uzupełnienia  niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 9

- Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości umownej robót , gdy Zamawiający odstąpi od umowy

z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca ,

- w wysokości 0,5% wartości umownej robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od wymaganego dnia  zakończenia robót  tj. 15.12.2008 r.

- Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych

§ 10

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności

w formie pisemnej.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                          WYKONAWCA :