# (projekt)

# U M O W A Nr      / BI / 09

W dniu …………………. 2009 roku w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim,             w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1/ Stanisława Olasa - Starostę Poddębickiego

2/ Danutę Pecynę – Wicestarostę Poddębickiego

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ……………………………. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót budowlano – montażowych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb niepełnosprawnych wraz  z zakupem i montażem windy osobowej”.

§ 2

W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania następujących czynności:

- reprezentowania i ochronie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,      a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych        i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- kontrolowanie poprawnego wykonywania nadzoru przez powołanych przez siebie inspektorów;

- przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań z postępu robót i rozliczeń w formie pisemnej;

- przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych w poszczególnych branżach;

- przeprowadzenie odbioru ostatecznego, tj. doprowadzenie do przekazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych prawem decyzji i uprawomocnionych zezwoleń administracyjnych, umożliwiających pełną docelową eksploatację                  i użytkowanie obiektów.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do kierowania                         i nadzorowania robót budowlano-montażowych, zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, iż czynności będące przedmiotem umowy wykonywał będzie osobiście lub przy pomocy osób, które posiadają uprawnienia w zakresie nadzorowania robotami:

- ………………………………….

- ………………………………….

3)  ...………………………………..

- Funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego pełnił będzie ………………...

- Czynności będące przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy dołożeniu należytej staranności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całość zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przebywania na terenie będącym przedmiotem jego nadzoru, co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie inwestora.

- Niezależnie od powyższego, udział w naradach związanych z procesem inwestycyjnym- średnio 2 razy w miesiącu, odbywanych zarówno na terenie budowy, jak w siedzibie Inwestora i Użytkownika.

§ 4

  - Termin rozpoczęcia nadzoru ustala się od dnia ………… 2009 r.

  - Termin zakończenia nadzoru ustala się do dnia 30 listopada 2009 r.

  - Przedłużenie umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy, może nastąpić, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

    - okoliczności, których nie można było przewidzieć,

    - przyczyn zależnych od Zamawiającego,

    - działania siły wyższej.

  - Ustalenie czasu, o który zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na piśmie, w formie aneksu do Umowy.

§ 5

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 umowy ustala się w wysokości ………zł netto plus podatek VAT wg. obowiązujących zasad tj. w kwocie ……., co łącznie daje kwotę ……… zł brutto (słownie: ……………………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu Umowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb niepełnosprawnych wraz  z zakupem i montażem windy osobowej”.

- Wynagrodzenie to jest wiążące i niezmienne do końca trwania Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie przez Zamawiającego      w drodze polecenia przelewu z rachunku nr 29 9263 0000 0004 0833 2000 0001 Bank Spółdzielczy Poddębice, na rachunek Wykonawcy nr ……………………………...

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty doręczenia   faktury VAT wystawionej po dokonaniu odbioru od Wykonawcy robót objętych nadzorem. Strony przewidują możliwość dokonywania płatności częściowych za odebrany zakres robót z zastosowaniem ust. 6.

- Zapłata za nadzór będzie następowała po:

  - wywiązaniu się z obowiązków określonych w  § 2 i § 3 Umowy,

  - dokonaniu protokólarnego odbioru robót przez Wykonawcę od wykonawcy robót

budowlano-montażowych oraz sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego na dany

zakres robót.

- Strony ustalają, iż za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16, NIP 828-13-56-097.

§ 6

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przed

rozpoczęciem robót – 5% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1,

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji robót - 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przekraczającego wysokość kar Umownych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia faktu nie wywiązywania się Wykonawcy z przyjętych na siebie obowiązków z przyczyn przez niego zawinionych.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy z powodu zaistnienia umownej przesłanki odstąpienia Zamawiający może wykonać przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 8

1. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do korespondencji określony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i jej treść zgodna jest z ich wolą.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej aneksu do umowy.

§ 11

Integralną część umowy stanowią załączniki:

      - SIWZ

      - Oferta Wykonawcy

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron i po odczytaniu przyjęta i podpisana.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA :