Załącznik nr 7

PROJEKT

Umowa Nr _____/KD/09

W dniu ________________ 2009r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym  w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16,  NIP: 828-12-41-371, w imieniu, którego działają:

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- _____________________

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą ___________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w ___________________________________________________________________
                                                                        (dane teleadresowe)

województwo _________________działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ___________________________________________________________________

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________, NIP: ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- _____________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne  na  przebudowę  drogi powiatowej nr 3710 E (stary numer 37117) Łyszkowice – Dzierzązna – Krępa” na odcinku 2 014,43 mb prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające
na przebudowie drogi powiatowej nr 3710 E (stary numer 37117) Łyszkowice – Dzierzązna – Krępa” na odcinku 2 014,43 mb, dla ruchu KR-2 w zakresach rzeczowych ujętych w kosztorysie ofertowym.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.

- Zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 15 października 2009 roku. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zmiana terminu realizacji umowy na dłuższy może zostać dokonana tylko w przypadkach uzasadnionych, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią 
na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

- Zlecenie robót dodatkowych, o których mowa w ust. 5 nastąpi w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej najpóźniej    w dniu zawarcia umowy,

- przekazanie do trzech dni od zawarcia umowy terenu robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

- przekazanie dziennika budowy,

- przekazanie pozwolenia na budowę.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy,

- prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót   przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,

- składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci w przeznaczonych do tego miejscach,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z dokumentacją projektową, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami
i dokumentami technicznymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały  do wymaganych czynności sprawdzających, badań
i pomiarów i przekaże dokumentację z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze,

- Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej oraz uaktualnienia dokumentacji powykonawczej itp.

- W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy __________________ posiadający uprawnienia nr _______________________ .

( 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy określony w § 1, cenę netto  ______________ zł, + podatek VAT 22%, co stanowi kwotę  ______________ zł, razem cena brutto wynosi: _______________ zł, (słownie: _____________________________).

- Wartość robót, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i ustalonych cen jednostkowych.

- Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

- Fakturę za wykonaną pracę należy wystawiać na adres: Starostwo Powiatowe
w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka nr 16, NIP 828-12-41-371.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

( 5

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ____________________________ . Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
i projektem technicznym wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym, w tym projektantom oraz pracownikom Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane
lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

( 6

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1, tj. w kwocie _________________ złotych  słownie: ______________________________.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wniesie w formie ___________________ przed dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1, tj. ______________ złotych (słownie: __________________________), przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. ______________ złotych (słownie: _______________________________________).

- Kwota, o której mowa w ust. 5 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

( 7

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w (1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót
lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udzieli ________ miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji.

( 8

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w ( 4 ust. 1
w następujący sposób:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w ( 1 ust. 4,

- 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10 % ceny,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- 10 % ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

( 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia określony w § 1.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zawiadomi Zamawiającego o tym na piśmie, najpóźniej do dnia 1 października 2009r.

- Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
i obowiązującymi polskimi normami,

- Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości, najpóźniej w dniu 15 października 2009r.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
lub usterek (po uzyskaniu potwierdzenia Inspektora Nadzoru) oraz do zaproponowania  terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady lub usterki potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę.

- Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia upływu rękojmi.

( 10

- Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy niekorzystnych 
dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

( 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót oraz używa 
do wykonania zamówienia materiałów niezgodnych z kosztorysem ofertowym 
i normami budowlanymi. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

  - w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót
nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych,

  - Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń konstrukcji na podstawie wykazu materiałów, chyba że ich zakup nie został zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe
z odstąpienia od umowy.

( 12

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: