Umowa Nr _____/KD/09

W dniu ________________ 2009r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16,  NIP: 828-12-41-371, w imieniu, którego działają:

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- _____________________

zwanym dalej Zamawiającym

a  _________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w ___________________________________________________________________________

(dane teleadresowe)

województwo _________________działającą/ym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ___________________________________________________________________________

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________, NIP: ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- ______________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 
o zamówienie publiczne na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego, ze skały magmowej frakcji 16,00 – 63,00 mm o grubości warstwy 10,00 i 15,00 cm po zagęszczeniu na drodze powiatowej nr 3707 E Poddębice 
(ul. Mickiewicza) – Góra Bałdrzychowska – Kałów – Złotniki – Dalików – Bardzynin – Parzęczew 
na odcinku Gajówka – Bardzynin – granica powiatu o długości 2,330 km”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego, ze skały magmowej frakcji 16,00 – 63,00 mm o grubości warstwy 10,00 i 15,00 cm po zagęszczeniu na drodze powiatowej nr 3707 E Poddębice (ul. Mickiewicza) – Góra Bałdrzychowska – Kałów – Złotniki – Dalików – Bardzynin – Parzęczew na odcinku Gajówka – Bardzynin – granica powiatu o długości 2,330 km realizowanego w ramach zamówienia publicznego z Wykonawcą robót budowlanych, 
tj. _____________________, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez _________________________________ pod numerem _________________, zwanym dalej „Wykonawcą robót”.

- Strony ustalają, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy,

- prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania 
oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami umowy,

- kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

- dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu,

- udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązany jest do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

- pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz dokumentacji technicznej,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

- kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów 
i sprawdzanie faktur,

- sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 
na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót zadania terenu budowy i udział 
w naradach technicznych,

- reprezentowanie interesów Zamawiającego w procesie budowlanym.

- Wykonawca zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji, w której 
nie posiada on uprawnień do nadzorowania, na zasadzie podwykonawstwa, odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 1 ust. 2, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

- Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania dodatkowych bądź zamiennych robót budowlanych.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż:

- osoba wyznaczona przez niego do realizacji niniejszej umowy:

- posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia posiada Pan/Pani ________________________

wyznaczony/a do ich wykonywania w ramach nadzoru - numer ________ z dnia _______ wydane przez ________________________________,

- jest członkiem izby samorządu zawodowego o nazwie: ___________________________

___________. Przedstawiając na dowód zaświadczenie nr ______ z dnia ____________,

- na czas pełnionych czynności będących przedmiotem tej umowy, osoba wyznaczona do wykonywania przedmiotu umowy utrzyma członkowstwo w izbie samorządu zawodowego wskazanej w pkt. 1 b).

- Wykonawca na budowie reprezentuje interesy Zamawiającego i wszelkie kontakty z Wykonawcą robót naruszające te interesy lub budzące uzasadnione podejrzenia o ich naruszanie są zabronione.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejsza umową nadzoru, osoba wyznaczona do ich wykonywania pełnić będzie osobiście.

- Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki inżynierskiej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 3

- Czas trwania objętych umową czynności, strony ustalają do dnia ____________________

- Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także uczestniczenie w dokonywanych odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanej zmianie terminu zakończenia czynności wskazanego ust. 1. Tak ustalona zmiana tego terminu wymaga zawarcia aneksu umowy.

§ 4

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 umowy ustala się w wysokości .....% od wartości netto robót budowlano – montażowych + podatek VAT wg. obowiązujących stawek. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć kwoty ______________ netto + podatek VAT wg. obowiązujących stawek tj. w kwocie____________ zł, co łącznie daje kwotę ___________ zł brutto (słownie: ________________________________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone zostanie po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego z rachunku Nr 83 9263 0000 0004 2664 2000 0001, Bank Spółdzielczy 
w Poddębicach, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę robót oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Fakturę za wykonaną pracę należy wystawiać na adres: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, 99-200 Poddębice ul. Łęczycka nr 16, NIP 828 – 12 – 41 – 371.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również wynajętych przez niego podwykonawców - branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

§ 5

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

- jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,

- w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Zamawiający nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy 
niż 14 dni,

- jeżeli Zamawiający wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałe do wykonania czynności będące przedmiotem umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałe do wykonania czynności będące przedmiotem umowy.

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę 
w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona 
o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się 
na nie powołuje.

§ 6

Strony ustalają, iż z umownych przesłanek odstąpienia od umowy mogą skorzystać w razie ich zaistnienia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 7

- Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu następujących warunków:

- przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;

- podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w zawarcia umowy;

- terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;

- wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy 
i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: