UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

Nr …./BI/09

# W dniu ………… 2009 roku w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1/ Stanisława Olasa - Starostę Poddębickiego

2/ Danutę Pecynę – Wicestarostę

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

NIP ................................

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach w ramach budowy Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej dla uczniów”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie :

- projektu koncepcyjnego na budowę hali sportowej wraz z planem zagospodarowania terenu przyszłej inwestycji,

- projektu koncepcyjnego skate park i plenerowej sali widowiskowej;

- projektu budowlanego na budowę hali ;

- projektu wykonawczego na budowę hali sportowej;

- przedmiaru robót w układzie kosztorysowym oraz kosztorysu inwestorskiego;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uwzględnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej dobudowy łącznika z funkcją komunikacyjną do istniejącej sali gimnastycznej    i budynku szkoły.

- Projekt, o którym mowa w ust. 1 będzie zawierał opracowanie wszystkich branż

składających się na budynki i budowle, linię zasilającą w energię elektryczną, wodę,

gaz, ciepło, kanalizacje, odwodnienie terenu, sieci telekomunikacyjne, parkingi i

place postojowe, drogi, mała architektura, oraz inne opracowania potrzebne do

wypełnienia funkcji obiektów podstawowych i celu, dla jakiego są budowane.

- Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana w sposób kompleksowy i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie robót budowlanych.

§ 2

1. Wykonawca może projekt wykonać samodzielnie lub też część prac składających

się na podmiot umowy zlecić innej Jednostce Projektowania.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za Jednostkę Projektowania, która

wykonała część prac projektowych.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) opracowanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

2) uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, sprawdzanie rozwiązań

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego,

3) uzyskanie uzgodnień wymaganych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę,

4) opatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy jest wykonana zgodnie z umową i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

5) opracowanie projektów koncepcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.1  i  2 w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia umowy i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy danych wyjściowych do projektowania hali sportowej – programu funkcjonalno-użytkowego;

2) przekazanie Wykonawcy mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;

§ 5

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzony projekt budowlany i projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach oraz  na nośniku elektronicznym w formacie pdf a pozostałe opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z tym, że  przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy przedłożyć w wersji elektronicznej z plikami  wygenerowanymi w formacie Norma.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy.

§ 6

Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1, tj. jego wykonanie i przekazanie Zamawiającemu nastąpi do dnia …………., z wyjątkiem projektów koncepcyjnych, które zostaną opracowane w terminie do dnia………….

§ 7

1.Strony uzgodniły ryczałtową wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto ……….….zł, plus podatek VAT wg obowiązujących zasad tj. w kwocie ……….. zł, co daje łączną wartość …………. zł (słownie: ……………………………………..   ).

- Należność, o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie w drodze polecenia przelewu             z rachunku Zamawiającego nr 83 9263 0000 0004 2664 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni po zakończeniu prac i ich odbiorze przez Zamawiającego.

Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowił będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy, z którego będzie wynikało, że Zamawiający odbiera przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

- Strony ustalają, iż za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się  dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16, NIP 828-13-56-097.

§ 8

- Czynności odbiorowe dokumentacji Zamawiający dokona po sprawdzeniu, czy została wykonana i wydana zgodnie z umową. Czynności odbiorowe nastąpią w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem wskazując czas i miejsce odbioru. Czas sprawdzenia dokumentacji przez Zamawiającego nie wlicza się do terminów, za które Zamawiający może żądać kar umownych.

Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół, zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru. W razie niestawiennictwa Wykonawcy lub odmowy podpisania protokołu, zamawiający uprawniony będzie do samodzielnego sporządzenia protokołu. Ustalenia protokołu wówczas są wiążące dla Wykonawcy.

- Jeżeli w toku sprawdzenia dokumentacji zostaną stwierdzone jej wady (w szczególności niekompletność lub gdy będzie brak załączonych do niej wymaganych oświadczeń, uzgodnień), Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W tym przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na usuniecie wad. Termin dostarczenia dokumentacji po usunięciu wad będzie terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Prawo wyznaczenia przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odnosi się także do żądania usunięcia wad dokumentacji stwierdzonych podczas realizacji umowy objętej dokumentacją techniczną.

- Dokumentację uważa się za wykonaną przez Wykonawcę w terminie jej wydania Zamawiającemu, po którym w wyniku czynności odbiorowych nastąpił jej odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Termin gwarancji wynosi: ……….. i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§ 10

Wykonawca postanowieniami niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonania dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy obejmuje też wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich.

§ 11

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki, liczonej od umownego terminu jej wykonania Zamawiającemu do dnia jej odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;

    - za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia.

    - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia umownego

§ 12

Strony umowy ustalają, że niezależnie od kar umownych, których mowa w § 11 niniejszej umowy, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§ 13

- Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu następujących warunków:

- Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego zamówienia bądź inne postanowienia umowy ze względu na nowe okoliczności, których nie wiedział zawierając umowę , lub

- realizowanie zamówienia w zakresie lub na warunkach określonych umową nie leży w interesie Zamawiającego, lub

- ze względu na inne okoliczności Zamawiający postanowił dokonać zmiany umowy.

- Wszelkie  zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 14

Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony określony w niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu korespondencję wysłaną na

ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy może być on skierowany na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y : 						W Y K O N A W C A :

Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli okaże się , że dokumentacja była wadliwa.

§ 9

1. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentacje projektową lub jej część wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi i może:

1) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie koniecznym dla dokonania

zmian, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych,

2) nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie za przedmiot

umowy,

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizacje inwestycji na

podstawie wykonanej dokumentacji z zachowaniem praw odszkodowania w

tym kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca w szczególności ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe

niezgodne w ,,warunkach” przekazywanych przez Zamawiającego, oraz zasadami

opisanymi w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

§10

Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za prace projektowe jeżeli:

1) żądał wprowadzenia do dokumentacji projektowej rozwiązań sprzecznych z dyspozycjami art. 5 ustawy Prawo budowlane, a wykonawca uprzedził Zamawiającego, iż proponowane rozwiązanie jest sprzeczne z prawem, w tym narusza prawa autorskie innego projektanta,

2) upłynął termin ważności uzgodnień projektu z odpowiednimi władzami, a Zamawiający nie rozpoczął realizacji inwestycji wg Zamówionego projektu.

§11

Wykonawca nie może odmówić wprowadzenia zmian do projektu, które nie naruszają prawa, a zgłoszone propozycje poprawiają rozwiązania projektowe Wykonawcy, w tym funkcje budynku i budowli, czy też parametrów eksploatacyjnych.

§12

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady opisane w § 9umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego jeżeli wykaże, że budynek lub budowla zrealizowana wg projektu wykonawcy nie osiągnęła parametrów użytkowych złożonych w ,,warunkach” Zamawiającego.

§13

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych za roboty zrealizowane wg projektu Wykonawcy.

2. Wykonawca spowoduje, aby termin rękojmi za części projektu wykonywane przez podwykonawców pokrywały się z terminem rękojmi udzielonym przez Wykonawcę Zamawiającemu.

§14

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 10% wartości umownej brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki, liczonej od umownego terminu jej wykonania Zamawiającemu do dnia jej odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;

    - za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia.

    - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia umownego

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji dłuższej niż 15 dni, licząc od terminu umownego jej wykonania i wydania Zamawiającemu.

( 15

Strony umowy ustalają, że niezależnie od kar umownych, o  których mowa w § 14 niniejszej umowy, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

( 16

- Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu następujących warunków:

- Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego zamówienia bądź inne postanowienia umowy ze względu na nowe okoliczności, których nie wiedział zawierając umowę , lub

- realizowanie zamówienia w zakresie lub na warunkach określonych umową nie leży w interesie Zamawiającego, lub

- ze względu na inne okoliczności Zamawiający postanowił dokonać zmiany umowy.

- Wszelkie  zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 17

Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony określony w niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu korespondencję wysłaną na

ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy może być on skierowany na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

1. Do kierowania pracami stanowiącymi podmiot umowy ze strony Wykonawcy

wyznacza się …………………………………….

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych Zamawiającego wyznacza

się …………………………………………….

§ 21

Dokumentację uważa się za kompletną, jeżeli zawiera:

- podpis projektanta i sprawdzającego, oraz ich oświadczenie zgodne z treścią

art.20 ust. 4 Prawo budowlane,

- oświadczenie o kompletności dokumentów.

§ 22

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

W Y K O N A W C A :                                           		Z A M A W I A J Ą C Y :

§14

Strony ustalają zryczałtowaną wartość odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy:

1. Zamawiający płci Wykonawcy karę umowną (zryczałtowane odszkodowanie) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca w wysokości 20 000 zł.

2. Wykonawca płaci zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 1000 zł. za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie   terminu umownego,

b) zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 500 zł., za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia, kiedy wada miała być usunięta

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających wykonawcę 20 000 zł., w tym również z przyczyn opisanych w art. 635 K.C.

Zakres opisany w części IV SIWZ przedmiot zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby:

  - Dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (zawierała wszystkie niezbędne uzgodnienia). Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna stanowić wyodrębnioną (ujętą w odrębny punkt) cześć projektu.

  - Dokumentacja projektowa wykonana była zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

  - Kosztorys inwestorski wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

  - Kosztorys inwestorski jako podstawę wyceny w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

  - Zamawiający wymaga, aby podstawę ustalenia wartości kosztorysu stanowiły dla:

    - materiałów  ceny producentów i przedstawicieli handlowych notowanych w SEKOCENBUD (ostatni kwartał), a w przypadku pozostałych materiałów według średnich cen notowanych w SEKOCENBUD (bez kosztów zakupu) za ostatni, dostępny na rynku kwartał; do cen materiałów należy doliczyć narzut kosztów zakupu według średniego wskaźnika kosztów zakupu notowanego w SEKOCENBUD za ostatni, dostępny na rynku kwartał,

    - robocizny - średnie stawki za roboczogodzinę dla regionu dolnośląskiego według notowań SEKOCENBUD za ostatni, dostępny na rynku kwartał,

    - kosztów pośrednich – średni wskaźnik narzutów kosztów pośrednich notowany w SEKOCENBUD za ostatni, dostępny na rynku kwartał,

    - sprzętu – według średniej ceny sprzętu notowanej w SEKOCENBUD za ostatni, dostępny na rynku kwartał.

( 2

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Opracowanie projektu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

  - Opracowanie projektu w sposób zgodny z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt. 2.

  - Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

  - Sprawowanie w ramach niniejszej umowy nadzoru autorskiego w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem;

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

( 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć:  ( zapis będzie odpowiadał treści harmonogramu rzeczowo- finansowego )

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę  i wykonawczy w 4 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf a pozostałe opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej  z tym, że  przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy przedłożyć w wersji elektronicznej z plikami  wygenerowanymi w formacie Word lub excel.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad ilość określoną w ust. 2, Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą.

- Zamawiający dostarczy niezbędnych, szczegółowych wytycznych przy sporządzaniu projektu oraz poda w sytuacjach, gdy to będzie konieczne, stosowne rozstrzygnięcia.

( 4

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonania przedmiotu umowy (kompletnego i z uzgodnieniami) będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Protokół zawierać będzie oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i o jej wzajemnym, technicznym skoordynowaniu, a także o jej zgodności z ustaleniami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:…………………….zł. brutto (słownie: …………………….. zł.),  …………….zł. netto (słownie: ……………………………….. zł.) w tym podatek VAT ……………… zł. (słownie: …………………………zł.) w tym wartość nadzoru autorskiego………………zł. brutto (słownie:………………………..)

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60% wartości umownej.

- Należność oparta na wystawionych fakturach częściowych 60% i wystawionej fakturze końcowej  zostanie przelana przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.

- Cena za pełnienie nadzoru autorskiego będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji podawany przez Prezesa GUS począwszy od 12 miesiąca od przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu

- W razie nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawca naliczy, a Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki, liczone za każdy dzień opóźnienia.

( 5

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Strony ustalają, że 100 % wartości zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy w formie ..........................................................................,

co stanowi kwotę ......................... zł. (słownie zł ……..........................................).

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się, jako zabezpieczenie wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś 30 % jest przeznaczone na okres sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

- Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku bankowym lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim.

- Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po zakończeniu inwestycji i zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego. Jeżeli inwestycja nie rozpocznie się w ciągu 2 lat od uzyskania pozwolenia na budowę zwrot zabezpieczenia nastąpi po upływie ww. terminów.

( 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja  projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w wytycznych do projektowania, w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego projektu.

- W ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej – bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

- Rysunki, opisy i inne części dokumentacji projektowej, opracowane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, mogą być użyte przez Zamawiającego (lub inne osoby) do innych inwestycji lub do celów rozbudowy niniejszej inwestycji tylko na podstawie porozumienia Stron.

( 7

- Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną:

  - Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Projektant nie odpowiada w wysokości 10% wartości umownej brutto.

- Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Projektant w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego dostarczenia;

    - za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

( 8

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy dłużej niż 20 dni w stosunku do  terminu  określonego w ( 3 ust. 1 i 2.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Wykonawca  zastrzega sobie prawo w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości.

( 10

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obydwie Strony umowy.

§ 11

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 12

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

W Y K O N A W C A :                                           		Z A M A W I A J Ą C Y :