Umowa Nr _____/KD/09

zawarta w dniu ________________ 2009r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą 
w Starostwie Powiatowym  w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16,  NIP: 828-12-41-371, 
w imieniu, którego działają:

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- _____________________

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą _____________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w _________________________________________________________________                                                                      (dane teleadresowe)

województwo _________________działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ___________________

___________________________________________________________________________

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________, NIP: ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- ______________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na realizację:

Zadanie 1: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 2, o grubości 4,0 cm 
na drodze powiatowej nr 3707E w miejscowości Zdrzychów na odcinku długości 1,775 km,

Zadanie 2: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 2, o grubości 4,0 cm 
na drodze powiatowej nr 3714E na odcinku Niemysłów – Drużbin o długości 1,880 km,

Zadanie 3: Wykonanie remontu poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 2, o grubości 4,0 cm na drodze powiatowej nr 3717E w miejscowości 
Wola Pomianowa na odcinku długości 0,565 km,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

    - Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające 
na:

Zadanie 1: Wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 2, o grubości 
4,0 cm na drodze powiatowej nr 3707E w miejscowości Zdrzychów 
na odcinku długości 1,775 km,

Zadanie 2: Wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 2, o grubości 
4,0 cm na drodze powiatowej nr 3714E na odcinku Niemysłów – Drużbin 
o długości 1,880 km,

Zadanie 3: Wykonaniu remontu poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego 
dla ruchu KR – 2, o grubości 4,0 cm na drodze powiatowej nr 3717E 
w miejscowości Wola Pomianowa na odcinku długości 0,565 km,

zwane dalej przedmiotem umowy, w zakresach rzeczowych ujętych w kosztorysie ofertowym. Strony ustalają, iż Oferta oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią załączniki do niniejszej umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

    - Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

    - Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały do wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów i przekaże dokumentację z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze.

    - Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej oraz uaktualnienia dokumentacji powykonawczej itp.

    - Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z jego realizacją.

    - Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

    - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy Pan ______________ posiadający uprawnienia nr ____________.

    - W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

( 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy określonego
w § 1, za:

- Zadanie 1: wynagrodzenie netto  ___________________zł, + podatek VAT _____%, co stanowi kwotę ______________________ zł, razem wynagrodzenie brutto wynosi: ________________ zł, (słownie: ________________________________________).

- Zadanie 2: wynagrodzenie netto  ___________________zł, + podatek VAT _____%, co stanowi kwotę ______________________ zł, razem wynagrodzenie brutto wynosi: ________________ zł, (słownie: ________________________________________).

- Zadanie 3: wynagrodzenie netto  ___________________zł, + podatek VAT _____%, co stanowi kwotę ______________________ zł, razem wynagrodzenie brutto wynosi: ________________ zł, (słownie: ________________________________________).

Łącznie wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyniesie: wynagrodzenie netto  __________________zł, + podatek VAT _____%, co stanowi kwotę ______________________ zł, razem wynagrodzenie brutto wynosi: ________________ zł, (słownie: _____________________________________________________________________).

- Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze.

- Fakturę za wykonaną pracę należy wystawiać na adres: Starostwo Powiatowe 
w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka nr 16, NIP 828-12-41-371.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

( 3

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie __________________________ . Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 
i projektem technicznym wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym, w tym projektantom oraz pracownikom Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane 
lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

( 4

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w ( 2 ust. 1, tj. w kwocie ________ zł  słownie: ________________________________________________________________________.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wniesie w formie _____________________________.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1, tj. ___________ zł (słownie: _____________________________________________), przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 
w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. ___________ zł (słownie: __________________________________________________).

- Kwota, o której mowa w ust. 5 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

( 5

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1,00 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 dla danego zadania, za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót w danym zadaniu objętych umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1,00 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 dla danego zadania, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi – za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
z winy Zamawiającego z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

( 6

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania miejsca realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i przedstawieniu przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem wprowadzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac wynikających z niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2009r.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie przedmiotu umowy 
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wprowadzenia na budowę.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

- Stwierdzenie usterek podczas rozpoczętego odbioru końcowego przesuwa termin końcowego odbioru robót o czas niezbędny do usunięcia usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia przez użytkownika przedmiotu umowy w okresie rękojmi 
i gwarancji.

( 7

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w (1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres __________ miesięcy.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się w dzień po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach 
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 
w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót 
i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu 
w czasie trwania robót.

§ 9

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcia. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy 
go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy.

- W protokole odbioru końcowego zostanie określone czy Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w wymaganym terminie, w sposób należyty i zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, a w przypadku wystąpienia wad jakościowych, termin ich usunięcia.  Protokół podpisują strony umowy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określi sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania 
nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót 
i użytkowania obiektu.

- Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ i obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona 
o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

- Strony ustalają, iż z umownych przesłanek odstąpienia od umowy mogą skorzystać 
w razie ich zaistnienia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 13

- Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu warunków dotyczących:

- przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;

- podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w zawarcia umowy;

- terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;

- wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy 
o finansach publicznych.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA