Umowa Nr _____/KD/2010

W dniu ________________ 2010r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym  w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16,  w imieniu, którego działają:

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- _____________________

zwanym dalej Zamawiającym

a __________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w __________________________________________________________________________
                                                                                                                     (dane teleadresowe)

województwo _________________działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez __________________

_________________________________________________________________________

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________, NIP: ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. ________________________- _____________________

2. ________________________- _____________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne  „Przebudowę drogi powiatowej nr 3721E Otok – Borki Prusinowskie na odcinku o długości 542,50 m” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające
na przebudowie drogi powiatowej nr 3721E Otok – Borki Prusinowskie na odcinku 
o długości 542,50 m, w zakresach rzeczowych ujętych w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

( 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy określony w § 1, wynagrodzenie ryczałtowe netto  ______________ zł, + podatek VAT ___%, co stanowi kwotę  ______________ zł, razem wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: _______________ zł, (słownie: ____________________________________________).

- Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 13 umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

- Fakturę za wykonaną pracę należy wystawiać na adres: Starostwo Powiatowe
w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka nr 16, NIP 828-12-41-371.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy między innymi:

- przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej najpóźniej    w dniu zawarcia umowy,

- przekazanie dziennika budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Decyzją Nr 3 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak: 
IK. 7624-3/2008 z dnia 12 marca 2008r., wydaną przez Wójta Gminy Zadzim.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez odpowiednie organy „Projektem oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót”,

- prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót   przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zgodnych 
z dokumentacją projektową, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały do wymaganych czynności sprawdzających, badań
i pomiarów i przekaże dokumentację z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze,

- Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej itp.

- W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy __________________ posiadający uprawnienia nr _______________________ .

§ 5

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach 
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 
w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót 
i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu 
w czasie trwania robót.

§ 6

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy 
go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac 
przez Zamawiającego.

( 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac wynikających z niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia _______________ .

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i przedstawieniu przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem wprowadzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie przedmiotu umowy 
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wprowadzenia na budowę.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

( 8

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ____________________________ . Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
i projektem technicznym wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym, w tym projektantom oraz pracownikom Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane
lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę (osobiście / 
z udziałem podwykonawców() w zakresie robót _________________________________

- Strony umowy ustalają, iż umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą będzie ściśle odpowiadała warunkom wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności w zakresie terminów, obowiązków w wykonaniu części przedmiotu umowy, odstąpienia od umowy.

- Wynagrodzenie należne podwykonawcy od Wykonawcy z tytułu wykonywania powierzonej części niniejszej umowy nie może przewyższać wynagrodzenia za tą część wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

( 10

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w (1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót
lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udzieli ________ miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się w dzień po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

( 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ( 2 ust. 1, tj. w kwocie _________________ zł  słownie: ___________________________________________.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wniesie w formie ___________________ przed dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej 
w ust. 1, tj. ______________ zł (słownie: _____________________________________), przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 
w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. ______________ zł (słownie: _____________________________________________).

- Kwota, o której mowa w ust. 5 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

( 12

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1,0% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1,0% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi – za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego 
z zastrzeżeniem § 14.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

( 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia określony w § 1.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zawiadomi Zamawiającego o tym na piśmie, najpóźniej do dnia _______________.

- Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

- Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
lub usterek (po uzyskaniu potwierdzenia Inspektora Nadzoru) oraz do zaproponowania  terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady lub usterki potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę.

- Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia upływu rękojmi i gwarancji.

§ 14

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie zaistnienia innej ustawą przewidzianej przesłanki do odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

  - w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót
nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza, budowy.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe
z odstąpienia od umowy.

§ 15

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona 
o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się 
na nie powołuje.

- Strony ustalają, iż z umownych przesłanek odstąpienia od umowy mogą skorzystać 
w razie ich zaistnienia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 16

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

- Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu warunków dotyczących:

- przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;

- podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w zawarcia umowy;

- terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;

- wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

            - Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

            - Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i jej treść zgodna jest z ich wolą.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy 
o finansach publicznych.

§ 20

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić