Oznaczenie sprawy: BI.272.12.2016

Zamawiający:

POWIAT PODDĘBICKI

w imieniu którego działa

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16,

tel. (043) 678 78 00,  faks (043) 678 27 01

powiat@poddebicki.pl, www.poddebicki.pl

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

Remont drogi powiatowej nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26+293 do km 27+293 i Nr 3723E, od km 0+000 do km 0+320

CPV:

45.23.31.40-2

45.23.31.42-6

45.23.32.20-7

45.26.22.12-0

# SPORZĄDZIŁ: 		    						ZATWIERDZIŁ:

27 lipiec 2016

## Rozdział 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Powiat Poddębicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Poddębicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek, od km 26+293 do km 27+293 i Nr 3723E, od km 0+000 do km 0+320. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w rozdziale 4 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz niniejszej SIWZ.

### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcą, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieści na stronie internetowej Zamawiającego.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

### „Zamawiający” – Powiat Poddębicki, w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach.

### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ.

### „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) .

### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale 4 SIWZ.

### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego:

### 1.6.1 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach

### 1.6.2 Nr konta bankowego: 54 9263 0000 0004 3850 2000 0002

### 1.6.3 NIP: 8281356097;

### 1.6.4 REGON: 730934826;

### 1.6.5 Adres do korespondencji: 99 -200 Poddębice, ul. Łęczycka 16

### 1.6.6 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 43 678 27 01

1.6.7 Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@poddebicki.pl; powiat@poddebicki.pl

1.6.8 Nr rejestru – znak postępowania: BI.272.12.2016

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

1.6.9 Adres stron internetowych, na których opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ: http://www.poddebicki.pl

### Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu:

### -  w Biuletynie Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl w dniu ........................... r. Zamówieniu nadano numer: .................... – 2016

-  na stronie internetowej Zamawiającego – www. poddębicki.pl

- na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

Rozdział 2. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Poddębicki, w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16

tel. +48 (043) 678 78 00, fax +48 (043) 678 27 01

http://www.poddebicki.pl

email: powiat@poddebicki.pl; zamowienia_publiczne@poddebicki.pl

Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

  - W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 2531E w miejscowości Pudłówek, od km 26+293 do km 27+293 i Nr 3723E, od km 0+000 do km 0+320.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokonania oceny dokumentów jak i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające między innymi na:

- geodezyjnym wytyczeniu granic pasa drogowego

- robotach pomiarowych przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym

- mechanicznym frezowaniu nawierzchni asfaltowej – głębokość frezowania do 4 cm

- skropieniu emulsją asfaltową szybkorozpadową  niemodyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2

- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W 50/70 dla KR1-2, grubość 3,0 cm po zagęszczeniu

- skropieniu emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S 50/70 dla KR1-2, grubość 5,0 cm po zagęszczeniu

- oczyszczeniu rowów z namułu o średniej grubości 50,0 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu

- odtworzeniu  rowów przydrożnych

- zakupie rur fi 40 cm oraz wykonaniu przepustów pod zjazdami

- wykonaniu nawierzchni  zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm, grubości 10,0 cm, po zagęszczeniu

- zakupie ścianek czołowych prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 40 cm

- uzupełnieniu poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu

- odbudowie przepustu  fi 60 wraz ze ściankami czołowymi dł. 9,0 m (należy wykonać wykopy pod rurę przepustu, fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8 grubości 20,0 cm; ułożyć przepust z rury dwuściennej karbowanej HDPE średnicy wewnętrznej 60,0 cm o sztywności obwodowej 8 kPA, zasypkę części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego z jednoczesnym zagęszczeniem, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20,0 cm – pod jezdnie asfaltowe, nawierzchnię z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 7,0 cm (warstwa wiążąca) BA AC16WKR2 oraz o grubości 5,0 cm (warstwa ścieralna) BA AC8SKR2, ustawienie prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów drogowych rurowych jednootworowych dla rur fi 60,0 cm, umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniami polnymi brukowanymi ułożonymi na betonie C12/15)

- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej

- zabezpieczeniu istniejących punktów osnowy geodezyjnej

W ramach zamówienia poza  robotami budowlanymi określonymi w przedmiarze robót należy wykonać prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie: ocieplenia wodociągu na długości ok. 175,0 m, wymaganych badań i sprawdzeń, zaplecza budowy w tym przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej przed rozpoczęciem inwestycji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Po zakończeniu prac punkty geodezyjnej osnowy szczegółowej muszą być dostępne do dalszych pomiarów geodezyjnych. Ponadto po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej. 
W przypadku zniszczenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia na koszt własny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego.

Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu ,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru ,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki), w terminie zgodnym z terminem rozpoczęcia robót, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań użytkowych.

Wspólny słownik zamówień:

CPV: 45 23 31 40 – 2  Roboty drogowe

CPV: 45 23 31 42 – 6  Roboty w zakresie naprawy dróg

CPV: 45 23 32 20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 45 26 22 12 – 0  Kopanie rowów

4.2. Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., powołuje się zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest do podania nazw (firm) tych podmiotów oraz zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

4.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.5.	 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

4.9. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty zakres tych prac. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawców.

4.10.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia publicznego – złoty polski [PLN].

4.11.Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 20 października 2016 r.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

### 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

### 6.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).

#### 6.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji drogi, o łącznej wartości min. 100 000,00 zł (z załączeniem dowodów, określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona lub potwierdzone dokumentem, że te robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona).

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te zostaną przeliczone po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający oceni spełnianie opisanego wyżej warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ metodą spełnia / nie spełnia

#### 6.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

#### odnośnie potencjału technicznego

#### Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia 
– tzn. Wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. min.

#### koparka – szt. 1,

#### samochód samowyładowczy – szt. 1.

#### rozkładarka mas bitumicznych – szt. 1.

#### walec statyczny samojezdny – szt. 1.

Zamawiający oceni spełnianie opisanego wyżej warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ metodą spełnia / nie spełnia

#### odnośnie osób zdolnych do wykonania zamówienia

#### Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie im powierzone, dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając w/w wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394).

Zamawiający oceni spełnianie opisanego wyżej warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ metodą spełnia / nie spełnia

#### 6.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).

6.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1, 2 i 2a ustawy Pzp.

6.3 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 6.1.1 – 6.1.4 winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 6.2 i 6.3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

# Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

### W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – nie dotyczy dokumentów z pkt 7.2):

#### oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ;

#### sporządzony zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczeń (dowodów) dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

#### Dowodami są:

- poświadczenia,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:

#### - co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji drogi, o wartości min. 100 000,00 zł (z załączeniem dowodów, określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona lub potwierdzone dokumentem, że te robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona).

    - sporządzony zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku nr 4 do SIWZ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

    - sporządzony zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z zapisami wyżej odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.3   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.3.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 7.3.2-7.3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenie takie nie powinno być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio do wskazanych dla pkt 7.4 terminów wystawienia dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić).

7.5 	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

7.5.1 	listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna / konsorcjum):

8.1 Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Treść pełnomocnictwa winna dokładnie określać zakres umocowania.

  - Dokumenty wskazane w pkt 7.3, 7.4 i 7.5 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;

  - Wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum / spółki cywilnej, a nie pełnomocnika konsorcjum / spółki cywilnej;

  - Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

Rozdział 9. Podwykonawstwo

## Zamawiający informuje, że nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga podania nazwy (firmy) podwykonawcy w formularzu oferty.

## Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## Informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie przewiduje art. 143a – 143d ustawy Pzp oraz zostały zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ

9.5  Zamawiający wymaga, aby w umowie z podwykonawcą znalazły się zapisy, iż:

1) w umowie o podwykonawstwo winna być wskazana osoba do kontaktu po stronie podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy,

2) umowa o podwykonawstwo winna zawierać wymóg udziału przedstawiciela podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, jeżeli temat spotkania dotyczy omówienia realizacji zakresu robót wykonywanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

3) umowa o podwykonawstwo winna zawierać wymóg udziału przedstawiciela podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy w odbiorach robót, jeśli odbiór dotyczy zakresu robót wykonywanego przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcy,

4) zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,

5) wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

6) termin wykonania robót przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę musi być zgodny z terminem wykonania robót wynikającym z umowy zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,

7) sposób wykonywania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny z dokumentami projektowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zawartymi w SIWZ,

8) zawarte w umowie o podwykonawstwo jakiekolwiek gwarancje jakości przyznane przez podwykonawców Wykonawcy oraz wynikające z tych umów zobowiązania z tytułu rękojmi będą skuteczne także względem Zamawiającego w ten sposób, że będzie on uprawniony dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi solidarnie z Wykonawcą,

9) umowa zawierana z podwykonawcą albo z dalszym podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz zapis, iż Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania przedstawiania mu na każde żądanie dowodów zapłaty należnego podwykonawcom albo dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej

### korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (fax.43 678 27 01) lub

### drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej:

### powiat@poddebicki.pl; zamowienia_publiczne@poddebicki.pl), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

# Rozdział 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych: Jolanta Wójcik – pokój 323, tel. (43) 678 78 60, faks (43) 678 27 01 w godz. 800-1600 (Pn-Pt)

- w sprawach związanych przedmiotem postępowania: Dorota Galoch – pokój 111 tel. (43) 678 78 21, faks (43) 678 27 01 w godz. 800-1600 (Pn-Pt)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, Wydział Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych, w pok. 323.

# Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium

## 12.1 	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN).

## 12.2	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

## Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr 54 9263 0000 0004 3850 2000 0002

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

## z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

## dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

## Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój  320, III piętro w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty.

## W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien spełniać poniższe wymogi:

- mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji umożliwiającej wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego,

- być ważny do czasu upływu terminu związania ofertą,

- określać beneficjenta – zamawiającego,

- winno wynikać, iż określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez wykonawcę w konkretnym postępowaniu, oraz że w przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z warunków wskazanych w gwarancji na rzecz zamawiającego przekazana zostanie gwarantowana kwota,

- treść gwarancji winna ściśle odpowiadać przesłankom wymienionym w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

## Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

## Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie   art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą.

## Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

## odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

## nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

## zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Rozdział 13. Termin związania ofertą

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca zostaje związany oferta przez okres 30 dni.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym

Zamawiającego.

  - Przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą.

  - Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Ofertę stanowi wypełniony FORMULARZ OFERTY oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami w rozdziale 7 SIWZ;

    - Kosztorys pomocniczy sporządzony w oparciu o pomocniczy przedmiar robót;

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

    - Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

  - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

  - Strony oferty, a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami SIWZ, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14.12.

  - W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości/ numerach stron na których zawarto ofertę oraz o ilości / numerach stron na których zawarto oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy.

  - W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości:

- zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

i

- wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.12 	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Nazwa (firma) wykonawcy Adres wykonawcy Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice Oferta na Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek, od km 26+293 do km 27+293 i Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320 oznaczenie sprawy BI.272.12.2016 Nie otwierać przed dniem 11.08.2016 r. godz. 10:15

Konsekwencje niewłaściwego opisania ponosi Wykonawca

  - Wymagania określone w pkt 14.10. – 14.12. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 	będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z 	niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

# Rozdział 15. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

### Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2016 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 	terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 	powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 	wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Kancelaria - parter) i zaadresować na 	adres podany w pkt. 1.6.5 i w sposób podany w pkt 14.13. Publiczne otwarcie ofert 	nastąpi w dniu 11.08.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 309.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 	Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

# Rozdział 16. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym”. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915), zatem w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i słownie (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

## Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

## Ceny jednostkowe przedmiotu umowy nie będą podlegać zmianom w okresie trwania niniejszej umowy, poza wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

## Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.

Faktury za wykonaną pracę Wykonawca będzie wystawiał na adres: Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka nr 16, NIP 8281356097.

# Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.

# W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną doliczony zostanie podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- 17.1 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się następującymi kryteriami:

| l.p. | Nawa kryterium | waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 90 % |
| 2. | Okres gwarancji (OG) | 10 % |

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Cena (C)

- Ocenie podlega łączna cena brutto oferty.

- Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

  - Najniższa cena z pośród ofert

niepodlegających odrzuceniu

(C) liczba punktów badanej oferty = -----------------------------------------------------------   x 90

- Cena oferty badanej

- niepodlegającej odrzuceniu

    - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Okres gwarancji (OG)

    - Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 6 letniej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

    - Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy od 6 letniego okres gwarancji lub nie zaoferuje okresu

    - gwarancji w Formularzu oferty zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

- Okres gwarancji należy określić w latach, w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu

- gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby

- całkowitej.

- W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 10 lat, zamawiający w celu

- obliczenia punktów przyjmie okres 10 lat.

| Okres gwarancji zaoferowany w formularzu oferty | Przyznana ilość punktów w kryterium OG |
| --- | --- |
| 10 lat | 10,00 |
| 9 lat | 7,50 |
| 8 lat | 5,00 |
| 7 lat | 3,50 |
| 6 lat | 1,00 |

Obliczenia dokonywane są do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów Łączna ilość punktów = (C + OG) w ustalonych kryteriach.

# Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

# celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy.

  - Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór/projekt umowy na wykonanie

Zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje ponadto, że oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest w treści Formularza ofertowego.

  - Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia – przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu

zawarcia umowy.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.6 Wykonawca zobowiązany jest również przed podpisaniem umowy  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale 19.  W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje te powinny zawierać zapisy że są: nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na każde żądanie.

# Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

## 19.1	Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej.

## 19.2			Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

## pieniądzu;

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

## Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

## W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium  na poczet zabezpieczenia.

## Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

## jedną lub kilka  form, o których mowa w pkt 19.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## Gwarancja powinna zawierać zapis o nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłacie na rzecz

## Zamawiającego należnego zobowiązania oraz, że ta zapłata zostanie dokonana na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego. Projekt gwarancji przed jej złożeniem jako zabezpieczenie wymaga akceptacji Zamawiającego.

## Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 	ustawy Pzp.

## Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta jest zwracana nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

19.11 Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem zabezpieczenia należytego wykonania 		umowy w formie gwarancji uzyskać jego aprobatę.

Rozdział 20. Zmiany do umowy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:

  - koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania 	robót objętych umowa podstawową,

  - wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych 	uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych,

  - następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, 	utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać 	Zamawiającemu.

- zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

- zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę*,

- usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów

w celu jej jednoznacznej interpretacji,

- ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych przez zamawiającego środków finansowych w planie finansowym 
na 2016 lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac,

- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu,

- zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),

- zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych 
w specyfikacjach, dokumentacji przetargowej skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych 
w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 			proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne 		dla Zamawiającego,

- aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający 			przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza 
	o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg 	podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są 	zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta 	bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej 	w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji 	oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
	na piśmie pod rygorem nieważności.

# Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

  - Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w art.180 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Rozdział 22. Załączniki do SIWZ

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 3;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4;

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia – załącznik nr 5;

- Wykaz narzędzi , wyposażenia i urządzeń technicznych – załącznik nr 6;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i ust 2a ustawy – załącznik nr 7;

- Wzór/Projekt umowy – załącznik nr 8;

- Pomocniczy przedmiar robót – załącznik nr 9;

- Pisemne zobowiązanie – załącznik nr 10;

- Lista kapitałowa – załącznik nr 11;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – załączniki nr 12;

- Mapki – załącznik nr 13

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający: 	POWIAT PODDĘBICKI

w imieniu którego działa

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16

| Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców [ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców] (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum] |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| E – mail |  |

# Niniejszym składam/my ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

  - Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości:

| 1. | Cena netto zł |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stawka podatku VAT |  |
| 3. | Wysokość podatku VAT |  |
| 4. | Cena oferty brutto zł |  |

Łączna cena ryczałtowa brutto oferty w okresie trwania umowy (słownie:

……………………………………………………………………………..………zł brutto )

Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem pomocniczym.

Oferowany okres gwarancji:

………………………………………….. lat

Uwaga: należy podać jedną z wartości ( 6,7,8,9,10 lat )

- Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 20 października 2016 r.

- Oświadczam/my, że uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/my że akceptuję/emy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone w SIWZ, a w przypadku  wybrania naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w  miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Wadium zostało wniesione w wysokości ……………zł w formie ………………………………………

- Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto *:

......................................................................................................................

- Oświadczam/my, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty oraz prawidłowego wykonania zamówienia.

- Akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione na zasadach opisanych w SIWZ najpóźniej w dniu podpisania umowy.

# Oświadczam/my, że podwykonawcom zamierzam/my powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (dotyczy robót budowlanych)

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

Uwaga! W przypadku braku wskazania  części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

# Oświadczam/my, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych powołuję/powołujemy się na zasoby następujących podwykonawców, którym zamierzam/my powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

| Nazwa (firma podwykonawcy) | Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- |

# Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zostały zawarte na stronach …… i obejmują:

# ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.

Wykonawca informuje, że( *nieodpowiednie skreślić):

-  *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

-  *wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług _____________________________ których dostawa lub    świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.  Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to _________________ zł netto.

Uwaga: Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zostało opisane w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp i może ono wynikać z następujących okoliczności: - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, - importu usług lub towarów, - odwróconego obciążenia podatkiem VAT (zgodnie z zapisami o podatku VAT w tym m.in. art. 17 tej ustawy, do której odsyła art. 91. ust 3a ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawcy pozwoli ustalić zamawiającemu, na kim spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT.

# Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

(1)	...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 2

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

# o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

BI.272.12.2016

oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 4 Ustawy.

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

BI.272.12.2016

Wykaz wykonanych robót budowlanych

niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 6.1.2 SIWZ

| l.p | Nazwa i opis zadania, lokalizacja (należy określić informacje istotne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu) | Wartość robót branży drogowej w PLN | Termin realizacji (dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia) | Nazwy i adres zamawiającego (nazwa, adres, nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami korzystając z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – art. 26 ust. 2b (załącznik nr 10)

W załączeniu dowody dotyczących najważniejszych robót, określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik Nr 4

________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

BI.272.12.2016

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 6.1.3 SIWZ

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić wskazaną funkcję | Opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (należy określić informacje istotne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu) | Podstawa do dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  | Kwalifikacje zawodowe Uprawnienia budowlane (rodzaj zakres, specjalność) |  |

* Uwaga Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.).

* W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami korzystając z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – art. 26 ust. 2b (załącznik nr 10).

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 5

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

- od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

- BI.272.12.2016

oświadczam, że wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będzie uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba (wskazana w załączniku wykaz osób) posiadająca wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia.

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 6

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

- Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

- od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

- BI.272.12.2016

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ

niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 6.1.3 SIWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość w szt. | Informacja o podstawie dysponowania sprzętem (*nieodpowiednie skreślić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dysponuję sprzętem/ będę dysponował sprzętem* ………………………………. podstawa dysponowania |
|  |  |  | Dysponuję sprzętem/ będę dysponował sprzętem* ………………………………. podstawa dysponowania |
|  |  |  | Dysponuję sprzętem/ będę dysponował sprzętem* ………………………………. podstawa dysponowania |
|  |  |  | Dysponuję sprzętem/ będę dysponował sprzętem* ………………………………. podstawa dysponowania |

* Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (załącznik nr 10)

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 7

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

BI.272.12.2016

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 8

Wzór/projekt

Umowa Nr  …./WD/16

W dniu …………………. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym  w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16,  w imieniu, którego działają:

1. …………………………… - ……………………………..

2. …………………………… - ……………………….…….

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - ……………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………...................................................

(nazwa Wykonawcy, dane teleadresowe)

działając… na podstawie wpisu do …………………………………………………………….,

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio do dokumentu rejestracji)

NIP: …………………………, REGON: …………………………….

zwan….. dalej Wykonawcą reprezentowanym przez

1. ……………………………….. - ……………………………..

2. ………………………………... -  …………………………….

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,                       od km 26+293 do km 27+293 i Nr 3723E, od km 0+000 do km 0+320”, Strony oświadczają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące swym zakresem wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2531E 
w miejscowości Pudłówek, od km 26+293 do km 27+293 i Nr 3723E, od km 0+000 
do km 0+320”.

- Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji przetargowej, w szczególności przedmiarze robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót oraz terenem budowy.

- Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

( 2

Terminy realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w dniu podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –  ……………………. 2016 roku.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy między innymi:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przystąpienie do odbioru końcowego wykonanych robót, w terminach określonych 
w umowie,

- zapłata wynagrodzenia umownego,

- przeprowadzenie odbioru ostatecznego.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, przedstawionym Zamawiającemu w ciągu 
21 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

- wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się 
do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac 
przez Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne 
z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały do wymaganych czynności sprawdzających, badań 
i pomiarów i przekaże dokumentację z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze.

- Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw.

- W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób nie mogą być niższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy 
go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

- W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego ustalonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki), w terminie zgodnym 
z terminem rozpoczęcia robót, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach 
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 
w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót 
i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu 
w czasie trwania robót.

§ 6

Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 6*

Podwykonawcy

- Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie: ……………………………………………….… .

- Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.

- Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawierać:

  - określenie Stron umowy,

  - maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, nie wyższą niż wskazana w ofercie Wykonawcy,

  - zakres zlecanych robót,

  - nie dłuższy niż 21 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

  - obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

  - zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych 
przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

  - obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego.

  - obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

  - termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż termin realizacji robót wynikający z niniejszej umowy.

  - zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

  - zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą. Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.

- Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie mogą zawierać następujących zapisów:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawców,

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, 
od zwrotu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust 2 , 4 i 5 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się 
za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa 
w art. 6471 kc.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania  o zamówienie publiczne.

- Zapisy ust 2, 4 i 5 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 9 
oraz do Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego   w ofercie.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa 
w ust. 5 pkt 4) oraz w ust. 11 jest dłuższy niż 21 dni, Wykonawca jest zobowiązany 
na wezwanie Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest 
do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 
z   Podwykonawcą, której przedmiotem są :

1) roboty budowlane,

2) usługi lub dostawy:

    - wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,

    - o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych 
w ust. 17.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem   kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.

- Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 
z Podwykonawcą oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 14 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę.

- Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy nie powoduje po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 
o której mowa w art. 6471 kc.

- W przypadku zamiaru zlecenia robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia, zgodnie 
z Załącznikiem nr 3  do umowy. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów 
o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie, o którym mowa w ust 13.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 17 będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej 
w niniejszej umowie.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę 
do natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 4) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych  w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty 
przez Podwykonawców jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia 
oraz dokumentów, o których mowa w ust. 21, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 22 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W sytuacji określonej w ust. 21 i ust.22 nie przysługują 
od Zamawiającego odsetki.

- Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Podwykonawców, o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót, o którym mowa w ust. 21.

- W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy 
przez Zamawiającego.

- Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

§ 7

Przedstawiciele stron na budowie

- W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wskazuje inspektora nadzoru 
w osobie      .…………………………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane …………………………………………………………………………………

    - Zamawiający może zlecić w całości lub w części zarządzanie budową innemu, podmiotowi. W takim przypadku zobowiązanym i uprawnionym z niniejszej umowy jest nadal Zamawiający, a jedynie w jego imieniu i na jego rzecz czynności związane 
z realizacją umowy wykonuje wskazany podmiot.

    - Wykonawca wskazuje do kierowania robotami …………………………………………

............................................................................................................ – kierownik budowy.

(wymienić wg zakresu i specjalności podając imię, nazwisko i nr uprawnień)

    - Osoby wymienione w ust. 1 i 3 będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. Zmiana osób wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków w trakcie wykonywania robót objętych umową wymagać będzie pod rygorem nieważności pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

Wynagrodzenie

- Faktury za wykonaną pracę należy wystawić na adres: Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka  16, NIP 828-135-60-97,

- Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na kwotę ryczałtową brutto …………….……. (słownie złotych :………………) w tym podatek VAT ………%, (słownie: ……………..………………………………….).

- W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjątkiem urzędowej zmiany podatków lub opłat.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców 
za wykonanie robót określonych w § 6* ust. 1 niniejszej umowy.*

§ 9

Zapłata wynagrodzenia

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane  i odebrane roboty nastąpi fakturą końcową.

- Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 15 umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do  faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy 
lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.*

- Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych 
w § 6* umowy na konto bankowe Podwykonawców wskazane w kopiach faktur.*

- Podstawą płatności należnych Podwykonawcom zgodnie z ust. 10 będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikających z Umów 
o podwykonawstwo.*

- Kwoty wypłacone podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 11 pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.*

- W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność i brak wymagalności jakiejkolwiek kwoty z tytułu wykonanych robót - to wówczas cała kwota wynikającą z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.*

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.*

- Postanowienia ust. 9-11 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów Podwykonawcy z Dalszym podwykonawcą.*

§10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w (1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udzieli gwarancji ………… miesięcy na wykonane roboty według załącznika nr 4 do umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także 
po okresie określonym w ust. 2, zdanie 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do usunięcia usterek 
lub wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego za wykonane roboty lub od dnia usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego.

( 11

Zabezpieczenia

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwotę  ……….. zł. (słownie złotych : ………………………………………………………………………………) .

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile nie stwierdzono wad istotnych,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia ich usunięcia,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

- Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji  stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego,  na okres  równy okresowi ich usunięcia. Nie wywiązanie się przez wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje  naliczenie kary umownej, o której mowa  w § 12 ust.1 pkt 9) niniejszej umowy, która w braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź z środków uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbędny 
do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 pkt. 2)  przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem takich wad lub usterek.

- Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu następuje 
po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za przekroczenie terminu odbioru lub wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1,0 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia; za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Inspektor Nadzoru 
i Przedstawiciel Zamawiającego potwierdził wykonanie robót;

  - za nieusunięcie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego 
lub odbioru w okresie rękojmi – w wysokości 1,0 % ceny umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu tj. od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad.

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
–  w wysokości 15% ceny umownej brutto, jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub niezaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 5% ceny umownej brutto*,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto oddzielnie za każde naruszenie*,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w terminach, o których mowa w § 6* - w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto*,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6* ust. 5 pkt 4)  – w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto*,

  - za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 6* ust. 17 - w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto*.

  - Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 11 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Wykonawca wyraża zgodę aby należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrącił z należności przysługujących Wykonawcy.

- Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 8 ust. 2.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,                a przerwa trwa dłużej niż 30 dni,

- nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją przetargową, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo, niezgodnie 
z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w umowie. 
Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięciem stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu.

- dojdzie do zawarcie umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- w razie konieczności:

- wielokrotnego dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy bądź

- konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwie, których przedmiotem są dostawy lub usługi.*

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca obowiązany jest:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy,

- sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie 
z § 12 niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany dodatkowo:

    - zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,

    - przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

§ 14

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą

stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje 
ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

- Strony ustalają, iż z umownych przesłanek odstąpienia od umowy mogą skorzystać 
w razie ich zaistnienia przez cały okres obowiązywania umowy.

( 15

Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia określony w § 1 ust.1.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie, najpóźniej 
do dnia ……………..…. 2016r.

- Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty na wbudowane materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- Wyznacza się datę odbioru końcowego robót najpóźniej na dzień ………………………….

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
lub usterek oraz do zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady lub usterki potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę.

- Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji komisję odbioru 
dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 30 dni kalendarzowych przed dniem upływu rękojmi i gwarancji.

§ 16

Zmiana umowy

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:

  - koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umowa podstawową,

  - wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych,

  - następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu.

- zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

- zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę*,

- usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji,

- ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych przez zamawiającego środków finansowych w planie finansowym 
na 2016 lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac,

- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu,

- zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),

- zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji przetargowej skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych 
w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

- aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.

  - Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia  należnego Wykonawcy, określoną w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

  - Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 17

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i jej treść zgodna jest z ich wolą.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy 
o finansach publicznych.

§ 20

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Uwaga! *

Zapisy § 6*, § 8 ust. 4, § 9 ust. 5* - 11*, § 12 ust. 1 pkt. 4)* - 8)*, § 13 ust. 2 pkt. 7)*, § 16 ust.1 pkt. 3) niniejszej umowy obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców

(wzór)

Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz Podmiotów

realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………………) wystawionym dnia…………….………… przez…............................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr ………………………, z dnia ………………………………..) wykonane przez następujących Podwykonawców:

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy | Rodzaj robót/ usług/ dostaw | Wartość robót/ usług/ dostaw netto |
| --- | --- | --- | --- |

. . ………………………….……………….

Podpis Wykonawcy

(osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

Załącznik nr 2 do umowy

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu…………………………….…………………………………………., zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z zawarciem pomiędzy (Wykonawca) …………………………………………………………………………………………………..a ……...…………………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr………………………………. na wykonanie ……………w ramach budowy pn………………………………………………. zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, oświadczam, jak niżej.

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy  zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować  powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane  roboty .

……………………..                                                                                            ……………………………..

W imieniu Wykonawcy                                                                                                 W imieniu Podwykonawcy

(wzór)

Załącznik nr 3 do umowy

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy | Przedmiot umowy podwykonawczej | Termin zawarcia umowy podwykonawczej | Wartość umowy podwykonawczej | Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy | Termin realizacji umowy podwykonawczej | Podmiot udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp TAK/NIE (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………….………………………….

Podpis Wykonawcy

(osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

Załącznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Sporządzona w dniu: ………………………. r.

- Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa  ZARZĄD POWIATU 
W PODDĘBICACH, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16,

- Wykonawca: …………………………………………..

- Umowa : 	………………………..

- Przedmiot umowy: „…………………………………………..”

- Data odbioru końcowego: ……………………..r.

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umów, o których mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej  i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ………. miesięcy, od dnia spisania protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;

- w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę.

- Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

……………………………………………..

Udzielający gwarancji upoważniony

przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………

Przyjmujący gwarancję

przedstawiciel Zamawiającego

Załącznik nr 9

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

(pomocniczy)

Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26 + 293 do km 27 + 293 i Nr 3723E, od km 0 + 000 do km 0 + 320.

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego | km | 1,471 |
| 2 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 1,471 |
| 3 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej – głębokość frezowania do 4 cm | m2 | 23,0 |
| 4 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 7 883,0 |
| 5 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W 50/70 dla KR1-2, grubość 3,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 7 883,0 |
| 6 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 7 883,0 |
| 7 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S 50/70 dla KR1-2, grubość 5,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 7 883,0 |
| 8 | Oczyszczenie rowów z namułu o średniej grubości 50,0 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu | m | 2 165,0 |
| 9 | Odtworzenie rowów przydrożnych | m | 320,0 |
| 10 | Zakup rur Ø 40 cm oraz wykonanie przepustów pod zjazdami | m | 204,0 |
| 11 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm, grubości 10,0 cm, po zagęszczeniu | m2 | 1065,6 |
| 12 | Ścianki czołowe prefabrykowane przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur Ø 40 cm | szt. | 68 |
| 13 | Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 3833,85 |
| 14 | Odbudowa przepustu Ø 60 wraz ze ściankami czołowymi dł. 9,0 m | kpl. | 1,0 |
| 15 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,0 |
| 16 | Zabezpieczenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 9,0 |

Załącznik nr 10

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję/my się do oddania na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbędnych zasobów tj.

……………………………………………………………………………………………………………………….

(rodzaj udostępnionych zasobów)

do realizacji zamówienia publicznego pn.:

Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

BI.272.12.2016

(nazwa zadania)

na okres

……………………………………………………………………………………………………………………….

(okres na jaki udostępnione są zasoby)

w zakresie powierzonych do wykonania

……………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać rodzaj i zakres powierzonych do wykonania robót lub czynności)

____________________________                                                             ___________________________________

(Miejscowość, data złożenia oświadczenia)  		 	                            (podpisy Wykonawcy

## ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI ZASOBY)

Załącznik nr 11

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/ów

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

- Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek,

- od km 26+293 do km 27+293 i  Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320

- BI.272.12.2016

(nazwa przedmiotu zamówienia)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)

1. Składamy listę podmiotów, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm)

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

………………………….

(miejscowość, data)

....................................................................

Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/ów

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………….

(miejscowość, data)

....................................................................

Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/ów

# Footnotes

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2