Załącznik nr 4

PROJEKT

UMOWA KD/...../08

W dniu ...................................... 2008 r. w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1.  Stanisława Olasa – Starostę Poddębickiego

2.  Danutę Pecyna  – Wicestarostę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a..........................................................................................................  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wybory oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do przebudowy chodnika przy dr. nr 3723 E Pudłówek- Małyń w m. Małyń , dr. nr 3707 E Poddębice- Góra Bałdrzychowska - Kałów – Złotniki -Dalików – Bardzynin- Parzęczew w m. Dalików oraz remont nawierzchni i chodników  dr. nr 3718 E Drużbin-Bratków Dolny w m. Drużbin  w ilościach zgodnych z załączonym kosztorysem ofertowym .

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac przy użyciu materiałów powierzonych przez zamawiającego ( elementy betonowe, kruszywo łamane) oraz własnych, zgodnie

z zapisami w ślepym kosztorysie.

3. Wymagany termin wykonania robót  strony ustalają do dnia 30 września  2008 r.

§ 2

- Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

- Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Wady powstałe w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć na koszt własny w okresie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego .

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy określony w § 1, cenę netto ............... zł, + podatek VAT 22%, co stanowi kwotę............... zł, razem cena brutto wynosi: .................................... zł,

(słownie: ..............................................................................................................)

- Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który podpisują strony umowy

- Zapłata nastąpi po wykonaniu prac i przedłożeniu faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, przelewem z rachunku Zamawiającego nr 83-92630000-0004-2664-2000-0001 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na rachunek Wykonawcy nr.

§ 4

1. Zamawiający ze swojej strony wyznacza p. ...................................... –   upoważnionego do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

2. Wykonawca  ustala jako osobę odpowiedzialną za wykonanie robót p. .......................... – Kierownika Budowy

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie i zaniechanie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie     spowodowane przez niego przy wypełnieniu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

3.  Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać usunięte z terenu  budowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,

2) zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę,

zatwierdzonym  przez odpowiednie organy „Projektem oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania  robót” oraz zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń.

- przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu oznakowania odbędzie się

w dniu  przekazania placu budowy.

- Wykonawca pokrywa koszty związane z wykonaniem prac wymienionych w pkt. 1.

§ 7

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, pozostawienia go w stanie nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac.

§ 8

- Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości umownej robót , gdy Zamawiający odstąpi od umowy

z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca ,

- w wysokości 0,5% wartości umownej robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od wymaganego dnia  zakończenia robót  tj. 30.09.2008 r.

- Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych

§ 9

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności

w formie pisemnej.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                          WYKONAWCA :