Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/96/2007

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 października 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe | Nakłady dotychczas poniesione | Planowane wydatki | 2008 r. | 2009 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Rok budżetowy 2007 | Z tego źródła finansowania |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem 2004-2007 | 300.000 | 172.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.200 | 0 | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu II etap 2007-2008 | 2.263.000 | 0 | 46.180 | 46.180 | 0 | 0 | 0 | 2.216.820 | 0 | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa jakości drogi w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu 2004-2007 | 1.305.800 | 1.105.800 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników (os. Wschód I) 2007 | 753.000 | 100.000 | 653.000 | 653.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ulicy Makowskiej 2005-2007 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych 2004-2008 | 465.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 | Urząd Miasta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych ** 2007 rok | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosonowej 2007-2009 | 1.000.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 960.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej 2007-2010 | 1.550.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | Urząd Miasta |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Pukijańca, Obojskiego i Ostoja-Kotkowskiego 2007-2009 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | Urząd Miasta |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic Rolnicza, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa 2007 | 310.400 | 0 | 310.400 | 310.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Pstrej 2009 r. | 242.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000 | Urząd Miasta |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Remont mostu na rzece Węgierce w ciągu ulicy Mostowej 2008 r. | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Zduńskiej 2008 r. | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów 2006-2009 | 714.300 | 48.000 | 466.300 | 466.300 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
| 16 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych na ulicy Zawodzie 2006-2009 | 2.401.900 | 829.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.000 | 1.200.000 | Urząd Miasta |
| 17 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta – rozliczenie końcowe 2004-2007 | 5.679.590 | 5.356.490 | 323.100 | 323.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta 2007-2009 | 3.000.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.925.000 | Urząd Miasta |
| 19 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej 2004-2009 | 322.235 | 100.600 | 52.635 | 52.635 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 119.000 | Urząd Miasta |
| 20 | 754 | 75495 | 6050 | Budowa miasteczka ruchu drogowego 2008 r. | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 21 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup komputerów dla Przedszkoli Nr 1 i 2 2007 | 7.955 | - | 7.955 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przedszkole |
| 22 | 801 | 80110 | 6060 | Gimnazjum – rozbudowa monitoringu i zakup komputerów – 2007r. | 26.000 | - | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gimnazjum |
| 23 | 801 | 80110 | 6060 | Budowa Sali gimnastycznej z boiskiem przy Gimnazjum 2008-2009 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 1.460.000 | Urząd Miasta |
| 24 | 801 | 80114 | 6050 | MZEA - zakup komputera 2007 r. | 4.178 | - | 4.178 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MZEA |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa i Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008 | 2.135.300 | 35.300 | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 0 | 0 | 900.000 w tym: pożyczka z WFOŚiGW 800.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Słowackiego 2008 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego 2005-2008 | 300.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej 2004-2009 | 168.000 | 68.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 40.0000 | Urząd Miasta |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym 2008-2009 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
| 30 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa wysypiska 2009 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | Urząd Miasta |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja i remont MDK-u 2008-2009 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miasta |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim 2003-2007 | 2.588.100 | 1.641.200 | 946.900 | 702.900 | 0 | A.244.000 | 0 | 0 | 0 | OSIR |
| 33 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.329.000 | 0 | 329.000 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 550.000 | Urząd Miasta |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników na terenie miasta 2007 | 500.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
| 35 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputera 2007 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 36 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup kserokopiarki 2007 | 6.450 | 0 | 6.450 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOPS |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w ul. Iwaszkiewicza 2007-2008 | 500.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | Urząd Miasta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr 4 w Przasnyszu przy ul. Zawodzie z lokalami socjalnymi 2007-2008 | 1.400.000 | 0 | 900.000 | 700.000 | 0 | A.200.000 | 0 | 500.000 w tym dotacja z Funduszu Dopłat 94.037 zł | 0 | Urząd Miasta |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt techniczny przebudowy ul. Piłsudskiego 2007-2008 | 100.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | Urząd Miasta |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.606.208 | 9.884.090 | 6.861.098 | 5.617.098 | 800.000 | 444.000 | 0 | 11.586.020 | 9.275.000 |  |

*środki pochodzące z innych źródeł

A- dotacje ujęte w planie wydatków: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 244.000 zł; z Funduszu Dopłat – 200.000 zł

** uzupełnienie do pozycji nr 7– „Odnowa nawierzchni żwirowych” dotyczy następujących ulic odnawianych w 2007 r: ulice: Jana Pawła II, J.Tuwima. ST. Kisielewskiego, Rolnicza (odcinek Baranowska – Sadowa), Polna, Piaski, Pukijańca, Okopowa, Sadowa, Obojskiego, O.Kotkowskiego, Rumiankowa, Willowa+łacznik do ulicy Polnej, Zaciszna, Rzemieślnicza, Obrońców Westerplatte, Prosta, Stawki, Oszkobłok, Mazowiecka i Młodych.