Załącznik do

UCHWAŁY Nr XVIII/…/2016

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 25 lutego 2016r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

na lata 2016 - 2017

Przasnysz, listopad 2015

Spis treści

Wstęp	3

Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych	4

Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach	5

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	6

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	7

Sposób finansowania planowanych inwestycji	7

### Wstęp

Obowiązek opracowania planu nakłada na Spółkę ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elementem kształtowania taryf.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 - 2017” (Plan) obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w dziedzinie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zdefiniowanych w w/w ustawie. Nie uwzględnia zatem wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki poza urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, przykładowo zakupów sprzętu specjalistycznego, rozbudowy lub modernizacji budynków. Obejmuje natomiast zadania z zakresu uzbrajania terenów miejskich, wynikające z kierunków rozwoju gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Miasta oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Plan wieloletni rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych dla miasta Przasnysza po raz pierwszy został opracowany w 2002 r. i uchwalony przez Radę Miejską w Przasnyszu Uchwałą nr V/44/2003 z dnia 20 lutego 2003 r.

W ramach „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta Przasnysza do roku 2015” Spółka zrealizowała z własnych środków i pożyczek następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego i przyległych,

- modernizacja stacji uzdatniania wody (wartość ok. 2,8 mln zł w tym 1,0 mln zł pożyczka na preferencyjnych warunkach z umorzeniem),

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Joselewicza, ul. Ostoi-Kotkowskiego, ul. 3 Maja,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie po PPB dla potrzeb jednostek gospodarczych,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rycerska,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle Waliszewo,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Królewiecka, ul. Baranowska, ul. Floriana, 
ul. Strażacka,

- remont oczyszczalni ścieków w celu dostosowania parametrów obowiązujących dla RLM > 20.000 (wartość prac ok. 2,7 mln zł, w tym 1,5 mln zł pożyczka na preferencyjnych warunkach z umorzeniem),

- budowa kanalizacji sanitarnej – osiedle Błonie,

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jesionowa, ul. Makowska (w chodniku od skrzyżowania ul. Baranowskiej do ul. Przemysłowej),

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle Północ,

- budowa sieci wodociągowej  kanalizacji sanitarnej ul. Dworska i Zamkowa,

- budowa sieci wodociągowej ul. Kacza, ul. Przechodnia, ul. Kurpiowska, ul. Inżynieryjna, ul. Szkolna,

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ruda, ul. Wiejska, ul. Polna, ul. Stawki, ul. Pileckiego, ul. Jesionowa,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kossaka, ul. Matejki,

- budowa sieci wodociągowej ul. Różana.

Ogółem na realizację pierwszego Planu do roku 2015 wydatkowano ok. 13.660 tys. zł.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2017 jest kontynuacją planu poprzedniego. Uwzględnione w nim zostały zadania, które wynikają z polityki inwestycyjnej miasta, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zgodnie z wymogami ustawy Plan obejmuje następujące zagadnienia:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

### Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta Przasnysza Nr GKM 7015-15/2002 z dnia 12.08.2002 r. na czas nieokreślony.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska, a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie miasta Przasnysz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Zakres usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:

- Pobór wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja wody.

- Przyjmowanie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczenie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym.

- Prowadzenie działalności remontowo inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej są dobrze rozwinięte na terenie miasta Przasnysz. Wraz z powstawaniem nowych osiedli realizowane są inwestycje mające na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pomimo dynamicznego w ostatnich latach rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego nie obserwuje się zwiększenia ilości dostarczanej wody oraz odbieranych ścieków.

Z uwagi na rosnące ciągle wymagania dotyczące usług świadczonych prze Spółkę konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2017.

W zakresie zdolności produkcyjnej ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody nie są wymagane działania inwestycyjne. Zdolność produkcyjna ujęcia wynosi obecnie, zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym, 5300 m3/dobę i była w ostatnich latach wykorzystana w 55,3 %. Zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wody wynosi 5700 m3/dobę i jej wykorzystanie w roku 2014 wyniosło 51,4 %. W zakresie odbioru ścieków przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi średnio 4000 m3/dobę (maksymalnie 6500 m3/dobę), co przekłada się na 65,6 % jej wykorzystania.

Możliwości produkcyjne urządzeń pozwalają na pełne pokrycie zapotrzebowania w zakresie znacznie przekraczającym zasięg tego planu, stąd w najbliższych latach nie występuje potrzeba ich zwiększenia.

Spółka posiada na stanie majątkowym 73,7 km sieci wodociągowej oraz 61,7 km sieci kanalizacyjnej. W skład sieci wodociągowej wchodzi 2,08 km rurociągów wykonanych z rur azbestowo – cementowych.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska rurociągi azbestowo –cementowe należy zlikwidować do końca 2032 roku. W ubiegłych latach wyłączono z eksploatacji 0,36 km sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych.

W zakresie obecnego Planu, biorąc pod uwagę przewidywane remonty dróg, zakłada się wymianę dwóch odcinków sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych: w ul. Św. Floriana i w ul. Klonowej.

Pozostałe odcinki wykonane z rur azbestowo – cementowych będą wymieniane metodami bezwykopowymi w latach następnych, stanowią one znikomy odsetek w odniesieniu do długości wszystkich przewodów, jak również ich stan nie budzi zastrzeżeń.

### Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach

Zadania ujęte w Planie mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nieuzbrojonych dotychczas oraz nowych obszarów rozwojowych miasta.

Przez ostatnie lata działania Spółki były ukierunkowanie głównie na budowę nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej, a wymiany istniejących sieci prowadzono jako remonty doraźne. Obecnie przewiduje się zwiększenie nakładów inwestycyjnych na prace związane z renowacją istniejących sieci.

Planujemy zwiększenie ilości prowadzonych prac dotyczących wymiany sieci, głównie kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzone w latach 2013-2015 pierwsze prace polegające bezwykopowych wymianach odcinków sieci udowodniły skuteczność takiej metody w poprawie stanu systemu kanalizacyjnego. Zakładamy, że metody bezwykopowe będą podstawowymi metodami modernizacji istniejących sieci.

Monitoring niektórych kłopotliwych odcinków sieci kanalizacyjnych wykonany w latach 2014 – 2015 w ulicach: Makowskiej, Leszno, Przemysłowej, Orzeszkowej, Cichej, Asnyka, 9 Maja wykazał, że w złym stanie technicznym są również sieci wykonane na początku w lat 90-tych (m.in. kolektor C w ul. Leszno i ul. Przemysłowej). Na podstawie uzyskanych danych na lata 2016-2017 zaplanowano wymianę bezwykopową ok. 1 km sieci kanalizacyjnej w ul. Leszno i ul. Przemysłowej (kolektor C). W latach obowiązywania Planu Spółka zamierza zintensyfikować prace mające na celu ocenę stanu technicznego sieci, celem zidentyfikowania odcinków wymagających renowacji w latach następnych.

Inwestycje planowane do wykonania w latach 2016 – 2017

| Lp. | Nazwa zadania | Przewidywany rok realizacji |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia wodociągowe |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej | 2016 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej (I etap), odcinek między ul. Wiejską a ul. Leszno | 2016 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ulicy przyległej do ul. Oszkobłok | 2016 |
|  | Budowa odcinków sieci wodociągowej do granic nieruchomości w ul. Rolniczej | 2016 |
|  | Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych w ul. Św. Floriana | 2016 |
|  | Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych w ul. Klonowej | 2017 |
|  | Budowa odcinków sieci wodociągowej o znaczeniu lokalnym | 2016, 2017 |
| Urządzenia kanalizacyjne |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej | 2016 |
|  | Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości w ul. Rolniczej | 2016 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerskiej (I etap), odcinek między ul. Wiejską a ul. Leszno | 2016 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej (I etap) | 2016 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełchowskiego z pompownią | 2017 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Łąkowej z pompownią | 2017 |
|  | Bezwykopowa wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno i ul. Przemysłowej | 2016, 2017 |
|  | Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o znaczeniu lokalnym | 2016, 2017 |

W latach 2016 i 2017 planuje się środki w wysokości 187.500 złotych rocznie na spłatę ostatnich rat pożyczki zaciągniętej na remont oczyszczalni ścieków przeprowadzony w roku 2011.

### Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Jednostkowe zużycie wody w Przasnyszu utrzymuje się na niskim poziomie i wynosi około 80 litrów na mieszkańca na dobę. Tak niskie zużycie wody oraz posiadana możliwości produkcyjne powodują, że nie jest konieczne prowadzenie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody.

Chcąc zachęcić odbiorców do zwiększania spożycia wody, Spółka podejmuje działania polegające na modernizacji sieci oraz utrzymaniu wysokiej jakości wody. Między innymi w tym celu zmodernizowany został w 2015 roku układ do dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody. Zainstalowano nowoczesne urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie wysokiej czystości wody pod względem bakteriologicznym przy zachowaniu jej walorów smakowych. Ograniczona do niezbędnego minimum została jednocześnie dezynfekcja przy wykorzystaniu podchlorynu sodu (zmniejszono z 1 raz na miesiąc na 1 raz na kwartał).

Spółka od wielu lat dokłada starań w zakresie dbałości o sprawność i szczelność systemu wodociągowego. Prowadzona jest pełna bieżąca analiza zużycia wody w sieci wodociągowej, która umożliwia ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej. W latach obowiązywania niniejszego Planu Spółka zamierza kontynuować działania mające na celu utrzymanie strat wody na jak najniższym poziomie. Będzie to prowadzone poprzez ciągły monitoring zużycia wody w sieci, stosowanie wodomierzy o wysokiej dokładności wskazań, przeprowadzanie planowych akcji wyszukiwania wycieków na sieci.

W zakresie racjonalizacji odprowadzania ścieków Spółka kontynuować będzie działania mające na celu identyfikację miejsc szczególnie narażonych na infiltrację wód gruntowych, zrzuty wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Systematycznie prowadzone będą prace polegające na czyszczeniu najstarszych odcinków sieci w połączeniu z jednoczesną inspekcją teletechniczną kanałów. Działania te pozwolą bardzo dokładnie ocenić stan techniczny kanałów sanitarnych, wykryć awarie i źródła infiltracji wód gruntowych. Będą również podstawowym źródłem informacji do planowania zadań remontowych i inwestycyjnych na istniejących sieciach.

Wszystkie pompownie ścieków na terenie miasta wyposażone są w system ciągłego zdalnego monitoringu pracy, który pozwala na natychmiastowe reagowanie na sytuacje awaryjne. Wszystkie planowane do wybudowania pompownie ścieków również będą w taki system wyposażane.

### Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

(szacunkowe, w tys. zł)

| Lp. | Rok Invest. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia wodociągowe | 220 | 90 |
| 1.1 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej | 30 |  |
| 1.2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej (I etap) | 20 |  |
| 1.3 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy przyległej do ul. Oszkobłok | 30 |  |
| 1.4 | Budowa odcinków sieci wodociągowej do granic nieruchomości w ul. Rolniczej | 70 |  |
| 1.5 | Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych w ul. Św. Floriana | 20 |  |
| 1.6 | Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych w ul. Klonowej |  | 40 |
| 1.7 | Budowa odcinków sieci wodociągowej o znaczeniu lokalnym | 50 | 50 |
| 2. | Urządzenia kanalizacyjne | 675 | 800 |
| 2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej | 50 |  |
| 2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości w ul. Rolniczej | 100 |  |
| 2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerskiej (I etap) | 30 |  |
| 2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej (I etap) | 45 |  |
| 2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełchowskiego z pompownią |  | 200 |
| 2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Łąkowej z pompownią |  | 300 |
| 2.7 | Bezwykopowa wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno i ul. Przemysłowej | 400 | 250 |
| 2.8 | Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o znaczeniu lokalnym | 50 | 50 |
| 3. | Łącznie | 895 | 890 |

### Sposób finansowania planowanych inwestycji

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2016-2017, będą środki własne. Inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe planuje się realizować z odpisów amortyzacyjnych.