INFORMACJA

W trzecim  kwartale 2006 roku na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem, w miejscowości Orzechów  zrealizowany został projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 001307R,001308R Antoniów- Orzechów” na odcinku o łącznej długości 1955 m od km 0+000 do km 1+955

Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 001307R,001308R Antoniów- Orzechów” został  uchwałą Nr 268/4396/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2006 roku wybranych do dofinansowania.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.1. -  Obszary Wiejskie.

Całkowity koszt kwalifikowalny Projektu wynosił 475 856,00, w tym udział środków finansowych z :

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   (50%) – 237 928,00

- budżetu państwa                                                       (10%) –   47 585,60

- budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem                     (40%) – 190 342,40

W trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz.177 z poźniejszymi zmianami), wyłoniono wykonawcę robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8

37-450 Stalowa Wola

W dniu 03 września 2006 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem podpisana została umowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 001307R,001308R Antoniów- Orzechów”

Wartość robót budowlanych wyniosła: 425 001,59 PLN

Przekazanie  Wykonawcy placu budowy  miało miejsce w dniu 11.09.2006 roku a zakończenie robót 12.10.2006 roku.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu: roboty pomiarowe, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonanie nasypów, wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z tłucznia, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 1+955, wykonanie poboczy gruntowych