wzór - zał. nr 5

(tekst jednolity)

Umowa

zawarta w dniu.......................................... w  miejscowości Radomyśl nad Sanem    pomiędzy

Gminą Radomyśl nad Sanem  zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez: Wójta Gminy -  P. Jan Pyrkosz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Anna Szeliga

a

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

1……………………………………………………

2……………………………………………………

jako Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

- Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego rozstrzygniętego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu …………………………………………

- Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego p.n. „Budowa zbiornika wodnego „Rzeczyca Długa” w miejscowości  Rzeczyca Długa”

- Zakres prac projektowych obejmuje:

I. Prace przedprojektowe:

- przygotowanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - 4 egz.

- uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 4 egz.

- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych

- dokumentacja geologiczna - 4 egz.

II. Prace projektowe:

- projekt budowlany - 6 egz.

- informacja BIOZ - 5 egz.

- projekt wykonawczy – 4 egz.

- przedmiary robót -  2 egz.

- kosztorys inwestorski - 2 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

- studium wykonalności - 2 egz.

- raport oddziaływania na środowisko - 5 egz.

- inwentaryzacja drzew i krzewów - 3 egz.

- operat wodnoprawny – 3 egz.

Projekty budowlano – wykonawcze, dokumentacja kosztorysowa oraz wszystkie opracowania wymienione powyżej będą przekazane Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD: część opisowa w formacie doc., część graficzna w formacie pdf., przedmiary robót i kosztorysy „ślepe” w formacie pdf.

III. Operat geodezyjny do wykupu gruntu – 4 egz. zawierający:

- mapkę uzupełniający z wykazem zmian gruntowych,

- wykaz działek podzielonych, przeznaczonych do wykupu,

- decyzję zatwierdzający podziały działek,

- potrzeby synchronizacyjne,

- poświadczenia hipotetyczne i inne dokumenty niezbędne do przeniesienia prawa własności na Skarb Państwa.

4. Opracowany projekt budowlany powinien być zgodny z decyzją o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego, ustaleniami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymogami ustaw i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekt powinien zawierać opinie, uzgodnienia i sprawdzenia  rozwiązań   projektowych   w  zakresie  wynikającym z przepisów, posiadać wkreślony obrys inwestycji oraz inne niezbędne dane do uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

5.Wykonawca zaopatrzy przedmiot umowy w wykaz opracowań, pisemne oświadczenia, iż jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6.Wykonany przedmiot umowy Wykonawca uzgodni w niezbędnym zakresie we właściwych urzędach i instytucjach oraz na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zatwierdzi w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac projektowych w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego ustalonego w oparciu o zakres wyłączonych prac i cenę ofertową.

8.Wykonawca jest zobowiązany do:

- uzyskania umów cywilno - prawnych spisanych z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego , w 3 egz. - 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Właściciela),

- uwzględnienia w opracowaniu wszelkich uwag przedłożonych przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

- wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizacji inwestycji,

- pełnienia nadzoru autorskiego (4 pobyty na budowie) obejmującego wyjaśnianie na miejscu budowy wszelkich wątpliwości związanych z projektem,

- udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych w trakcie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy budowy zbiornika retencyjnego,

- okazania projektu w terenie oraz zorganizowania posiedzenia Rady Technicznej              z udziałem zainteresowanych stron, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa zał. nr 1a (zakres rzeczowo – finansowy) oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 2.

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,

2.zakończenie: 30.11.2007 r.

§ 3.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opracowań o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 ustala się na   kwotę: netto ....................... oraz .................% podatek VAT w wys.................zł

tj. łącznie brutto:………………………zł /słownie..................................................................

………………………………………………………………………………………………..…/

2.Wartość całkowita ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3.Zapłata za wykonane i odebrane prace projektowe nastąpi  na podstawie wystawionych  przez Wykonawcę faktur w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych elementów prac projektowych  w sposób następujący:

a/ 70 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 po złożeniu i odbiorze przez Zamawiającego kompletnych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz po przekazaniu i odbiorze przez Zamawiającego wszystkich elementów dokumentacji projektowej z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami

b/ 30 % wynagrodzenia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

4.Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminach  do 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi zgodnie z zapisami ust.3  litery „a” i „b”

5.W przypadku trudności z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. poprzedzającym, pomiędzy stronami umowy podejmowane będą odrębne ustalenia nie powodujące jednak  naliczania odsetek ze strony Wykonawcy.

6.Realizacja płatności :

- faktury powinny być adresowane: Gmina  Radomyśl  ul. Rynek Duży 7,37-455 Radomyśl n/Sanem NIP: 865-15-83-030

- płatności będą dokonywane na rachunek w : ...................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 4.

1.Kwota ustalona w § 3 jest ostateczna (z zastrzeżeniem § 1 ust.7 ) i stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

2.W cenę wliczone zostały koszty opracowań niezbędnych do projektowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, koszty wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, koszty nadzoru autorskiego, koszty związane z zawieraniem umów cywilno – prawnych, wszelkie podatki i inne opłaty, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z  zamówieniem za wyjątkiem podatku VAT wliczonego i podanego przez Wykonawcę jako oddzielną pozycję.

3.Kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost                z dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania.

§ 5.

1.Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wyjaśnianie na miejscu budowy wszelkich wątpliwości związanych z projektem, w ramach realizacji niniejszego zamówienia – 4 pobyty projektanta na budowie.

2.Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, dotyczącymi nadzoru autorskiego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawierania umów cywilno – prawnych  z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości.

§ 6.

1.Wykonawca zrealizuje prace objęte niniejszą umową siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania (zaniechania) podwykonawców ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 7

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot  Umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0, 2 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, innych niż podano w § 10 umowy, w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązany jest  ostrzegać Zamawiającego tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogłyby spowodować opóźnienie daty ukończenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy oszacowania wpływu przyszłych wydarzeń na datę ukończenia. Oszacowanie to powinno być dostarczone przez Wykonawcę możliwie jak najszybciej.

§ 9.

1. Wykonawca zapewni jakościowo dobre wykonanie prac projektowych, zgodnie z normami technicznymi i innymi warunkami umowy.

2.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru ostatecznego będą prace projektowe objęte postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego i umową wymienione w § 1 ust.2  i ust. 3  oraz ust. 4.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji i uzgodnienie dobranych rozwiązań technicznych w projektowanym zbiorniku retencyjnym.

4.Wykonawca w terminie  uzgodnionym z Zamawiającym zobowiązuje się do okazania projektu w terenie oraz zorganizuje posiedzenie Rady Technicznej z udziałem zainteresowanych stron.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.                z 2006 r. Nr 164 poz.1163).

§ 11

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może wedle swego wyboru:

- zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- nie  żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- odstąpić od umowy jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy,

- w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będzie odszkodowanie na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy  wygasają w stosunku do Wykonawcy prac projektowych, będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jego podstawie.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowi, oferta przetargowa Wykonawcy oraz  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny

§ 17

Umowa sporządzona została w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: