wzór                                                                                                                                  Załącznik nr  6

UMOWA

Zawarta w dniu  ................................  2009 r. w miejscowości Radomyśl nad Sanem, pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – P. Jan Pyrkosz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Anna Szeliga

a

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

- ......................................................................

- ......................................................................

jako Wykonawcą o następującej treści:

§1

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie wyniku rozstrzygnięcia przetargowego                             z dnia........................................realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+290 zgodnie ze SIWZ, kosztorysem ofertowym oraz ofertą  złożoną przez Wykonawcę w dniu .................................... r.

§ 2

1. Rozpoczęcie wykonania zamówienia nastąpi dnia............................a jego ukończenie 30.10.2009 r.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się na kwotę:

Kwota netto ..................................... oraz .............. % podatek VAT w wys. .........................zł,

tj. łącznie brutto: ..............................zł, (słownie: ........................................................................

.....................................................................................................................................................)

2. Gmina Radomyśl nad Sanem na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zapewni środki w wysokości ............................. zł.

3. Wysokość udziału Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie w finansowaniu w/w przedsięwzięcia wynosi ..................................... zł

4. Faktura powinna być adresowana: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem.

5. Płatności będą dokonywane w terminie do 30 dni od daty złożenia faktur.

6. W przypadku trudności z zachowaniem terminu płatności o którym mowa w ustępie poprzedzającym, pomiędzy stronami umowy podejmowane będą odrębne  ustalenia, nie powodujące jednak naliczania odsetek ze strony Wykonawcy.

7. Kwota określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m/in.:

- podatek od towarów usług,

- wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych,

- koszty związane z doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego, z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom sąsiadujących posesji,

- koszty związane z usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu,

- koszty związane z organizacją placu budowy,

- koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- koszty wykonania organizacji ruchu na czas wykonywania robót przy włączeniu do drogi wojewódzkiej, pozostały odcinek drogi gminnej.

§ 4

Inspektorem Nadzoru będzie przedstawiciel PZM i UW w Rzeszowie

..................................................................................................................................................

§ 5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ...................................................................................................................................................

§ 6

1.Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego dostęp do placu budowy.

2.Wykonawca ma obowiązek przechowywać na placu budowy i będzie udostępniał na każde żądanie Zamawiającego i osób przez niego upoważnionych następujących dokumentów:

- dziennik budowy.

§ 7

Strony ustalają następujące postanowienia:

1.Wykonawca od momentu przekazania placu budowy przez Zamawiającego do czasu odbioru końcowego ponosi odpowiedzialność za ewentualne kolizje powstałe na skutek wadliwego wykonania robót, powstałe szkody oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg.

2.Odbiory wykonania robót odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

3.Gmina Radomyśl nad Sanem jako Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania robót i zerwania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

- oznakowania prowadzonych robot niezgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonania robót niezgodnie ze specyfikacją techniczną/ wbudowanie materiałów złej jakości, bez atestów, świadectw jakości itp./

- za naruszenie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.

§ 8

Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie wykonywania robót, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

§ 9

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy na okres..........................................

2.Okres gwarancji liczony będzie od następnego dnia po zakończeniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

3.Zakończenie robot Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

4.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości            10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia -  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w  okresie gwarancji  -           w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości           10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej                   w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest ostrzegać Zamawiającego, tak wcześnie jak to jest możliwe,  o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogłyby ujemnie wpłynąć na jakość robót, zmianę kwoty Umowy lub opóźnienie planowanej daty ukończenia. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy oszacowania wpływu przyszłych wydarzeń i okoliczności na kwotę Umowy oraz datę ukończenia. Oszacowanie to powinno być dostarczone przez Wykonawcę możliwie jak najszybciej.

2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji uniknięcia lub zmniejszenia, przez każdą osobę związaną z prowadzonymi pracami, wpływu takiego na realizację robót oraz będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna.

§ 13

Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo  zamówień publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje  Wykonawca, jeden Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, dwa Zamawiający.

Załączniki do umowy:

1.Oferta Wykonawcy z dnia .......................................

2. Kosztorys ofertowy z dnia .......................................

Zamawiający                                                                                                       Wykonawca