## zał. nr 3 (wzór )

Umowa

zawarta w dniu.......................................... w  miejscowości Radomyśl nad Sanem    pomiędzy

Gminą Radomyśl nad Sanem  zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez: Wójta Gminy -  mgr Jan Pyrkosz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Anna Szeliga

a

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

jako Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

- Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego rozstrzygniętego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ……………………………

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich: Nr 854 w m. Chwałowice i Nr 856 w miejscowościach Antoniów, Radomyśl nad Sanem, Wola Rzeczycka zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą                          i zakresem rzeczowo-finansowym.

- Zakres prac projektowych obejmuje:

a) aktualizację map sytuacyjno- wysokościowych dla celów projektowych w skali 1: 500,

b) uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla działek objętych projektem,

c) naniesienie trasy projektowanych chodników na mapach ewidencyjnych oraz przygotowanie danych niezbędnych do wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

d) uzyskanie zgód właścicieli na przebieg projektowanej trasy (w przypadku konieczności wejścia w grunty obce) w formie umów cywilno - prawnych, w przypadku umów podpisanych przez użytkownika, pełnomocnika, spadkobiercę do umowy należy dołączyć stosowny dokument na prawo: do dysponowania gruntem lub składania oświadczeń woli                 w imieniu właściciela,

e) uzyskanie brakujących warunków technicznych budowy chodników w PZDW                             w Rzeszowie   i opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z otrzymanymi warunkami oraz warunkami już posiadanymi,

f) opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych (po 5 egz. - dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie) wraz z wymaganymi  (przez organ wydający pozwolenia na budowę) do pozwolenia na budowę opiniami i uzgodnieniami (np. operaty wodnoprawne i środowiskowe, uzgodnienie rozwiązań projektowych w PZDW w Rzeszowie zgodnie  z zaleceniami wynikającymi z warunków technicznych i inne) obejmujących:

- branżę drogową  wraz projektem organizacji ruchu na okres budowy oraz docelowym drogi jeżeli zostaną wprowadzone zmiany,

- inne branże ( jeśli występują),

-przedmiary robót- po 2 egz.(dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie)               i kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. (dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie) z podziałem na wstępnie ustalone odcinki węzłowe bądź elementy rozliczeniowe,  w kosztorysie i przedmiarze robót należy uwzględnić pozycje: inwentaryzacja powykonawcza, punkty stałe, próby szczelności (w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej),

g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót po 1 egz.(dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie),

h) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia po 1 egz.(dla każdej miejscowości odrębnie) ,

Projekty budowlano-wykonawcze, dokumentacja kosztorysowa oraz  wszystkie opracowania wymienione powyżej  będą przekazane  Zamawiającemu również  w wersji elektronicznej na płycie CD: część opisowa    w formacie doc., część graficzna w formacie pdf., przedmiary robót i kosztorysy „ślepe” w formacie pdf.

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wszelkimi niezbędnymi  przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

5.Wykonawca zaopatrzy przedmiot umowy w wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, iż jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu              ma służyć.

6.Wykonany przedmiot umowy Wykonawca uzgodni w niezbędnym zakresie we właściwych urzędach i instytucjach oraz na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zatwierdzi w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac projektowych w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego ustalonego w oparciu o zakres wyłączonych prac i cenę ofertową.

8. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonanie wszelkich poprawek wynikłych    z   winy projektanta w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji.

9.Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi                na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową ciągów pieszych.

§ 2.

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,

2.zakończenie:

a) Etap I  –  31.07.2010 r.

b) Etap II -  28.12.2010 r

§ 3.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opracowań o których mowa w § 1 pkt. 2 ustala się na   kwotę:

netto:………………………… oraz …………….. % podatek VAT w wys. …………………

tj. łącznie brutto: ……………………….. /słownie: …………………………………………..

2.Wartość całkowita ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3.Zapłata za wykonane i odebrane prace projektowe nastąpi  na podstawie wystawionych  przez Wykonawcę faktur w oparciu o protokoły odbioru prac projektowych  w sposób następujący:

a/ 70 % wynagrodzenia o którym mowa w ust.1 po złożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę ciągów pieszych oraz po przekazaniu wszystkich elementów dokumentacji projektowej z wszelkimi opiniami

i uzgodnieniami,

b/ 30 % wynagrodzenia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę

4.Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminach 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi zgodnie z zapisami ust.3  litery „a” i „b”

5.W przypadku trudności z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. poprzedzającym, pomiędzy stronami umowy podejmowane będą odrębne ustalenia nie powodujące jednak  naliczania odsetek ze strony Wykonawcy.

6.Realizacja płatności :

- faktury powinny być adresowane: Gmina  Radomyśl  ul. Rynek Duży 7,37-455 Radomyśl n/Sanem NIP: 865-239-82-40

- płatności będą dokonywane na rachunek w : .........................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 4.

1.Kwota ustalona w § 3 jest ostateczna (z zastrzeżeniem § 1 ust.7 ) i stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, jest kwotą stałą niezmienną, obowiązującą przez okres realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji.

2.W cenę wliczone zostały koszty opracowań niezbędnych do projektowania zgodnie                         z opisem przedmiotu zamówienia, koszty wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, koszty aktualizacji map, uzyskania aktualnych wypisów                i wyrysów z ewidencji gruntów i wszelkich czynności przygotowawczych, wszystkie podatki    i inne opłaty, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z  zamówieniem za wyjątkiem podatku VAT wliczonego i podanego przez Wykonawcę jako oddzielną pozycję.

3.Kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost                z dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania.

§ 5.

1.Wykonawca zrealizuje prace objęte niniejszą umową siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa (w przypadku podwykonawstwa należy wskazać, którą część zamówienia Wykonawca powierzy Podwykonawcom).

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania (zaniechania) Podwykonawców ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 6

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot  Umowy,

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0, 2 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji             w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego.

§ 7.

1.Wykonawca zobowiązany jest ostrzegać Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe,                    o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogłyby ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie planowanej daty ukończenia.

2.Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji uniknięcia lub zmniejszenia, przez każdą osobę związaną z prowadzonymi pracami, wpływu takiego na realizację robót oraz będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

§ 8.

1.Wykonawca zapewni jakościowo dobre wykonanie prac projektowych , zgodnie z  normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość prac projektowych lub uczynią  przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru ostatecznego będą prace projektowe objęte postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego   i umową wymienione w § 1 .

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji i uzgodnienie dobranych rozwiązań technicznych w projektowanych ciągach pieszych .

4.Wykonawca w terminie 2-ch tygodni przed złożeniem wniosku o zgłoszeniu robót lub na pozwolenie na budowę, zorganizuje spotkanie w terenie z udziałem PZDW w Rzeszowie okazując zamierzenia projektowe, a następnie dostarczy skompletowaną dokumentację na posiedzenie ZOPI.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy:

1. W przypadkach wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego regulującego umowę

o dzieło.

2.W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych     w art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1655).

§ 10

1. Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy z Zamawiającym (najpóźniej w dniu zawarcia umowy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto) …………………. zł w następującej …………………………………………………………………………………………………

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w następujący sposób:

a/ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – 70 % zabezpieczenia .

b/ nie później niż w 15 dniu po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę projektowanych ciągów pieszych – 30 % zabezpieczenia.

§ 11.

Integralną część niniejszej umowy stanowi dokumentacja przetargowa, oferta przetargowa, zakres rzeczowo-finansowy oraz  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy                 o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny

§ 15.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: