Załącznik nr  8

/wzór/

UMOWA

Zawarta w dniu  ................................  2010 r. w miejscowości Radomyśl nad Sanem, pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – P. Jan Pyrkosz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Anna Szeliga

a

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

- ......................................................................

- ......................................................................

jako Wykonawcą o następującej treści:

§1

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie wyniku rozstrzygnięcia przetargowego                             z dnia........................................realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem zamówienia są następujące roboty:

„Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa – Podleśna w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+380 (koniec zabudowy)”, „Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka – Turki w km 0+000 – 0+510”, „Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka wieś w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bitumiczną) – 0+ 300”, „Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś w km 0+005 (skrzyżowanie z drogą woj.) – 0+225 (skrzyżowanie z drogą powiatową)”, „Remont drogi gminnej Antoniów – Brzeźnik w km 0+000 – 0+180”, „Remont drogi gminnej Dąbrówka – San w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+100 (koniec zabudowy)”, „Remont drogi gminnej Chwałowice – Rakówka w km 0+000 – 0+190”, „Remont drogi gminnej Łążek Chwałowski - Łążek Zaklikowski km 0+000 – 0+350 (granica gminy)”, zgodnie ze SIWZ, kosztorysem ofertowym oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu ...................................... r.

§ 2

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  15.08.2010 r.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się na łączną kwotę brutto ................................... zł, (słownie: .............................................................

......................................................................................................................................................

Kwota netto (bez podatku VAT): .............................. zł.(słownie: .............................................

......................................................................................................................................................

Podatek VAT w wysokości ............. % tj. ...............................zł , (słownie: ..............................

......................................................................................................................................................

w tym:

I. Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa – Podleśna w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+380 (koniec zabudowy)

łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości .................% tj. ........................................................zł, (słownie: .....................................................................................................................................................)

II. Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka – Turki w km 0+000 – 0+510 łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..........% tj. .........................................................zł, (słownie: .....................................................................................................................................................)

III. Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka wieś w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bitumiczną) – 0+ 300

łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..........% tj. .........................................................zł, (słownie: .....................................................................................................................................................)

IV. Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś w km 0+005 (skrzyżowanie z drogą woj.) – 0+225 (skrzyżowanie z drogą powiatową)

łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..........% tj. .........................................................zł, (słownie: .....................................................................................................................................................)

V. Remont drogi gminnej Antoniów – Brzeźnik w km 0+000 – 0+180

łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..........% tj. .........................................................zł, (słownie: .....................................................................................................................................................)

VI. Remont drogi gminnej Dąbrówka – San w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+100 (koniec zabudowy)

łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..........% tj. .........................................................zł, (słownie: ....................................................................................................................................................)

VII. Remont drogi gminnej Chwałowice – Rakówka w km 0+000 – 0+190

łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..........% tj. .........................................................zł, (słownie: .....................................................................................................................................................)

VIII. Remont drogi gminnej Łążek Chwałowski - Łążek Zaklikowski km 0+000 – 0+350 (granica gminy)

łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT).......................................zł,(słownie: .....................................................................................................................................................)

Kwota netto ( bez podatku VAT): ..............................zł, (słownie:............................................ .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..........% tj. .........................................................zł, (słownie: .....................................................................................................................................................)

2. Wartość całkowita ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury i protokołu odbioru końcowego robót.

3. Faktura powinna być adresowana: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7,           37-455 Radomyśl nad Sanem.

4. Płatności będą dokonywane na rachunek  w terminie do 30 dni od daty złożenia faktur.

5. W przypadku trudności z zachowaniem terminu płatności o którym mowa w ustępie poprzedzającym, pomiędzy stronami umowy podejmowane będą odrębne  ustalenia, nie powodujące jednak naliczania odsetek ze strony Wykonawcy.

6. Kwota określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m/in.:

- podatek od towarów usług,

- wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych,

- koszty związane z doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego, z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom sąsiadujących posesji,

- koszty związane z usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu,

- koszty związane z organizacją placu budowy,

- koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

- koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 3 egz.) i obsługi geodezyjnej,

- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- koszty wykonania organizacji ruchu na czas wykonywania robót:

- przy włączeniu do drogi wojewódzkiej/powiatowej,

- pozostały odcinek drogi gminnej.

§ 4

Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru.......................................................................

..................................................................................................................................................

§ 5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ...................................................................................................................................................

§ 6

1.Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego dostęp do placu budowy.

2.Wykonawca ma obowiązek przechowywać na placu budowy i udostępniać na każde żądanie Zamawiającego i osób przez niego upoważnionych - dziennik budowy.

§ 7

Strony ustalają następujące postanowienia:

1.Wykonawca od momentu przekazania placu budowy przez Zamawiającego do czasu odbioru końcowego ponosi odpowiedzialność za ewentualne kolizje powstałe na skutek wadliwego wykonania robót, powstałe szkody oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg.

2.Odbiory wykonania robót odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

3.Gmina Radomyśl nad Sanem jako Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania robót i zerwania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

- oznakowania prowadzonych robot niezgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonania robót niezgodnie ze specyfikacją techniczną/ wbudowanie materiałów złej jakości, bez atestów, świadectw jakości itp./

- za naruszenie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.

§ 8

Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie wykonywania robót, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

§ 9

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu podpisania niniejszej umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, tj. w kwocie ....................................... w formie ...........................................................................................

2.Zamawiający zwróci zabezpieczenia należytego wykonania umowy w częściach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia            i uznania przez Zamawiającego, że zostało należycie wykonane oraz wykonania zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców,

  - 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3.Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

4.W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót, w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 10

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy na okres..........................................

2.Okres gwarancji liczony będzie od następnego dnia po zakończeniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Ogólne warunki gwarancji jakości:

  - Wykonawca oświadcza, ze objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

  - Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi.................... miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

  - W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

  - O wykryciu usterek i wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę  w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

  - Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

    - jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji- niezwłocznie,

    - w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obydwu stron,

    - usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - Przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania na nowo wadliwej części robót budowlanych , termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad.

  - W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający                           z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

  - Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

  - Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady lub usterki nie usunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.  Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.

3.Zakończenie robot Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

4.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości            10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia -  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w  okresie gwarancji  -           w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości           10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej                   w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna.

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie w następujących przypadkach:

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na cenę, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

b) wystąpienia przedłużenie w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót,

d) przerwy  w wykonywaniu robót budowlanych, spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego,

e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

f) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej, będącej przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane,

g) złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejsza koszty, poprawia sprawność lub jakość robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, uzasadnionych z powodów technologicznych,

i) wstrzymanie robót budowlanych przez uprawniony organ,

j) zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

k) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych niewymienionych robót jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 13

Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo  zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma  Wykonawca  a dwa Zamawiający.

Załączniki do umowy:

1.Oferta Wykonawcy z dnia ....................................

2. Kosztorysy ofertowe z dnia ...................................

Zamawiający                                                                                                       Wykonawca