|  | GMINA RADOMYŚL NAD SANEM 37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie http://www.radomysl.pl E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28 |
| --- | --- |

WPI.271.5.2013.4                                                           Radomyśl  nad Sanem, 03.06.2013  r.

Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:

„Budowa sali gimnastycznej i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali sportowej na zaplecze sanitarne przy Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem” znak WPI.271.5.2013

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- wykreśla się pkt. XIV.11. „Roboty dodatkowe wynikłe z błędów w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót (wykryte po terminie składania ofert),  nie wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, obciążają Wykonawcę, który jest zobowiązany do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu przedmiot zamówienia ma służyć.”

- W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) § 1 ust. 6 tiret 4 zamiast:

„-  wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze  SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia,”

otrzymuje brzmienie:

„-  wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze  SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia,”

- W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) § 10 ust. 1 pkt b) zamiast:

„b) fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia za przedmiot umowy wg § 9 ust 1 niniejszej umowy, a sumą wystawionych faktur częściowych. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,”

otrzymuje brzmienie:

„b) fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia za przedmiot umowy wg § 9 ust 1 niniejszej umowy, a sumą wystawionych faktur częściowych. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,”

- W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) § 12 ust. 6 pkt 2) zamiast:

„2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad nadających się do usunięcia, do czasu usunięcia wad.”

otrzymuje brzmienie:

„2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad nie nadających się do usunięcia. Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru. Odbiór całości robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego, który będzie zawierał ustalenia  dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad  oraz termin na ich usuniecie.”

- W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) § 14 zamiast:

„§ 14

Kary umowne

- Strony postanawiają, że mają prawo naliczać kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie z winy Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego          w § 9 niniejszej umowy licząc za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usuwaniu usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i w okresie rękojmi w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 niniejszej umowy licząc za każdy dzień opóźnienia,

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 niniejszej umowy.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 niniejszej umowy.

- Należna kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych, jeżeli  wysokości ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Strony ustalają, że roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy dzień opóźnienia staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

  - za każdy następny dzień opóźnienia odpowiednio w każdym w tych dni.

- Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 14

Kary umowne

      - Strony postanawiają, że mają prawo naliczać kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę z winy Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego          w § 9 niniejszej umowy licząc za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usuwaniu usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i w okresie rękojmi w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 niniejszej umowy licząc za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 niniejszej umowy.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 niniejszej umowy.

- Należna kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych, jeżeli wysokości ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Strony ustalają, że roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,

  - za każdy następny dzień zwłoki odpowiednio w każdym w tych dni.

- Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

- W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w § 15 ust. 3 po lit. 5) dodaje się lit. 6) w brzmieniu:

„6) z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający zobowiązuje się do odkupienia materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót”.

- Załącznik nr 10 do SIWZ (przedmiary robót) – instalacja wodno-kanalizacyjna, grzewcza, wentylacja mechaniczna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1

- W załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja projektowa) – branża budowlana  wprowadza się zmianę – nowy rysunek K-7.3 (załącznik nr 2)

- W załączniku nr 10 do SIWZ (przedmiary robót) – branża budowlana – sala – prosimy o dokonanie zmian w pozycjach:

- poz. 148 zamiast 150,45 m2 – winno być 340,69 m2

- poz. 149 zamiast 150,45 m2 – winno być 340,69 m2

- poz. 152 zamiast 340,69 m3 – winno być 30,69 m3

- ponadto proszę dodać poz. 148a – podbudowa z kruszywa łamanego 0,05 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm – ilość 340,69 m2

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

mgr Jan Pyrkosz