Zał. Nr 2.

UMOWA Nr

zawarta w dniu………….. roku pomiędzy Gminą Rzeczniów zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1.Wójta Gminy      -  mgr inż. Romana Borka

a firmą …………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………...

zwaną dalej „Wykonawcą” następującej treści:

§ 1

Na podstawie wyniku przetargu nieograniczonego  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do  wykonania ,, PRZEBUDOWĘ DROGI  GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL  I  POSESJI   W  MIEJSCOWOŚCI KANIOSY-ALEKSANDRÓW  II ETAP REALIZACJI  ”

§ 2

Roboty objęte umową będą wykonywane z materiałów Wykonawcy spełniających wymagania Polskich Norm zgodnie z dokumentacją techniczną.

§ 3

1.  Termin wykonania zamówienia strony ustalają na dzień 30 lipca 2009 r.

2.  Przekazanie dokumentacji następuje w siedzibie Zamawiającego.

§ 4

Strony ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni  po podpisaniu umowy.

2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie Pana .......................................

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z zasadami wiedzy i

sztuki  budowlanej oraz przepisami ustawy-Prawo budowlane.

2. Ustanowienie Kierownika Budowy w osobie .....................................................................................

spełniającego wymogi określone przepisami Prawa Budowlanego.

3.Nieodpłatne poprawienie wadliwie wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.Zastosowanie materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną lub równoważnych , posiadających

odpowiednie certyfikaty  na znak bezpieczeństwa  , odpowiadających  co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

§ 7

1.Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma  wynagrodzenie w  wysokości ................  zł

brutto (słownie:  .............) łącznie z  podatkiem VAT i kwota ta nie   może ulec zmianie.

2.Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur przejściowych oraz  faktury końcowej. Protokóły

odbioru elementów    stanowiące integralną część faktury  potwierdza inspektor nadzoru.

3.Zamawiający zastrzega sobie regulowanie faktur  w okresie do 3-miesięcy od daty ich  złożenia .

§ 8

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w wysokości ...............zł słownie.............................................................w formie.......................................................     co stanowi 10% wartości brutto umowy  .

2.Strony postanawiają, że 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy i zostanie zwolnione  w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego , że przedmiot umowy został wykonany należycie.

Pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w terminie 15 dni    po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie wykonania wniesione w formie Gwarancji Należytego Wykonania jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na każde żądanie.

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji

wystawiającej zabezpieczenie.

5.W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego w umową wykonania robót i pokrycia

roszczeń z tytułu  jakości lub rękojmi za wykonane roboty.

§ 9

1.Ewentualna konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga protokołu

konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego

oraz aneksu pisemnego do umowy.

2.Wartość robót określonych w pkt.1 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia za przedmiot

umowy.

3.Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za przedmiot umowy jeżeli wykonał

prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

4.Roboty dodatkowe  będą rozliczone w/g cen jednostkowych podanych w  dokumentach przetargowych.

§ 10

1.Na wykonanie  robót określonych w § 1  Wykonawca udziela  …..- letniej gwarancji.

Okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek stwierdzonych

w czasie odbioru.

2.Do usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym Wykonawca winien przystąpić

niezwłocznie lub najdalej w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia o usterce.

§ 11

Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę.

§ 12

1.W przypadku odstąpienia od umowy z winy którejkolwiek strony strona zrywająca umowę z

własnej winy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

(§ 7 pkt.1).

2.Za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu kary

umowne w wysokości 0.5% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki.

§ 13

Za nieterminowe uregulowanie faktury  końcowej zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 14

Sprawy sporne mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                            Wykonawca: