Załącznik nr 1 do specyfikacji

UMOWA  NR .............

O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

zawarta w dniu ................ pomiędzy Gminą Miejską Skórcz reprezentowaną przez  Burmistrza Ryszarda Dąbka, zwanym dalej "Zamawiającym"

a .......................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

§1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu .........................

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami oraz przepompowniami ścieków na terenie miasta Skórcz wraz z przebudową odcinków sieci wodociągowej.

- Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji,

- przygotowanie dokumentów (w szczególności terenowo-prawnych) do uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

- projekt budowlany (obejmujący wszystkie branże) wymagany przepisami Prawa budowlanego wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi  projektami  umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - w ilości 5 egzemplarzy,

- wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w ilości 2 egzemplarze,

- przedmiary robót wykonane z obowiązującymi przepisami - w ilości 2 egzemplarze.

- kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  - w ilości 2 egzemplarzy.

-  przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów inwestorskich należy uwzględnić :

- oddzielne opracowanie dla sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i przepompowniami

- oddzielne opracowanie dla przyłączy kanalizacyjnych

- oddzielne opracowanie dla przebudowy sieci wodociągowych z przyłączami

- Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania  projektu BIOZ w liczbie 3 egz.

- Studium wykonalności dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej

- Komplet oświadczeń przyszłych użytkowników wyrażających zgodę na nieodpłatny wstęp i wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wg załącznika nr  ......

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami

- zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych będących w posiadaniu zamawiającego a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości. 
Zamawiający jest w posiadaniu Inwentaryzacji przyłączy kanalizacji sanitarnej obejmującej projektowany teren sporządzonej w 2003 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań technologicznych i materiałowych w celu osiągnięcia optymalnych wskaźników ekonomicznych.

- W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest do :

- czuwania w toku realizacji  robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i użytkowych z dokumentacja projektową. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązuje się do wydania na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń

- Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót

- Udziału w naradach technicznych – przyjmuje się że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

- Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji

- Udziału w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.,

§2

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak

również w trakcie realizacji inwestycji.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia  30.11.2007 r.
Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego.
Dokumentację należy złożyć do wglądu i sprawdzenia na 14 dni przed określonym wyżej terminem.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie

projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-dbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 pkt 3 traktuje się

jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz

pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia

celu, któremu ma służyć.

§5

1. Ustala się następujące warunki wynagrodzenia:

Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ...................................... zł
słownie: .....................................................................................................................................

w tym ............... % podatku VAT ..................................... zł, cena netto ...........................................zł

w tym:

a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę wynosi brutto  ...................................................... zł
słownie: .....................................................................................................................................

w tym .... % podatku VAT ..................................... zł, cena netto ...........................................zł

b) cena za pełnienie nadzoru autorskiego brutto ................................................................... zł
słownie: .....................................................................................................................................

w tym .... % podatku VAT ..................................... zł, cena netto ...........................................zł

w tym ceny jednostkowe brutto za:

- 1 km sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami ..................................................

- 1 km sieci kanalizacji tłocznej ..................................................

- 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego .......................................

- 1 szt. przepompowni ścieków ...........................................

- 1 km przebudowy sieci wodociągowej ..............................................

- W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót (o czym bezzwłocznie w formie pisemnej zawiadomiony zostanie Zamawiający) cena za wykonane prace może ulec zmianie. Podstawą wyliczenia ceny będą podane powyżej ceny jednostkowe.

3. Wykonawca może wystawić faktury częściowe w wysokości do 25 % wartości dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego wykonanych elementów tej części umowy. Pozostała kwota 75 % zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez zamawiającego pozwolenia  na budowę przez organ administracji architektoniczno budowlanej wydającej pozwolenie na budowę.

4. Podstawą do rozliczenia  pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest faktura płatna w terminie  21 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

5. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie określone oddzielna umową z uwzględnieniem wymogów określonych w SWIZ oraz zaproponowana cena w ofercie.

6. Za pełnienie nadzoru autorskiego dopuszcza się wystawianie faktur przejściowych miesięcznych pod warunkiem że faktura końcowa nie może być niższa niż 30 % ogólnej kwoty należnej wykonawcy za pełnienie nadzoru.

7. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność

ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace

ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

8. Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne

przelewem na konto Wykonawcy: ............................................................................................

9. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§6

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od

Zamawiającego Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową koszt wykonania

dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona

może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych

Kodeksu cywilnego.

§7

- Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§11

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wynikające z ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., póz. 83, z późniejszymi zmianami) obciążają Wykonawcę.

§12

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminę Miejską Skórcz. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednoczenie Wykonawca ma prawo wglądu i wprowadzania zmian w swoich danych osobowych.

§13

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Oferta wykonawcy

2. SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: