##### Załącznik Nr 3

##### U M O W A  NR  BGK – 342/05/10 (W Z Ó R)

zawarta w dniu …………….. 2010 r.  w  Skórczu pomiędzy:

Gminą Miejską Skórcz z siedzibą przy ul. Głównej 40, 83-220 Skórcz, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną  przez Ryszarda Dąbka – Burmistrz Miasta

a..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym, przez :

1..................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

o następującej treści :

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 241060 G ulica Zielona w mieście Skórcz” na odcinku od hm 4+86,0 do końca opracowania”, których szczegółowy zakres określony jest w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- dokumentacjach projektowych,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarach robót.

2.  Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentację projektową oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentacji oraz że jest ona kompletna i nie zawiera wad.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (przekazanie placu budowy) ustala się,  na dzień 04 maja 2010 r.

- Wykonawca rozpocznie prace budowlane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przekazania placu.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 sierpnia 2010 r.

§ 3

- Za  realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto …………………. zł. + podatek VAT ……………. zł. =  brutto  .................................zł. słownie brutto: ..…………………………………………………...

- W przypadku wystąpienia potrzeb wykonania robót dodatkowych i zwiększenia ustalonego zakresu robót, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie zostanie powiększone o wartość robót wykonanych dodatkowo, wyliczone kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem cen i wskaźników cenotwórczych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- W przypadku zmniejszenia ustalonego zakresu umownego robót, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót niewykonanych wyliczone kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem cen i wskaźników cenotwórczych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 4

1.Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

- Przekazanie  terenu budowy.

- Dostarczenie dokumentacji projektowej i dziennika budowy.

- Dokonanie odbioru robót.

- Zapłata wynagrodzenia.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych.

- Ustanowienie Kierownika budowy  i przejęcie terenu budowy .

- Zapewnienie na własny koszt niezbędnego zabezpieczenia placu budowy i robót, warunków  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

- Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i szkiców.

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Wykonanie na własny koszt niezbędnych pomiarów  i badań laboratoryjnych w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu, przed zgłoszeniem robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zgłoszeniem robót do odbioru ostatecznego.

- Po zakończeniu robót wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej potwierdzonej przez uprawnionego geodetę,

- Po zakończeniu  przedmiotu umowy usunięcie na własny koszt poza teren budowy wszystkich własnych urządzeń, sprzętu i materiałów oraz likwidacja tymczasowego zaplecza.

2.  Wykonawca będzie ponosił koszty opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska                        i bezpieczeństwa pracy.

3. Wykonawca zapewni polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia  do zakończenia robót:

a/ ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy                  w wysokości 100% wynagrodzenia  określonego w  § 3 ust.1

b/ ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do :

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

- osób trzecich , które nie przebywają na terenie budowy;

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie swoich zobowiązań zawartych  w umowie w stosunku do osób trzecich.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązania  wynikające z zawartej umowy .

§ 6

1. Obowiązki  Inspektora Nadzoru Zamawiający powierzy: ....................................................................................................................................................

2. Kierownikiem budowy będzie  : ....................................................................................................................................................

§ 7

1. Wykonawca wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1  tj.              w kwocie: .................................. zł., słownie: …………………………………………………..

2.  Powyższe zabezpieczenie, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w części stanowiącej 70 % kwoty wym. w  ust. 1  tj. ................................. zł.,  podlega zwrotowi    w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze bez usterek, pozostałe 30 %  kwoty wym. w ust. 1 tj. .............................. zł , służące do pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi do zwrotu w ciągu  15 dni po upływie okresu  gwarancji.

3.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w   formie: ……………….. ……………………………………………………………………………………..

4.  W przypadku zmiany terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia gwarancji w zakresie terminów jej ważności.

§ 8

1.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  jakości za wykonany przedmiot umowy.

2.  Okres gwarancji wynosi  .............. miesięcy  licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez usterek.

3. Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 577 – 582 k.c.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te wypłaci Wykonawca na rzecz Zamawiającego w następujących wypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania       i 
zakończenia robót w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia określonego w  § 2 ust.3

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu istnienia wad lub niezgodności z dokumentacją projektową, w przedmiocie odbioru - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  10% wartości wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1.   Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający powinien w ustalonym terminie dokonać odbioru tych robót.

2. Po zakończeniu przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

3.  Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości  na wbudowane materiały i urządzenia,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzoną wpisami do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę,

- dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności  wykonania  obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami,

- protokoły badań i sprawdzeń.

4. Zamawiający  w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru  i wyznaczy datę odbioru końcowego zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczony  Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

7.  Jeżeli w trakcie czynności końcowego odbioru inwestycji zostaną stwierdzone wady :

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może  odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- nie nadające się do usunięcia  - Zamawiający, niezależnie od naliczonej kary zgodnie z zapisami w § 9 ust. 2, punkt c),  obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartości użytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy o ile  wady te nie uniemożliwiają należytego funkcjonowania obiektu.

8. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę spisania protokołu odbioru    końcowego.

§ 11

  - Podstawą zapłaty będą faktury za wykonane i odebrane roboty wraz z bezusterkowymi protokółami  odbioru i kosztorysami powykonawczymi potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

  - Zamawiający dopuszcza etapowe płatności w dwóch ratach  (jedna faktura przejściowa za wykonanie części zadania inwestycyjnego o wartości nieprzekraczającej 40 % wartości całej inwestycji i faktura końcowa),

  - Do faktury końcowej należy dołączyć protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót wraz ze wszystkimi dokumentami wyszczególnionymi  w § 10 pkt. 3

  - Faktura wystawiona bezpodstawnie  lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zwrotu faktury termin zapłaty biegnie od daty wpływu powtórnej faktury.

  - Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokółami odbioru wystawionych na Urząd Miejski w Skórczu, ul. Głowna 40, 83-220 Skórcz. NIP 592-10-04-490

  - Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy:    ....................................................................................................................................................................................................................................................................

  - W przypadku wystąpienia opóźnień w płatności faktur, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości ustawowej, liczone za każdy dzień zwłoki.

§ 12

1.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.   W razie  wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, obliczonego stosownie do wysokości wynagrodzenia.

3.  Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), oraz właściwe przepisy KC.

§ 14

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących  egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze Stron umowy

3.   Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz załączników:

1) Oferta wykonawcy.

2) SIWZ.

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy

4) Kosztorys ofertowy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                         W Y K O N A W C A