znak:  BGK.271.2.3.2011

Zamawiający:

Gmina Miejska

ul. Główna 40

83-220 Skórcz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa placów zabaw w Skórczu”

maj  2011 r.

- Nazwa i adres zamawiającego

### GMINA MIEJSKA

ul. Główna 40

83-220 Skórcz

tel.  (58) 582 4201, (58) 582 5224  fax.  (58) 582 4674

e-mail: miasto@skorcz.pl, aklin@skorcz.pl

NIP  592 – 10 – 04 – 490

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa placów zabaw w Skórczu”  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Budowa placu zabaw w parku miejskim na działce nr 336/2.

1.2. Budowa placu zabaw przy ulicy Ogrodowej na działce nr 485/6.

1.3. Budowa placu zabaw przy ulicy Cisowej na działce nr 912/10.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 10, 11 i 12 do SIWZ, tj. projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary z uwzględnieniem wykonania ogrodzenia wszystkich trzech placów zabaw na fundamencie betonowym z obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x30x8 cm. (pozycji tej nie obejmuje przedmiar robót)

- Zakres prac obejmuje między innymi:

- pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania,

- przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- organizację i zabezpieczenie placu budowy,

- uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ,                 a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną

- Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego                      i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), prowadzenie ich                      z zachowaniem wymagań przepisów BHP,

- Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty  gwarantujące bezpieczeństwo ich użytkowania. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu po zakończeniu prac. Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie (Załącznik nr 2).

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi      przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową.

- Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobycie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy wykonania niniejszego zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzin oględzin z pracownikiem urzędu.

- Kody CPV:

- 45.11.27.23 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,

- 45.11.12.91 - 4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz  gwarancji na zainstalowane materiały i urządzenie nie krótszej niż oferowana przez producenta ( załącznik nr 3).

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - Spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.  22 i 44 ustawy (załącznik nr 5).

  - Spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z którego będzie wynikało wykonanie minimum dwóch robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu o łącznej wartości brutto min. 100 tys. PLN ( załącznik nr 6),

- dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje),

  - Spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób ( załącznik nr 7), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności:

- odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi winny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w powyższym zakresie.  Osoby wskazane winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, któremu Wykonawca powierzy funkcję Kierownika budowy. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

  - Spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi:

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli przedstawiony dokument potwierdzał będzie, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej 100 tys. PLN (sto tysięcy złotych)

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 tys. PLN na okres realizacji zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.

9. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z którego będzie wynikało wykonanie minimum dwóch robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu o łącznej wartości brutto min. 100 tys. PLN ( załącznik nr 6),

- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli przedstawiony dokument potwierdzał będzie , wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej 100 tys. PLN (sto tysięcy złotych)

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 tys. PLN na okres realizacji zamówienia.

9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3)

9.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Informacje dodatkowe:

- Konsorcjum [Oferta wspólna]

- W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie           z przepisem art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym załącznik nr 1 należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wskazania Lidera Konsorcjum). Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału.

- Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt 8.2.1 oraz dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu określone w pkt 9.2.

- Oświadczenie podmiotów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 składają wspólnie.

- Wymagane warunki określone w pkt. pkt. 8.2.2, pkt 8.2.3 i pkt 8.2.4 zamawiający uzna za spełnione przez konsorcjum, jeżeli do oferty zostaną dołączone dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków przez jednego lub wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Jeżeli wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:

- Andrzej Klin  tel. (58) 582 5224, 660 670 808, e-mail: aklin@skorcz.pl

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

- Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

14. Opis sposobu przygotowywania oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Ofertę zamieszcza się w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w rozdziale I oraz będzie posiadać oznaczenia:

OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA pn:

„Budowa placów zabaw w Skórczu”

NIE OTWIERAĆ PRZED – 27.05.2011 r. przed godz. 13.15

- Na kopercie winna być również wyeksponowana nazwa i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem "zmiana" lub ”wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Ponadto oferta powinna zawierać wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Wykaz ten należy sporządzić wg załącznika nr 8

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pokój nr 19 (sekretariat)  do dnia 27 maja 2011 r., do godz. 13.00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia  27 maja 2011 r. , o godz.13.15  w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację  z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia zgodny z przedmiarami robót, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2. W cenie zawarte jest wykonanie robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3.Cenę oferty należy obliczyć za pomocą kosztorysu ofertowego, który należy załączyć do oferty. Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ nie jest podstawą obliczenia ceny, stanowi jedynie podstawę informacyjną i pomocniczą.

4.Obliczona cena oferty jest ceną  ofertową i zawiera koszty związane z:

- wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją,

- urządzeniem placu budowy,

- w przypadku zniszczeń lub uszkodzenia urządzeń w trakcie realizacji - z naprawieniem ich i doprowadzeniem do stanu pierwotnego,

- zapewnieniem nadzoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnieniem tymczasowych przejść i przejazdów na czas trwania robót,

- wykonaniem tymczasowego oznakowania na czas trwania robót,

- ubezpieczeniem budowy od odpowiedzialności cywilnej,

- zapewnieniem obsługi geodezyjnej do prawidłowego wykonania prac,

- przeprowadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń.

5. Cena powinna być podana następująco:

- cena netto,

- kwota podatku od towarów i usług (VAT),

- cena brutto,

6. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto za realizację całości zamówienia.

7. Cena nie ulega zamianie przez okres ważności ofert (związania).

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 100%

- Do oceny oferty pod względem kryterium „cena” przyjęta zostanie cena ofertowa brutto

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100, pozostałe na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, na podstawie wzoru:

Cena = (cena oferty najtańszej : cena oferty badanej) x 100

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

- Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i dostarczenia oświadczeń kierowników robót o przyjęciu obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego

- Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przed zawarciem umowy przedstawić Zamawiającemu, kserokopie umowy regulującą ich współpracę.

- Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi zamawiającemu ww. dokumentów lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publiczny

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (określonej w art. 150 ust.2) : tj. 5 % ceny ofertowej (brutto).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wykonawca winien wnieś  zgodnie z art.148 pzp

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.   Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy w zakresie:

- terminu realizacji przedmiotu umowy: Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Przesunięcie terminu wykonywania robót możliwe będzie w następujących przypadkach jak: aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń); zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; zmiany kolejności wykonywania części zamówienia; wady dokumentacji projektowej; wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; wystąpienia siły wyższej.

Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas  trwania tych okoliczności.

- osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego, kierownika budowy z ramienia Wykonawcy, koordynatora z ramienia Zamawiającego.

- zmiany podwykonawców w sytuacji nie wywiązywania się z powierzonych im zadań.

- ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

- Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

23.  Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać:

- Oferta wykonawcy sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie dotyczące jakości zastosowanych materiałów (załącznik nr 2),

- Oświadczenie gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały (załącznik nr 3),

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.  22 i 44 ustawy (załącznik nr 5),

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z którego będzie wynikało wykonanie minimum dwóch robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu o łącznej wartości brutto min. 100 tys. PLN ( załącznik nr 6),

- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7),

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli przedstawiony dokument potwierdzał będzie , wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej 100 tys. PLN (sto tysięcy)

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 tys. PLN na okres realizacji zamówienia.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 (załącznik nr 4)

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, sporządzony wg załącznika nr 8,

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a).

- Jeżeli, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z z dnia 30 grudnia 2009 r, (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, składa dokumenty o których mowa w § 4 w/w rozporządzenia.

25.  Załączniki do specyfikacji.

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załącznik nr 1	- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2	- Oświadczenie dotyczące jakości zastosowanych materiałów.

Załącznik nr 3	- Oświadczenie dotyczące gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały

Załącznik nr 4- Oświadczeni o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5	- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6 -Wykaz robót.

Załącznik nr 7	- Wykaz osób,

Załącznik nr 8 - Części zamówienia przewidziane do realizacji przez podwykonawców

Załącznik nr 9 - Wzór umowy,

Załącznik nr 10 – Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót,

Załącznik nr 11  - Projekty budowlane,

Załącznik nr 12 -  Przedmiary

ZATWIERDZAM:

Skórcz ……. ………………………2011 r.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularz Ofertowy – Oferta Wykonawcy

(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO

Dane dotyczące Zamawiającego: GMINA MIEJSKA z siedzibą 83-220 Skórcz, ul. Główna 40

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….

Siedziba: ……………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/fax: ………………………………………………………………………………

Nr NIP: ……………………………………………………………………………………….

Nr REGON: …………………………………………………………………………………..

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa placów  zabaw w Skórczu”

oświadczam(y), że:

- Cena ryczałtowa niniejszej oferty, wyliczona zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi.:

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł

cenę brutto słownie .............................................................................................................

w tym dla :

- placu zabaw w parku miejskim na działce nr 336/2

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł,

- placu zabaw przy ulicy Ogrodowej na działce 485/6

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł

- placu zabaw przy ulicy Cisowej na działce 912/10

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł

2. Roboty  stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

4.  Udzielamy Zamawiającemu  3  letniej gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych.

5. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zawarte jest wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Kierownikami robót będą:

Pan/i ...........................................................................nr uprawnień..................................,

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

9.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj.

30 dni od daty złożenia ofert.

10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

11. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości przed terminem podpisania umowy.

12. Oferta została złożona na ….. stronach,  kolejno ponumerowanych od nr …....  do nr ….. (wraz z załącznikami).

13. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione./Wykonawca wypełnia ten punkt, jeżeli zastrzega jakieś informacje, jeśli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punktu/

14. Nazwisko i imię osoby podpisującej ofertę : ..............................................................

Miejscowość i data ........................................................

.....................................................

(Podpis właściciela lub osoby

upoważnionej do występowania

w imieniu Oferenta)

Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:

- ………………………………..................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………….….............................

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące jakości zastosowanych materiałów

(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa placów zabaw w Skórczu”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy wykonywaniu zamówienia będą posiadały wymagane  certyfikaty i atesty gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania zastosowanych materiałów i urządzeń oraz deklaracje zgodności produktu pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, wymagane certyfikaty oraz że jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej, a dokumenty to potwierdzające zostaną dostarczone po wykonaniu inwestycji wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą.

………............................................

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy, o udzielonej gwarancji

(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa placów zabaw w Skórczu”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz  gwarancji na zainstalowane materiały i urządzenie nie krótszej niż oferowana przez producenta.

………............................................

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa placów zabaw w Skórczu”

OŚWIADCZAM, ŻE:

stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy nie występują podstawy do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

………............................................

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa placów zabaw w Skórczu”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy, spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………............................................

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

(miejsce data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa placów zabaw w Skórczu”

OŚWIADCZAM, ŻE:

wskazane poniżej roboty potwierdzają zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

| Zamawiający | Nazwa roboty | Miejsce wykonania | Okres wykonywania | Wartość robót [brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

………............................................

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

(miejsce data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest  „Budowa placów zabaw w Skórczu”

OŚWIADCZAM, ŻE:

poniższe osoby będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia:

| Imię i Nazwisko | kwalifikacje zawodowe | doświadczenie zawodowe (w latach) | zakres wykonywanych czynności | podstawa do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

………............................................

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 8 – Wykaz części zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawców

(miejsce data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa placów zabaw w Skórczu”

OŚWIADCZAM, ŻE:

poniżej wyszczególnione części zamówienia będą realizowane  przez następujących podwykonawców

| L.p. | Cześć zamówienia | Podwykonawca | kwota |
| --- | --- | --- | --- |

………............................................

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

WZÓR - Załącznik nr 9

UMOWA NR BGK.272….2011

Zawarta w dniu ………………………...w Urzędzie Miasta w Skórczu pomiędzy:

Gminą Miejską Skórcz reprezentowaną przez

Burmistrza Miasta Skórcz – Ryszarda Dąbka

REGON 000527569    NIP 592-10-04-490

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

reprezentowanym przez:

......................................................................................

REGON.......................................................NIP..................................................

zwanym  w dalszej części "Wykonawcą"

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

- Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Budowa placów zabaw w Skórczu” w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów ustawy.

- Zamawiający zleca zadanie inwestycyjne, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace określone w § 1 pkt 1 zgodnie z dokumentacją projektową.

- Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy zawierająca określone wynagrodzenie ryczałtowe.

- Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania jak też stwierdził zgodność z przedmiarem robót i z dokumentacją projektową.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 3

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na 2 miesiące od daty podpisania umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia robót projekt budowlany.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Wykonawca po przejęciu terenu budowy, ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 6

- Wykonawca ustanawia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. ………………………………...…. posiadającego uprawnienia Nr …………………

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie........................................... którego zakres obowiązków i   uprawnień nadzoru wynika z ustawy Prawo Budowlane.

§ 7

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie placu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie warunków BHP i Ppoż. oraz utrzymanie porządku na budowie.

- Prace związane z zabezpieczeniem robót, oznakowaniem miejsca robót i uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych i należą do obowiązków Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i

Zamawiającemu w trakcie prowadzenia robót.

- W przypadku prowadzenia robót w sposób stwarzający zagrożenie dla ruchu drogowego lub pieszego Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny:

- odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym w którym dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych,

- posiadać certyfikaty i atesty gwarantujące bezpieczeństwa użytkowania zastosowanych materiałów i urządzeń.

- posiadać deklaracje zgodności produktu pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, wymagane certyfikaty oraz że jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej..

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać dokumenty w stosunku do wskazanych materiałów, o których mowa w ust. 2,

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót.  Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy.

- Jeżeli wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązuje się odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Proponowany termin odbioru robót zanikających musi umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie ich wykonania pod kątem ilości i jakości przed zakryciem.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne do czasu zakończenia inwestycji.

- Ustalone niezmienne za całość zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się na kwotę brutto ….........................................................................PLN.

słownie .………………………………………………...................................................PLN.

w tym dla :

- placu zabaw w parku miejskim na działce nr 336/2

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł,

- placu zabaw przy ulicy Ogrodowej na działce nr 485/6

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł

- placu zabaw przy ulicy Cisowej na działce nr 912/10

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł

§10

- Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w formie faktury wystawionej na adres Urząd Miejski w Skórczu, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz, NIP 592-10-04-490  po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru robót, potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad i prawidłowo ukończone. Do końcowego protokółu odbioru należy dołączyć dokumenty o których mowa w § 8 ust. 2 w stosunku do użytych materiałów oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30  dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu także innych dokumentów i opracowań wymaganych przy zgłoszeniu zakończenia budowy w organie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującą w dniu odbioru końcowego ustawą Prawo budowlane.

§ 11

- Strony postanawiają, że termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony w ciągu siedmiu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu umowy.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie  ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, aż do czasu usunięcia tych wad.

§12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności:

- terminu realizacji przedmiotu umowy: Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Przesunięcie terminu wykonywania robót możliwe będzie w następujących przypadkach jak: aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń); zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; zmiany kolejności wykonywania części zamówienia; wady dokumentacji projektowej; wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; konieczności wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy; wystąpienia siły wyższej.

Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas  trwania tych okoliczności.

- osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy.

- zmiany podwykonawców w sytuacji nie wywiązywania się z powierzonych im zadań.

- Zmiany określone w pkt 1 mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego  w formie pisemnych aneksów do umowy.

§ 13

Jako przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się …...........................

§ 14

  - Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 9 pkt 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad – 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 9 pkt 2 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 pkt 2 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 9 pkt 2 umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

- Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie w formie dotacji, pożyczki lub kredytu, jego rozliczenie powstałe z winy Wykonawcy robót budowlanych obciążać będą tego Wykonawcę do wysokości poniesionych szkód.

§ 15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwotę …….zł brutto ( słownie:…………..).

2.  Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie…………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta jeśli kwota zabezpieczenia zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 zostanie zwolnione w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 16

- Wykonawca udziela gwarancji na okres  3 lat na całość wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. oraz gwarancji nie krótszej niż producenta na zastosowane materiały.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

- O wykryciu zaistniałych wad podczas okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadamia pisemnie wykonawcę ( faksem lub drogą elektroniczną).

- W okresie objętym gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- W przypadku nie dotrzymania tego terminu, Zamawiającemu służy prawo powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiający będzie dochodził zwrotu należności w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania zastępczego.

- Usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający przed upływem okresu gwarancji na wykonane roboty wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, który winien być potwierdzony protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru.

- Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

§ 17

Wszelkie roszczenia finansowe z tytułu wadliwości prac projektowych, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji podnoszone przez Wykonawcę robót budowlanych do Zamawiającego, mają odniesienie do autora prac projektowych, na którym ciąży odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 18

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn nie zależnych od zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań zamawiającego lub opóźnia się z robotami tak dalece, że zakończenie ich w terminie nie jest prawdopodobne.

- Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne;

§ 19

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 20

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na

piśmie.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od powstania sporu, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                     WYKONAWCA: