Sprawozdanie Burmistrza Miasta Skórcz

z działalności w okresie międzysesyjnym,

tj. w dniach od 24.08.2010 r. do 11.10.2010 r.

W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami:

1. Dnia 25 sierpnia br. wraz z panią Anną Klin – kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odwiedziliśmy p. Stefana Ossowskiego, świętującego swoje 90-te urodziny. Sędziwemu jubilatowi z okazji urodzin złożyłem moc najserdeczniejszych życzeń oraz przekazałem skromny upominek.

2. Tego samego dnia odbyłem robocze spotkanie z udziałem kierownika budowy i inspektora nadzoru dotyczące omówienia spraw związanych z zakończeniem przebudowy ul. Zielonej, w tym ustalenia terminów odbioru końcowego robót.

3. Zaplanowany na dzień 27 sierpnia br. I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek przy ul. Cisowej, Szkolnej i Leśnej oraz mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 1 nie doszedł do skutku ze względu na brak zainteresowania.

4. Dnia 31 sierpnia br. miał miejsce odbiór końcowy wykonania przebudowy ul. Zielonej. W trakcie odbioru nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczyły uporządkowania terenu i naprawy dróg dojazdowych. Roboty te wykonawca zobowiązał się wykonać, gdy poprawią się warunki pogodowe.

5. Dnia 01 września br. wziąłem udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół Publicznych.

6. Tego samego dnia wziąłem udział w naradzie zorganizowanej przez Wójta Gminy Skórcz poświęconej organizacji Dożynek Powiatowych na stadionie miejskim w Skórczu.

7. Dnia 05 września br. na stadionie miejskim w Skórczu odbyły się Dożynki Powiatu Starogardzkiego. Głównym organizatorem tej imprezy była Gmina Wiejska Skórcz, a współorganizatorami Powiat Starogardzki oraz Gmina Miejska Skórcz. Wkładem miasta w organizację tej imprezy było nieodpłatne udostępnienie obiektów stadionowych oraz zabezpieczenie w energię elektryczną.

8. Dnia 07 września br. wziąłem udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu starogardzkiego zorganizowanym przez Starostę Starogardzkiego. Tematyka konwentu obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:

- stan oznakowania utwardzonych dróg gminnych,

- kompleksowe zarządzanie kryzysowe w przypadkach sytuacji nadzwyczajnych z wykorzystaniem własnych środków interwencyjnych w miastach i gminach powiatu starogardzkiego,

- realizacja zakupów przez jednostki OSP z KSRG w związku ze zmianą terminu realizacji RPO dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu dla Jednostek Ratownictwa z powiatu starogardzkiego.

9. Dnia 09 września br. w Gdańsku, wspólnie z panią Skarbnik Barbarą Krzyżanowską, podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z programu LEADER budowy trzech placów zabaw. Wysokość dofinansowania – 174 000 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w przyszłym roku.

10. Dnia 10 września br. w Urzędzie Miejskim miała miejsce kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dotycząca realizacji i finansowania przebudowy ul. Wojska Polskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

11. Tego samego dnia wziąłem udział w zebraniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Skórczu.

12. Dnia 11 września br. wziąłem udział w części oficjalnej obchodów 90-tej rocznicy istnienia skórzeckiej szkoły średniej oraz odbywającego się z tej okazji VII Zjazdu Absolwentów.

13. Dnia 13 września br. wziąłem udział w zwołanej w trybie nadzwyczajnym XLV Sesji Rady Miejskiej w Skórczu.

14. Dnia 15 września br. wraz z panem Januszem Kaczyńskim – kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, spotkaliśmy się w Gdańsku z panem J. Szymańskim – Dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnego stanu realizacji zadania dofinansowanego z RPO – „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III”, w tym w szczególności, sprawom związanym z koniecznością dokonania zmian w projekcie wynikających ze zmiany zakresu rzeczowego tej inwestycji.

15. Dnia 17 września br. również z panem Januszem Kaczyńskim, uczestniczyłem w konferencji szkoleniowej dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która odbyła się w Gdańsku.

16. Dnia 19 września br. zakończony został etap prac związanych z wymianą gruntu na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych. Koszt wymiany gruntu wyniósł ostatecznie 48 800 zł brutto. W związku z koniecznością wymiany gruntu, na wniosek Wykonawcy, termin realizacji budowy boiska został wydłużony do 10 listopada br.

17. Dnia 24 września br. w godzinach popołudniowych, miała miejsce uroczystość otwarcia I odcinka przebudowy ul. Zielonej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in.:

- wicewojewoda pomorski – pan Michał Owczarczak,

- starosta starogardzki – pan Leszek Burczyk,

- radny Sejmiku Województwa Pomorskiego – pan Dariusz Męczykowski.

Uroczystego poświęcenia drogi dokonał ks. prałat Eugeniusz Stencel. Po części oficjalnej, odbył się festyn „Pożegnanie Lata” przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury.

18. Dnia 26 września br. wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych, panem Andrzejem Bunikowskim oraz delegacją uczniów, wziąłem udział w uroczystościach upamiętniających 71. rocznicę mordu w Lesie Szpęgawskim.

19. Dnia 27 września br., w godzinach popołudniowych, odbyłem spotkanie z mieszkańcami ul. Kociewskiej, poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji oraz planom związanym z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej, w tym także odtworzeniu nawierzchni asfaltowej jezdni. Podczas spotkania omówiono również temat braku kanalizacji deszczowej na tej ulicy oraz problemów i potrzeb z tym związanych.

20. Dnia 30 września br. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku złożyłem wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja 2011 na dofinansowanie II etapu przebudowy ul. Zielonej.

21. Tego samego dnia spotkałem się z panem W. Kubiakiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sprawie budowy obwodnicy Skórcza oraz poprawy warunków bezpieczeństwa na ul. Pomorskiej, poprzez budowę sygnalizacji świetlnej.

22. Dnia 05 października br. podpisałem umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszy Kultury Fizycznej i Sportu budowy „Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Skórczu”. Wysokość dofinansowania – 200 000 zł.

23. Dnia 06 października br. dokonałem otwarcia Mistrzostw Powiatu Starogardzkiego w biegach przełajowych, które odbywały się na skórzeckim stadionie.

24. Dnia 08 października br.  wraz z panem Januszem Koseckim – sekretarzem miasta, wziąłem udział w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez MSWiA pt. „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny”. W czasie konferencji odebraliśmy dyplomy ukończenia studiów podyplomowych „Akademia Liderów Samorządowych”, realizowanych w ramach działania 5.2 PO KL.

25. Tego samego dnia w Urzędzie Miejskim odbył się II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek i mieszkania w budynku przy ul. Ogrodowej 1.

W przetargu sprzedano:

- działkę niezabudowaną przy ul. Cisowej o pow. 709 m2 za cenę 27 108,40 zł brutto,

- działkę niezabudowaną przy ul. Szkolnej o pow. 816 m2 za cenę 14 786,40 zł brutto.

Na działkę zabudową przy ul. Leśnej oraz na mieszkanie nie było chętnych.

W omawianym okresie, jak zwykle, na bieżąco nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu, w tym głównie prace inwestycyjne i remontowo – porządkowe na terenie miasta. Z tych pracy wymienić należy w szczególności:

- budowa kanalizacji sanitarnej – etap III,

- przebudowa ul. Zielonej,

- remont ul. Brzozowej poprzez ułożenie płyt jomb i wykonanie chodnika,

- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej – etap IV (ul. Osiecka),

- remont chodnika na ul. Spokojnej poprzez wymianę kolektora deszczowego oraz ułożenie kostki brukowej.