PROTOKÓŁ NR 21/10

Z kontroli Komisji Rewizyjnej, która odbyła się dnia 14 stycznia 2010 r.

w Urzędzie Miejskim w Skórczu. Komisja przeprowadziła powyższą kontrolę

zgodnie z planem pracy komisji na II półrocze 2009 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Adam Gawrzyał – przewodniczący,

- Barbara Graban,

- Edmund Brzeziński,

- Janusz Wódkowski, (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego:

Ryszard Dąbek – Burmistrz Miasta, Barbara Krzyżanowska – Skarbnik Miasta.

Tematem kontroli było:

1. Ocena budżetu za rok 2009.

2 Czy kryzys gospodarczy i finansowy miał wpływ na wykonanie budżetu za 2009 r.

3. Stopień realizacji wykonania inwestycji (wieloletnich inwestycji w odniesieniu do lat ubiegłych w tym samym okresie).

4. Stan aktualnego zadłużenia. Ustalenie co do ewentualnych zagrożeń wynikających z wysokości zadłużenia. Stan zaległości oraz podjęte działania w celu ich wyegzekwowania.

5. czy zaistniały naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Analiza stopnia wydatków bieżących.

6. Przygotowanie planu pracy komisji na I półrocze 2010 r. (plan stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Stwierdzam, że Komisja Rewizyjna w swoim działaniu kieruje się dobrem miasta. Celem działań kontrolnych komisji jest dostarczenie Radzie i Burmistrzowi informacji niezbędnych dla oceny działalności, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. Komisja jest obligatoryjnym organem wewnętrznym Rady, której ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego nadaje funkcję kontrolną, opiniotwórczą i wnioskodawczą. Kontrole Komisji Rewizyjnej odnoszą sie do porównania założeń zawartych w aktach prawnych, ogólnych aktach stanowiących organów jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwalonych planów działania. Podstawowym celem kontroli jest sprawdzenie legalności działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego czyli zgodności tego działania z prawem. Oprócz legalności przyjmuje się możliwość posługiwania takimi kryteriami jak gospodarność, celowość, rzetelność lub sprawność organizacyjna.

Z uwagi na brak sprawozdań z jednostek podległych i urzędów skarbowych nie ma faktycznego wykonania planu dochodów i wydatków za 2009 r.

Plan wynosił:

- plan dochodów 8 763 136 zł,

- plan wydatków 12 104 260 zł.

Inwestycje zostały wykonane 22,18% i wynosiły  949 962,89 zł. Miasto Skórcz na dzień 31.12.2009 r. jest zadłużone na kwotę 700 000 zł. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadania i zakupy inwestycyjne na 2009 r.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 2410556 ul. Wojska Polskiego w mieście  - 723 281,83 zł

- środki własne 357 793 zł,

- dotacje 347 489 zł,

- robocizna Tworek 703 758,89 zł,

- nadzór – 18 300 zł,

- pozostałe (ogłoszenia, oznakowanie) – 2 071,43 zł.

2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 2410606 ul. Zielona – środki własne 64 788,08 zł (planowano 80 407,00 zł)

3. Wykonanie ocieplenia elewacji i częściowej wymiany okien w budynku Sobieskiego 7 – 78 869,22 zł (planowano 88 600 zł)

- wykonawca PIK – 77 627,19 zł.

4. Wymiana kotła CO w budynku przy ul. Sobieskiego 7 (biblioteka) – 5 730 zł (planowano 6 000 zł).

5. Wymiana kotła CO w budynku przedszkola – 12 731,50 zł (planowano 15 000 zł).

- wymiana kotła 10 290,00 zł

- wymiana pompy 2 441,50 zł

6. Wymiana kotła CO w budynku Urzędu Miejskiego – 9 430,00 zł.

7. Wykonanie i montaż dwóch wkładów kominowych – 8 147,00 zł.

8. Zakup 2 zestawów komputerowych – 8 326,51 zł

9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę przyziemia przychodni zdrowia – 11 100 zł

- projekt – 8 500 zł,

- kosztorys – 2 600 zł

10. Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz, etap III – 6 425,75 zł - planowane 3 304 396 zł, w tym:

- środki własne – 1 054 396 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW – 580 000 zł,

- kredyt – 345 000 zł,

- kredyt (wniosek RPO) – 1 325 000 zł.

11. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie parku miejskiego – 23 790 zł (planowano 27 000 zł).

12. Opracowanie dokumentacji pod budowę placów zabaw w mieście Skórcz 5 490 zł (planowane 10 000 zł)

13. Remonty dróg – 48 403,50 zł,

14. Remonty chodników – 163 841,02 zł ( to jest 2 374 80 m2)

- robocizna – 63 201,12 zł,

- nadzór – 1 341,79 zł,

- obrzeża, kostka, krawężniki 76 752,48 zł (pozostało 296 m2 kostki) brukowej o wartości 8 881,20 zł,

- cement – 9 794,37 zł,

- żwir – 8 784,00 zł,

- korytka odwadniające – 3 967,26 zł.

15. Odwodnienie ulicy Hallera – 13 010,26 zł

- robocizna ZGM – 9 041,59 zł

- materiały – 3 968,67 zł

16. Odwodnienie ulicy Myśliwskiej – 7 691,82 zł

- materiały – 2 811,82 zł

- robocizna Bednarski – 4 880,00 zł

17. Estetyka miasta – 19 447,65 zł, w tym:

- zakup ławek (4 szt. MOK) – 2 122,80 zł

- zakup słupków żeliwnych (15 szt.) – 3 294,00 zł

- koszenie Szorycy – 2 200 zł

- zakup ogrodzenia betonowego (Sowiński, Lange) – 6 996,46 zł

- malowanie sceny – 2 240,55 zł

- zakup 10 szt. koszty i montaż 16 szt. – 2 188,10 zł

- zakup drzew i krzewów – 1 498,65 zł,

- nasadzenia kwiatów – 7 000,00 zł,

- malowanie słupów ogłoszeniowych – 1 050,00 zł.

Zaległości – stan na 31.12.2009 r.

1. Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 324 812,26 zł,

- podatek od środków transportowych – 4 685,26 zł

RAZEM – 329 497,26 zł

2. Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 33 332,15 zł,

- podatek rolny – 101,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 16 269,10 zł,

- wieczyste użytkowanie – 187,06 zł,

- kanalizacja – 1 400,00 zł,

- wykupy – 9 004,15 zł.

RAZEM – 60 293,46 zł

Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej gminie – 89 468,50 zł. Umorzeń podatków w 2009 r. było za 855 zł. Umorzeń opłat za wieczyste użytkowanie w 2009 r. było 1 182,78 zł.

W sprawach ogólnych były rozmowy w sprawie utrzymania dróg i ulic w sytuacji zimowej ze względu na opady śniegu, sprawa wysypiska. Co ze sprawą w sądzie Okręgowym pana Kleby.  Na tym zakończono kontrolę w Urzędzie Miejskim i sporządzono protokół.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Gawrzyał

Podpisali:

- Burmistrz Miasta

- Barbara Graban

- Edmund Brzeziński

- Janusz Wódkowski

Otrzymują:

Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a/a.