Nr rejestru - BGK.271.1.163.2017

UMOWA NR BGK.272.___.2017

zawarta w dniu _____________ 2017 roku w Skórczu pomiędzy:

Gminą Miejską Skórcz, 83-220 Skórcz, ul. Główna 40, NIP: 592-22-60-999, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Janusza Koseckiego – Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Barbary Krzyżanowskiej – Skarbnik Miasta

a

..................................,  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ..........................................., adres: .................................................................., NIP: ............................, REGON ...................... zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na usługi dot. Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz stanowiącym podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa przedszkola miejskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Skórczu” , oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej i sprawowaniem nadzoru autorskiego .

- Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o:

- cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz.U. z 2014 r., poz. 915 ze zmian.)

- Dokumentacji – należy przez to rozumieć pełnobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową i dokumentację wykonawczą oraz dokumentację techniczno - energetyczną, zgodną z PFU oraz koncepcją, niezbędną do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy nowego budynku Przedszkola Miejskiego w Skórczu oraz budowy infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu działki nr 216/1;

- Koncepcji – należy przez to rozumieć koncepcję stanowiącą załącznik nr 1 do PFU;

- PFU – należy przez to rozumieć Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący Załącznik  do Opisu Przedmiotu Zamówienia do Umowy,

- Programie – należy przez to rozumieć program priorytetowy Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (lub jego aktualizacja lub kontynuacja) w ramach którego Zamawiający złoży wniosek o dofinansowanie w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokumentację techniczno – energetyczną,

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz stanowiącej podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa przedszkola miejskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Skórczu”, oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego, poprzez wykonanie usługi dot. w szczególności:

- wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej, zgodnie z PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, niezbędnej do:

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy nowego budynku Przedszkola miejskiego w Skórczu oraz budowy infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu działki nr 216/1;

- złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu zamówienia 
w zakresie sporządzonej Dokumentacji, w procedurze o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w opracowanej Dokumentacji wskazanej 
w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy;

- świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, prowadzonym 
w oparciu o wykonaną Dokumentację wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy;

- sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych w oparciu o wykonaną Dokumentację wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Przedmiot Umowy jest finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Skórcz.

- Zakres przedmiotu Umowy obejmuje wykonywanie obowiązków projektanta w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm ), w tym m.in. wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej, spełniającej założenia Programu zgodnie z PFU, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu zamówienia na:

- wykonanie robót budowlanych dotyczących:

- budowy budynku Przedszkola Miejskiego w Skórczu

- budowy infrastruktury towarzyszącej m.in. przyłączy zasilających ww. budynki, 
w tym usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami;

- zagospodarowania terenu działki nr 216/1 przeznaczonej na budowę ww. budynku 
i infrastruktury towarzyszącej (m.in. ciągów pieszo – jezdnych i parkingów, oświetlenia terenu, placu zabaw, terenów zielonych);

wraz z:

- uzgodnieniem wykonanych opracowań z Zamawiającym.

3.1 	Zakres prac projektowych, zgodnie z zakresem określonym w pkt 1.2 i 2.2 PFU winien obejmować 
w szczególności:

3.1.1	prace przedprojektowe, wykonane poprzez:

- aktualizację i doszczegółowienie przekazanych materiałów, o których mowa w § 2 ust. 3.3.2 Umowy;

- uzupełnienie i zaktualizowanie przekazanej Koncepcji  wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiającym;

3.1.2	wykonanie w oparciu o zatwierdzoną Koncepcję projektów budowlanych pełnobranżowych 
(w niezbędnym zakresie do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) na budowę budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu, w tym:

- uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii i uzgodnień, wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym właściwych opinii, uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci 
i jednostek administracji, dodatkowych analiz i  opracowań pomocniczych, w niezbędnym zakresie;

- wykonanie charakterystyki energetycznej budynków;

- wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- przygotowanie i złożenie (w imieniu Zamawiającego) wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

3.1.3	wykonanie dokumentacji techniczno – energetycznej, w oparciu o wytyczne techniczne 
do Programu (w niezbędnym zakresie do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy) wraz 
z jej uzgodnieniem z Zamawiającym, w tym m.in. wykonanie:

- pełnej dokumentacji obliczeń cieplnych i energetycznych, sporządzonej w sposób umożliwiający dokonanie weryfikacji jej zawartości i prawidłowości wykonania obliczeń, poprzez m.in.

- wskazanie zastosowanych ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ochrony cieplnej, biernego i aktywnego wykorzystania energii słonecznej i wewnętrznych zysków ciepła, techniki instalacyjnej i wewnętrznych układów wytwarzania / transformacji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii;

- wskazanie przyjętych założeń techniczno – energetycznych obliczeń;

- sporządzenie syntetycznego bilansu energetycznego projektowanych budynków potwierdzających zaprojektowanie systemów energetycznych i instalacji oraz źródeł ciepła 
w sposób zapewniający poprawne bilansowanie energii wytwarzanej i dostarczanej 
z zewnątrz w granicy bilansowej budynku, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii;

- metryki obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych budynku;

- szacunkowego kosztorysu inwestorskiego;

3.1.4	wykonanie projektów wykonawczych wraz ich uzgodnieniem z Zamawiającym, na:

- zagospodarowanie i ukształtowanie terenu oraz budowę sieci zewnętrznych;

- budowę budynku przedszkola wraz z systemami sterowania i zabezpieczenia;

3.1.5	wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie wszystkich branż 
wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiającym;

3.1.6	wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż (oddzielnie dla wszystkich elementów inwestycji) wraz ich uzgodnieniem z Zamawiającym.

3.2	Założenia techniczne do opracowania Dokumentacji:

- Dokumentacja musi spełniać założenia Programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, celem uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW na budowę budynków energooszczędnych w klasie energooszczędności „A”. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być optymalne pod względem energooszczędności i tak dobrane, aby uwzględniały koszty budowy (wykonania) 
i koszty dalszej eksploatacji zastosowanych urządzeń.

- Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z PFU, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, opracowanym w lipcu 2016 roku przez mgr inż. arch. Szymona Derdowskiego , upr. Nr 101/POOKK/IV/2016

- parametry techniczne budynku muszą być zgodne z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);

- budynek przedszkola ma spełniać funkcję wyłącznie edukacyjną;

- obiekt poza wymaganiami wynikającymi z założeń MPZP , winien być przyjazne osobom niepełnosprawnym, spełniać wymagania szczegółowe określone przez Zamawiającego.

- obiekty mają być wyposażone w instalacje wewnętrzne umożliwiające spełnienie podstawowej funkcji oraz wyposażone w dodatkowe systemy wspomagające, spełniające różne funkcje pomocnicze określone w PFU.

- opracowanie ma wskazać optymalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia rozwiązania.

3.3	Wymagania w zakresie wykonania i odbioru Dokumentacji:

3.3.1	Dokumentacja obejmuje w szczególności:

- Projekty budowlane opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz z treścią § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) wraz z uzyskaniem, w ramach zaoferowanej ceny wszelkich dokumentów, zaświadczeń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pozwalającym na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Dokumentację techniczno – energetyczną opracowaną zgodnie z wytycznymi technicznymi określającymi szczegółowe zasady kształtowania i poziomu wymogów dotyczących standardu energetycznego budynków kwalifikujących się do dofinansowania w programie priorytetowym Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej (załącznik nr 3 do ww. Programu),

- Projekty wykonawcze opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane w zakresie wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 
z 2013r. poz. 1129), przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, urządzeń i wyposażenia, wymagania dotyczące sposobu wykonania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac;

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą uproszczoną, opracowane 
w zakresie wszystkich branż (oddzielnie dla wszystkich elementów inwestycji), zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), w tym ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

3.3.2	Zamawiający dysponuje następującymi materiałami wyjściowymi do projektowania:

- programem funkcjonalno - użytkowym (opracowanie z lipca 2016 r. ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy;

- koncepcją architektoniczno – urbanistyczną przedszkola miejskiego w Skórczu , stanowiąca załącznik nr 1 do PFU

- wypisem i wyrysem z MPZP miasta Skórcz  stanowiącym załącznik nr 2 do PFU;

- warunkami technicznymi na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z dnia 28.09.2016 r., stanowiącymi załącznik nr 3 do PFU;

- mapą do celów projektowych, stanowiącą załącznik nr 5 do PFU;

- wypisem z rejestru gruntów, stanowiącym załącznik nr 6 do PFU;

3.3.3	Obowiązek uzyskania wszelkich pozostałych materiałów potrzebnych do projektowania (innych niż wskazane w pkt 3.3.2 Umowy), w tym właściwych sprawdzeń, opinii, badań geotechnicznych gruntu, uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, itp., wraz z kosztami ich uzyskania, leży po stronie Wykonawcy.

3.3.4	Koszty związane z ewentualną potrzebą uszczegółowienia lub poszerzenia materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (o ile wystąpią), również leżą po stronie Wykonawcy.

3.3.5	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zostanie dostarczona Zamawiającemu:

- w postaci papierowej - w ilości 5 egz., z wyjątkiem projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót, które należy dostarczyć w ilości 5 egz. oraz kosztorysu inwestorskiego, który należy dostarczyć w ilości 
2 egz. oraz

- w postaci elektronicznej: część tekstowa zapis edytowalny i *.pdf (płyta CD) oraz rysunki 
w formie plików *.dwg i *.pdf - w ilości 2 egz.

3.3.6	Dokumentacja techniczno – energetyczna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy zostanie dostarczona Zamawiającemu:

- w postaci papierowej - w ilości 3 egz., oraz

- w postaci elektronicznej: zapis edytowalny i *.pdf (płyta CD) - w ilości 3 egz.

W przypadku zastosowania programów komputerowych do wykonania obliczeń cieplnych, 
w dokumentacji należy załączyć informację o programie, a do dokumentacji dołączyć pliki wsadowe w wersji elektronicznej.

3.3.7	Przekazanie i odbiór Dokumentacji, dokonane zostaną na zasadach opisanych w § 10 Umowy.

3.4	Wymagania w zakresie świadczenia usług biegłego ds. przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzonej Dokumentacji, w procedurze o udzielenie dofinansowania ze środków Programu wraz 
z wykonaniem niezbędnych zmian w opracowanej Dokumentacji wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności w § 2 ust. 3.1.3 Umowy:

  - występowanie w charakterze biegłego ds. przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzonej Dokumentacji, na każde wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego w toku przygotowania i prowadzenia ww. procedurze;

  - dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji niezbędnej do pozytywnej oceny złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków Programu wskazanego powyżej, 
na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5 	Wymagania w zakresie świadczenia usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

- występowanie w charakterze biegłego ds. przedmiotu zamówienia i jego wartości na każde wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego w toku przygotowania i prowadzenia 
ww. postępowania;

- przygotowanie projektu odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamówienia oraz udzielania 
na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego ww. postępowaniu opinii 
w przedmiotowym zakresie;

- dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także na etapie realizacji robót budowlanych, 
na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.6     Wymagania w zakresie sprawowania usług nadzoru autorskiego:

- występowanie w charakterze biegłego ds. przedmiotu zamówienia na każde wezwanie 
i w terminie określonym przez Zamawiającego, na etapie realizacji robót budowlanych;

- dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji na etapie realizacji robót budowlanych, na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - W przypadku stwierdzenia, że usługa wykonywana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać jej ponownego wykonania lub odstąpić od Umowy 
z winy Wykonawcy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszej Umowie.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

  - wykonania i protokolarnego odbioru Dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3.1 Umowy:

- termin przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji Koncepcji, o której mowa w § 2 ust. 3.1.1 ppkt 2 Umowy: do 14 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia …………………….. r.,

- termin wykonania i protokolarnego odbioru części Dokumentacji, o której mowa w § 2 pkt 3.1.2 
i 3.1.3 Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: do dnia ……………………. roku, tj. 15 tygodni od podpisania umowy w tym:

- przekazanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę 
w terminie do 12 tygodni przed planowaną datą złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę;

- przekazanie dokumentacji techniczno – energetycznej, o której mowa w § 2 pkt 3.1.3 Umowy: do dnia …………………. Roku tj. do 12 tygodni od podpisania umowy;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę: 
do dnia ……………………. Roku tj. w terminie 15 tygodni od podpisania umowy;

- termin wykonania i protokolarnego odbioru części Dokumentacji, o której mowa w § 2 pkt 3.1.4 – 3.1.6 Umowy: 12 tygodni od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę tj. do dnia ……………………. roku;

  - wykonania usług biegłego ds. przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzonej Dokumentacji, 
w procedurze o udzielenie dofinansowania ze środków Programu obejmuje okres: od dnia odbioru Dokumentacji określonego w ust. 1.1 pkt 2 powyżej do dnia uzyskania pozytywnej oceny złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków Programu;

  - wykonania usług biegłego ds. przedmiotu i wartości Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmuje okres: od dnia odbioru Dokumentacji określonego 
w ust. 1.1 pkt 3 powyżej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych opisanych w Dokumentacji;

  - sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 
do wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w oparciu o Dokumentację.

- Za rzeczywisty termin wykonania Dokumentacji uważa się termin przekazania Zamawiającemu Dokumentacji uzupełnionej lub poprawionej, na podstawie protokołu odbioru.

- Termin wykonania Dokumentacji określony w ust. 1.1 pkt 1 i 3 powyżej może ulec zmianie wyłącznie
z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu w wykonania Dokumentacji, określonego w ust. 1.1 pkt 2 powyżej.

- Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- przekazać w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy szczegółowy harmonogram określający przewidywane terminy, przekazania Dokumentacji, określonej szczegółowo w § 2 ust 3.1 Umowy 
do uzgodnień i akceptacji oraz termin złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust 3.1.2 pkt 4 celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w zakresie merytorycznym niezbędnym 
dla uzyskania celu, któremu służy, w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu Umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy których usunięciu pomocne może być działanie Zamawiającego;

- uczestniczyć i przygotowywać materiały projektowe na co miesięczne konsultacje z Zamawiającym;

- wnioskować o dodatkowe robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych i standardów;

- konsultować z Zamawiającym dokumentację na każdym etapie projektowania, w zakresie dotyczącym istotnych elementów mających wpływ na koszty;

- przedkładać lub przesyłać na bieżąco Zamawiającemu kserokopie wszelkich wystąpień, uzgodnień, opinii, decyzji itp.,

- przedłożyć Zamawiającemu komplet opracowań, o których mowa §2 ust. 3.1.2 Umowy, 
na co najmniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, celem wniesienia uwag i zastrzeżeń, które winny zostać uwzględnianie w ostatecznej wersji dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- wykonać aktualizację, uzupełnienie i doszczegółowienie przekazanych materiałów, o których mowa w § 2 ust 3.3.2 Umowy, w tym materiałów geodezyjnych, badań geotechnicznych gruntów;

- wykonać pomiary uzupełniające, w tym m.in. weryfikację rzędnych wysokościowych w terenie,

- uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje, uzgodnienia, opinie, zgłoszenia 
i pozwolenia, w tym uzgodnienia rzeczoznawców, gestorów sieci i jednostek administracji;

- wykonać dodatkowe analizy i opracowania pomocnicze, w tym inwentaryzację zieleni 
i jej analizę,

- opracowywać odpowiedzi, opinie, wykonać dodatkowe opracowania i wyliczenia w toku świadczenia usług biegłego,

- dokonać zmian i uzupełnień dokumentacji;

- zapewnić sobie i innym osobom działającym w imieniu i na rzecz Wykonawcy, dojazd 
i zakwaterowania w toku m.in. sprawowania obowiązków nadzoru autorskiego,

oraz

- ponosić inne koszty niezbędne do całościowego, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy sporządzony projekt nie przejdzie pozytywnej procedury weryfikacji projektu budowlanego przez weryfikatora, lub będzie zawierał istotne błędy obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię użytkową lub inne wady formalno - prawne dokumentacji, Wykonawca pokryje wszystkie koszty usunięcia stwierdzonych wad oraz wszystkie koszty ponownej weryfikacji dokumentacji przez wyznaczonego weryfikatora z programu LEMUR ogłoszonego przez NFOŚiGW 
lub innego programu umożliwiającego dofinansowanie zadania.

§ 5

Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu podpisania Umowy materiały wyjściowe do projektowania, opracowania i dokumenty, o których w § 2 ust. 3.3.2 Umowy.

§ 6

- Przedstawicielem do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy ze strony:

- Wykonawcy jest: ……………………………………………………………………………………………..

tel. ……………………………….., e-mail: …………………………………………

- Zamawiającego jest :

- Marcin Hałas, tel. 58 582 52 24, e-mail: m.halas@skorcz.pl

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi Przedsiębiorstwa.

§ 8

WYNAGRODZENIE

      - Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy określono na kwotę brutto w wysokości: ………………………..… zł (słownie: …..…………………………..), w tym wynagrodzenie netto w kwocie: ……………… zł oraz kwota podatku VAT w wysokości: …………………. zł, 
w dwóch transzach, w tym:

- I transza: w wysokości 40 % wynagrodzenia całkowitego, stanowiąca kwotę brutto w wysokości: ………………………..… zł (słownie: …..…………………………..), w tym wynagrodzenie netto w kwocie: ……………… zł oraz kwota podatku VAT w wysokości: ……………. zł,

- II transza: w wysokości 60 % wynagrodzenia całkowitego, stanowiąca kwotę brutto w wysokości: ………………………..… zł (słownie: …..…………………………..), w tym wynagrodzenie netto w kwocie: ……………… zł oraz kwota podatku VAT w wysokości: ……………. zł,

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 dotyczy odpowiednio:

  - I transza: realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3.1.1 – 3.1.3 Umowy,

  - II transza: realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3.1.4 – 3.1.6 
i w § 2 ust. 1 pkt 2 - 4 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym w szczególności: podatek VAT w należnej wysokości, koszty związane z opracowaniem Dokumentacji wskazanej w przedmiocie zamówienia oraz wszelkimi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami, wymaganymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych, świadczenie usług biegłego, sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Podstawą do wystawienia faktur na kwoty wskazane w ust. 1 jest odpowiednio dla:

- I transzy: wydanie przez organ administracji ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
w oparciu o wykonaną Dokumentację oraz protokół odbioru Dokumentacji wskazanej 
w § 3 ust. 1.1 pkt 1 i pkt 2 Umowy;

- II transzy: wydanie przez organ NFOŚiGW pozytywnej oceny Dokumentacji, stanowiącej załącznik do złożonego wniosku o udzielenie dofinasowania w oparciu o wykonaną Dokumentację oraz protokół odbioru Dokumentacji wskazanej w § 3 ust. 1.1 pkt 3 Umowy.

- Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podmioty trzecie.

§ 9

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi odpowiednio, dla:

    - I transzy: na podstawie protokołów  odbioru Dokumentacji  wskazanej w § 3 ust. 1.1 pkt 1 i pkt 2 Umowy i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

    - II transzy: na podstawie protokołów odbioru Dokumentacji wskazanej w § 3 ust. 1.1 pkt 3 Umowy 
i po uzyskaniu pozytywnej oceny Dokumentacji, stanowiącej załącznik do złożonego wniosku 
o udzielenie dofinansowania w oparciu o wykonaną Dokumentację.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia 
wraz z dokumentami o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, przelewem na konto Wykonawcy.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę  wynikającą z umowy.

§ 10

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność, kompletność i zgodność z właściwymi przepisami prawa wykonanej Dokumentacji.

- Po wykonaniu każdej części Dokumentacji, o których mowa w § 2 ust. 3.1 Umowy, Wykonawca każdorazowo zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub elektronicznie, a Zamawiający wyznacza termin wydania Dokumentacji nie dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Wydanie Dokumentacji winno być stwierdzone protokołem przekazania, sporządzonym w formie pisemnej i podpisanym przez obie Strony.

- Protokół przekazania stanowi wyłącznie dowód wydania Zamawiającemu Dokumentacji w nim opisanej celem weryfikacji.

- Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od wydania każdej części Dokumentacji dokona jej weryfikacji.

- W przypadku wniesienia zastrzeżeń, stwierdzenia wad lub niekompletności danej części Dokumentacji, o której mowa powyżej, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, wzywając go do uzupełnienia Dokumentacji lub usunięcia jej wad.

- Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego, dokona uzupełnień lub usunie wady danej części Dokumentacji, ponosząc wszelkie koszty z tym związane.

- W przypadku nieuzupełnienia Dokumentacji lub nieusunięcia jej wad w terminie określonym 
w ustępie 7, Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru danej części Dokumentacji, lub  odstąpić od Umowy lub powierzyć poprawienie lub uzupełnienie danej części Dokumentacji innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór każdej części Dokumentacji zostanie dokonany po pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiającego na zasadach opisanych w ust. 2 – 8 powyżej.

- Odbiór każdej części Dokumentacji zostanie stwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym w formie pisemnej i podpisanym przez obie Strony. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady Dokumentacji lub jej niekompletność.

- W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności Dokumentacji, po odbiorze Dokumentacji zapisy ust. 6 – 8 i 10 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja, stanowiąca przedmiot Umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów sporządzanych lub sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich.

- Z chwilą wydania danej części Dokumentacji Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 
bez odrębnego wynagrodzenia własność wszelkich autorskich praw majątkowych do danej części Dokumentacji wraz z oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania danej części Dokumentacji.

- Przeniesie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje całość praw autorskich, – wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich utworów wchodzących w skład danej części Dokumentacji, sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzenie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2, publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- modyfikacji utworu i wprowadzania w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich, a także do stworzenia innego utworu;

- używania, zamieszczania, powielania, udostępniania, rozpowszechniania i przekazywania osobom trzecim utworu (również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

- wykonania robót budowlanych na podstawie utworów wchodzących w skład Dokumentacji;

- udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru 
nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na jej podstawie,

- wielokrotnego użycia przez Zamawiającego do celów ewentualnej rozbudowy i przebudowy inwestycji zrealizowanej na podstawie Dokumentacji lub do innych inwestycji;

- korzystania i używania utworów w innym zakresie wprost nie wymienionym a potrzebnym 
do realizacji celu dla jakiego jest wykonywana Dokumentacja, w szczególności w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i realizacji robót budowlanych, oraz uczestnictwa 
w procedurze o dofinansowanie w ramach Programu;

- wprowadzania do pamięci komputera, do sieci informatycznych w tym do sieci Internet.

- Artykułu 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) nie stosuje się.

- Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do projektów utworów, jak i do ich postaci ukończonej i nastąpi z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego 
i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Przeniesienia praw autorskich obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach dokonywane przez Wykonawcę.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów wchodzących w skład Dokumentacji, w tym prawa do:

- decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;

- decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność);

- decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z utworów 
na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Umowy, w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 8 Umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wytworzone przez Wykonawcę utwory nie naruszają własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych ani innych praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a wytworzone utwory są w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne wykonanego przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych w toku wykonywania Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do przedmiotu Umowy, Zamawiający dołoży należytej staranności w powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z przedmiotem Umowy, Wykonawca podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego 
od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi 
z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje przedmiot Umowy albo wymieni go 
na nowy, w taki sposób, by nie naruszał praw osób trzecich.

- Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających 
z innych ustaw.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

- Założenia lub dane wyjściowe nie będące danymi ogólnodostępnymi uzyskane od Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu Umowy są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępnione osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na zlecenie przez Zamawiającego kontynuowania prac objętych niniejszą Umową z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części Dokumentacji – innemu podmiotowi. W takim przypadku postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji.

- Strony uzgadniają, że rękojmia za wady dotyczy w szczególności:

- rozwiązań, dokumentacji – w tym w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego (wszystkich branż);

- rozwiązań projektu niezgodnych z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno – budowlanymi;

- błędów obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodności z przepisami prawa, warunkami technicznymi, nieekonomicznym opracowaniu projektu, wadliwym wykonaniu projektu prowadzącym do zrealizowania inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi na Dokumentację.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po wykonaniu i odbiorze protokołem odbioru wszystkich części Dokumentacji, z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
ostatniej części Dokumentacji.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
na piśmie, wskazując ich zakres i wyznacza mu termin usunięcia wad, nie krótszy niż 7 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy w wyżej wymienionym terminie Wykonawca nie usunie bezpłatnie wad, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę, oraz naliczy kary umowne, stosownie do postanowień § 13 Umowy.

- W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie traci rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.

- Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacją a spowodowane jej wadami.

§ 13

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę poszczególnych terminów realizacji określonych
w § 3 ust. 1.1 Umowy w wysokości 0,3% wartości netto wynagrodzenia całkowitego określonego 
w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnieniu Dokumentacji w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia całkowitego określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za opóźnienie w terminach wykonywania usług biegłego w stosunku do terminu określonego 
w wezwaniu w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia całkowitego określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia całkowitego określonego § 8 ust. 1 Umowy.

- Brak szkody nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy lub stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 13 ust. 2 pkt 6 Umowy.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Dokumentacji tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym;

- gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy lub zaprzestał jego wykonywania oraz 
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wszczęcia postępowania upadłościowego albo gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy 
lub Wykonawca utraci zdolność wykonania przedmiotu Umowy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu Umowy. Do odebranej części przedmiotu Umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące rękojmi, gwarancji, kar umownych.

§ 15

ZMIANY W UMOWIE

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Wniosek z propozycją zmiany treści Umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

  - zmiany dotyczą osób wskazanych w § 6 Umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby 
co najmniej takich samych uprawnień budowlanych,

- zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym,

- wprowadzenia rozwiązań zamiennych powodujących obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu prac projektowych lub poprawiających jego parametry techniczne i efektywność,

- zmiany są konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa mających związek z realizacją Umowy.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 121), a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz:

- treść oferty złożonej przez Wykonawcę

w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę.

- Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Integralną cześć niniejszej Umowy stanowią Opis przedmiotu zamówienia oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy budynku Przedszkola Miejskiego w Skórczu wraz z załącznikami.

W Y K O N A W C A                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y