Uchwała Nr XXI/118/2004

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2005 – 2009.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 – 2009, który zawiera:

- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe,

- analizę potrzeb remontowych i modernizacyjnych wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali,

- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

- wysokość wydatków na remonty i modernizację lokali,

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

§ 2

- Mieszkaniowy  zasób  Gminy  Miejskiej  Skórcz  stanowi 145 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5574,81 m2, w tym: 3 lokale socjalne przy ul. Starogardzkiej 33/1A, ul. Pomorskiej 4/5, ul. Pomorskiej 12/6 i 2 użytkowe. Lokale te znajdują się w 20. budynkach, w tym: w 11. budynkach stanowiących własność Gminy, oraz w 9. budynkach stanowiących współwłasność wspólnot mieszkaniowych.

Do roku 2009 przewiduje się pomniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych na własność, rocznie ok. 3,5% ogólnego zasobu.

§ 3

W związku ze złym stanem technicznym oraz z niedopuszczeniem do dalszej degradacji substancji mieszkaniowej należy przeprowadzić remonty bieżące i remonty kapitalne w latach:

- Rok 2005. Planowane wydatki na budynki komunalne 56.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie 17.500 zł, na modernizację i remonty 38.500 zł.

Adresy budynków:

- ul. Starogardzka 33; 35 – wykonanie izolacji pionowej fundamentów wraz z odwilgoceniem i odgrzybieniem; częściowa naprawa stropów z wymianą belek i odeskowania; częściowa wymiana tynków zewnętrznych;

- ul. 27 Stycznia 4 – wymiana zużytych elementów konstrukcji dachu pod eternitem; wymiana eternitu na blacho – dachówkę; częściowa wymiana desek podłogowych poddasza; naprawa schodów wejściowych na poddasze; wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu; udrożnienie wentylacji w pomieszczeniach kuchni – sztuk 2;

- ul. Parkowa 3 – remont komina kotłowni;

- ul. Norwida 2 – udrożnienie wentylacji w kuchni – sztuk 2; wymiana drzwi wejściowych -  sztuk 1;

- ul. Pomorska 12 – wykonanie pionów kanalizacyjnych do podłączenia WC;

- ul. Pomorska 4 – zamontowanie drzwiczek kominowych w piwnicy;

- ul. Starogardzka 4 – udrożnienie wentylacji – sztuk 1; częściowa wymiana stolarki okiennej w  mieszkaniach;

- ul. Sobieskiego 7 – uzupełnienie tynków na kominach; przemurowanie komina kotłowni; częściowa wymiana papy; odnowienie blacharki; uzupełnienie desek podłogowych na poddaszu; otynkowanie belek stalowych w piwnicy;

- ul. Leśna 14 – remont kominów; udrożnienie wentylacji w kuchni – sztuk 1; zabezpieczenie drugiej kondygnacji przed dalszą degradacją;

- Rok 2006.  Planowane wydatki na budynki komunalne 56.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie 17.500 zł, na modernizacje i remonty 38.500 zł.

Adresy budynków:

- ul. Pomorska 12 – remont kapitalny dachu: przemurowanie kominów; wymiana obróbek blacharskich; remont elewacji – okładzina z desek drewnianych oraz tynku nakrapianego;

- ul. Starogardzka 4 – dokończenie wymiany stolarki okiennej; naprawa uszkodzonych elementów budynku; odnowienie zabrudzonych miejsc elewacji;

- ul. Pomorska 4 – smołowanie pokrycia papowego dachu; wymiana drzwi wejściowych do budynku; wykonanie izolacji pionowej fundamentów z możliwością wykonania izolacji poziomej.

- Rok 2007. Planowane wydatki na budynki komunalne 55.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie 17.000 zł, na modernizacje i remonty 38.000 zł.

Adresy budynków:

- ul. Norwida 2 – remont kapitalny dachu: częściowa wymiana odeskowania; wymiana papy; remont kominów; wymiana obróbek blacharskich; wymiana stolarki okiennej; wykonanie nowej elewacji budynku wraz z ociepleniem;

- ul. Parkowa 3 – wymiana stolarki okiennej; częściowa naprawa elewacji budynku; częściowa wymiana podłóg na poddaszu (strych);

- ul. Pomorska 4 – wymiana stolarki okiennej w piwnicach; remont schodów wejściowych do budynku;

- Rok 2008. Planowane wydatki na budynki komunalne 55.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie 17.000 zł, na modernizacje i remonty 38.000 zł.

Adresy budynków:

- ul. Starogardzka 33 i 35 – remont lub wymiana drzwi wejściowych do budynku; odnowienie klatki schodowej; remont podestów wejściowych do budynku; odnowienie elewacji;

- ul. 27 Stycznia 4 – uzupełnienie i odnowienie elewacji od strony podwórza; odnowienie klatki schodowej;

- ul. Parkowa 3 – wymiana stolarki okiennej;

- ul. Norwida 2 – remont podestu wejściowego do budynku; remont wspólnych korytarzy;

- Rok 2009. Planowane wydatki na budynki komunalne 54.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie 16.500 zł, na modernizacje i remonty 37.500 zł.

Adresy budynków:

- ul. Parkowa 3 – odnowienie klatki schodowej;

- ul. Pomorska 12 – wymiana stolarki okiennej; odnowienie klatki schodowej; remont lub wymiana stolarki drzwiowej;

- ul. Sobieskiego 28 – częściowa wymiana instalacji ogrzewania etażowego.

§ 4

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z czynszów najmu lokali socjalnych, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

|  |  | Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Włodarczyk |
| --- | --- | --- |