Załącznik do uchwały

Nr XXVIII/152/2005

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

- REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

1.ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W UKŁADZIE TEMATYCZNYM

| LP | Nazwa planowanego działania | Skala ważności | Okres realizacji | Dokument umożliwiający realizację projektu | Instytucje zaangażowane w realizację projektu | Wskaźniki produktu | Wskaźniki rezultatu | Wskaźniki oddziaływania | Środki (w tyś zł) a/budżet gminy, b/środki UE, c/budżet państwa, d/środki prywatne, e/inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KANALIZACJA SANITARNA |
| 1 | Kanalizacja Sanitarna na Osiedlu Leśnym w Skórczu | 1 | 2005-2006 | Dokumentacja Techniczna Studium Wykonalności | Miasto Skórcz | Kolektor grawitacyjno-tłoczny -8 835 Przepompownie 1 szt; Przykanaliki 274 szt. /1,39 km | Liczba mieszkańców objętych inwestycją 900 | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wód powierzchniowych; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 2038,23 a/527,88 b/1332,65 c/177,69 |
| 2 | Kanalizacja Sanitarna Stare Miasto | 3 | 2007-2013 | Dokumentacja Techniczna Studium Wykonalności | Miasto Skórcz | Kolektor – 5646 m Przyłącza – 5020 m Ilość przyłączy - 258 | Liczba mieszkańców objętych inwestycją 1,4yś | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wód powierzchniowych; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 2 150,00 a/322,50 b/1612,50 c/215,00 |
| 3 | Kanalizacja burzowa na osiedlu Leśnym | 1 | 2005-2006 | Dokumentacja Techniczna | Miasto Skórcz | Kolektor burzowy – 6200 m | Liczba mieszkańców objętych inwestycją 1,2yś | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wód powierzchniowych; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 744,00 a/116,10 b/558,00 c/74,40 |
| 4 | Kanalizacja sanitarna i burzowa – ul. Wojska Polskiego i Osiedlowa | 2 | 2006 | Dokumentacja Techniczna Studium Wykonalności | Miasto Skórcz | Sieć ok 200 m |  | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wód powierzchniowych; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 60,00 a/9,00 b/45,00 c/6,00 |
| 5 | Kanalizacja pozostała część miasta(ul.: Czereśniowa, Ogrodowa, Jabłoniowa, Malinowa, Orzechowa, Zbożowa) | 3 | 2007-2013 | Dokumentacja Techniczna Studium Wykonalności | Miasto Skórcz | Sieć 2000 m | Ilość mieszkańców objętych inwestycją: -400 osób obecnie -300 osób planowane | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wód powierzchniowych; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 1 000,00 a/150,00 b/750,00 c/100,00 |

# PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA SKÓRCZ

2. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W UKŁADZIE HIERARCHICZNYM

| LP | Nazwa planowanego działania | Skala ważności | Okres realizacji | Dokument umożliwiający realizację projektu | Instytucje zaangażowane w realizację projektu | Wskaźniki produktu | Wskaźniki rezultatu | Wskaźniki oddziaływania | Środki (w tyś zł) a/budżet gminy, b/środki UE, c/budżet państwa, d/środki prywatne, e/inne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 - 2006 |
| 1 | Kanalizacja Sanitarna na Osiedlu Leśnym w Skórczu | 1 | 2005-2006 | Dokumentacja Techniczna Studium Wykonalności | Miasto Skórcz | Kolektor grawitacyjno-tłoczny –8835 km Przepompownie 1 szt; Przykanaliki 274szt. / 1,39km | Liczba mieszkańców objętych inwestycją 900 tyś | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wód powierzchniowych; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 2038,23 a/527,88 b/1332,65 c/177,69 |  |
| 2 | Kanalizacja burzowa na osiedlu Leśnym | 1 | 2005-2006 | Dokumentacja Techniczna | Miasto Skórcz | Długość kolektora 6200 m | Liczba mieszkańców objętych inwestycją 1,2yś | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wód powierzchniowych; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 744,00 a/116,10 b/558,00 c/74,40 |  |
| 3 | Budowa wodociągu w ulicy Leśnej | 1 | 2005 | Dokumentacja Techniczna | Gmina Skórcz | Sieć – 276m Przyłącza – 84 m Ilość przyłączy -7 | Liczba mieszkańców objętych inwestycją - 30 osób | -poprawa standardu życia mieszkańców; -poprawa jakości wody ; -wzrost aktywności inwestycyjnej | 27,00 a/4,05 b/20,25 c/2,70 |  |
| 4 | Zakup agregatu prądotwórczego | 1 | 2005 | Dokumentacja Techniczna | Miasto Skórcz | Ilość – 1 szt. | - | -wzrost wydajności -modernizacja urządzeń | 5,50 a) 5,50 |  |
| 5 | Przystosowanie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów | 1 | 2005 | Dokumentacja Techniczna | Miasto Skórcz | Ilość - 25 szt. | Liczba mieszkańców objętych inwestycją - 3400 | -poprawa stanu środowiska -wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | 10,00 a/10,00 |  |
| 6 | Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów | 1 | 2005-2006 | Dokumentacja Techniczna | Miasto Skórcz | zadanie kompleksowe | Liczba mieszkańców objętych inwestycją - 3400 | -poprawa stanu środowiska -zabezpieczenie terenów przed dalszą degradacją | 40,00 a/40,00 |  |

# PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA SKÓRCZ