Sońsk, dnia 08.04.2019 r.

IP.271.28.2019

**Zapytanie ofertowe**

**na „Rozbudowę i przebudowę istniejącej części garażu budynku OSP Gąsocin”**

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**:

Gmina Sońsk

ul. Ciechanowska 20

06-430 Sońsk

NIP: 566-188-72-38

REGON: 130378433

1. **Opis przedmiotu zamówienia**:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącej części garażu budynku

OSP Gąsocin.

1. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykopy liniowe wąsko – przestrzenne,

- fundamenty z betonu żwirowego,

- wykonanie ścian nośnych,

- pokrycie budynku,

- montaż stolarki drzwiowej,

- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, podłóg, itp.,

- wykończenie budynku,

- opaska wokół budynku.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiar robót.

1. Warunki techniczne:
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.
3. Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Teren budowy zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
4. Do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nieposiadające uszkodzeń.
5. Za wypadki i szkody, które mogą powstać na placu budowy odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie oferent - wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa budowlanego.
7. W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom dojazdu do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne
8. Wspólny słownik zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45262800-9 Rozbudowa budynków

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45321000-3 Izolacja cieplna

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45262520-2 Roboty murowe

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45421148-3 Instalowanie bram

45432110-8 Kładzenie podłóg

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

1. **Opis sposobu obliczenia ceny**:

Wykonawca przedstawia na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. **Termin wykonania zamówienia**: do dnia 30.06.2019 r.
2. **Kryteria wyboru oferty**:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**cena**  - **waga 100 %**

Punkty obliczane będą według następującego wzoru:

Cena oferty najniższej/ Cena oferty badanej x 100

1. **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:**
2. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
3. wykaże wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej swoim zakresem odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
4. posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. **Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:**
   1. wypełniony formularz ofertowy;
   2. dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające wymagania pkt. VI;
   3. wykaz wykonanych robót;
   4. kosztorys ofertowy.
6. **Miejsce i sposób składania ofert**: oferta, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim e-mailem/pocztą/osobiście (liczy się data wpływu do Urzędu):

- e-mailem na adres: [sekretariat@sonsk.pl](mailto:sekretariat@sonsk.pl)

- pocztą na adres: Urząd Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk

- osobiście: Sekretariat Urzędu Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk

z dopiskiem **„Rozbudowa i przebudowa istniejącej części garażu budynku OSP Gąsocin”**

1. **Termin składania ofert**:
2. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 15.04.2019 r. godz. 11:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Sońsk

/-/ Jarosław Muchowski