Załącznik Nr 8 do SIWZ IP.271.27.2020

PROJEKT

UMOWA Nr …………………

zawarta w Sońsku w dniu ……. ………….. 2020 roku pomiędzy:

Gminą Sońsk

ul. Ciechanowska 20

06-430 Sońsk

NIP 566-188-72-38, REGON 130378433

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Sońsk – Jarosława Muchowskiego

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Sońsk – Katarzyny Nałęcz

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) …………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………, NIP ……………, REGON ………………, zwana 
w dalszej części umowy ………………, reprezentowana przez:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) ………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON …………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez:

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) …………………………………. Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez:

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ …………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany przez:

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) …………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani w dalszej części umowy ……………………, reprezentowani przez:

na podstawie……………………., którego poświadczona za zgodność z oryginałem kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Strony zawarły niniejszą umowę na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Olszewka, Drążewo, Ślubowo, Bieńki Karkuty, Koźniewo Średnie i Spądoszyn” (zwaną dalej „Umową”) o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy (zwanym także dalej „Zamówieniem”) jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Olszewka, Drążewo, Ślubowo, Bieńki Karkuty, Koźniewo Średnie i Spądoszyn”, która obejmuje następujące drogi:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka (dz. nr 45) o długości 850,00 mb;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka (dz. nr 45) o długości 850,00 mb;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślubowo (dz. nr 95/2) o długości 600 mb;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślubowo (dz. nr 95/2) o długości 900 mb;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Średnie (dz. nr 52) o długości 999 mb;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spądoszyn (dz. nr 139) o długości 999 mb;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieńki Karkuty (dz. nr 75) o długości 750 mb;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążewo (dz. nr 76 i dz. nr 62) o długości 650 mb.

- Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”).

- Zakres Zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót związanych z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,                             w szczególności prawa budowlanego, BHP, ppoż. oraz przepisami ochrony środowiska.

- Integralną część umowy stanowią:

- SIWZ,

- Oferta Wykonawcy z dnia  ………………. (termin otwarcia ofert) – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia formularza ofertowego wraz z kosztorysami ofertowymi stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami Zamawiającego.

§ 2

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

LUB

Wykonawca	zrealizuje	przedmiot	umowy	z	udziałem

podwykonawcy,	tj.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak. za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca  zapewni  w  umowach  z  podwykonawcą rozszerzenia  odpowiedzialności

podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi, do przedłożenia zamawiającemu do akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 6-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

    - Strony ustalają, że przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową zostanie zrealizowany                w terminie do dnia 30.06.2020 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz z niezbędną dokumentacją nie później niż 3 dni robocze od daty zawarcia umowy.

- Za moment wykonania Zamówienia Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy prace związane z realizacją Zamówienia i zgłosi je pisemnie Zamawiającemu do odbioru.

- Termin końcowy, określony w ust. 1 może ulec przesunięciu:

- z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia;

- na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w ust. 7;

- Przesunięcie terminu określonego w ust. 1 może nastąpić, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2, przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania Zamówienia, wraz z uzasadnieniem. Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania o czas uzgodniony przez obie Strony.

- W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przesunięcia terminu,  z powodów określonych w ust. 4 pkt 1 lub 2, sporządzony zostanie aneks do Umowy, zmieniający termin wykonania Zamówienia.

- W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiających. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia tego wniosku przez Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do Umowy, zmieniający termin wykonania Zamówienia.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z przedmiarami robót – załącznikiem nr 9 do SIWZ i uznaje je za wystarczającą podstawę do pełnej i prawidłowej realizacji Zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zastosowanie do wykonania Zamówienia materiałów i wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy                         z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215);

- przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- prowadzenie prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- zapewnienie materiałów, narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do wykonania Zamówienia;

- utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów z demontażu, odpadów i śmieci,

- bieżący transport, wywóz i utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki,

- umożliwienie wstępu na teren robót budowlanych inspektorom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, umożliwienie kontroli inspektorom nadzoru budowlanego robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udostępnienie im danych, dokumentacji i informacji wymaganych tą ustawą lub przepisami odrębnymi;

- uporządkowanie terenu robót budowlanych po ich zakończeniu;

- zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru pogwarancyjnego na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady;

- przestrzeganie obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy Prawo budowlane, przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części bądź urządzeń, naprawienie uszkodzeń i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

- wykonanie Zamówienia zgodnie z wymaganiami i wytycznymi określonymi                       w przedmiarach robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych podczas realizacji Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: odpowiednich certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego w okresie trwania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się do:

- wprowadzenia Wykonawcy na obiekt i przekazanie terenu robót, zgodnie z § 3 ust. 2;

- udostępnienia Wykonawcy posiadanych dokumentów, które mogą być pomocne przy wykonywaniu Zamówienia;

- udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego;

- ustalenia terminu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia wykonania Zamówienia;

- dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

- Zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 6

    - Wynagrodzenie całkowite dla Wykonawcy za wykonanie Zamówienia wynosi:

brutto ……………………. zł (słownie: ………………..………………………………..zł), w tym:

| Lp. | Nazwa drogi | Cena netto (w zł) | Cena brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka (dz. nr 45) o długości 850,00 mb |  |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka (dz. nr 45) o długości 850,00 mb |  |  |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślubowo (dz. nr 95/2) o długości 600 mb |  |  |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślubowo (dz. nr 95/2) o długości 900 mb |  |  |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Średnie (dz. nr 52) o długości 999 mb |  |  |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spądoszyn (dz. nr 139) o długości 999 mb |  |  |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieńki Karkuty (dz. nr 75) o długości 750 mb |  |  |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążewo (dz. nr 76 i dz. nr 62) o długości 650 mb |  |  |

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty niezbędne do pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

    - Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po odbiorze protokolarnym wykonanego zadania, na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Faktura powinna być wystawiona na następujące dane:

Nabywca:  Gmina Sońsk , ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk, NIP 566-188-72-38

Odbiorca: Urząd Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk.

    - Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę i dalszego podwykonawcę zapłaty za wykonany zakres robót, usług lub dostaw, będących częścią składową zakresu Zamówienia, za który została wystawiona faktura. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższych oświadczeń, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu ich otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.

    - W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci z wystawionej przez Wykonawcę faktury część wynagrodzenia odpowiadającą wartości robót, usług lub dostaw wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury.

    - Potrącone wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, zostanie zapłacone bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego wierzytelność stanowi część wystawionej przez Wykonawcę faktury, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Wykonawcy o planowanym potrąceniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 i zapłacie tego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

    - Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia informacji, o której mowa w ust. 10.

    - W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający ma prawo:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnych wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    - W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, członkowie Konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego z tytułu dokonanych przez niego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

    - Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie

pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty dla Wykonawcy, ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej Umowy.

    - Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres Zamówienia określony w przedmiocie Umowy, o którym mowa w § 1, wykonany w sposób prawidłowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

    - Wykonawcy znany jest fakt, iż zadanie stanowiące przedmiot Umowy jest finansowane ze środków publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności z tytułu realizacji umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy, rachunek płatności należy do wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

- W przypadku, gdy rachunek wykonawcy nie spełnia w/w  warunku, opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez zmawiającego płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy żądania od zamawiającego jakichkolwiek odszkodowań/odsetek lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej wpłaty.

§ 7

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez  udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela ……… - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję w dniu podpisania umowy.

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależne od uprawnień wynikających  z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na okres 36 miesięcy.

§ 8

1. Strony ustalają, że będzie komisyjnie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ………….. (słownie: …………………………………)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie: ………………

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

30% - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

70% - na zabezpieczenie zgodne z Umową wykonania robót.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

  - 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

      - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

      - za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy – 5% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

      - za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji – 5% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

      - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 5% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy;

      - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego                w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdego podwykonawcę,

      - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdego podwykonawcę,

      - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdego podwykonawcę,

      - za niezatrudnienie osoby, o której mowa w części III pkt. 6 SIWZ na podstawie umowy  o pracę, jeżeli wykonywane przez nią czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

      - za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki ustawowe;

      - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia określonej w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

- Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)  w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3) w sytuacji, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4)  w sytuacji, gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

2. Zamawiający i Wykonawca ponadto mogą odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób rażący postanowienia Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na własny koszt.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od Umowy, niezależnie od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy.

§ 12

- Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:

      - ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

      - wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie jak:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,

  - konieczność wykonania robót dodatkowych,

  - brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, stany epidemii i pandemii, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne lub organizacyjne,

  - wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których mimo zachowania przez Strony należytej staranności, w terminie zawarcia umowy Strony nie były w stanie przewidzieć, lub których przewidzenie było trudne,

  - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

  - przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w §3 ust. 7

  - zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

3) zmiany wynagrodzenia:

  - związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia (roboty zaniechane) o wartość wynikającą z kosztorysu będącego załącznikiem do umowy.

  - w związku z wykonaniem robót wynikających z wiedzy i sztuki budowlanej, nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarach robót,

  - w związku z wykonaniem rozwiązań zamiennych,

  - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

4) zmiana (w przypadkach losowych np. długotrwała choroba, śmierć itp.) osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ, zaakceptowana przez zamawiającego,

- zmiana zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców,

- zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. Zmiany w/w wprowadzone do umowy winny być poprzez aneks. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian należy udokumentowanie powstałej okoliczności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych usług.

§ 13

- Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,                            na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 14

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                          na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna               z następujących okoliczności:

  - zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

  - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

    - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

    - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

  - zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

    - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

  - wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

    - na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,

    - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

    - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

  - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP;

  - łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane.

§ 15

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

    - Wszelkie oświadczenia stron w czasie wykonywania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie.

    - Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji.

    - W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysłanej na podany adres bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem.

    - W treści całej Umowy poprzez określenie „dni robocze” Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 16

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 17

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:

        - ………………………….

        - Kopia formularza ofertowego wraz z kosztorysami ofertowymi

ZAMAWIAJĄCY								 WYKONAWCA

# Footnotes

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić, w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy a nie spółka.