#### Dokument nr 2

Wzór umowy na roboty budowlane.
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

Umowa
na roboty budowlane

z dnia                  2016 roku

zawarta pomiędzy stronami:

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Parkowej 8, 63 – 100 Śrem, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000054868, REGON 630957150, NIP 785-00-02-101, o kapitale zakładowym w wysokości 48.195.500,00 zł, w pełni opłaconym, którą reprezentuje

Włodzimierz Pepeta – Prezes Zarządu

zwana dalej Zamawiającym,

a

.............................................................................................................................................................

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.	W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/4/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

2.	Przedmiot umowy obejmuje:

1.	budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD ϕ160 mm ułożonej w wykopie otwartym – 2.625,0 mb,

2.	budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD ϕ160 mm ułożonych w przewodzie osłonowym z rur PE-RC ϕ315 mm metodą przewiertu sterowanego – 178,0 mb,

3.	budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ϕ250 mm – 1.719,0 mb,

4.	budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ϕ200 mm – 300,5 mb,

5.	budowę przepompowni ścieków – 2 kpl.

6.	budowę sieci wodociągowej z rur PEHD ϕ110 mm – 1.951,0 mb,

UWAGA! Zakres budowy przepompowni ścieków nie obejmuje system AKPiA

UWAGA! Budowę sieci wodociągowej zrealizować należy z wykorzystaniem zasuw przekazanych przez Zamawiającego.

Zakres robót wykonawca wykona samodzielnie. Lub

Zakres robót powierzony podwykonawcom obejmuje:

…………………………………………

…………………………………………

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie 
z dostarczoną dokumentacją techniczną, postępowaniem w trybie udzielenia zamówienia, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

4.	Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do podanych w projekcie technicznym spełniających wymogi Polskich Norm – za pisemną zgodą stron.

5.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

6. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9.	Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zasady opisane w ust. 6-8

§ 2.

TERMINY REALIZACJI

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na 3 dni od dnia protokolarnego przekazania miejsca świadczenia usługi.

2.	Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 listopada 2016 roku.

3.	Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość do odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy z dniem podpisania umowy.

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy z chwilą zawarcia umowy następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.	Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie: ……………………………….. posiadający uprawnienia nr ………………………., będący członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr …………………...

4.	Z ramienia Zamawiającego sprawę realizacji umowy prowadzi Marcin Niewiński.

§ 4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)	zorganizowanie placu budowy;

b)	ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;

c)	właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, a także ubezpieczenia OC placu budowy, którego kopię Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

- zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach;

- w przypadku gdy zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, wówczas należy Zamawiającemu przedłożyć karty przekazania odpadów;

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym na odbiór robót;

- oznakowanie (wprowadzenie) organizacji ruchu na czas realizacji robót;

- zapewnienie, na żądanie Zamawiającego, identyfikacji pracowników firmy poprzez stosowny ubiór i identyfikatory imienne,

- przekazanie Zamawiającemu, z chwilą podpisania umowy, dokumentów niezbędne do zgłoszenia robót w PINB,

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, z chwilą protokolarnego odbioru robót, operatu na który składają się:

-	dziennik budowy,

-	atesty na prefabrykaty i materiały wbudowane,

-	projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót,

-	wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz pozostałe dokumenty konieczne do odbioru  obiektu,

-	geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, za wyjątkiem zasuw wodociągowych, z zastrzeżeniem że:

a)	materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane;

  - na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym;

  - Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych robót.

3.	Zasuwy wodociągowe niezbędne do wykonania sieci wodociągowej przekazane zostaną przez Zamawiającego, w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Wykonawcę.

4.	Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, oraz uaktualnienia dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz.

5.	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ...................................................... posiadający uprawnienia nr ................... będący członkiem ........................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr .........................

§ 5.

WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI

1.	Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ogłoszeniem przetargowym i złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ……………………………. zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………).

w tym:

- za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: ……………… netto (słownie: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………),

- za wykonanie sieci wodociągowej: ……………… netto (słownie: ………………….…………..

…………………………………………………………………………………………………………),

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.

2.	Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy określona będzie kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie protokołu konieczności, przedmiaru robót, i uzgodnionych cen jednostkowych.

3.	Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi jednorazowo.

4.	Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5.	Strony ustalają, ze termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 21 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z protokołem odbioru robót. Ponadto rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich, zgłoszonych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trybie § 1 ust. 6-9, Podwykonawców o całkowitym ich rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takich oświadczeń uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

6.	Faktury za wykonane i odebrane roboty płatne będą przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 6.

KARY UMOWNE

1.	Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki; za zwłokę rozumie się niewykonywanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni, pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy przez to rozumieć, że w 6 dniu niewykonywania prac, Zamawiający nalicza karę za dotychczasową zwłokę 5 dni i nalicza ją do dnia podjęcia robót przez Wykonawcę.

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki;

- za zlecenie prac podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5000 zł,

- za niewykonanie prac w terminie określonym w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od następnego dnia po upływie tego terminu.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.

ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1.

2.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie.

3.	Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

4.	Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy;

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy;

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
w odpowiednim stosunku.

5.	W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje 
Wykonawca.

6.	Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8.	Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna się bieg terminu gwarancji należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8.

§ 8.

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE UMOWY

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia 
o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………. miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru.

3.	Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy będą usuwane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

4.	Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy 10 % ceny oferowanej netto określonej w umowie, tj. ............................... zł
(słownie: …………………….........................................................................................................)
Oryginały poręczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych powinny obejmować okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia robót i być złożone w dziale technicznym 
Śremskie Wodociągi sp. z o.o. - pokój nr 12. W przypadku dokonania wpłaty w formie gotówki należy przedstawić kserokopię dowodu wpłaty.

5.	Część zabezpieczenia w wysokości 70%, tj. ......................zł (słownie: ......................................
…………………………………………………………………………………………………………….)przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty przekazania robót i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

6.	Pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
w wysokości 30%, tj. ................................... zł (słownie: ...........................................................

…………………………………………………………………………………………………………. zł) zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7.	Jeżeli w okresie rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje Wykonawca.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.	Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku nie wykonania części robót będących przedmiotem umowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu umniejszeniu w stosunku do zakresu robót określonego w ofercie.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

4.	Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi powszechnemu.

5. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy.

Podpisy:

Zamawiający:					Wykonawca: