#### Dokument nr 2

Wzór umowy na
dostawę i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek

Umowa
z dnia                  2016 roku

zawarta pomiędzy stronami:

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Parkowej 8, 63 – 100 Śrem, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000054868, REGON 630957150, NIP 785-00-02-101, o kapitale zakładowym w wysokości 48.195.500,00 zł, w pełni opłaconym, którą reprezentuje

Włodzimierz Pepeta – Prezes Zarządu

zwana dalej Zamawiającym,

a

.............................................................................................................................................................

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.	W oparciu o Regulamin udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/11/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

dostawa i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek.

2.	Przedmiot umowy obejmuje demontaż dwóch istniejących krat schodkowych, a także dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kart schodkowych wraz z zespołem obróbki skratek (przenośnik śrubowy, prasopłuczka skratek, kompaktor skratek z workownicą) i układem sterującym, na terenie oczyszczalni ścieków w Śremie ul. Zachodnia 78.

Zakres robót wykonawca wykona samodzielnie. Lub

Zakres robót powierzony podwykonawcom obejmuje:

…………………………………………

…………………………………………

3.	Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z ofertą Wykonawcy, oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i normami branżowymi

4.	Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

5.	Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zasady opisane w ust. 6 i 7.

§ 2.

TERMINY REALIZACJI

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.

2.	Termin zakończenia robót ustala się do dnia ……………………...

3.	Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość do odbioru końcowego i przekazania urządzeń Zamawiającemu.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy z dniem podpisania umowy.

2.	Z ramienia Zamawiającego sprawę realizacji umowy prowadzi Marcin Niewiński.

§ 4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)	utrzymywanie terenu prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

b)	właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., w tym oznakowanie miejsc robót do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich;

c)	przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów i prób stwierdzających jakość wykonanych prac, w tym pomiarów elektrycznych;

d)	po zakończeniu robót, uporządkowanie miejsca realizacji umowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

e)	przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, z chwilą protokolarnego odbioru robót, operatu na który składają się:

-	dokumentacja techniczna zamontowanych urządzeń,

-	aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

-	deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną.

    - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zastosowaniem urządzeń wskazanych w ofercie złożonej w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie, 
z zastrzeżeniem że:

a)	materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane;

  - na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym;

  - Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów i prób stwierdzających jakość wykonanych prac.

3.	Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ..............................................................

§ 5.

WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI

1.	Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ogłoszeniem przetargowym i złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ……………………………. zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………).

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.

2.	Strony ustalają, że rozliczenie prac i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi jednorazowo.

3.	Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4.	Strony ustalają, ze termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 21 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z protokołem odbioru robót. Ponadto rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich, zgłoszonych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trybie § 1 ust. 6-7, Podwykonawców o całkowitym ich rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takich oświadczeń uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

5.	Faktury za wykonane i odebrane roboty płatne będą przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 6.

KARY UMOWNE

1.	Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki;

- za niewykonanie prac w terminie określonym w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie tego terminu.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

2.	Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1. umowy, jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które sam odpowiada”

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.

ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1.

2.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru prac na piśmie.

3.	Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru prac w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

4.	Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy;

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy;

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
w odpowiednim stosunku.

5.	W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje 
Wykonawca.

6.	Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8.	Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna się bieg terminu gwarancji należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8.

§ 8.

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE UMOWY

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac i zapewnia 
o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru. Gwarancją objęta jest całość przedmiotu zamówienia. Niniejsza gwarancja nie przewiduje żadnych wyłączeń, ani skrócenia okresu gwarancyjnego, na wbudowane materiały lub urządzenia do gwarancji udzielanych przez producenta. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3.	Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy będą usuwane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego, okres gwarancji biegnie na nowo, na naprawiony (wymieniony) element (część) przedmiotu zamówienia.

4.	Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy 5 % ceny oferowanej określonej w umowie, tj. ............................... zł
(słownie: …………………….........................................................................................................)
Oryginały poręczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych powinny obejmować okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia robót i być złożone w dziale inwestycji i rozwoju 
Śremskie Wodociągi sp. z o.o. - pokój nr 12. W przypadku dokonania wpłaty w formie gotówki należy przedstawić kserokopię dowodu wpłaty.

5.	Część zabezpieczenia w wysokości 70%, tj. ......................zł (słownie: ......................................
…………………………………………………………………………………………………………….)przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty przekazania robót i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

6.	Pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
w wysokości 30%, tj. ................................... zł (słownie: ...........................................................

…………………………………………………………………………………………………………. zł) zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7.	Rękojmia wynosi …………., liczone od dnia bezusterkowego odbioru robót.

8.	Jeżeli w okresie rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia wraz z odsetkami, o której mowa w ust. 6.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.	Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku nie wykonania części prac będących przedmiotem umowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu umniejszeniu w stosunku do zakresu robót określonego w ofercie.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

4.	Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi powszechnemu.

5. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy.

Podpisy:

Zamawiający:					Wykonawca: