Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy OI-TBS/40/2014

# WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …………………………. r. w Śremie pomiędzy:

Śremskim TBS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie przy ul. Grota Roweckiego 31 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132122      prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS z udziałem kapitału zakładowego 6.994.480,00 zł i o numerze NIP 785-10-01-405, reprezentowaną przez ………………………………………………… zwaną dalej “Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………...

z siedzibą w .......…………………………………………………………………. …………….

wpisanym do rejestru …………………………………………………………………………...

…………………………………………………..…. pod nr …………………. ………………. z udziałem kapitału zakładowego ……………………………….  i o numerze NIP …………………………….. reprezentowanym przez …………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą" ,:

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§1

Definicje

Przez użyte w treści umowy podjęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w dokumentacji   Zamawiającego  stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót – projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia wykonawcy.

- Odbiór końcowy – protokolarnie, z udziałem stron umowy, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkownika po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada -  cecha zmniejszająca wartość wykonywanych robót lub wykonanych niezgodnie                 z dokumentacją Zamawiającego oraz przywołanymi w niej normami.

- Gwarancja, gwarancja jakości – dokumenty gwarancyjne na wykonanie obiektu i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawione przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określające przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – część wynagrodzenia przekazaną    Zamawiającemu w ustalonej formie  (pieniądz, poręczenia) należą w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją nagłe, nieprzewidywalne i niezależnie od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z dokumentacją projektową, dojazdu i miejsc parkingowych  przy ul. Żurawiej w Śremie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wymienionych w ust. 1 zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.

- Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do podanych w projekcie technicznym, spełniających wymogi Polskich Norm za pisemną zgodą obu stron.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele  budowlane w postaci prawnego tytułu własności oraz posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa oraz opracowane na podstawie dokumentacji tabele elementów scalonych, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy i przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zapoznał się ze stanem nieruchomości, na której maja być wykonywane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy i nie wnosi do powyższego żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza ponadto, iż znane są mu wszelkie warunki zewnętrzne, techniczne lub inne mające czy mogące mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, i nie zgłasza w przedmiotowym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, iż ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia wszelkich instalacji, w tym instalacji podziemnych.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - przekazanie placu budowy – w dniu podpisania umowy,

  - rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 3 dni od dnia przekazania placu budowy,

  - zakończenie robót nastąpi w terminie do 15 lipca 2014 r.

- Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

  - nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy,

  - nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, o której mowa   w § 4, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

  - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu wraz z oświadczeniem o kompletności, w terminie przekazania placu budowy.

§ 5

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

................................................................................................................................................

- Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Nadzór autorski pełnić będzie Piotr Adamczewski.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

..................................................................................................................................................

- Dopuszcza się zmianę osób wymienionych w ust. 1 i ust. 4.

§ 6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze        i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, celem realizacji przedmiotu umowy, zapewni dostęp do mediów (w tym energia elektryczna i woda), a nadto własnym kosztem ponosić będzie opłaty za korzystanie z mediów.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas   wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. Wykonawca  przekaże Zamawiającemu plan BIOZ.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty umowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

  - dziennik budowy,

  - protokoły odbiorów robót,

  - dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów    i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót objętych niniejszą umową z tytułu  szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy     Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny przeprowadzić badania, które wynikają z zapisów dziennika budowy oraz w przypadku, gdy materiały przeznaczone do robót nie mają dokumentacji stwierdzającej ich jakość.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z dokumentacją projektową, to koszty badań dodatkowych ponosi Wykonawca, w przeciwnym razie Zamawiający.

§ 9

- Wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi kwotę:

Wartość netto całości zadania …………………………………………… zł (słownie: ……………… ………………...……………………………...………… powiększoną o podatek VAT 23% ……….…..…………….... zł (słownie: ………………………………..……………).

Cena brutto całości zadania wynosi ……………………..……………….. zł (słownie: ……….……………….………………………………………………………………….),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a tabela elementów scalonych stanowi element pomocniczy - Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może ulec zmianie, a w szczególności nie podlega ono jakimkolwiek przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji, w tym niezależnie od kosztów zakupu i dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktury.

- Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 11

- Ustala się następujące 30 dniowy termin płatności za fakturę.

- Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

………………………………….……………………………..………………………………..

§ 12

Wykonawca przyjmuje na siebie informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 13

- Wykonawca w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto całości zadania ustalonego w § 10 ust. 1 w formie ………………………………………………………..………...............................................

- Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§ 14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -      w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za nie wykonanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

- Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

- dziennika budowy,

- dokumentacji powykonawczej,

- protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

- protokołów badań,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

- pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

w ciągu 7 dni licząc od daty zakończenia robót.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

- Bieg terminu gwarancji i/lub rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego bez usterek.

- Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- W okresie gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek/serwisu powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie do 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 17

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na   piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                     z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; odstąpienie od umowy w tym trybie zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu kar umownych,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,         Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty,

- pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 19

W przypadku ewentualnych sporów strony będą dożyć do ich polubownego rozstrzygnięcia.

W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy sąd dla Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – tabele elementów scalonych.

_________________						 __________________

WYKONAWCA 			                                        ZAMAWIAJĄCY